UMOWA NR …../ZDP/IN/2023

W dniu ………… 2023 r. w Lesznie pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Pl. Kościuszki 4B,                 64-100 Leszno, NIP 697-229-47-65, działającym poprzez jednostkę organizacyjną Powiatu: Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Lesznie, Pl. Kościuszki 4C,                           64-100 Leszno, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

p. Dariusza Pasterkiewicza                     –  Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych                    na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Leszczyńskiego nr 17/2022 z dnia 02.11.2022 r.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego  –  p. Marcina Wydmucha,

a, ………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

p. …………………………………..                            –  ……………………………,

p. …………………………………..                            –  ……………………………,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710), zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P                          (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice”

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, niniejszą Umową oraz ofertą Wykonawcy.

§ 2

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza)                  w m. Strzyżewice”, począwszy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót do dnia 22.12.2023 r.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru, czyli od dnia zawarcia umowy do zakończenia inwestycji

§3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji projektowej, SSTWiORB oraz wszystkich innych informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

2) uczestniczenie w Radach Budowy,

3) uczestniczenia w odbiorach częściowym i końcowym robót,

4) zapłata wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §8 ust. 1.

§4

1. W skład obowiązków Wykonawcy wchodzi w szczególności;

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą pomiędzy Wykonawcą Robót a Zamawiającym.

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

- Realizowanie Projektu w sposób nieprzerwany.

- Identyfikacja oraz nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości wraz z wyjaśnieniem wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z projektem dotyczącym nadzorowanych prac z projektantem dokumentacji.

- Kontrolowanie przebiegu robót budowlanych w zakresie branży drogowej, w odniesieniu do harmonogramów, a także na każde wezwanie Zamawiającego.

- Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi, organami nadzoru budowlanego i innymi jednostkami związanymi z realizacją inwestycji oraz z ludnością miejscową.

- Dokonywanie analiz, opiniowanie oraz zatwierdzenie przedstawionych przez Wykonawcę zmian harmonogramu, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.

- Sporządzanie comiesięcznego Raportu Nadzoru Inwestorskiego z postępu robót w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Umowy), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Raport będzie zawierał następujące informacje:

a) opis stanu realizacji zadania - postęp robót,

b) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do aktualnego harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę,

c)odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiana terminu realizacji inwestycji, zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania danych robót, wystąpienie robót zamiennych oraz dodatkowych),

d) zagrożenia i problemy na kontrakcie,

e) podjęte działania dot. problemów na kontrakcie,

f) roszczenia Wykonawcy,

g) podjęte działania dot. roszczeń,

h) podwykonawstwo robót,

i) jakość robót (badania laboratoryjne).

9) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót placu budowy dla wszystkich etapów wynikających z harmonogramu robót.

- Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą Robót.

- Usuwanie z placu budowy osób i sprzętu nie związanych z realizacją Projektu.

- Akceptacja planu BIOZ.

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz planu BIOZ.

- Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

- Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Prowadzenie, uczestniczenie oraz sporządzenie protokołu z zebrań Rady Budowy. W Radach Budowy oprócz Inspektora Nadzoru w zakresie branży drogowej uczestniczą, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele Zamawiającego.

- Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy i zgłaszanie tego faktu poprzez Zamawiającego do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót.

- Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót.

- Akceptowanie receptur, w oparciu o które będą produkowane wszelkie masy bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytwórni mas bitumicznych w zakresie zgodności produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i zatwierdzonymi recepturami.

- Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonywania na bieżąco wszelkich wymaganych przy realizacji inwestycji badań.

- Polecenie Wykonawcy Robót przeprowadzenia badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości.

- Żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

- Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania prac koniecznych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczających przed awarią oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci.

- Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zakończonych elementów i etapów wraz z przekazaniem poszczególnych etapów do użytkowania.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- Sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych

- Kontrolowanie rozliczeń budowy.

- Sprawdzenie i zatwierdzenie specyfikacji, przedstawiającej wartości, rodzaje oraz ilości wykonanych robót do odbiorów częściowych i końcowych oraz przedkładanych, wymaganych dokumentów do odbiorów, sporządzonych przez Wykonawcę.

- Dla każdego z etapów stwierdzenie i poświadczenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminów odbiorów częściowych lub końcowego.

- Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót, ustalania i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń i przedstawianie ich Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty.

- Sporządzenie, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, protokołów konieczności w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność wystąpienia robót zamiennych oraz dodatkowych, a także pełnienie nadzoru nad tymi pracami, oraz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania danych robót.

- Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub usunie je nieprawidłowo.

- Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

- Akceptacja wniosków Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych.

- Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo ze zgłoszeniem/pozwoleniem na budowę, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.

- Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sporządzanie odpowiednio częściowych lub końcowego protokołu odbioru. W odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym uczestniczą Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele Zamawiającego.

- Rozliczenie Projektu, udział w komisji inwentaryzacyjnej i komisyjnym odbiorze poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia, rozwiązania i wypowiedzenia umowy na z wykonawcą prac.

2. Zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych.

3. W przypadku wystąpienia konieczności przygotowania/uzupełnienia dokumentów związanych z realizacją inwestycji Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego, do przedłożenia wymaganych dokumentów.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych (zakłada się min. raz na rok) przez okres trwania gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego robót.

5. Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru przebywał na placu budowy i kontrolował przebieg robót budowlanych min. 2 razy w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego.

6.  Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową przedstawicielem Zamawiającego.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

2. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeśli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z Wykonawcą robót, to inspektor nadzoru powinien dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy i równocześnie w tym samym dniu zawiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Dotyczy to również zmiany podwykonawcy.

- Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawcę wykonania części zadania bez zgody Zamawiającego stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie przewidzianym w § 10 ust. 4.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych niniejszą umową. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu przez niego dowodu rozliczenia się z podwykonawcą.

- Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

- W przypadku kiedy Inspektor nie będzie mógł wypełnić swoich obowiązków z przyczyn niezależnych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby, która będzie go zastępowała. Zastrzega się, iż wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane co najmniej takie jak zastępowany Inspektor Nadzoru.

§ 7

- Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru w osobie p. ………, posiadający uprawniania …………… o nr ………………, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

- Inspektor Nadzoru nie może wprowadzać zmian w składzie osobowym, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do Oferty złożonej w postępowaniu i objętej niniejszą Umową, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody, jeżeli osoba, co do której zmiana ma nastąpić nie spełnia warunków z zapytania ofertowego.

- Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo do żądania zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej, przez Inspektora Nadzoru jeśli w jego opinii nie wykonuje należycie swoich obowiązków lub narusza zasady współżycia społecznego. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany osoby, proponowana osoba musi posiadać co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jakie były wymagane w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dokonać zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie wskazanym w żądaniu.

- Powiadomienia ze strony Inspektora Nadzoru wymaga również czasowa niezdolność (urlop, choroba, wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie będzie zawierać czas niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej, z osób wskazanych w ust.1 powyżej.

- Zmiana osoby oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może powodować żadnych przerw w bieżących kontaktach stron ani żadnych opóźnień i innych trudności w realizowaniu niniejszej Umowy.

- W przypadku gdy Inspektor Nadzoru nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jakie było wymagane w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeśli zagrożone jest jej wykonanie.

§ 8

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wyraża się:

w kwocie brutto …………………..  zł  (sł. zł ……………………………………………………. 00/100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia, bez względu na ostateczny koszt zadania inwestycyjnego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty ponoszone związane z zatrudnieniem dodatkowych osób, koszty ubezpieczenia, koszty dojazdów, inne koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Powiat Leszczyński, 
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno.

- Ustala się, że należność, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie uregulowana na podstawie faktury VAT

- Do faktury VAT, należy dołączyć kserokopię Raportów Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych przez Zamawiającego (w sytuacji, kiedy Zamawiający zażądał wykonania Raportu).

- Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem spełnienia warunku określonego w § 6 ust. 6.

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury nowej lub korygującej.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

- Zamawiający oświadcza, że w przypadku gdy Wykonawca posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług płatność za fakturę zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), a zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).

- Jeżeli konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piśmie, że jego konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Odmowa przyjęcia przez bank płatności w systemie split payment bądź brak rachunku na białej liście podatników na dzień zlecenia przelewu uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 10 umowy.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1)jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

- jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,

- w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, a także, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia wierzytelności przypadających z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

- utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 10

- W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w wyznaczonym terminie lub gdy je przerwie, Zamawiający odstąpi od umowy naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- W przypadku nie wykonywania czynności nadzoru w okresie budowy oraz przeglądów gwarancyjnych Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy w trakcie odbiorów częściowych i końcowym robót Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie odbioru.

- W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym nie płacąc Wykonawcy wynagrodzenia nawet za już wykonany nadzór.

- Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne kary umowne, mogą zostać potrącone Wykonawcy z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności:

- konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu wykonania nadzorowanych robót,

- konieczności dokonania przez Wykonawcę zmiany osoby inspektora nadzoru, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

3.  Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest:

1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się jako podstawę zmiany umowy,

2)    wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,

3)    wniosek, o którym mowa w pkt. 2 powyżej musi zawierać:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

§ 12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egz.: po 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                              WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy

RAPORT NADZORU INWESTORSKIEGO nr…… z dnia………..2023 r.

dla zadania: Nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice”

1. Opis stanu realizacji zadania– postęp robót:

……………………………………………………………………………………………………………………...……………. ……………………………………………………………………...……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………………………………………………………………….

2. Zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do aktualnego harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę:

.…………………………………………………………………………………………………...……………………………….…………………………………………………………...…………………………….………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….3. Odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego (zaznaczyć w przypadku wystąpienia danego odstępstwa):

- zmiana terminu realizacji zadania (podać powód)

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania danych robót (podać zakres zmian i powód)…………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………………………………………………..……………………………………………

- wystąpienie robót zamiennych (podać zakres zmian i powód)…………………………………. ……………………………………………………………………..……………………………………………………… ………………………………………………………………..……………………………………………………………

- konieczność wykonania robót dodatkowych (podać zakres robót i powód)………………. …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…

4. Zagrożenia i problemy na kontrakcie

………………………………………………………………………………………………..…………….……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Podjęte działania dotyczące problemów na kontrakcie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Roszczenia Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Podjęte działania dotyczące roszczeń Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Podwykonawstwo robót

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Jakość robót (wykonane badania laboratoryjne)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..                                                                                              ……………………………

(miejscowość i data)                                                                             (podpis Inspektora Nadzoru)

Zatwierdzono przez Zamawiającego w dniu…………20… r.

……………………………... (podpis Zamawiającego)