– Projekt umowy –

**Zał. nr 3 do Zaproszenia**

Egz. nr ……

**UMOWA NR ………………………….….**

zawarta w dniu ....................... **2024 roku** w Koszalinie pomiędzy:

**Skarbem Państwa - 17 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą   
w Koszalinie**, kod pocztowy 75-901, ul. 4 Marca 3, NIP 669-25-16-785,   
REGON 321203128, reprezentowanym przez:

……………………………………….. – Komendanta,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

- a –

Panem/Panią ………………….… reprezentującym/ą firmę pod nazwą ………………………… z siedzibą przy ul. ………..………….…….…..., kod i miejscowość ………………..……...,**NIP**…………………… ………………………….……….…,**Regon** …………………...……….……, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym/ą w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”.

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

### W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na podstawie zapisów Regulaminu Zamówień Publicznych 17 WOG oraz Kodeksu cywilnego na: „**Okresowa obsługa wojskowych bocznic kolejowych nr 835 w Darłowie, nr 885 w Rosnowie oraz nr 831 w Kołobrzegu w 2025 r. znajdujących się w administracji 17 WOG Koszalin (3 zadania)”**, zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

**§ 2**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi pn.: **Okresowa obsługa wojskowych bocznic kolejowych nr 835 w Darłowie, nr 885 w Rosnowie oraz nr 831 w Kołobrzegu w 2025 r. znajdujących się w administracji 17 WOG Koszalin (3 zadania)”**:
2. **Zadanie 1 -** „Przeprowadzanie w 2025 r. w ramach (12 miesięcy, co miesiąc) obchodów torów, bieżącej diagnostyki nawierzchni i przeglądów stanu technicznego elementów infrastruktury kolejowej WBK nr 835 Darłowo”,
3. **Zadanie 2 -** „Prace konserwacyjno-naprawcze elementów bocznicy związanych z torami WBK nr 835 w Darłowie”,
4. **Zadanie 3 -** „Kontrola ukompletowania elementów WBK nr 885 w Rosnowie oraz WBK nr 831 w Kołobrzegu**”.**
5. Przedmiot zamówienia oznaczony został kodem według CPV: 71631470-5,   
    71631450-9, 50225000-8.

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi:

1. Wykonanie prac objętych STWiOU w terminach określonych umową,
2. Wykonanie prac porządkowych,
3. Przygotowanie i przedstawienie pełnej dokumentacji do odbioru,
4. Przekazanie zrealizowanych przez Wykonawcę prac i odbiór końcowy zadania przez Zamawiającego.
5. Usługa realizowana będzie na terenie czynnego kompleksu wojskowego (stanowiącego teren zamknięty RON).
6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają następujące dokumenty:

- STWiOU wraz z załącznikami – zał. nr 1 do umowy,

- Oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego – zał. nr 2 do umowy,

które stanowią integralną część niniejszej umowy.

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją techniczną w sposób zapewniający prawidłową ocenę zakresu prac niezbędnych do wykonania umowy oraz że warunki prowadzenia prac są mu znane.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji umowy.

**§ 3**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w niniejszej umowie oraz w załączonej dokumentacji technicznej. Ponadto ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty,   
   przy pomocy których Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza   
   ich wykonanie.
2. Wykonawca oświadcza że posiada odpowiednie siły, środki oraz kwalifikacje   
   do wykonywania przedmiotu umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność   
   za bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i mienia z tytułu prowadzonych czynności.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia własnego jak i Zamawiającego znajdującego się na terenie wykonywanej usługi. Wykonawca zapewni i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo pożarowe   
   oraz właściwe warunki BHP do końca obowiązywania umowy.
4. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
5. dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszej umowie oraz w STWiOU– zał. nr 1 do umowy,
6. wykonywanie prac rzetelnie, z należytą starannością, w zakresie zgodnym   
   z zapisami umowy, STWiOU, obowiązującymi aktualnie przepisami techniczno-budowlanymi dot. utrzymania technicznego bocznic kolejowych Polskimi i Branżowymi Normami, z przepisami wewnętrznymi, wydanymi przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – Informator z 2021 r. pn.: „Zasady utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych. Warunki bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz podstawowe obowiązki osób funkcyjnych”, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego,
7. prowadzenie prac w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektów wojskowych w dni robocze, w godzinach od 7.00do 15.30, natomiast w piątki   
   w godzinach od 7:00 do 12:30. Dopuszcza się wykonywanie przedmiotu umowy   
   w dni robocze w systemie wydłużonego dnia pracy oraz w dni wolne od pracy   
   na wniosek Wykonawcy i tylko za zgodą Zamawiającego (Kierownika danej Sekcji Obsługi Infrastruktury) i Użytkownika obiektu,
8. wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia   
   oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym fakcie właściwego organu,
9. przygotowanie i zgłoszenie odbioru końcowego usługi.
10. przygotowanie i zgłoszenie następujących odbiorów prac:
    * 1. odbiór kwartalny prac,
      2. odbiór końcowy prac.
11. Zasady porządku i poruszania się po terenie kompleksu wojskowego reguluje Dowódca, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kompleksu wojskowego. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych przez Dowódcę wymogów w trakcie wykonywania usługi.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego zasad postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej, określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. oraz zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami, określonych w Decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
15. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13   
    ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia   
    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119   
    z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa – 17 Wojskowy Oddział   
  Gospodarczy w Koszalinie, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin;
* Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w 17 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Koszalinie jest p. …………………, tel. …………………….;
* dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonywania umowy i przez okres wykonywania niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe i zobowiązuje się   
do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu wykonywania umowy i przez okres wykonywania niniejszej umowy.

1. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego nie może realizować umowy przy pomocy Podwykonawców.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach, przeglądach, odbiorach   
   oraz innych spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego.
4. Do realizacji zamówienia przystąpią osoby zgłoszone przez Wykonawcę zgodnie   
   z zał. nr 7 oraz 8 do STWiOU.
5. Wykonawcę obowiązuje zakaz używania aparatów fotograficznych na terenie jednostki wojskowej oraz bezzałogowych statków latających nad terenem wojskowym przez pracowników własnych jak i Podwykonawców bez zgody Zamawiającego.

**§ 4**

**Prawa i obowiązki Zamawiającego**

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

1. Dokonywanie wobec Wykonawcy czynności związanych z nadzorowaniem   
   i odbiorem prac w terminach i na zasadach określonych w umowie oraz w STWiOU.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę   
   lub Podwykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru terenu, na którym wykonywana jest usługa.

**§ 5**

**Termin realizacji umowy**

1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczęcie: **z dniem 02.01.2025**

b) Zakończenie: **do dnia 08.12.2025 r.**

c) Termin wykonania usługi - termin obejmuje wykonanie i złożenie u Zamawiającego kompletu dokumentacji dotyczącej wykonania usługi.

§ 6

**Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy**

1. Strony wyznaczają swoich reprezentantów upoważnionych do podejmowania szczegółowych ustaleń w trakcie realizacji umowy:

1.1 Z ramienia **Zamawiającego:**

1. z upoważnienia Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury w Darłowie, P………..
2. z upoważnienia Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury w Koszalinie, P………..
3. z upoważnienia Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kołobrzegu, P………..
4. Osoba nadzorująca realizację umowy (koordynator) z ramienia WIL:

P……………………………………………………………………………………….tel.

1.2 Z ramienia **Wykonawcy:**

1. ……………………………………………. tel. ...….......….…… lub osoba przez niego upoważniona.
2. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 powyżej nie stanowią zmiany umowy. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o każdej planowanej zmianie tych osób na piśmie, w terminie 7 dni kalendarzowych przed dokonaniem takiej zmiany.

**§ 7**

**Odbiór kwartalny usługi**

1. Przez termin wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy należy rozumieć dzień wykonania całości usługi, w zakresie i terminach określonych w umowie   
   i STWiOU.
2. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami, wymagają formy pisemnej w postaci Protokołu odbioru kwartalnego usługi dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia,   
   o których mowa w STWiOU, podpisanych przez:
3. Przedstawiciela SOI Darłowo, SOI Kołobrzeg oraz SOI Koszalin,
4. Przedstawiciela Użytkownika WBK 835 w Darłowie,
5. Wykonawcę.
6. Protokoły spisane podczas odbioru prac konserwacyjno-naprawczych, winny zawierać wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami wraz z wykazaniem stwierdzonych podczas odbioru wad i określeniem terminu ich usunięcia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego   
   o usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru.

**§8**

**Odbiór końcowy usługi**

1.Przez termin wykonania przedmiotu umowy należy rozumieć dzień wykonania   
 całości usługi, w zakresie i terminach określonych w umowie i STWiOU.

2.Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami, wymagają formy pisemnej w postaci Protokołu   
 odbioru końcowego usługi, podpisanego przez:

* 1. Przedstawicieli Zamawiającego,
  2. Przedstawiciela SOI Darłowo, SOI Kołobrzeg oraz SOI Koszalin,
  3. Przedstawiciela Użytkownika WBK 835 w Darłowie,
  4. Wykonawcę.

3.Protokół spisany podczas odbioru końcowego usługi winien zawierać wszelkie   
 ustalenia pomiędzy Stronami wraz z wykazaniem stwierdzonych podczas odbioru wad   
 i określeniem terminu ich usunięcia.

4.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego   
 o usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru.

**§ 9**

**Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: **„Okresowa obsługa wojskowych bocznic kolejowych nr 835 w Darłowie, nr 885 w Rosnowie oraz nr 831 w Kołobrzegu w 2025 r. znajdujących się w administracji 17 WOG Koszalin (3 zadania)”** Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe - w rozliczeniu kwartalnym**, **łącznie:**
   1. **netto** ……………. zł (słownie……………….…………………….….………....... 00/100),
   2. podatek VAT ….. %, co stanowi kwotę .…… zł (słownie:................................00/100),
   3. **brutto** …………… zł (słownie: …....………...………………………….…...........00/100).

w tym:

1.1. Za wykonanie **zadania nr 1** przedmiotu umowy w zakresie: **„Przeprowadzenia**   
**w 2025 r. w ramach (12 miesięcy, co miesiąc) obchodów torów bieżącej diagnostyki nawierzchni i przeglądów stanu technicznego elementów infrastruktury kolejowej WBK nr 835 Darłowo”** Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe - w rozliczeniu kwartalnym, o łącznej wysokości:**

1. netto ……………. zł (słownie…….………….…………………….….………....... 00/100),
2. podatek VAT ….. %, co stanowi kwotę .…… zł (słownie:................................00/100),
3. brutto …………… zł (słownie: …….………...………………………….…............00/100).

1.2. Za wykonanie **zadania nr 2** przedmiotu umowy w zakresie: **„Prac konserwacyjno-naprawczych** **elementów bocznicy związanych z torami WBK nr 835 w Darłowie”,** Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe - w rozliczeniu kwartalnym, o łącznej wysokości:**

* 1. netto ……………. zł (słownie……………….…………………….….………....... 00/100),
  2. podatek VAT ….. %, co stanowi kwotę .…… zł (słownie:................................00/100),
  3. brutto …………… zł (słownie: …....………...………………………….…............00/100).

1.3. Za wykonanie **zadania nr 3** przedmiotu umowy w zakresie: **„Kontrola ukompletowania elementów WBK nr 885 w Rosnowie oraz WBK nr 831 w Kołobrzegu”** Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe - w rozliczeniu kwartalnym, o łącznej wysokości**:

1. netto ……………. zł (słownie……………….…………………….….………....... 00/100),
2. podatek VAT ….. %, co stanowi kwotę .…… zł (słownie:................................00/100),
3. brutto …………… zł (słownie: …....………...………………………….…............00/100).

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

,

1. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne i obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do realizacji oraz pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonaną usługę.
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmniejszenia zakresu prac, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych prac zostanie wyliczona na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę oferty.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku zmniejszenia   
   lub nieprzydzielenia środków finansowych dla Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonane są niezgodnie z umową   
   lub/i obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać wykonania prac zgodnie z umową lub/i obowiązującymi przepisami.
6. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi kwartalnie, na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur, po wykonaniu całości prac poszczególnych części przedmiotu zamówienia, pisemnie potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w Protokołach kwartalnych odbioru tych prac
7. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo **wystawionej faktury**. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
2. odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1;
3. zwłokę w wykonaniu poszczególnych części przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości umowy brutto poszczególnej części przedmiotu umowy, której zwłoka dotyczy, określonej w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4. zwłokę w przejęciu terenu prac - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5. zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub ujawnionych   
   w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
6. nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy w naradach, odbiorach, przeglądach gwarancyjnych oraz innych spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego - w wysokości 500,00 złotych za każdy taki przypadek;
7. naruszenie przy realizacji niniejszej umowy obowiązujących u Zamawiającego zasad wejść i wjazdów na teren wojskowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;
8. używanie w trakcie realizacji niniejszej umowy aparatów fotograficznych   
   na terenie jednostki i/lub bezzałogowych statków latających nad terenem wojskowym przez pracowników własnych Wykonawcy jak i podwykonawców   
   bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;
9. za brak wpisów w Książce Obchodu Torów i Rozjazdówz wykonanych comiesięcznych obchodów torów przez toromistrza - w wysokości 200 złotych za każdy taki przypadek.
10. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Jemu wynagrodzenia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

**§ 11**

**Rękojmia za wady i gwarancja jakości**

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić **12-miesięcznej** **rękojmi oraz** **gwarancji**  
   na cały przedmiot umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, a na zastosowane podczas prac konserwacyjno-naprawczych WBK nr 835 Darłowo materiały i urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminu rękojmi oraz gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji wad odnoszących się do przedmiotu umowy – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, maksymalnie **do 14 dni** od chwili otrzymania zgłoszenia.
3. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia   
   i usunięcia wad, tzn. o czas liczony od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego do dnia ich usunięcia.
4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany   
   do bezpłatnego usunięcia wszystkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy   
   w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci – na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia tych wad. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w pełnej wysokości.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości z tytułu wadliwie wykonanej usługi.
6. Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi   
   lub gwarancji.
7. Wykonawca odpowiada także za wady powstałe wskutek wad rozwiązań,   
   których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
8. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

**§ 12**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących przypadkach:
3. gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy;
4. gdy Wykonawca systematycznie narusza przepisy BHP, ppoż. oraz warunki techniczne realizacji usługi;
5. gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy   
   nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub dalsza realizacja umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
6. gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie zmienił sposobu wykonywania prac pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu;
7. gdy Wykonawca naruszy zasady postępowania z osobami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej lub zasady postępowania w kontaktach   
   z wykonawcami;
8. w przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usługi w wyznaczonym terminie;
9. gdy Wykonawca popadł w stan likwidacji lub upadłości;
10. gdy limit kar umownych, określony w § 10 ust. 2 zostanie osiągnięty;

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne   
do wykonanych prac.

4. Wykonawca może odstąpić od umowy z powodu naruszenia przez Zamawiającego warunków niniejszej umowy.

5. Każda ze Stron może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej   
pod rygorem nieważności.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji,   
   w szczególności w zakresie wykorzystania ich dla potrzeb realizacji robót budowlanych, utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania, powielania całości dokumentacji lub jej części dowolną techniką, a także prawo zezwalania na wykonywania autorskich praw zależnych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zabezpieczenia w media komunalne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca, media oraz zaplecze socjalne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczy we własnym zakresie, przez cały okres realizacji usługi.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu   
   do korespondencji każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana   
   na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo   
   dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz   
   dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

*Załącznikami do umowy są:*

*Załącznik nr 1 - Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Usługi wraz z   
 załącznikami*

*Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy*

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA:** | **ZAMAWIAJĄCY:** |
| ………………………………………. | ………………………………………. |

Umowa sporządzona w 2 (dwóch) egz.:

Egz. 1 – Zamawiający - PGK

Egz. 2 – Wykonawca

**UZGODNIONO**

Kierownik Infrastruktury

……………………………………………………..

Główny Księgowy

……………………………………………………..

Radca Prawny

……………………………………………….……

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

……………………………………………………