WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……………………… w Krynicy-Zdroju, pomiędzy:

Gminą Krynica-Zdrój - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój - jednostka budżetowa działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008 r. zmienionego Uchwałą Nr XLIX/347/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 marca 2010 r., w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządzeniem Nr 97.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 kwietnia 2019 r. działa Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju – Adrian Chabior

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju – Magdaleny Grońskiej

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ

Oferta Wykonawcy została wybrana po przeprowadzeniu zapytania ofertowego , bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019 z poźn.zm.)

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa kraty wstępnej wraz z budową kanału obiegowego na oczyszczalni ścieków w Powroźniku, zwanego dalej „Przedmiotem umowy”

- Zakres Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności opracowanie:

- mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500;

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych w ilości 5 egz.;

- projekty wykonawcze w ilości 5 egz.;

- przedmiar robót w ilości 2 egz.;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 2 egz.;

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów w ilości 2 egz.;

- kosztorys inwestorski z zastosowaniem kosztów dla poszczególnych branż w ilości 2 egz.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania wyżej wymienionych dokumentów również w wersji elektronicznej (plików w formacie pdf).

- Zakres i forma dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej w ust. 2 pkt 2) - 5), musi odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1126).

Kosztorys inwestorski winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Projekt budowlany winien spełniać wszelkie wymogi obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

- Opis przedmiotu zamówienia dokonany na podstawie dokumentacji, określonej w ust. 2, winien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

- Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych informacji do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z zasadami obecnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji Przedmiotu umowy.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w terminie do dnia …………… 2021 r.

Wykonawca wyda Zamawiającemu w umówionym terminie dokumentację projektową wraz z STWiORB i kosztorysem inwestorskim, stanowiącymi Przedmiot umowy, w ilości 5 egzemplarzy.

Miejscem odbioru Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego Przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony umowy, który stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zamawiającemu Przedmiot umowy.

§ 3.

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. zł (słownie:…………………………………..) brutto.

Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot umowy będzie płatne na podstawie faktury za wykonane i odebrane protokolarnie prace w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Dane identyfikacyjne Zamawiającego muszą być wypisane na fakturze następująco: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 734-354-31-00; Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój. Fakturę należy kierować na adres odbiorcy.

§ 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu umowy a zwłoka ta przekracza 21 dni ponad ustalony termin wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, na co przez podpisanie umowy wyraża zgodę Wykonawca.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie ustalonego wynagrodzenia.

§ 5.

- Całość opracowań, składających się na Przedmiot umowy, wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i każda jego część stanowi własność Zamawiającego. Wraz z zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie prawa majątkowe objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, związane z przekazaną dokumentacją i zezwala mu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem że zmiany te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 6.

            - Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

            - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeks cywilny.

§ 7.

- Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA