Wzór umowy

Część 1

UMOWA NR .............../..................

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, w dniu ……………. 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy:

Powiatem Pabianickim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Pabianickiego z siedzibą 
w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 reprezentowany przez:

- ................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a,

………………………………………………………………………………………… prowadzącym działalność na podstawie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

posiadającym REGON   ……………………………. i NIP ………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające                  na całodobowym zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów (Załącznik nr 1),

zgodnie z ofertą złożoną w przetargu przeprowadzonym w trybie podstawowym oraz SWZ, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

- Wykonawca oświadcza, że w zależności od zlecanych prac usługę będzie wykonywał następującym sprzętem oraz urządzeniami:

pługopiaskarka (3 szt.)* lub solarka z pługiem (3 szt.)*

i

– równiarka (1 szt.) i koparko-ładowarka (1 szt.)

* niepotrzebne usunąć

  - Zimowe utrzymanie dróg obejmuje, w szczególności:

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w odpowiednich standardach zgodnie z załączonym wykazem, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką                  i koparko – ładowarką,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno – piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego,

- mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno – piaskową 50%                 lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji                      z przedstawicielem Zamawiającego.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania, wymienionego w ustępie 2 sprzętu oraz urządzeń, w pełnej sprawności technicznej.

- W okresie realizacji niniejszej umowy sprzęt wymieniony w ust. 3 będzie skierowany wyłącznie do realizacji tego zamówienia.

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

§ 2

- Strony umowy ustalają, iż usługi zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie 
z uzgodnionym zakresem usług, złożoną ofertą. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie usług, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, prowadzenie utrzymania dróg zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 2, za jakość użytych materiałów oraz zastosowane metody organizacyjno – techniczne.

- Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, personel, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty potrzebne do wykonania usług w zakresie objętym niniejszą umową.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiotowe zadanie, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy monitorować  całodobową sytuację pogodową oraz informować Zamawiającego o konieczności wyjazdu na drogi i  podejmować decyzje o wyjeździe na drogi, po telefonicznej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymać stały dyżur dyspozytorski pracujący w ruchu ciągłym.

- Wykonanie usług obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby 
w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

- Zakres i szczegółową lokalizację wykonywania usług określi każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego poprzez stosowne zawiadomienie telefoniczne lub faksem na numer określony w ust. 10 poniżej.

- Wykonanie usługi rozpoczyna się z chwilą zawiadomienia Zamawiającego                       przez Wykonawcę telefonicznie lub faksem o przystąpieniu do wykonania usługi.

- Zamawiający nie będzie uznawał wykonania usług nie zleconych przez przedstawicieli Zamawiającego, którymi są pracownicy Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach: Jolanta Nowicka, Grzegorz Wlaźlak, Maciej Romanowski, Kamil Garzyński, Anna Barańska.

- Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące numery telefonów, które będą służyły kontaktowaniu się w celu wykonywania postanowień umowy:

- Zamawiający: 605 223 808; 42 225 40 48, 42 225 40 54, 42 225 40 27,

- Wykonawca ...................................................... (co najmniej dwa numery telefonów).

Strony niniejszej umowy zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie numeru kontaktowego.

- Wykonawca ma obowiązek składać w ciągu 2 godzin po zakończeniu wykonywania usługi meldunek z przebiegu jej wykonywania przedstawicielowi Zamawiającego, którym są pracownicy Wydziału Dróg i Mostów: Jolanta Nowicka, Grzegorz Wlaźlak, Maciej Romanowski, Kamil Garzyński, Anna Barańska a ponadto Wykonawca ma obowiązek wysłania faxem na numer 42 215 91 66 lub na adres e-mail:drogi@powiat.pabianice.pl do Wydziału Dróg  i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach informacji z przebiegu wykonanych prac najpóźniej dnia następnego po ich wykonaniu, chyba że najbliższy dzień następujący po wykonaniu usługi przypadnie w dzień wolny od pracy, niedzielę, święto wówczas obowiązek Wykonawcy wysłania informacji faxem przypada w pierwszy dzień roboczy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji w sytuacji utrzymania w mocy uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2022 r. nr XLVIII/574/22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (bez numeru), stanowiącej byłą drogę krajową Nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 8 listopada 2022 r. poz. 6162).

a) Zamawiający w zakresie prawa opcji przewiduje możliwość zwiększenia  zakresu przedmiotu niniejszej umowy poprzez zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usług polegających na zimowym utrzymaniu odcinka dawnej drogi krajowej nr 71 na odcinku Węzeł Pabianice Północ – granica powiatu Pabianickiego o długości 13 km w III standardzie utrzymania.

b) Zamawiający w zakresie prawa opcji przewiduje zwiększenie zakresu usług o zakres usług wymieniony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do formularza oferty dla części nr 1 (opcja).

- Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usług w wielkościach/ilościach wskazanych w ust. 12 pkt 1 i 2.

- Uruchomienie prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Uruchomienie prawa opcji poprzez rozszerzenie/zwiększenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy wymaga złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. W przypadku skorzystania 
z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się do jej wykonania.

- W przypadku uruchomienia prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, objętego opcją będzie obliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym dla części nr 1 (opcja), zgodnie z zasadami określonymi w § 7 niniejszej umowy.

TERMINY

§ 3

Strony niniejszej umowy ustalają następujące terminy realizacji usług:

- Wymaganym terminem realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest ich wykonanie w terminie: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.11.2023r. do dnia 15.04.2024r.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania usługi nie później niż ……. godziny od podjęcia decyzji po telefonicznej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego, a w przypadku nagłego bądź niespodziewanego zjawiska przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w czasie do 0,5 godziny licząc od momentu podjęcia decyzji po telefonicznej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

- powiadomienie Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zadania 
w określonym terenie.

- prowadzenie nadzoru nad pracami prowadzonymi przez Wykonawcę.

- bieżące koordynowanie prac w ramach warunków i potrzeb na terenie dróg powiatowych.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w niniejszej umowie należą 
w szczególności:

- przerwanie wykonywania usług na żądanie Zamawiającego,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania usługi,

- zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn 
i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania według potrzeb, zgodnie z zakresem niniejszej umowy,

- utrzymanie dróg w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych 
na niego w niniejszej umowie.

- Sprzęt do wykonania usługi zostanie wyposażony na koszt Wykonawcy w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie zapasy soli i piasku 
na składowiskach własnych w celu prawidłowego wykonania usługi.

- Wykonawca oświadcza, iż sprzęt będzie dyżurował w bazach: ...........................................

- Wykonawca będzie prowadził akcję zimową z siedziby w: .................................................

- Wykonawca zapewni na koszt własny łączność w bazach i będzie na bieżąco informował Zamawiającego o sytuacji na utrzymywanych drogach.

- W przypadku ciągłego opadu śniegu Wykonawca będzie posypywał mieszanką oraz dokonywał odpłużania jezdni, które będzie ponawiane z częstotliwością uniemożliwiającą tworzenie się śliskości pośniegowej.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dopuścić do wystąpienia zasp śnieżnych oraz zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek stałej obserwacji nawierzchni w celu niezwłocznego usuwania śliskości. Wyjazd na jezdnie w celu zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania nastąpi po konsultacji z Zamawiającym.

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

- Obowiązek określony w ust. 11 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 11.

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do niniejszej umowy, że osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności                      przy realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie                         z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 13.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący usługi będą w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), zgodnie 
z oświadczeniem załączonym do umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę                      lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest                               w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania                            ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy               o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy                        lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                            lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy                lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                             lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika                      przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów określonych w ust. 17 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 17 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących usługi                             na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP  i przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący usługi będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie powstałe szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków nałożonych niniejszą umową.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 7

- Wykonawca za zrealizowane usługi otrzyma wynagrodzenie powykonawcze obliczone  jako iloczyn wykonanej efektywnie usługi i ceny jednostkowej usługi podanej                      przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

- Całkowita wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć

łącznie kwoty netto: ………………………….. zł (słownie: ……………………………), plus podatek od towarów i usług ….. tj. …………………………. zł. Razem wynagrodzenie brutto ………………………… zł (słownie złotych: ……………….)..

- Stawki jednostkowe, zawierające podatek VAT, zgodne z formularzem cenowym złożonym przez Wykonawcę, stanowią podstawę do rozliczeń finansowych i nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że płatność z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru rodzaju, ilości oraz czasu wykonywania usług świadczonych w wykonywaniu niniejszej  umowy w okresie miesięcznym przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………… w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy. Płatność zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego w ust. 4. rachunku bankowego, do którego został utworzony wydzielony rachunek Vat na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wystawione przez Wykonawcę faktury będą obejmowały okresy miesięczne, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niepełnego miesiąca, Wykonawcy przysługiwać będzie ryczałt naliczony proporcjonalnie do czasu pełnienia dyżuru ciągłego i gotowości sprzętu.

- Zamawiający zastrzega, że ryczałt za pełnienie dyżuru ciągłego i gotowości sprzętu płatny będzie nie wcześniej niż od 01.11.2023 r.

- Środki na zadanie będące przedmiotem zamówienia nie będą wyższe niż przyjęte 
w planie finansowym budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2024 dz. …… rozdz. ……. § ……… kwota .................. zł brutto (słownie zł: …………………..….………….……).

- Środki przeznaczone na przedmiot zamówienia będą w pełni wydatkowane ze środków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 r.

- Wykonanie prac wymienionych na fakturze winno być potwierdzone podpisem                  na jej odwrocie przez przedstawiciela Zamawiającego po sprawdzeniu i akceptacji wykonania usług.

- Strony umowy zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.

- Wykonawca za zrealizowany przedmiot zamówienia wystawiać będzie faktury na:

Nabywca: Powiat Pabianicki               Odbiorca: Starostwo Powiatowe

siedziba: ul. Piłsudskiego 2                                   w Pabianicach

95-200 Pabianice                                      ul. Piłsudskiego 2

NIP: 731-17-49-778                                     95-200 Pabianice

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio          o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zmiany niniejszej umowy.

- Wartość umowy brutto wraz z waloryzacją kwoty podatku VAT, nie przekroczy ogólnej wartości umowy tj. kwoty …………………………………………………….zł.

- Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF (Numer PEPPOL ………………………………., skrócona skrzynka PEF – Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Dróg i Mostów, www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl), natomiast komplet wymaganych załączników do faktury zgodnie z umową dostarczyć do Wydziału Dróg i Mostów, ul. Piłsudskiego 2 w terminie i na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

§ 8

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania usług w terminie określonym w § 3, 
liczonym od zawiadomienia w sposób określony w § 2 ust. 7.

- Jeżeli opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania usługi przekroczy czas reakcji określony w § 3 od chwili przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze usługi innej osobie w zakresie objętym uprzednim zawiadomieniem. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
do zapłacenia Zamawiającemu równowartości wynagrodzenia za wykonanie zastępcze 
w terminie 14 dni od doręczenia faktury. Brak zapłaty w w/w terminie będzie upoważniał Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu płatności faktury.

- W razie nie przystąpienia do wykonania usługi w ustalonym czasie, określonym w § 3, przedstawiciele Zamawiającego spiszą protokół kontrolny a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- Zamawiający ma prawo pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie należne Zamawiającemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kary i kwoty, które Wykonawca zobowiązany jest zapłacić tytułem wyrządzonych szkód, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym, w przypadku gdyby ustalona kara umowna nie rekompensowała poniesionej szkody.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez niego bądź podwykonawców Pracowników świadczących Usługi          na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów             o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia                przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji niniejszej umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy               przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się                                       o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto zawartej w § 7 ust. 2.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

- Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi,

- zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia 
i wykonania niniejszej umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

2. Z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający będzie mógł skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za dotychczas faktycznie wykonane usługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

- Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony niniejszej umowy, w wykonaniu jej postanowień, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy do korespondencji określony w niniejszej umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio podany adres 
do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP .............................

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej 
w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm).

- Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 jeżeli warunki atmosferyczne spowodują wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy przed terminem określonym w § 3 wg stawek określonych w formularzu cenowym.

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia określonego w § 3 jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 r., z możliwością jednoczesnego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 wg stawek określonych w formularzu cenowym, jeżeli warunki atmosferyczne zmuszą Zamawiającego do prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych po tym terminie.

- Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, w tym dotyczących zatrudniania pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:								Wykonawca:

Załącznik nr 1 – Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania na terenie gminy miejskiej Pabianice, gminy Pabianice i gminy Ksawerów

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – GMINA MIEJSKA PABIANICE

| Lp. | Nr drogi | Lokalizacja | Długość (km) | Powierzchnia (m2) | Standard ZUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3304E | ul. Nawrockiego * | 0,8 | 7.218 | 3 |
| 2. | 3312E | ul. 3-go Maja * | 0,2 | 1.038 | 3 |
| 3. | 3304E | ul. Grota Roweckiego * | 1,5 | 13.380 | 3 |
| 4. | 3312E | ul. 20-go Stycznia * | 4,4 | 28.659 | 3 |
| 5. | 3304E | ul. Wiejska * | 0,7 | 6.945 | 3 |
| 6. | 3304E | ul. Wileńska* | 0,9 | 10.086 | 3 |
| 7. | 3304E | ul. Orla * | 1,1 | 12.271 | 3 |
| 8. | 3307E | ul. Rypułtowicka * | 2,4 | 12.100 | 3 |
| 9. | 3306E | ul. Myśliwska ** | 1,2 | 6.950 | 3 |
| 10. | 3305E | ul. Lutomierska ** | 0,5 | 4.140 | 3 |
| 11. | 3309E | ul. Rydzyńska ** | 1,5 | 8.850 | 3 |
| 12. | 4911E | ul. Wspólna ** | 1,6 | 11.291 | 3 |
| 13. | 3308E | ul. Piłsudskiego ** | 2,1 | 11.895 | 3 |
| 14. | 3307E | ul. Konstantynowska ** | 1,4 | 8.907 | 3 |
| 15. | 3303E | ul. Graniczna, bez nazwy ** | 2,6 | 10.628 | 3 |
| Ogółem: |  |  | 22,9 | 154.358 |  |

* Pierwsza kolejność zimowego utrzymania

** Druga kolejność zimowego utrzymania

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – GMINA PABIANICE

| Lp. | Nr drogi | Lokalizacja | Długość (km) | Powierzchnia (m2) | Standard ZUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4911E | Pabianice – Janowice - Włodzimierz | 10,1 | 50 500 | 3 |
| 2. | 3309E | Rydzyny - Pabianice | 1,6 | 8 000 | 3 |
| 3. | 3308E | Kudrowice – Petrykozy - Szynkielew | 6,1 | 30 500 | 3 |
| 4. | 3314E | Porszewice – granica Gminy Lutomiersk | 1,1 | 5 500 | 3 |
| 5. | 3311E | Droga przez wieś Pawlikowice | 2,8 | 16 800 | 4 |
| 6. | 3310E | Róża – Pawlikowice II - Rydzyny | 9,8 | 49 980 | 4 |
| 7. | 3301E | granica Powiatu – granica Powiatu | 2,2 | 11 000 | 4 |
| Ogółem: |  |  | 33,7 | 172 280 |  |

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – GMINA KSAWERÓW

| Lp. | Nr drogi | Lokalizacja | Długość (km) | Powierzchnia (m2) | Standard ZUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3303E | Wola Zaradzyńska – Pabianice – Sereczyn - Prawda | 0,5 | 2 860 | 3 |
| 2. | 3303E | Rypułtowice – Ksawerów – Wola Zaradzyńska | 5,4 | 29 960 | 3 |
| Ogółem: |  |  | 5,9 | 32 820 |  |

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG- Opcja w zakresie części 1

| Lp. | Nr drogi | Lokalizacja | Długość (km) | Powierzchnia (m2) | Standard ZUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dawna droga krajowa nr 71 | Węzeł Pabianice Północ – granica powiatu Pabianickiego | 13 | 91 000 | 3 |

Załącznik nr 3

Oświadczam, że zgodnie z poniższym wykazem osób przy realizacji zamówienia                           na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy  Miejskiej Pabianice, Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów” czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1465) będą realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników:

| lp | Stanowisko | Data zatrudnienia | Rodzaj umowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

………………………………………….
                           Podpis Wykonawcy