# Zał. Nr 5 do SWZ – wzór projektu umowy

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 013 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl

Oznaczenie sprawy: GPIR.271.1.5.2021

# UMOWA PROJEKT O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu: .......................................... 2021 r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, z siedzibą:  38-242 Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław Kręcisz –Wójt Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą: ....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….……………………...............

(dane rejestrowe – wpis do ewidencji, odpis z rejestru)

reprezentowanym przez:

....................................................................................................

....................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Podstawa prawna

§ 1

- Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 24.10.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm.) - zwana dalej „Ustawą”.

2.   Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1)  	Oferta Wykonawcy z dnia ..............................

2)  	Specyfikacja warunków zamówienia, dokumentacja projektowo – kosztorysowa, 
w skład której wchodzi: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.

Przedmiot Umowy

§ 2

- Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lisów”.

- Przedmiotem inwestycji jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
w miejscowości Lisów, gm. Skołyszyn. Adres inwestycji: Lisów 76 38-242 Skołyszyn, dz. nr ewid. 384.

- Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32 x 17m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z architekturą towarzyszącą oraz systemem odwadniającym. Projektowane boisko ma charakter obiektu sportowego, rekreacyjnego, ogólnodostępnego, przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej i pobliskich miejscowości. Całość inwestycji położona jest na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Lisów.

- Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych, do których przeznaczone będzie wykonane boisko:

- Boisko do mini piłki nożnej i mini piłki ręcznej o wym. 15 x 28 m; wyposażenie boiska: bramka stalowa 3x2 m z tulejami, siatka, pokrywy tulei – 2 szt.

- Boisko do siatkówki o wym. 9 x 18 m; wyposażenie boiska: słupki wolno-stojące z rur stalowych, lakierowane, tuleje do słupków z pokrywami, siatka.

- Boisko do koszykówki o wym. 15 x 28 m; wyposażenie boiska: stojak do tablicy 180x105 cm z wysięgnikiem – 2 szt., tuleja do stojaka – 2 szt., tablice do koszykówki z regulacją wysokości, laminowana z żywic epoksydowych 180x105 cm – 2 szt.

- Zadanie obejmuje m.in.:

- Roboty ziemne: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu o gr. 15 cm 
i wykonanie koryta na całej szerokości o głęb. 20 cm (ok. 653 m2).

- Drenaż boiska: wykonanie systemu rur drenarskich (dreny o średnicy 100mm ze spadkiem w kierunku drenu zbiorczego średnicy 150mm) pod projektowanym boiskiem z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych i odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ze względu na wykonanie wokół budynku szkoły nawierzchni z kostki brukowej Wykonawca będzie zobowiązany w ramach zadania dokonać rozbiórki 
i ponownego ułożenia nawierzchni z kostki na powierzchni niezbędnej do włączenia drenażu boiska do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Podbudowa, warstwy konstrukcyjne boiska:

- Warstwa wzmacniająca z geowłókniny o szer. 5 m 10-16 kN/m;

- Podsypka z piasku gr. 10 cm;

- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 31,5-63 mm – grub. 15 cm;

- Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm – grub. 8 cm.

- Nawierzchnia boiska:

- Warstwa wyrównująca z miału kamiennego frakcji 0-4 mm gr. 3 cm;

- Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, prefabrykowana grub. 13 mm, dwuwarstwowa: warstwa dolna grub. 11 mm (mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym); warstwa użytkowa grub. 2 mm – układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 0,6 – 1,5 mm. Na nawierzchni naniesione linie boisk specjalistyczną farbą poliuretanową. Parametry nawierzchni według opisu w dokumentacji.

- Obrzeża betonowe i chodnik z kostki wokół boiska wielofunkcyjnego:

- Montaż obrzeży betonowych 8x30x100 cm wokół boiska na ławie betonowej 
z oporem;

- Wykonanie opaski z kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm;

- Ze względu na wykonanie w ubiegłym roku chodnika, placu wokół budynku szkoły oraz wyjazdu na teren boiska z kostki brukowej, należy uwzględnić koszt przełożenia, wyprofilowania i uzupełnienia nawierzchni z kostki (wjazd na boisko) w celu połączenia z projektowaną opaską wokół boiska z kostki brukowej. Wykonawca w ramach umowy wykona nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podbudową na dodatkowej powierzchni ok. 10 m2 w celu połączenia projektowanych dojść do boiska z istniejącą nawierzchnią z kostki.

- Schody terenowe:

- Zaprojektowano wykonanie schodów terenowych na ławie betonowej z kostki brukowej grub. 6 cm wraz z montażem obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm. Schody należy połączyć z istniejącą nawierzchnią z kostki poniżej terenu boiska.

- Wyposażenie w urządzenia sportowe:

- Boisko należy wyposażyć zgodnie z rodzajami dyscyplin sportowych, zgodnie z ust. 4 opisu oraz dokumentacją projektową (słupki, bramki, stojaki).

- Ogrodzenie boiska, piłkochwyty:

- Do wykonania ogrodzenie boiska systemowe – wysokość ogrodzenia 2m: słupki stalowe ocynkowane z profili zamkniętych na fundamencie żelbetonowym; siatka pleciona średnicy min. 2,80mm powlekana;

- Dwie furtki jednoskrzydłowe szer. 1 m;

- Piłkochwyty o wysokości 6 m na długości 18 mb, za bramkami do piłki nożnej od strony zachodniej boiska: słupki stalowe z profili zamkniętych 80x80x3mm na fundamencie żelbetonowym, siatka polipropylenowa 10x10 cm, wypory z profili stalowych zamkniętych 60x40x3mm, linka stalowa 4 mm.

- Mała architektura boiska:

- Montaż ławek metalowo – drewnianych – 2 szt.; ławka o wym. 1,70x90 cm, nogi żeliwne w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne;

- Montaż kosza metalowego z daszkiem – 1 szt.; kosz stalowy ocynkowany malowany proszkowo, montaż na metalowej kotwie, zamykany na zamek, mała popielnica w standardzie, pojemność: 35 – 40 l;

- Tablica informacyjna – regulamin boiska wielofunkcyjnego: tablica z HDPE (regulamin w formacie A3), wymiary: 1,85 x 0,55m, elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo, tablica montowana 
w gruncie poprzez betonowanie.

- Odwóz i składowanie ziemi: załadunek i wywóz ziemi z terenu boiska na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ok. 310,3 m3).

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, autorstwa: Studio Architektury: mgr inż. arch. Marek Lisiński, mgr inż. arch. Tomasz Pawluś, mgr inż.arch. Tomasz Soska, która zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych branż, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 z późn.zm.).

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy;

- wymaganiom dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Jeżeli w dokumentacji projektowo - kosztorysowej występują znaki towarowe, patenty lub pochodzenia materiałów to należy traktować jako przykładowe podane z powodu braku innej możliwości opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia tj. w projekcie budowalnym, specyfikacjach technicznych i innych dokumentach określających przedmiot umowy.

- Prace montażowe powinny zostać zakończone odpowiednimi testami i próbami oraz skompletowaniem dokumentacji powykonawczej.

- Przedmiot umowy powinien być zrealizowany z zastosowaniem materiałów i sprzętu nowego, sprawnego technicznie, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy.

Obowiązki Stron

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy w przypadku bezusterkowego wykonania poszczególnych etapów umowy, tj. odebranie bez zastrzeżeń prac przez  Zamawiającego.

2.   	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przejęcie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,  w tym zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 
z przepisami BHP oraz ppoż.

- Rozpoczęcie robót budowanych w terminie do 14 dni od momentu przekazania placu budowy.

- Dostarczenie Zamawiającemu – na dzień przekazania placu budowy - oświadczenia wraz 
z niezbędnymi dokumentami o podjęciu przez osobę wskazaną obowiązków kierownika robót.

- Utrzymanie zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu  
 przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących  
 przedmiot niniejszej Umowy.

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy  oraz utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji zlokalizowanych wokół placu budowy,  chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

- Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonanie własnym staraniem i na własny koszt zasilenia ternu budowy w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków i odpady na warunkach uzgodnionych 
z Zamawiającym.

- Zapewnienie nadzoru geodezyjnego inwestycji.

- Informowanie Zamawiającego o przebiegu robót, w tym stosowanie się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru i projektanta, w tym uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych (do 7 dni od daty konieczności ich wprowadzenia) oraz na żądanie Zamawiającego niezwłoczne dokonanie poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie 
z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną.

- Informowanie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikających. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru zobowiązany jest roboty odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do staniu pierwotnego na własny koszt.

- Uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego kolejności wykonywanych prac objętych umową.

- Należyte reprezentowanie Zamawiającego przed właściwymi organami, urzędami 
i instytucjami w postepowaniach administracyjnych, których przedmiotem będzie uzyskanie wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, badań i ekspertyz.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały te powinny co do jakości odpowiadać wymogom dla wyrobów wprowadzonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz wymogom projektu.

- Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji umowy, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego, mogących być dowodami w razie ewentualnych roszczeń, sporów, katastrof budowlanych, itp.

- Wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, certyfikatów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących materiałów oraz robót realizowanych w ramach przedmiotu niniejszej Umowy.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy 
 będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych  
 przez Wykonawcę, niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni od daty odbioru końcowego.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie 
 trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
 technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

- Udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach okresowych mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych podczas realizacji robót.

- Pokrycie kosztów wykonania badań, zleconych przez Zamawiającego w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych (dostarczonych). Zamawiający może zlecić wykonanie badań profesjonalnej firmie żądać ich zlecenie i przeprowadzenie przez wykonawcę. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Uregulowanie należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie 
  realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i  
  staraniem.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy jest zobowiązany przedstawić wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy 
z informacją o formie zatrudnienia, czasu, stanowisku oraz oświadczeniu Wykonawcy, że zatrudnione osoby jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040  z  późn.zm.) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz posiadają wynagrodzenie w minimalnej wysokości określonej i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Szczegóły i forma dokumentów wymaganych przez Zamawiającego opisane zostały w § 11 umowy.

Podwykonawcy

§ 4

- [Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]*

[Następujące roboty Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:*

................................................................................................................................................

/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych robót/

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Warunki określające możliwość wykonywania robót objętych zamówieniem przez podwykonawców:

- Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany zgodnie z art. 462 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wskazać w odpowiednim punkcie w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem nazw i adresów podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi objęte zamówieniem. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, zakresu wykonywanych przez nich prac w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy określone w pkt 4 i 5 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 9;

  - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 
w ppkt 10, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, w przypadkach określonych w pkt 10.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w pkt 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w pkt 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w umowie z Wykonawcą.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 17 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 19 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych).

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 5

1.     Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Termin przekazania placu budowy - w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia robót:  (przewidywany:  maj 2021 r.)

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  do dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

- Strony określają  wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustalone na podstawie oferty  Wykonawcy w łącznej wysokości:

- netto .................................................................................................................... zł;

- podatek VAT ..........% ........................................................................................... zł;

- brutto ................................................................................................................... zł;

- słownie: ...................................................................................................................

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.:

1) 	Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego.

2) 	Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, obsługą geodezyjną, dokumentami odbiorowymi.

3) 	Wszelkie koszty związane z demontażem, składowaniem, wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych.

4) 	  Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania robót.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pozostanie niezmienne w toku całego postępowania.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 7

    - Płatność wynagrodzenia będzie dokonana jednorazowo po zakończeniu i odbiorze zadania, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

    - Podstawą płatności jest dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru robót, na warunkach określonych w § 8 umowy. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

    - Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP :  ...........................

    - Wykonawca oświadcza, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy u Zamawiającego powstaje / nie powstaje* obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, według poniższego zestawienia:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

    - Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 685-16-51-203.

    - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

    - Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury za wykonanie robót, przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru.

    - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.

Odbiory robót

§ 8

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zgłasza Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu gotowość do odbioru poszczególnych elementów robót, w szczególności robót ulegających zakryciu i zanikających, przedkładając Inspektorowi Nadzoru dokumenty niezbędne do dokonania odbioru wybranego elementu robót (atesty, certyfikaty na materiały, protokoły 
z zagęszczeń, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu). Roboty zanikające 
i ulegające zakryciu w każdej branży obowiązkowo muszą być odebrane przez Inspektora nadzoru. W odbiorach częściowych mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót będzie faktyczne wykonanie w 100% wszystkich robót objętych odbiorem.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót w terminie do 14 dni kalendarzowych od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

- Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami umowy - Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia tych usterek lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie usterek. Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za zwłokę.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą zawierającą: atesty, certyfikaty, poświadczenia jakości, gwarancje dotyczące wbudowanych materiałów i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, protokoły z badań, opinie technologiczne, sprawozdania techniczne, kosztorys powykonawczy, geodezyjną dokumentację powykonawczą i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru.

- Atesty, certyfikaty i gwarancje winny być przedstawiane do wglądu Inspektorowi Nadzoru na etapie dostawy.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest całkowite zakończenie robót w zakresie objętym zamówieniem, uprzątnięcie terenu, przedstawienie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:

- Wszystkie dokumenty dotyczące budowy, w tym dzienniki budowy wraz zgłoszeniem przez kierownika budowy i kierowników robót gotowości do odbioru robót.

2)  Świadectwa jakości, certyfikaty wszystkich materiałów użytych w budowie potwierdzające 
       parametry określone w dokumentacji projektowej i umowie.

3) 	  Świadectwa wykonanych prób (szczelności), protokoły z odbioru robót zanikających i 
       ulegających zakryciu, protokoły z badania prób zagęszczeń.

- Instrukcje obsługi (w języku polskim) i karty katalogowe wszystkich zainstalowanych urządzeń.

- Oświadczenia kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową, przywróceniu terenu do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót.

- Szczegółowy kosztorys powykonawczy wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

8. 	Zakończenie procedury odbioru końcowego robót powinno nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych  od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

9.   Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć w procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budowanej sali oraz w razie konieczności uzupełniać brakujące dokumenty 
i wymagane wyposażenie.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac

§ 9

- Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - Pan ............................................................................. – Inspektor/inspektorzy Nadzoru, uprawnienia Nr ................................................................................ który działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego aktualnie obowiązującego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowiązki określone w Prawie Budowlanym, a w szczególności:

- Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodności jej realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zatwierdza materiały dostarczone przez Wykonawcę do wbudowania.

- Sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę,

- Sprawdza i odbiera wykonane i zgłoszone przez Wykonawcę poszczególne elementy robót 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę 
i przekazania dokumentów odbiorowych.

- Weryfikuje i potwierdza raporty miesięczne z danymi postępu prac składane przez Wykonawcę w okresie realizacji robót.

- Uczestniczy w czynnościach odbioru końcowego obiektów budowlanych wchodzących 
w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania.

- Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także kontroluje rozliczenie budowy.

- Zawiadamia Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych  nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4.	Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby Inspektora Nadzoru oraz pozostałych osób, reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy.

§ 10

- Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:

- Wykonawcę reprezentuje:  ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(należy wskazać osoby wraz z zakresem upoważnienia)

- Kierownikiem robót będzie: ……………………………....................................................
Nr uprawnień: ...........................................................................................................................

- Kierownikiem robót będzie: ……………………………....................................................
Nr uprawnień: ...........................................................................................................................

- Do podstawowych obowiązków kierownika robót należy:

    - Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie  zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie  elementami środowiska  przyrodniczego i kulturowego.

    - Prowadzenie dokumentacji budowy.

    - Przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentów, atestów dostarczonych materiałów przed ich wbudowaniem.

    - Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego.

    - Natychmiastowa realizacja zaleceń wydanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

    - Zgłaszanie – pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia –  Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót,  podlegających zakryciu, robót zanikających przez Inspektora Nadzoru, przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

    - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

    - Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie  Zamawiającemu oświadczenia o: zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym,  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

    - Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

3. 	Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostałych osób, przedstawionych w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 
w następujących przypadkach:

1)  Śmierci, choroby, kwarantanny lub innych zdarzeń losowych.

2)  Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.   W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji 
i posiadać uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż wykazane w umowie.

6.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

Czynności na podstawie umowy o pracę

§ 11

- Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (również dalszego podwykonawcę),  osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośredni na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. „pracowników fizycznych” oraz obsługi biurowej i administracyjnej Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli realizacja zadań przez zatrudnione osoby polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1320).

- Wymóg wskazany w ust. 1 nie dotyczy osób kierujących budową (kierownik budowy, kierownicy robót), dostawców materiałów budowlanych, geodetów.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w tym żądania oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24 Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu osób wymienionych w ust. 1 na umowę o pracę, wykaz tych osób wraz z kopiami umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do Podwykonawców oświadczenie, wykaz osób wraz                  z kopiami umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy                 o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy i nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Przedkładane kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (informacje, takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zweryfikowania). Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, oświadczenia oraz dokumenty Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać w trakcie realizacji robót, w przypadku zatrudniania do realizacji robót objętych umową kolejnych pracowników.

- Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. kara umowna, o której wyżej mowa może być nakładana wielokrotnie, w stosunku do tej samej osoby, w przypadku ponownego stwierdzenia przy następnej kontroli, niezatrudniania tej osoby na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Kary umowne

§ 12

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach.

- Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót przy zadaniu objętego umową 
o którym mowa w § 5 umowy z winy Wykonawcy, podwykonawców oraz za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

- Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru lub 
w zadeklarowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady (zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy) -  wymienionym w § 14 ust. 2 i 4 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

- Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, podwykonawców, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

- Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
(wymienionych w § 13 umowy), w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, podwykonawców, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy,  za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  
o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 umowy lub w przypadku nie przedłożenia zawartej już umowy z podwykonawcom, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 12 umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn.zm.), w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego ogółem brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy - za każdy stwierdzony taki przypadek.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.

5. 	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) 	Z tytułu odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

2)  Za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.

3)	Za zwłokę w dokonaniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:

- Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach;

- Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – w takim przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, 
w przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy 
w wykonaniu robót trwającej dłużej niż 30 dni, lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w pkt 4 w następującym trybie:

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót lub przerwie w wykonywaniu robót w terminie określonym w pkt 4 Zamawiający wysyła do Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania robót;

- Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w umowie.

- Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 ustawy Pzp.

- Pozostałe warunki odstąpienia oraz unieważnienia umowy zawarto w art. 456 – 461 ustawy Pzp.

Gwarancja i rękojmia

§ 14

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie.

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy przedmiot umowy objęty będzie ……………… miesięcznym okresem gwarancji jakości za wady i rękojmi.

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- Jeśli w trakcie trwania okresu gwarancji jakości za wady i rękojmi dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji jakości za wady i rękojmi.

- Szczegółowe zasady określające warunki gwarancji, trybów usuwania wad i usterek określone zostały w karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

Materiały

§ 15

- Zaprojektowane i zastosowane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 
z późn.zm.). Wbudowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zastosowane materiały muszą spełniać parametry techniczne 
i jakościowe określone w dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w oparciu o którą realizowana jest inwestycja.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru do przekazania świadectwa jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

Zmiana umowy

§ 16

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach:

- Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, lub ich wykonanie  nie jest możliwe z przyczyn technicznych 
w przyjętym terminie, a także wystąpienia niżej wymienionych czynników 
i zdarzeń:

- konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania 
i wydatkowania środków zewnętrznych;

- konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych;

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron;

- skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z projektami realizowanymi przez Gminę;

- zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian 
w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, projektów podziałów i decyzji administracyjnych;

- wstrzymanie prac w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu;

- konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz 
z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 2 tygodnie;

- wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające bez przerwy powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), które uniemożliwiają prowadzenie robót;

- wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. zmiana pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian);

- wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych;

- błędów projektowych powodujących konieczność wstrzymania prac lub ich części na okres co najmniej 2 tygodni;

- brak możliwości realizacji lub zakończenia robót związanych ze sprzeciwem mieszkańców, nie wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu robót przez inne instytucje 
w zakresie kolidującym z realizacją zadania będącego przedmiotem umowy;

- ogłoszenia stanu wyjątkowego, zaostrzenia obostrzeń związanych z nasileniem pandemii COVID-19, problemów z uzyskaniem materiałów budowlanych, dostępnością pracowników wykonujących zadanie lub innymi trudnościami spowodowanymi ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego lub pandemicznego, w szczególności pandemią wirusa COVID-19 o termin wpisany 
w odpowiednie rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na:

- ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowo - kosztorysowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś z elementów. Przystąpienie do wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji następować będzie w porozumieniu z Zamawiającym;

- wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli ich wprowadzenie nie będzie skutkować pogorszeniem parametrów, jakości wykonanej inwestycji i autor dokumentacji projektowej zaakceptuje wprowadzone roboty zamienne;

- zmianę przebiegu inwestycji, zmniejszenie lub zwiększenie zakresu opracowania, 
z ewentualną odpowiednią zmianą wynagrodzenia, wynikającą z:

- błędów projektowych;

- protestów mieszkańców;

- objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony przyrody, w tym obszarem Natura 2000);

- niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi;

- wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych 
i konieczność wykonania innych opracowań;

- zmianę sposobu realizacji robót, jeżeli wykonanie robót w oparciu o projekt budowlany jest niemożliwe do wykonania lub istnieje zamienny (korzystniejszy) sposób wykonania robót, pod warunkiem wyrażenia zgody przez autora projektu budowlanego.

- Zmiany umowy określone w ust. 2 wymagają sporządzenia protokołu konieczności podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

- Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w § 4 umowy.

- W przypadku, którym mowa w ust. 2 pkt 1 m, procedura i szczegóły dokonywania zmian umowy w przypadkach związanych z COVID-19 określone zostały w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.).

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i rodzaj zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

- Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych.

- W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

- W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

- Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;

- Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

Postanowienia końcowe

§ 18

1. 	Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. 	Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:							            ZAMAWIAJĄCY:

*- niepotrzebne skreślić