Załącznik nr 08

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………….. 2023 r. w ………………………………………….

a ……...……………….………………………………………………….zarejestrowanym w……………………………………………KRS……………………………….…….., 
NIP ………………………. REGON…………………………….. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………………………….……………………………………………...

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022  poz. 1710 z późn.zm.) do niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Remont ogrodzenia, wymiana drzwi wejściowych, wymiana rynien i rur spustowych oraz naprawa nadproży i spękań murów w budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31”wg zakresu robót, określonego w załączniku nr 1- Opis  przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze robót, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)…………zł netto (słownie: ………………………………………..);

2)…………zł brutto (słownie: ………………………………………).

- Kwota brutto zawiera podatek VAT naliczony przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną ofertą i przepisami prawa ogólnie obowiązującego. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę wynagrodzenia kosztorysowego.

- Ogólna wartość umowy zawiera również opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz wszystkimi innymi pracami koniecznymi do prawidłowego zrealizowania umowy. Wartość netto wykonania przedmiotu umowy określona została na podstawie przedmiaru robót w formie kosztorysu ofertowego opracowanego w wersji skróconej.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 14 ust. 6.

- Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy, wykonany zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót w budownictwie.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy, na podstawie „Protokołu wprowadzenia na budowę”, w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy.

- Zamawiający w dniu przekazania placu budowy wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

- Rozliczenie za wykorzystane, w trakcie realizacji przedmiotu umowy media, będzie dokonane na podstawie notatki służbowej i faktur wystawionych dla, przez i na rzecz: SPL dla PW SPZOZ w Warszawie na konto Przychodni, energia elektryczna oraz woda i odprowadzane ścieków bytowych w formie ryczałtowej /płatność na podstawie faktury wystawionej przez Przychodnię

§ 3

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

- Wykonawca ma obowiązek, w czasie realizacji umowy, utrzymywać porządek na budowie oraz przestrzegać przepisy bhp i ppoż.

- Wykonawca wyznacza koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z inspektorem wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska, (zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi), na placu budowy i w jego otoczeniu.

- Wykonawca w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem ewentualnych wad zatrudni na placu budowy takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagania bhp, ppoż. oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

- Wykonawca w terminie do 3 dni przed przystąpieniem do prac na terenie SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych, zatrudnionych na umowę o pracę z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- nr dowodu osobistego,

- wymiar czasu pracy.

oraz

- wykaz pojazdów dostawczych wraz z nr rejestracyjnymi i marką pojazdów.

- W związku z prowadzonymi robotami, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość na terenie zamkniętym, oraz zapobiegać jego  zniszczeniu przez użycie własnych środków transportowych, czy też jego Podwykonawców.

- Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wytwarzania i zagospodarowania odpadów, przedstawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia na budowę zezwolenie w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku prowadzenia działań związanych z niniejszą umową lub oświadczenie o ich braku.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że użyte materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów uzyskanych z demontażu, wynikającego z realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących na terenie Przychodni przepisów w zakresie wejścia i wjazdu oraz parkowania pojazdów.

- Przekazany plac budowy, do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiającemu, podlega ochronie przez Wykonawcę przed kradzieżą,zniszczeniem oraz Wykonawcę – pożarem

- Zlikwidowanie placu budowy, m.in. uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu poprzedzającego realizację przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje na koszt własny.

- Termin przekazania terenu po zlikwidowanym placu budowy, Strony umowy ustalają na 7 (siedem) dni, liczonych od daty odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składek ubezpieczenia OC) potwierdzającego, że posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wymieniona w § 1 ust. 2.

- W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, Wykonawca co najmniej na 7 dni przed końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczenia na kolejny okres, w zakresie takim samym jak dotychczasowa polisa.

- Przed przystąpieniem do prac wymagane jest podpisanie porozumienia między pracownikiem, a pracodawcą w sprawie ustalenia zasad współdziałania w zakresie przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy, /t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm./. oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860 z późn. zm./.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania prac remontowo - budowlanych do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057/.

- Za przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez Wykonawcę odpowiedzialny jest Inspektor ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do prac remontowo - budowlanych, Wykonawcy będzie udzielony instruktaż stanowiskowy przez Inspektora ochrony ppoż.

§ 4

MATERIAŁY BUDOWLANE

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały mają posiadać atesty i dopuszczenia, upoważnionych instytucji, do stosowania na rynku polskim.

- 3.Na każde żądanie Zamawiającego materiały, określone w ust. 2, zostaną poddane dodatkowej (jakościowej i ilościowej ocenie) w miejscu robót, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonywanych z tych materiałów.

- 4. Koszty badań określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu zostaną opłacone przez:

- 1)Zamawiającego w przypadku zgodności wyników badań z atestami i dokumentacją;

- 2)Wykonawcę w przypadku niezgodności wyników badań z atestami bądź dokumentacją.

§ 5

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub Wykonawca powierzy Podwykonawcy(com) ……………………………zakres obejmujący następujące prace: ..............................................................................

- Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 jest /nie jest podmiotem, na zasoby, którego Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, która dotyczy podmiotu na zasoby, którego Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 462 ust. 7 Pzp.

- Użycie Podwykonawców, wymagać będzie, w każdym takim przypadku, pisemnej zgody Zamawiającego. Za wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców odpowiedzialność poniesie Wykonawca.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Dotyczy to również zmiany umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5 zgłosi pisemne zastrzeżenie/a do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- w przypadku niespełnienia następujących wymagań:

- terminu wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 8 ust. 1,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy,

- umowa nie zawiera cen lub zawiera ceny wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy.

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń wobec przedłożonego projektu umowy lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Do nieuregulowanych niniejszą umową kwestii dotyczących podwykonawstwa zastosowanie mają zapisy unormowane w art. 462 - 465 Pzp.

§ 6

OSOBY WYZNACZONE DO NADZORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający powołał inspektora nadzoru do spraw budowlanych w osobie ………………………….

- Do wydawania poleceń Wykonawcy, ze strony Zamawiającego, (oprócz inspektora nadzoru) ma prawo:

- Z-ca Szefa Logistyki SPL dla PW SPZOZ w Warszawie – Bogusław Pal

- Szef Logistyki SPL dla PW SPZOZ w Warszawie – Piotr Sokołowski

- Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

§ 7

OSOBY WYZNACZONE PRZEZ WYKONAWCĘ

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ………………………………………

- Kierownikiem budowy jest ……………………………………………………………….

- Wykonawca winien każdorazowo pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie osób wymienionych w § 7 ust. 1 i 2 .

§ 8

TERMIN REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia (umowy)  jest okres liczony od daty przejęcia placu budowy tj. podpisania ,,Protokołu wprowadzenia na budowę” do dnia 31.01.2024 r.

- Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu okoliczności i komplikacji utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót, a w szczególności zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, określonym w § 8 ust. 1.

- Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy i gotowość obiektu do odbioru z wyprzedzeniem, na co najmniej 7 (siedem) dni.

- Zamawiający, w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, powoła komisję w celu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca, przed terminem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego w zakresie wynikającym z obowiązków Wykonawcy.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego informacji o przygotowaniu obiektu do przekazania w użytkowanie lub wyznaczenia komisji odbioru końcowego, Wykonawca ma prawo w terminie 30 dni od daty dokonania wpisu o gotowości obiektu do odbioru, dokonania odbioru jednostronnego oraz wystawienia faktury końcowej.

- O przystąpieniu przez Wykonawcę do jednostronnego odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inwestora i Użytkownika. Po dokonaniu odbioru jednostronnego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia do Zamawiającego dokumentów określonych w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru i przekazania do eksploatacji zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru i przekazania do eksploatacji będzie spisany „Protokół odbioru końcowego robót”, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ……..……… miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania przez obie Strony ostatecznego protokołu odbioru prac.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 449 ust. 2 i 3 ustawy pzp.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. …………zł w formie…………………..………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, kwotę określoną w § 9 ust. 1 wpłacić należy na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: nr ……………………………. do dnia zawarcia umowy, w rozbiciu na 70% i 30%.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad przedmiotu umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy pzp:

  - w przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni (z wyjątkiem sytuacji, gdy z dokumentu na podstawie którego udzielono zabezpieczenia wynika, że przestaje on wiązać w określonym terminie mimo iż nie został zwrócony) po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie;

  - pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

§ 10

ZASADY ROZLICZENIA UMOWY

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami częściowymi – Etap II oraz. Podstawą do rozliczenia faktury będzie, podpisany przez osobę wskazaną w § 7 ust. 1 i inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego/końcowego robót oraz kosztorys powykonawczy za części wykonanych zadań z podziałem na branże, sporządzony w oparciu o załączoną książkę obmiaru robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy, zarejestrowany w US 
w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Należność przekazywana będzie na rachunek Wykonawcy, tj.

Nazwa banku: …………………………..…..

Nr konta: ……………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 
i posiada numer NIP: ………………………….……….

- Faktura VAT będzie dostarczana według wyboru Wykonawcy:

- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego,

- do siedziby Zamawiającego na adres: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska w Warszawie, ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa.

- Faktura VAT musi zawierać następujące dane:

- pełne dane Zamawiającego (nazwę, adres, NIP);

- opis robótw sposób zgodny z umową;

- jednostkę miary zgodnie z umową;

- dokładną ilość odebranych robót;

- cenę jednostkową brutto;

- stawkę podatku VAT;

- wartość brutto odebranych towarów.

- W przypadku dostarczania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, 30 dniowy termin biegnie od dnia dostarczenia tej faktury na konto Zamawiającego w dniu roboczym do godziny 15.00 tego terminu. W przypadku dostarczenia takiej faktury w dniu roboczym po godzinie 15.00 lub w innym dniu niż dzień roboczy, 30 dniowy termin biegnie od pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym dniu.

- W przypadku dostarczania faktur do siedziby Zamawiającego 30 dniowy termin biegnie od dnia wpływu faktury do kancelarii Zamawiającego.

- Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

- Wszelkie rozliczenia finansowe objęte niniejszą umową będą dokonywane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej 
z umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy do faktury Wykonawca będzie dołączał:

- oświadczenie Podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, jaki wynika ze złożonej faktury Wykonawcy;

- kopie faktury Podwykonawców potwierdzone przez nich „za zgodność z oryginałem” wraz z potwierdzeniem dokonanych przelewów.

- W przypadku nie przekazania wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 12, termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 i 12 niniejszego paragrafu.

§ 11

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji 
i rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem końcowego odbioru w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat, liczonych od daty wskazanej 
w ust. 2 zgodnie z KC.

- Dochodzenie praw wynikających z udzielonych przez producentów gwarancji na materiały i urządzenia spoczywa:

- w okresie obowiązywania rękojmi na Wykonawcy;

- po okresie rękojmi na Zamawiającym.

- W okresie rękojmi w przypadku protokolarnego stwierdzenia wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Strony.

- W przypadku awarii Wykonawca robót może być powiadomiony bezpośrednio przez Użytkownika. W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie Użytkownika i niezwłocznego usunięcia awarii.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu umowy na okres gwarancji i rękojmi zgodnie z § 9 ust. 2.

- Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość należytego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym sądzie dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

KARY UMOWNE

- zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę z tytułu nieterminowego zakończenia robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2;

- za zwłokę w fakturowaniu robót po 30 dniach od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie złożenia wymaganego rozliczenia w ciągu 30 dni Zamawiający jest zwolniony od płacenia odsetek za ewentualne nieterminowe regulowanie należności;

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 w przypadku braku zapłaty lub nie terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

- za oddelegowanie do wykonania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas ponownej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) – dotyczy również pracowników podwykonawców;

- w przypadku nieprzedłożenia dokumentów na zasadach określonych w § 15 
ust. 3 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby);

- 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 w przypadku nie dostarczenia wykazu pracowników, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, po wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyżej wymienionego dokumentu;

- za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem opłacenia składki, w terminie, o którym mowa § 3 ust. 22 – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, po wystąpieniu uchybień, bez wezwania Wykonawcy do zapłaty.

- W przypadkach, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionych strat, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ UNIEWAŻNIENIE

- Zgodnie z treścią art. 456 ust. 1 Pzp Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy według swojego wyboru w całości lub części w terminie określonym w ust. 1 pkt 1, w przypadku:

- złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;

- w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

- stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (w myśl art. 635 Kodeksu Cywilnego);

- stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego;

- Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru.

- W przypadkach opisanych w ust. 5 pkt) od 1-7, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

- W w/w przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, przejmując w ciągu 15 dni od wypowiedzenia umowy plac budowy. W tym okresie wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót w obecności Zamawiającego oraz do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia. Ponadto Strony zobowiązane są dokonać odbioru robót w toku i robót zabezpieczających.

- Wykonawca zobowiązany jest: zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, sporządzić wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót z tytułu wykonanej części umowy oraz zapłaty wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

- W razie zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności polegającej na nieotrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych na realizację przedmiotu umowy w całości lub w części, (mimo że były one przydzielone i zaplanowane w ramach planu rzeczowego Zamawiającego na rok 2023), Zamawiający może od niej odstąpić w zakresie części jeszcze niewykonanej lub w całości w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają stosowania przez Strony przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie odstąpienia od umowy.

§ 14

ZMIANY UMOWY

  - Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

- Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian,

- wynikają one z zapisów art. 454 lub art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu:

- uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć;

- z powodu okoliczności siły wyższej.

„Siła wyższa” to nadzwyczajna przeszkoda o charakterze obiektywnym, która przejawiła się w nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeniach, którym zapobiec Wykonawca nie mógł, jak np.: wojna , restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja  czy zamieszki albo w aktach władzy publicznej, jak np.: zajęcie towaru, zakaz eksportu itp. „Siła wyższa” to zdarzenie zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią Wykonawcy.

  - Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być wykazany dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług (VAT).

  - Uzupełnianie, zmiany lub rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§ 15

REGULACJE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszej umowy, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm./. Obowiązek dotyczy również Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na umowę o pracę osoby bezpośrednio realizujące przedmiot zamówienia (pracowników fizycznych), co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innych osób.

Powyższy wymóg nie dotyczy kierowników budowy, inspektorów nadzoru, osób wykonujących obsługę geodezyjną, gdyż pełnią oni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 2351 z późn. zm./, a czynności przez nich wykonywane nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca w celu weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia (pracowników fizycznych), zobowiązany jest do przedłożenia niektórych lub wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, na każde żądania Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od wezwania.

- Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia zostały skierowane osoby, o których mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy, jednocześnie dopuszczając możliwość zmiany ww. osób na osoby o kwalifikacjach nie gorszych niż osoby uprzednio zgłoszone.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej
w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia zmiany zaktualizowanej listy osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z ust. 5 będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 9 – 10 niniejszej umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu naruszenia zasad zatrudnienia na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

§ 16

WIERZYTELNOŚĆ

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania wierzytelności wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie.

§ 17

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych / t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm./.

- W związku z realizacją powyższego zamówienia Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez drugą Stronę.

- Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Strony wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone wzajemnie lub osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku z ich bezprawnym udostępnieniem, czy to z winy umyślnej czy nieumyślnej.

- W związku z wykonywaniem zamówienia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie będzie uprawniona do przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych przez SPL dla PW SPZOZ w Warszawie.

- W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, oświadcza, iż wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu zamówienia wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia, Strona obowiązana jest uzyskać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych przez drugą Stronę .

- Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Stronę niniejszej umowy, nie mogą być zatrudnione przy wykonywaniu zamówienia.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przekazanie praw i obowiązków wynikających z powyższej umowy innemu Wykonawcy może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcie umowy, przedmiotu zamówienia, innych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Przez cały okres realizacji umowy, zakazuje się używania aparatów latających nad terenami i obiektami wojskowymi.

- W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Spory powstałe w toku realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik – nr 1

- Przedmiar robót – załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – załącznik nr 5 i nr 6 i nr 7 do umowy.

…………………………						  ………………………….

Wykonawca								   Zamawiający

Sprawdzono tekst Umowy pod kątem merytorycznym

…....................................................................

Procedura przeprowadzona w sposób zgodny z wewnętrznymi przepisami dot. zamówień publicznych i w sposób zgodny z przepisami ustawy PZP

………………………………………

Zatwierdzono pod względem finansowym

….....................................................

Sprawdzono pod kątem zasad techniki prawodawczej

……………………………………

Radca Prawny

PROTOKÓŁ  WPROWADZENIA NA BUDOWĘ

sporządzony w dniu  ..................................................

1.	Zamawiający

2.	Wykonawca

3.	Umowa (nr, z dnia):

4.	Przedmiot umowy:

Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na budowę* i zaplecze* oraz przekazaniu wykonawcy pozwolenia na budowę nr 	z dnia

i dokumentacji projektowej na

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Przedstawiciele Wykonawcy:

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Przedstawiciele właściciela / władającego terenem (w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający):

- .............................................................

- .............................................................

dokonała wprowadzenia Wykonawcy na budowę w celu realizacji przedmiotu umowy, z następującymi uwagami i warunkami:

1.	Kierownik budowy (robót) do dnia 	 dostarczy kserokopie uprawnień budowlanych oraz złoży pisemne oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami).

2.	Po otrzymaniu tego oświadczenia Zamawiający dostarczy Wykonawcy dziennik budowy.

3.	Wykonawca do dnia 	 wystąpi do Zamawiającego, a w przypadku zajęcia pasa drogowego – także do właściwego zarządcy drogi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajęcie terenu ulicznego.

4.	Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. Będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy.

5.	Wykonawca do dnia 	 ustawi w widocznym miejscu tablicę informacyjną zawierającą co najmniej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz nazwy Zamawiającego i Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy i inspektora nadzoru, przedmiot umowy. Informacje ,wymiary, kolory, liternictwo tablicy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

6.	Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art. 652 k.c.).

7.	Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

8.	Zamawiający wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

9.	Koszt podłączenia i użytkowania wody i energii obciąża* / nie obciąża* Wykonawcę.

10.	W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy możliwości powstania zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego.

11.	Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

12.	Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:

13.	Właściciel  / władający terenem w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający /  ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:

14.	Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu teren budowy i zaplecza protokolarnie, z uwzględnieniem poniższych wymogów:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

Przedstawiciele Wykonawcy:

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

Przedstawiciele właściciela / władającego terenem (w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający):

- ...........................................................

- ...........................................................

* niepotrzebne skreślić

WZÓR PROTOKOŁU KOŃCOWEGO  ODBIORU ROBÓT

sporządzony w dniu  ..................................................

1.	Zamawiający

2.	Wykonawca

3.	Umowa i aneksy (nr, z dnia):

4.	Przedmiot umowy:

5.	Wynagrodzenie za przedmiot umowy:

6.	Podstawowe parametry przedmiotu umowy (dł., szer., m2, m3, średn., itp.)

7.	Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:	1.

2.

3.

4.

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.

2.

3.

4.

przy współudziale Przedstawicieli

przyszłego użytkownika:	1.

2.

3.

4.

stwierdziła co następuje:

7.1.	Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu  ............................. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego.

7.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ....................... potwierdzili gotowość do odbioru.

7.3.	Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie.

Ilość dni opóźnienia wynosi .........................................

7.4.	W przypadku opóźnienia podać przyczyny:

a) powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy  (jakie)

b) powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego  (jakie)

c) niezależne od ww. stron  (jakie)

7.5.	W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia, podać ilość dni i wysokość należnych jednej ze stron kar umownych

7.6.	Przekazany Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawiera:

a) oryginał dziennika budowy – tak* / nie*

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy wg załącznika nr 1 do niniejszego protokółu: kompletną* / niekompletną * - wymienić brakujące:

c) protokóły odbioru robót branżowych pod względem technicznym: tak* / nie* - wymienić brakujące

d) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia: tak* / nie*- wymienić brakujące:

e) wymagane przepisami, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń: tak* / nie * - wymienić brakujące:

f)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: tak* / nie* .

g)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiedniej ulicy, nieruchomości: tak* / nie*.

W przypadku zmian opisanych w punkcie h), oświadczenie Kierownika Budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony.

h)	ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem:

wymagane* / nie wymagane*

dostarczył* / nie dostarczył*

i)	pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy według załącznika nr 2 do niniejszego protokołu: tak* / nie*.

j)	inne (podać jakie) : tak* / nie*

7.7.	Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone:

–	jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy:

–	jeśli tak, wymienić usterki stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w terenie:

7.8.	Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie*

–	jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy ...............

–	jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół przekazania terenu.

8.*	W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały zakończone lub elaborat powykonawczy jest niekompletny albo stwierdzono usterki, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzień ............................. .

Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w pkt. 7 braki*/ usterki* bez dodatkowego wzywania.

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu należy skreślić, a protokół podpisać.

W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiający przystąpi do naliczania kar umownych.

9.*	Po ustaleniu, że stwierdzone usterki* / wady* nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę:

(podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia)

10.* W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono usterek*/ stwierdzone wady i usterki usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia i obniżono z tego tytułu wynagrodzenie*, Zamawiający dokonuje z dniem ............................... odbioru końcowego przedmiotu umowy.

11.	Powyższy protokół wraz z protokółem przekazania przez Wykonawcę terenu zajmowanego pod zaplecze budowy stanowi podstawę do zwrotu, w ciągu 30 dni od daty ich spisania, określonej w umowie części zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

12.	Okres gwarancji jakości ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu.

13.	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie ............ miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokołu.

14.	Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego corocznie począwszy od ..............................

15.	W okresie rękojmi do dnia .............................. zostanie na wniosek Zamawiającego zwołany ostateczny odbiór robot.

16.	Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

17.	Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego będzie stanowił podstawę do zwolnienia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości .

Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciele Zamawiającego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

przy współudziale Przedstawicieli inspektorów nadzoru:

* niepotrzebne skreślić