Załącznik nr 4

Projekt umowy
zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ulicą Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej” zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez
a
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ulicą Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej”.
2. Szczegółowy zakres prac do nadzorowania określa: program funkcjonalno – użytkowy oraz dokumentacja projektowa stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy.
3. W zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji obejmującej:
  1)	budowę drogi gminnej klasy L o nawierzchni bitumicznej i długości 466,74 m, łączącej ul. Gajową (droga gminna 460020S) z ul. Raciborską (droga wojewódzka DW 935) z utwardzonym dwustronnym poboczem, przepustami, odwodnieniem, oświetleniem oraz kanałem technologicznym i murami oporowymi,
  2)	budowę skrzyżowań projektowanej drogi z ulicami Gajową i Raciborską,
  3)	modernizację ul. Gajowej poprzez:
  -	budowę ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3,23 m na odcinku od ul. Jesionowej do ul. gen. Józefa Bema (długość 1317,44 m) wraz z budową kanału technologicznego, odcinków kanalizacji deszczowej i przebudową istniejącej infrastruktury oraz wykonanie warstwy ścieralnej na szerokości 0,5 m od krawężnika wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej,
  -	wymianę nawierzchni chodnika na działkach będących własnością Miasta Rydułtowy wraz z wymianą obrzeży na odcinku długości ok. 240 m od ul. gen. Józefa Bema do rejonu budynku nr 34,
  -	wymianę nawierzchni asfaltowej wraz ze wzmocnieniem podbudowy oraz wymianą włazów, wpustów ulicznych i zabudową krawężników granitowych na odcinku od km 1+089,21 do 1+311,23 (powierzchnia remontowanej jezdni 1923 m2, długość odcinka ok. 240 m od ul. gen. Józefa Bema do rejonu budynku nr 34),
  4)	budowę nowego odcinka ul. Jesionowej o nawierzchni bitumicznej (pow. 370 m2) na działce nr 3215/312.
4. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem obejmuje:
  1. roboty budowlane w zakresie dróg i ścieżek,
  2. rozbiórki i demontaże,
  3. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z niezbędnymi nasadzeniami,
  4. wykonanie nasypów i formowanie skarp,
  5. przebudowę istniejących zjazdów,
  6. przebudowę i/lub zabezpieczenie sieci mediów w kolizji z projektowanym	przedsięwzięciem,
  7. przebudowę murku oporowego przy ul. Gajowej w rejonie wlotu projektowanego	łącznika,
  8. niwelację terenu w rejonie projektowanego łącznika ulic Gajowej i ul. Raciborskiej,
  9. przebudowę istniejącej infrastruktury,
  10. roboty odtworzeniowe istniejących nawierzchni,
  11. przebudowę ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
  12. wykonanie docelowej organizacji ruchu,
  13. odtworzeniowe istniejących nawierzchni.
5. Wymogi, o których mowa w przepisie art. 99 ust. 2 ustawy Pzp, tj. cechy usług określa ustawa Prawo budowlane dla inspektora nadzoru jako uczestnika procesu budowlanego. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia (pełnienie nadzoru inwestorskiego) wymogi w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - nie zostały określone.
6. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
7. Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz udział w komisjach i spotkaniach w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowy nadzór i nie powodować przestojów na budowie, a także odbywać się na wezwanie kierownika budowy, kierownika robót lub Zamawiającego.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie również udziału inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w przypadku gdy z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej właściwy organ nałoży na inwestora taki obowiązek albo gdy wystąpi taka konieczność w trakcie prowadzenia robót.
§2
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z  właściwym zezwoleniem na realizację robót budowlanych, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
4. udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
5. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
6. wskazanie Zamawiającemu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeglądu dokumentacji projektowej, uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski podczas realizacji zadania, w postaci opinii,
7. weryfikacja tabeli harmonogramu rzeczowo – finansowego i tabeli elementów scalonych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokołów odbioru robót, protokołów robót zamiennych czy protokołów konieczności,
8. zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robót,
9. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
10. informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,
11. obsługa okresu gwarancyjnego inwestycji (6 lat od daty odbioru końcowego) oraz wydłużonego okresu rękojmi,
12. potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy/robót osiągnięcia gotowości do odbioru,
13. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,
14. wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisami do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
15. pisemna akceptacja wniosków materiałowych wykonawcy robót wraz z kompletowaniem wszelkich certyfikatów, atestów, deklaracji i innych dokumentów dopuszczających do zastosowania materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
16. egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
17. egzekwowanie od kierownika budowy przestrzegania na terenie budowy obowiązującego prawa m.in. Prawa Budowlanego, BHP, p.poż oraz przepisów wynikających z umowy  z wykonawcą robót,
18. egzekwowanie od kierownika budowy wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
19. przeprowadzenie analizy i oceny dotyczącej proponowanych przez wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
20. uczestnictwo na polecenie Zamawiającego w spotkaniach z udziałem osób wskazanych przez Zamawiającego,
21. dokonanie zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz podpisanie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,
22. uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych,
23. uczestniczenie w odbiorze usuniętych usterek, wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego,
24. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystąpienia robót zamiennych bez żądania dodatkowego wynagrodzenia,
25. bezwzględne żądanie od wykonawcy robót dołączenia do protokołu odbioru robót budowlanych, stanowiącego załącznik do faktury, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów na zastosowane materiały, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych występujących w tych protokołach, w/w dokumenty muszą być potwierdzone podpisem przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy jako wbudowane na przedmiotowym zadaniu,
26. informowanie Zamawiającego o przypadkach realizacji robót budowlano – montażowych przez nieujawnionych podwykonawców,
27. prowadzenie oraz protokołowanie cotygodniowych narad inwestycyjnych,
28. kompletowanie dokumentacji fotograficznej i przekazywanie Zamawiającemu na nośniku elektronicznym w terminie 7 dni od daty podpisania protokołów odbioru poszczególnych etapów, o których mowa w §6 ust. 2 umowy.
§ 3
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §7 zobowiązany jest również realizować w zakresie nadzoru obowiązki wynikające z porozumienia z dnia 10.06.2022 r. z Województwem Śląskim w sprawie budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 ul. Raciborska z drogą gminną w Rydułtowach na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
§4
Roboty dodatkowe i zamienne
  1. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania robót zamiennych, dodatkowych i tzw. „bagatelnych”, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.
§ 5
Osoby zdolne do realizacji zamówienia
  Wykonawca oświadcza, że funkcję wiodącego inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia w branży inżynieryjnej drogowej będzie pełnił…………………….

§6
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego: od dnia podpisania umowy do 07.12.2024 r. oraz w okresie gwarancyjnym inwestycji wykonawcy robót budowlanych wynoszącym 6 lat od daty odbioru końcowego, z zastrzeżeniem że w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z wykonawcą, zmianie ulegnie termin pełnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Etapy i terminy realizacji robót określone w umowie z wykonawcą robót:
  1. termin wykonania wycinki drzew i krzewów: do 29.02.2024 r.
  2. termin wykonania robót budowlanych w zakresie drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową: do dnia 15.09.2024 r.
  3. termin wykonania modernizacji ul. Gajowej: do 07.11.2024 r.
§7
Wynagrodzenie i rozliczenia
  1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą…………. netto…………. (słownie złotych: ……………..), podatek VAT w wysokości…...(słownie złotych: ………….), razem brutto ……………...zł (słownie złotych: ……………………..…..).
  2. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.
  3. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Charakter rozliczenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane – ryczałtowy. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót przewiduje się rozliczenie w trzech transzach - trzema fakturami w następujący sposób:
1)	za wykonanie wycinki drzew i krzewów,
2)	za wykonane i odebrane roboty budowlane związane z budową dogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową,
3)	po odbiorze końcowym obejmującym całość zadania inwestycyjnego.
  1. Rozliczenie przedmiotu umowy z inspektorem nadzoru odbędzie się fakturami, proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych po wykonaniu i dokonanym odbiorze poszczególnych etapów robót przedstawionych w tabeli będącej załącznikiem nr 1 do umowy, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy/robót.
  2. Odbiorcą faktury będzie Miasto Rydułtowy.
  3. Faktury częściowe będą płatne w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
  4. Faktura końcowa płatna będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
  5. Niedopuszczalne jest doręczenie Zamawiającemu faktury przed podpisaniem protokołu odpowiednio odbioru częściowego (etapu) lub końcowego. O naruszeniu tego postanowienia Zamawiający informuje Wykonawcę, wzywając do złożenia - w terminie 3 dni roboczych - faktury korygującej.
  6. Zamawiający dokonuje płatności metodą podzielonej płatności określonej w art.108a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
  7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za wskazanie na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego dokonanie płatności zgodnie z ust. 9.
  8. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
  9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………
  10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 647-10-17-693.
§ 8
Kary umowne
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,
2. brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 10 umowy w wysokości 100 zł za każdy taki przypadek,
3. uchybienia w wykonaniu nałożonych obowiązków, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a w szczególności za:
1. brak uczestnictwa w spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego, o których mowa w §2 pkt 20 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
2. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 28 – wysokości 0,2%	wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
3. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 1 i pkt 7 – w wysokości 0,2%	wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek,
  1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia mu wysokości kar umownych z bieżących należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  3. Wykonawca wpłaca kary umowne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rydułtowy.
  4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
§ 9
Prawo odstąpienia
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
                1. w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonywania czynności nadzoru niezgodnie z warunkami określonymi w § 1 i 2, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy,
                2. w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem	nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:
      1. w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
      2. w ciągu 20 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem dodatkowego terminu do dokonania zapłaty rozpoczynającym się od dnia doręczenia wezwania.

§10
Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy
  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego	postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3-6, a także	w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy	Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu umowy	z wykonawcą robót na zasadach i w przypadkach określonych w umowie zawartej z wykonawcą	robót. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
  4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót wprowadzonych do umowy z wykonawcą robót na zasadzie przepisu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Wynagrodzenie umowne w takim przypadku zostanie zwiększone proporcjonalnie do wartości nadzorowanych robót dodatkowych.
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek itp., i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli zmiana będzie dotyczyła osób inspektora w branży inżynieryjnej drogowej, którego doświadczenie było oceniane na etapie oferty – nowy inspektor winien posiadać analogiczne doświadczenie w nadzorowaniu, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru w branży inżynieryjnej drogowej. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.
  6. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie warunków płatności w szczególności ilości faktur, jeżeli zmianie ulegną zasady rozliczenia inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych albo zmianie ulegną terminy wykonania etapów bądź ich zakres.

§11
Waloryzacja kosztowa (zgodnie z art.439 ustawy Pzp)
1. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za sprawowany nadzór nad robotami budowlanymi w przypadku zmiany cen paliwa. Przez zmianę ceny paliwa rozumie się wzrost odpowiednio ceny jak i jej obniżenie, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen paliwa o co najmniej 15% porównując cenę paliwa z daty złożenia wniosku o waloryzację do ceny paliwa z dnia otwarcia ofert.
3. Waloryzacja, o której mowa w ust. 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy i dotyczyć nadzorów nad robotami, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i 3. Waloryzacja wyliczona będzie w sposób wzajemnie uzgodniony przez Strony w oparciu o dokumenty jednoznacznie wskazujące, iż zmiany cen paliw mają wpływ na koszt realizacji usługi.
4. Waloryzacja wynagrodzenia obligatoryjnie wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego z dnia podpisania umowy. Po osiągnięciu pułapu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, waloryzacja wynagrodzenia na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania.
6. Przez maksymalną wartość zmian wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
7. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust.7, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany cen paliwa rozumianego jako składowa kosztów dojazdu miały wpływ na koszty wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności udział składnika paliwowego w cenie oferty. Udział ten nie może być wyższy niż 15% .
9. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7 zaprosi Wykonawcę do negocjacji.
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen paliw dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  przedmiotem umowy są usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§12
Cesja wierzytelności
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§13
Właściwość miejscowa sądu
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia.

§14
Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

Postanowienia końcowe
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy ustawy Prawo budowlane.

§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
§17
Dokumentami związanymi z niniejszą umową w formie załączników są:

1) kalkulacja kosztów z oferty wg załącznika nr 1a do SWZ,
2) SWZ,
3) oferta,
4) program funkcjonalno- użytkowy,
5) dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

.............................................………….
kontrasygnata Skarbnika