wzór

UMOWA   Nr ……/ 2022

Zawarta dnia ………… 2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, reprezentowanym przez Pierwszego Zastępcę  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Bydgoszczy insp. Marcina Woźniaka, zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod …………………… z siedzibą w ……………………., NIP ……………….., Regon …………, zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy z dnia ………r. z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1.

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót dla zadania pn.: „Dostosowanie układu zasilania w energię elektryczną obiektu Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią przy ul. Pocztowej 11 do współpracy z agregatem prądotwórczym.”, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

- Strony ustalają  termin realizacji przedmiotu umowy: do 50 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – uzgodnienie z Enea Operator.

- Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone notatką służbową podpisaną przez obie strony. W takim przypadku strony dokonają ustalenia nowego terminu wykonania robót, który zostanie zapisany w notatce służbowej.

§3

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: Mirosława Malinowskiego pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- Reprezentantem Wykonawcy  będzie: Pan ……………… – właściciel.

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

§4

## Wykonawca ma obowiązek, na 3 dni przed rozpoczęciem prac  dostarczyć Zamawiającemu listę pracowników Wykonawcy, którzy wykonywać będą czynności związane z przedmiotem umowy bezpośrednio na nieruchomości Zamawiającego.

## Rozpoczęcie prac, o których mowa ust.1, nastąpi po akceptacji przedłożonej listy pracowników przez Zamawiającego.

# W czasie wykonywania umowy Wykonawca utrzymywać będzie na terenie budowy porządek, a w szczególności będzie należycie składował i usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady, śmieci oraz urządzenia prowizoryczne. Drogi na terenie budowy będą przejezdne.

## Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na terenie budowy.

# Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie przewidzianym do odbioru robót.

# Wykonawca może wykonywać prace we wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30. Prace wymagające wyłączenia zasilania w energię elektryczną obiektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w innym terminie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca odpowiada za szkody, spowodowane w trakcie realizacji zadania wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie.

§5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe. Wartość brutto umowy określa się na kwotę ……… zł (słownie złotych: …………).

- W cenie zostało również uwzględnione: zagospodarowanie terenu budowy, uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy i wszelkie inne koszty wynikające z prawidłowej technologii robót.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi jedną fakturą końcową na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót po zakończeniu prac.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego po dniu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca:

- wystawi fakturę na:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7,

85-090 BYDGOSZCZ,

NIP:  554-031-29-93

- dostarczy fakturę do:

Komenda Wojewódzka Policji

Wydział  Inwestycji i Remontów

ul. Kijowska 5,  85-703 Bydgoszcz

§6

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 		czynności,

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych ·Zamawiającemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia, jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,

7) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na swój koszt w terminie 7 dni,

- Wykonawca w dniu odbioru robót dostarczy dokumenty wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.

§7

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca  ustalają kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania swych zobowiązań umownych.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1  umowy,

- za nie dotrzymanie terminu zakończenia robót,  w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia  umownego  brutto określonego w § 5 ust. 1  umowy  za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1  umowy,

c)   za  zwłokę  w   usunięciu   wad    stwierdzonych    przy   odbiorze    w   wysokości

0,2%  wynagrodzenia  umownego   brutto określonego  w  § 5 ust. 1  umowy  za

każdy  dzień   zwłoki   liczonego   od   dnia    wyznaczonego   na   usunięcie

wad   określonego w protokole odbioru robót,

d)  za zwłokę w usunięciu  awarii   w  okresie   gwarancji w  wysokości 0,2%

wynagrodzenia   umownego    brutto    określonego   w  § 5  ust. 1  umowy   za   każdy dzień    zwłoki  w  stosunku   do terminu określonego w § 9  ust. 3 umowy.

2)   Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy   karę   umowną  z   tytułu    odstąpienia   od  umowy

z   przyczyn   zależnych   od    Zamawiającego   w   wysokości   10%   wynagrodzenia  umownego  brutto określonego  w  § 5 ust. 1  umowy   z  wyłączeniem przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że  wykonanie   umowy  nie  leży  w interesie  publicznym,  czego  nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy   Zamawiającemu  przysługuje dodatkowo  prawo  dochodzenia  kary  umownej  za  zwłokę  w  wykonaniu przedmiotu  umowy w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 5 ust. 1    za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu określonego w § 2 ust. 1  do dnia odstąpienia od umowy.

- Strony   zastrzegają   sobie  prawo  do  odszkodowania   uzupełniającego,   przewyższającego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§8

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  nastąpi zaprzestanie działalności przez Wykonawcę;

2)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie                             kontynuuje.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności          takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Termin dokonania odstąpienia          wynosi 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zajściu okoliczności          uzasadniających odstąpienie.

§9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego - bezusterkowego na cały przedmiot niniejszej umowy (roboty budowlane oraz  wbudowane  urządzenia i materiały).

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.

## W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

Powiadomienia  kierowane będą na e-mail: ……………

## Usunięcie wad potwierdzone zostanie pisemnym protokołem.

## Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia lub jego elementu w okresie gwarancyjnym skutkuje wymianą urządzenia na nowe w ciągu 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu umowy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej skorzystać.

§10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

§12

- Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu na tle realizacji niniejszej umowy, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Integralną część umowy stanowią:

            - Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia.

            - Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………. r.

§14

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: