# Nr sprawy: PT.2370.5.2024	    Załącznik nr 1 do SWZ

UMOWA………………

- PROJEKT -

zawarta pomiędzy:

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 61,

27-600 Sandomierz, NIP 864-15-83-459, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………..

zwanym dalej „zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie 
pn.: „Remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu” zawarto umowę następującej treści:

# § 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Remontu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu”

- Przedmiot umowy określony został w  Załączniku nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o którym mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- SWZ z załącznikami, oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy;

- posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością;

- dysponuje siłą roboczą, odpowiednimi środkami transportu, materiałami, narzędziami i innymi urządzeniami niezbędnymi do należytego wykonania umowy;

- przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami, dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną, a nadto zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

- Roboty prowadzone będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w innych godzinach oraz w każdym dniu kalendarzowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

# § 2

Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do 27.12.2024 r.

# § 3

# Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto…………………………………... (słownie ……………………………).

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez zamawiającego rezultatu i nie może być powiększona o koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, których nie ujęto w opisie przedmiotu zamówienia lub których konieczności wykonania nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji umowy.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu umowy (tzw. protokół odbioru końcowego robót), niewykazujący wad przedmiotu umowy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

# § 4

Do obowiązków zamawiającego należy:

- przekazanie terenu remontu przedmiotu umowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy;

# § 5

# Wykonawca zobowiązany jest do odbioru terenu remontu w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.

# Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, posiadanego sprzętu oraz materiałów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą przez cały okres realizacji zamówienia.

# Od momentu przejęcia terenu remontu aż do odbioru końcowego wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy.

# Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu plan BIOZ przed rozpoczęciem robót.

# W przypadku przerwania robót wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

# W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren remontu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

# Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu remontu odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.).

# Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia śmieci we własnym kontenerze i odpadów powstałych podczas robót, przestrzegając przepisów dotyczących utylizacji.

# Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim oraz zamawiającemu podczas prowadzenia robót.

# Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

# Do czasu odbioru końcowego wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

# Wykonawca po wykonaniu całości objętych przedmiotem umowy prac, zgłosi w formie pisemnej zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i pisemnie poinformuje o tym wykonawcę.

# Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

# Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad na własny koszt.

# Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, natomiast wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu umowy, niewykazującym wad przedmiotu umowy.

# § 6

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia, wymienionych                      w ofercie wykonawcy.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego do wykonania tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy dopuszcza realizowanie robót przez podwykonawcę, zmianę lub rezygnację z podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, która następuje wyłącznie za zgodą zamawiającego i wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy wykonawca każdorazowo zobowiązany jest poinformować zamawiającego o zamiarze zlecenia części zamówienia podwykonawcy, ze wskazaniem zakresu zleconych robót oraz danych podwykonawcy i osób wykonujących roboty.

- Zamawiający ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy,                    w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do jego pracy lub niestosowania się do zaleceń i żądań zamawiającego.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

# § 7

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  osób wykonujących prace remontowe.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte niniejszą umową. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte niniejszą umową:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- W przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 2 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte niniejszą umową.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# § 8

- Wykonawca udziela zamawiającemu …….. - miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Bieg terminu gwarancji z tego tytułu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad/ usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia wykonawcy o ich ujawnieniu, bądź w innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie usunie wady/usterki, zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy.

# § 9

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 –                    w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi / gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy -                     w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 złotych za każdy dzień pracy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Łączna wartość kar umownych nałożona na wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

# § 10

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

- odstąpienia przez zamawiającego od wykonania części robót, a wynikających np.                                                    z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy;

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

    - niedostępnością na rynku materiałów, wskazanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;

    - pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

    - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w przedmiarze lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

    - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności  np. potrzeba wykonania robót dodatkowych.

- Zakazuje się wprowadzenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku uzasadniającego konieczności dokonania zmian.

- Podstawą do sporządzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robót dodatkowych będzie protokół konieczności złożony przez wykonawcę i zatwierdzony przez zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w szczególności w razie:

  - jeżeli wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie zamawiającego lub wynikających z technologii robót;

  - w razie wykonywania przez wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami.

- Zmiany niniejszej umowy oraz odstąpienie od umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# § 11

- Osobą upoważnioną przez zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest Pan/i:

…………………………………………………………………………………………………….

- Osobą upoważnioną do realizacji umowy ze strony wykonawcy jest Pan/i:

……………………………………………………………………………………………………..

# § 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia               23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2024 poz. 1061 ze zm.).

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby zamawiającego.

# § 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

............................................	........................................

# ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA