Trąbki Wielkie, dnia 28.05.2021 r.

Nr postępowania : ZP.271.2.2021

***strona internetowa***

 ***prowadzonego postępowania***

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Przebudowa ul. Łąkowej w Mierzeszynie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00057374/01

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

Na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SWZ.**

1. **Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

**Zapytanie nr 1 .** Zgodnie z §14 wzoru umowy, kara umowna wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, oraz 1%, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. Wysokość kar przyjęta przez Zamawiającego we wzorze umowy przy założeniu wartości zadania na poziomie określonym w kosztorysie inwestorskim powoduje nadmierne ryzyko finansowe po stronie Wykonawcy (kara w wysokości ok 20 tys zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy). Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kar zawartych w §14 ust.1, 2 oraz w §14 ust.3 wzoru umowy do wartości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dokonuje zmiany w §14 ust.1 pkt 1), 2) i 3) projektu umowy załącznika 6 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

* + - 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

**Zapytanie nr 2.** Wykonawca wnosi o zmianę limitu kar umownych do wysokości 10% wartości umowy brutto.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dokonuje zmiany §14 ust.4 projektu umowy załącznika 6 do SWZ.

**Zapytanie nr 3.** Wykonawca wnosi o podanie terminu związania ofertą poprzez wskazanie daty.

**Wyjaśnienie:** W związku ze zmianą terminu składania ofert, ulegnie zmianie termin związania ofertą, który będzie upływał w dniu 10.07.2021r.

1. **Zmiana treści SWZ:**

**1.Zamawiający zmienia w rozdziale XXI. pkt 6. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedłożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na e-maila: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl:

1. kopii uprawnień osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2. ppkt 4) oraz kopii dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa tych osób.
2. kosztorysu ofertowego zgodnie z zapisami rozdziału XV pkt 9) SWZ
3. kopii polisy OC działalności
4. listy osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

Brak przedłożenia wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, że Wykonawca uchyla od podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium.

**2.Zamawiający zmienia w rozdziale XVIII. pkt 1, 3, SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

**1.** Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 11.06.2021 r. do godziny 10:00**.

**3.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.06.2021 r. o godzinie 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania ofert, ulegnie zmianie rozdział XVII pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłużej niż **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa w dniu 10.07.2021r.

**3.Zamawiający zmienia w rozdziale X. pkt 5 SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: