# Załącznik nr 10 do Regulaminu – Projektowane postanowienia umowne

zawarta w Łodzi  w dniu ............................... 2023 roku, pomiędzy:

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)

reprezentowanym przez:

……………………………………………                  - Dyrektora

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

…………………………, z siedzibą w …………………….., kod pocztowy …………….. przy ulicy ……………………………., zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………….

łącznie zwanymi jako „Strony”, a każda z nich z osobna „Stroną”

została zawarta umowa następującej treści:

( 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: wykonanie pomnika upamiętniającego polskie dzieci, ofiary niemieckich obozów na terenie Łodzi i okolic, zlokalizowanego na terenie cmentarza Rzymskokatolickiego pw. św. Wojciecha – położonego w Łodzi przy ul. Kurczaki 81/85, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika oraz  dokumentacją projektową i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w oparciu o koncepcję pomnika wyłonioną w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu (zwanym dalej Konkursem), z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych Sądu Konkursowego i zaleceń Zamawiającego, na podstawie pracy konkursowej.

- Przedmiot zamówienia składa się z następujących Etapów:

    - Etap I: opracowanie projektu pozwalającego na uzyskanie pozwolenia na budowę i projektu wykonawczego,

    - Etap II: wykonanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, niezbędnych projektów wykonawczych,

    - Etap III: wzniesienie pomnika na podstawie wybranej koncepcji w konkursie na pomnik upamiętniający polskie dzieci, ofiary niemieckich obozów na terenie Łodzi i okolic, prowadzonym przez  Zamawiającego oraz transport na miejsce montażu

    - Etap IV: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Prace projektowe winny być na bieżąco konsultowane z przedstawicielem Zamawiającego: imię i nazwisko, email, nr tel. ……………., nie rzadziej niż raz w tygodniu.

- Wykonawca wykona kompletną dokumentacje projektową, o której mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz doświadczenie i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie wykonania przedmiotu umowy oraz realizacji wszelkich jej postanowień.

- Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 2

- Strony ustalają termin wykonania całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia …………  przy czym:

- Etap I: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pozwalającego na uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie od dnia zawarcia umowy do ……. dni, tj. do dnia ………………

- Etap II: Wykonanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych realizowanych robót, projektów wykonawczych w terminie od dnia zawarcia umowy do ……. dni, tj. do dnia ………………

- Etap III: Wzniesienie pomnika na podstawie wybranej koncepcji w konkursie wraz z zagospodarowaniem terenu wskazanego w regulaminie Konkursu……. ………………… w terminie od dni zawarcia umowy do ……. dni, tj. do dnia ……………….

- Etap IV:  Nadzór autorski nad realizacją pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu.

§ 3

- Wynagrodzenie za należycie wykonany przedmiot Umowy ustala się, zgodnie z kosztorysem złożonym w Konkursie: łącznie na kwotę brutto .................... zł (słownie: ........................................ złotych /100).

Zadanie finansowane jest będzie przez Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu ze środków zabezpieczonych w budżecie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: ……………………………………………………………………

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej oraz niezbędne do wykonania zadania oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie kosztów za realizację przedmiotu Umowy.

- Nieuwzględnienie jakichkolwiek kosztów o których mowa w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym w tym ryzyka związanego z przyjętą stawką VAT.

( 4

- Rozliczenie prac nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury po zakończeniu każdego z Etapów realizacji inwestycji.,  w sposób podany poniżej:

Etap I: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pozwalającego na uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie od dnia zawarcia umowy do ……. dni, tj. do dnia ………………

Etap II: Wykonanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych realizowanych robót, projektów wykonawczych w terminie od dnia zawarcia umowy do ……. dni, tj. do dnia ………………

Etap III: Wzniesienie pomnika na podstawie wybranej koncepcji w konkursie wraz z zagospodarowaniem terenu wskazanego w regulaminie Konkursu……. ………………… w terminie od dni zawarcia umowy do ……. dni, tj. do dnia ……………….

Etap IV:  Nadzór autorski nad realizacją pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury, nastąpi w terminie do 21 dni od dnia jej prawidłowego wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia wystawienia. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.

- Rozliczanie wykonania Przedmiotu Umowy następować będzie na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur za każdy Etap realizacji Umowy,

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy (etapu), podpisany przez przedstawicieli stron, zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie do 4 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych praw czy obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

( 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- terminowa realizacja zobowiązań wynikających z Umowy,

- zapewnienie Wykonawcy przed przystąpieniem oraz w trakcie realizacji przedmiotu Umowy dostępu do nieruchomości, na której posadowiony będzie przedmiot Umowy,

- terminowy odbiór przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji i formy przestrzennej,

- terminowa realizacja płatności wynikających z przyjętych w umowie zasad płatności.

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z dołożeniem najwyższej staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz na zasadach i w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej posadowienia formy przestrzennej.

3.Dokumentacja będzie sporządzona rzetelnie i kompletnie, wykonana zgodnie z potrzebami realizacji przedsięwzięcia oraz będzie zawierać rysunki, rozwiązania, opisy i inne dane niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykonania Dokumentacji projektowej przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, przygotowanie i doświadczenie zawodowe, oraz jeśli to wynika z przepisów prawa posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności, wpisanych na listę członków samorządu zawodowego.

5.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym na zasadach i w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także do:

- wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego odnośnie sporządzanych projektów w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- umożliwienia Zamawiającemu kontrolę realizacji Umowy na każdym jej etapie,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy albo mieć wpływ na przyszłe koszty realizacji formy przestrzennej oraz o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na terminy wykonania Umowy lub koszty jej wykonania,

- stosowania i proponowania najkorzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań z punktu widzenia celu umowy, z uwzględnieniem aspektu technicznego i ekonomicznego,

- weryfikowania w całym okresie wykonania Umowy obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy bez wad.

- Przez wady przedmiotu Umowy należy rozumieć błędy projektowe polegające na wadliwym skoordynowaniu elementów projektu lub wystąpieniu braków w zakresie jego elementów, których konieczność wynika z przepisów prawa lub sztuki budowlanej, nieprawidłowości lub braki w przedmiocie Umowy będących rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez Wykonawcę załączników do Umowy, przepisów prawa powszechnie obowiązujących w dniu przekazania projektu lub jego określonej części, albo w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego. Pod pojęciem istotnej wady przedmiotu Umowy Strony rozumieją takie wady, które są niemożliwe do usunięcia w przedmiocie Umowy.

- Wykonawca przy opracowywaniu przedmiotu Umowy zobowiązuje się zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy formy przestrzennej, charakteryzujące się optymalnym stosunkiem jakości do ceny dla obiektu, który ma być wykonany w oparciu o przedmiot niniejszej Umowy. Przedmiot Umowy musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin z dziećmi, młodzieży, w sposób określony w przepisach prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania przedmiotu Umowy kompletnego z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jego podstawie, spójnego i skoordynowanego oraz umożliwiającego uzyskanie stosownych decyzji dotyczących realizacji formy przestrzennej, a także celu jakiemu ma służyć oraz do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą, w dniu w którym zostaną zastosowane w trakcie realizacji formy przestrzennej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy nadto:

- zapoznanie się z należytą starannością z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac,

- sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu Umowy,

- optymalizacja przyjmowanych rozwiązań pod względem przestrzennym, architektonicznym, funkcjonalnym, technicznym, ekonomicznym, estetycznym, środowiskowym,

- konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań przedmiotu Umowy, a także elementów wpływających w istotny sposób na koszt przedsięwzięcia,

- bieżące przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w szczególności za wady dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, zwłaszcza za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udziela Zamawiającemu …………miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentację projektową , której okres wynosi 3 lata od dnia jej odbioru.

- O wszelkich ujawnionych w trakcie trwania rękojmi i gwarancji wadach dokumentacji projektowej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie w terminie do 14 dni od daty ich wykrycia.

- Wykonawca zawiadomiony na podstawie ust. 4, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i uwzględnienia uwag wniesionych przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wadach, chyba że Strony uzgodnią termin późniejszy.

- W przypadku nieusunięcia wady dokumentacji projektowej w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad w takim przypadku, nie wyłączy prawa Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę w usunięciu wady i nie stanowi naruszenia praw autorskich Wykonawcy oraz nie rodzi jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

( 7

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa do przedmiotu Umowy, w tym w szczególności autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe i jest w pełni uprawniony do rozporządzania nimi.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § …………… ust. ……………….. Umowy, Autor projektu przenosi na Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu (dalej: Muzeum), bezterminowo i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe oraz udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Utworu, powstałych i przekazanych Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.):

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy Utworu techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie skanów, a także wykonywanie form przestrzennych Utworu w dowolnej skali;

  - w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu - wprowadzanie Utworu do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie Utworu sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;

  - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie, udostępnianie na innych podstawach;

  - w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór utrwalono:

- przedstawianie i posługiwanie się Utworem w celu wszczęcia postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa i w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa,

- wykorzystanie całości lub części Utworu do dalszych opracowań, w materiałach reklamowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Muzeum,

- wykorzystywanie w czasie eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji Pomnika powstałego na podstawie Utworu,

- opracowywanie Utworu, w tym dokonywanie jego zmian po uzyskaniu zgody Autora.

- Wraz z autorskimi prawami majątkowymi Autor przenosi na Muzeum uprawnienia do wykonywania autorskich praw zależnych do Utworu, bez dodatkowej zgody Autora. Muzeum jest uprawnione do udzielania dalszych zezwoleń do wykonywania praw zależnych.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu nastąpi w dniu jego przyjęcia przez Muzeum, przy czym Autor zezwala Muzeum, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, na korzystanie z dokumentacji, celem jej weryfikacji, przed dniem przyjęcia.

- Autor przenosi nieodpłatnie na Muzeum wszelkie autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa zależne do Utworu, w całości lub części.

- Autor udziela Muzeum zezwoleń do wykorzystania Utworu w części lub całości.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego, nie są ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, tzn. odnoszą się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriów innych państw.

- Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Autora na Muzeum całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Muzeum, w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, iż postanowienia Umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Muzeum wówczas Autor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania pisma od Muzeum, przeniesie na Muzeum, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do Utworu (w tym prawa zależne) na tych polach eksploatacji, na jakich zażąda tego Muzeum,  a ponadto Autor nie będzie dochodził od Muzeum jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu. Autor oświadcza także, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać względem Muzeum z tego tytułu i oświadcza, iż nie będzie w żaden sposób dochodził takich roszczeń.

- Autor zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych do Utworu wobec Muzeum w zakresie decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworu oraz nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu i jednocześnie upoważnia Muzeum do wykonywania Jego osobistych praw autorskich do Utworu oraz do udzielania dalszych upoważnień do wykonywania tych praw.

- Autor zobowiązuje się także, że żadna z osób będących twórcą (współtwórcą) Utworu, nie będzie wykonywać wobec Muzeum, jego następców prawnych lub innych podmiotów, którym Muzeum udostępni którykolwiek z elementów tego Utworu, przysługujących jej praw osobistych, w szczególności osobistych praw autorskich. Autor zapewnia, iż każdy z twórców (współtwórców), na żądanie Muzeum, niezwłocznie złoży bezpośrednio wobec nich pisemne zobowiązanie do niewykonywania powyżej opisanych praw.

- W przypadku skierowania przez osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie do utworu jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Muzeum, Autor zobowiązuje się:

- zwolnić Muzeum z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu,

- pokryć koszty poniesione przez Muzeum w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie),

- pokryć poniesione przez Muzeum koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie.

( 8

- Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.

- W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 45 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do jej wykonania.

- Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów realizacji któregokolwiek z Etapów, określonych w § 2 ust. 1, każdorazowo o co najmniej 14 dni, Zamawiający będzie mógł od Umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności opisanych poniżej:

  - Wykonawca skierował lub dopuścił do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby niż wskazane przez Wykonawcę bez wcześniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego,

  - Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania należytej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnia obowiązków z Umowy wynikających;

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja prac przez Wykonawcę lub Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

  - jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę  przekroczy 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- W przypadkach, o których mowa w pkt 2-4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do chwili jej rozwiązania

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności.

§ 9

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody powstałe w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku zwłoki w realizacji poszczególnych Etapów przedmiotu umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego przez Zamawiającego do ich usunięcia;

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego określonego w ( 3 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w ( 3 ust. 1 umowy;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia z § 3 ust. 1 umowy

- Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, z przysługującego mu wynagrodzenia

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

- Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony Umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych naliczonych z różnych tytułów, z tym, że do wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie

§ 10

- Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozpatrywane będą w drodze negocjacji.

- W przypadku braku możliwości rozwiązania sporów w drodze negocjacji w terminie 21 dni od ich wszczęcia, spory wynikające ze stosowania niniejszej Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

- Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

– praca konkursowa z załącznikami

- wytyczne techniczne opisane w Regulaminie

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: