ZP.272.25.2021 Chojnice, 2022-01-13

Do wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:  **„Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w m. Sławęcin i Ogorzeliny oraz na odc.** **Ogorzeliny – Sławęcin i Ogorzeliny – gr. Powiatu.**

**Ogłoszenie nr 2021/BZP 00336802/01 z dnia 2021-12-29**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**Pytanie 1**

**Proszę o podanie prawidłowej wartości dla poniższych pozycji przedmiaru branży drogowej dla części Sławęcin-Ogorzeliny (w opisie podano wartość 1836,7, zaś w kolumnie obmiar/ilość 1826,70 m2.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** |  |  | **Konstrukcja jezdni drogi powiatowej nr 2638G (km 5+875,22 ÷ 6+195,28)** |  |  |
| **52 d.10** | **KNR AT-03 0202-02** | **D.04.03.01** | **Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2**  **1836,7 m2** | **m2** | **1 826,70** |
| **53 d.10** | **KNR 2-31 0311-01** | **D.05.03.05** | **Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąco-wyrównawcza z AC11W - grubość po zagęszczeniu 4 cm**  **1836,7 m2**  **Krotność = 0,75** | **m2** | **1 826,70** |

**Odpowiedź 1:**

**Do kalkulacji należy przyjąć wartość 1836,7 m2.**

**Pytanie 2**

W związku z §6 PPU - Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, i zapisu odnośnie rozliczenia wynagrodzenia:

1) Faktura częściowa w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 i odpowiadająca wartości przerobu potwierdzonego częściowym protokołem odbioru robót zgodnego z § 7.

2) Faktura końcowa w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 po wykonaniu całego zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym na podstawie końcowego komisyjnego protokołu odbioru,

**Kiedy Zamawiający wypłaci wynagrodzenie zgodnie z wystawioną fakturą końcową w przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przed terminem realizacji określonym w umowie?**

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający wypłaci wynagrodzenie zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: **<https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje>**
2. a/a