„Projekt umowy”

UMOWA nr …

zawarta w dniu … r. pomiędzy

Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Pucka 11

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa …………………………………...,

przy kontrasygnacie ……………………………………………..

a …...............................................................................................................................................

(dokładna nazwa i adres firmy)

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

łącznie zwanych „Stronami”, a każde z nich także „Stroną”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr … o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą:  Opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G w miejscowości Bolszewo na odcinku długości ok. 1,1 km”.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:

    - pomiary ruchu i wyznaczenie kategorii ruchu na drodze – 2 egz.,

    - projekt koncepcyjny – 2 egz.,

    - mapa do celów projektowych – 1 egz.,

    - badania geotechniczne i laboratoryjne konstrukcji istniejącej nawierzchni – 2 egz.,

    - inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego i naziemnego, nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń – 2 egz.,

    - wniosek o wydanie ZRID wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egz.,

    - pozwolenie wodnoprawne wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egz.,

    - decyzja środowiskowa wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egz.,

    - inwentaryzacja zieleni wraz z wykazem siedlisk gatunków chronionych – 2 egz.,

    - projekt budowlany – 5 egz.,

    - projekt podziału nieruchomości – 4 egz.,

    - projekt techniczny i projekt wykonawczy – 5 egz.,

    - projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.,

    - przedmiar robót – 2 egz.,

    - kosztorys ofertowy – 2 egz.,

    - kosztorys inwestorski – 2 egz,

    - inwentaryzacja składników roślinnych i budowlanych na przejmowanych działkach – 2 egz

- Zakres prac Wykonawcy obejmuje w szczególności:

  - uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód, ekspertyz i decyzji,

  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty

  - budowy i eksploatacji. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wszystkie elementy projektu powinny zostać dostarczone:

- zarchiwizowane na płytach CD/DVD kompletne opracowanie w plikach o formatach

źródłowych (doc, xls, dgn, dwg),

- zarchiwizowane na płytach CD/DVD kompletne opracowanie w formacie pdf służące do opisu przedmiotu zamówienia jako materiały przetargowe, w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralną częścią niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest SWZ wraz z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

§ 2. Termin realizacji

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

2. 	Wykonawca dochowa terminu realizacji:

1) Etapu I obejmującego: wykonanie pomiarów ruchu, określenie kategorii ruchu, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektowej, uzyskanie mapy do celów projektowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy;

2) Etapu II obejmującego: opracowania i uzyskanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu, wymaganych uzgodnień i opinii, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu budowlanego, projektu podziału nieruchomości i wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze złożeniem wniosku o ZRID, dostarczenie decyzji ZRID do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy;

3) Etapu III obejmującego:  opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów technicznych,  projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, postaci elektronicznej dokumentacji, wykonanie stabilizacji nowoprojektowanych działek oraz inwentaryzacji składników roślinnych i budowlanych na przejmowanych działkach do 18 miesięcy od podpisania umowy;

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zorganizowania narad projektowych z udziałem projektantów w formie spotkań w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli warunki sanitarne na to nie pozwolą, to w formie wideokonferencji - po opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu w formie pisemnej koncepcji projektowej, a także przynajmniej raz na miesiąc podczas prac projektowych.

5. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje czas przeznaczony na wykonanie przedmiotu umowy łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów oraz wymagań określonych w SWZ.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o rezygnacji z realizacji złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający w takim przypadku powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji pisemnie najpóźniej do 14 dni przed upływem terminu na opracowanie Etapu I.

7. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, za termin końcowy uznaje się termin zakończenia prac związanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tj. 12 miesięcy.

§ 3. Nadzór nad umową

      - Nadzór nad niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Damian Lademann tel.: 58 774 32 88, e-mail: damian.lademann@zarzaddrogowy.pl

      - Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza Pana Damiana Lademann.

      - Nadzór nad niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie ………………………….., 
tel.: ………………………….., e-mail: …………………………….

§ 4. Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

- Etap I - zgodnie z formularzem cenowym

poz. 1, 2, 3, 4, 5

cena netto zł …………………………...

podatek VAT zł ………………………...

cena brutto zł …………………………

słownie cena brutto złotych …………………………………………………..…………………

- Etap II - zgodnie z formularzem cenowym

poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

cena netto zł …………………………...

podatek VAT zł ………………………...

cena brutto zł …………………………

słownie cena brutto złotych ……………………………………………………..………………

- Etap III - zgodnie z formularzem cenowym

  - poz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

cena netto zł …………………………...

podatek VAT zł ………………………...

cena brutto zł …………………………

słownie cena brutto złotych …………………………..……………………..………………

- poz. 21

cena netto zł …………………………...

podatek VAT zł ………………………...

cena brutto zł …………………………

słownie cena brutto złotych …………………………………………..…………..…………

- Razem za wykonanie przedmiotu umowy (Etap I + Etap II + Etap III):

cena netto zł …………………………...

podatek VAT zł ………………………...

cena brutto zł …………………………

słownie cena brutto złotych ………………………………………………..……………………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 szczegółowo określa Formularz cenowy stanowiący załącznik do Oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W przypadku wynagrodzenia wyszczególnionego w ust. 1 pkt 3 lit. b) rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczną liczbę działek przeznaczonych do podziału wynikającą z uzyskanej decyzji ZRID.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie maksymalnie trzech faktur za realizację Umowy, tj.:

a) pierwsza faktura częściowa po wykonaniu pozycji od 1 do 5, jednorazowo w wysokości sumy tych pozycji po odbiorze przez Zamawiającego poz. 1 - 5,

b) druga faktura częściowa za wykonanie pozycji 6 – 14  – jednorazowo w wysokości sumy tych pozycji po odbiorze przez Zamawiającego poz. 6 – 14,

c) trzecia faktura częściowa za wykonanie pozycji od 15 – 22 – jednorazowo w wysokości sumy tych pozycji po odbiorze przez Zamawiającego poz. 15 – 22.

- W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury za niezrealizowane elementy w tym za  poz. 12, 13 i 21.

- W dniu przedłożenia w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, zostanie sporządzony protokół przekazania wykonanych prac. W terminie do 30 dni, niezbędnych do sprawdzenia kompletności przekazanych dokumentów, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego wykonanych prac, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/faktur, po zakończeniu zaplanowanych prac i ich odbiorze bez istotnych uwag, na rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista).

- Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego – do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie.

- Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiającego.

- Faktura powinna być wystawiona ze wskazaniem w jej treści:

Nabywca:

Powiat Wejherowski

Ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

NIP: 5882417933

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie

Ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Nr rachunku 18 8350 0004 0000 3679 2000 0010

- Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelać na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5. Waloryzacja wynagrodzenia

            - W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana:

    - stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1773),

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 427 ze zm.),

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w dalszych ustępach niniejszego paragrafu.

- Zmiana umowy wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w treści umowy odstąpiono od obowiązku zachowania tej formy.

- Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w  sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów zmieniających, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności:

- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

- wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,

- szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. 	W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

5. 	Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism Wykonawcy.

6. 	W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, podlegającego wykonaniu po dniu zawarcia aneksu.

7. 	Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z uwzględnieniem następujących reguł:

- podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,

- minimalny poziom zmiany ceny lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1), uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 punktów procentowych;

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

8. 	Zmiany, o których mowa w ust. 7, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

9. 	Zmiany, o których mowa w ust. 7, mogą być wprowadzane poprzez zestawienie kosztów świadczenia poszczególnych usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia SWZ oraz wskaźnika, o którym mowa w ust. 7 pkt 1. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji, o której mowa w ust. 7 nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast kolejne zmiany będą następować nie częściej niż co 3 miesiące od wprowadzenia poprzedniej zmiany, pod warunkiem iż wskaźnik, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, ulegnie zmianie o minimum 5 punktów procentowych w stosunku do miesiąca, w którym dokonano poprzedniej zmiany.

10. 	Poprzez zmianę cen lub kosztów, o których mowa w ust. 7 należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 7, 8 oraz 9 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.

11. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu.

12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapis ust. 7 - 10 Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania powyższej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie.

13. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy – podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji realizacji umowy według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów.

§ 6. Podwykonawcy

  - Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiście przedmiot umowy, z wyjątkiem prac w zakresie - / nie dotyczy /, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów, w tym na którego/ych zasoby Wykonawca powołał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca zobowiązuje się przedstawić (o ile są znani) Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia listę zawierającą nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informację na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy w okresie późniejszym. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiającego, a jej udzielenie będzie możliwe wyłącznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez Zamawiającego dowodami spełnienia przez podwykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (jeśli takie warunki w SWZ przewidziano).

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych Podwykonawców, jak za działania własne.

  - Umowa z Podwykonawcą, a także umowa między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Harmonogram realizacji zamówienia

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

  - Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:

  - zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające stosowne, określone przepisami prawa budowlanego uprawnienia;

  - wykonanie wszystkich obowiązków projektanta określonych w przepisach prawa budowlanego;

  - stosować w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania;

  - określić w dokumentacji projektowej parametrów technicznych i wymagań zastosowanych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w programie funkcjonalno-użytkowym lub równoważnych, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. Wyrobów nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;

  - na etapie opracowania i uzgadniania dokumentacji projektowej wykonywać zalecenia nałożonych przez organy administracji publicznej;

  - uzgadniać z Zamawiającym w kolejnych fazach projektowania rozwiązań i technologii oraz zastosowanych w projekcie materiałów;

  - dokonywać zmian w opracowaniu dokumentacji projektowej na prośbę Zamawiającego, w czasie trwania prac projektowych, bez dodatkowego wynagrodzenia;

  - wyjaśniać na każde żądanie Zamawiającego wątpliwości związanych z przyjętymi rozwiązaniami;

  - zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac;

  - do wykonania przynajmniej dwóch wizji w terenie w obecności przedstawiciela Zamawiającego na etapie sporządzania przez Wykonawcę dwóch koncepcji projektowych;

  - do przeprowadzania, nie rzadziej niż raz w miesiącu, spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym lub zobowiązany jest stawić się na ww. spotkanie na wezwanie Zamawiającego;

  - do przedłożenia stopnia zaawansowania realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego.

  - do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii (skanu mailem na adres inwestycje@zarzaddrogowy.pl) wszelkiej wychodzącej oraz uzyskanej korespondencji mającej wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek przekazać do siedziby Zamawiającego ww. dokumenty w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

- Za wszelkie ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca, chyba, że są one zależne od Zamawiającego.

- Jeżeli w Umowie nie przewidziano terminu dla dokonania danej czynności, czynności te powinny zostać wykonane niezwłocznie, nie później niż jest to uzasadnione względami technologicznymi.

§ 9. Personel Wykonawcy

      - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie swego zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

      - Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia następujące osoby:

- projektant branży drogowej: ……………………………..,

nr tel. ………………………………….,

adres e-mail:…………………………………...

(imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail)

- projektant branży elektroenergetycznej: …………………….…,

nr tel. ………………………………….,

adres e-mail:…………………………………...

(imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail)

- projektant branży teletechnicznej: …………………….…,

nr tel. ………………………………….,

adres e-mail:…………………………………...

(imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail)

- projektant branży sanitarnej: …………………….…,

nr tel. ………………………………….,

adres e-mail:…………………………………...

(imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail)

      - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania zamówienia innych osób niż wskazane ust. 2, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

      - W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy proponowana osoba spełnia warunki określone w SWZ, a w przypadku osób, których doświadczenie podlegało ocenie w ramach kryterium oceny ofert - spełnia warunki określone w SWZ i posiada doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań.

      - Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące - Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przekazania żądania.

      - Zmiany osób wskazanych w par. 9 ust. 2 mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 10. Prawa autorskie

1.	Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową zgodną z przedmiotem umowy, do której przysługiwać będą mu pełne autorskie prawa majątkowe, wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

2.	Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej
(w całości lub w części wykonanej do dnia rozwiązania umowy), w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, przenosi w całości autorskie prawa majątkowe do opracowanej
w ramach umowy dokumentacji na Zamawiającego, w tym własność nośników przekazanych Zamawiającemu, na którym dokumentacja ta została utrwalona, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24 ze zm.), na następujących polach eksploatacji:

1)	wykorzystanie dokumentacji do celu, któremu na służyć (wykonanie jej przedmiotu),
w tym realizacji poszczególnych jej części,

2)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką,
w tym cyfrową, zapisu magnetycznego, drukarską oraz reprograficzną,

3)	w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

4)	w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określonych w pkt 3 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak również:

5)	rozporządzać opracowaniem i wykorzystywać je na własny użytek, w tym przekazywać opracowanie lub jego dowolną część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych, w szczególności poprzez włączenie opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnianie opracowania i jego części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;

6)	wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do prezentacji jak również do drukowania w prasie i w innych publikacjach oraz prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięcia z zaznaczeniem autora opracowania;

7)	wprowadzać opracowanie lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;

8)	zwielokrotniać opracowanie lub jego części dowolną techniką;

9)	nieograniczonego rozpowszechniania utworu lub jego części każdą techniką, w każdy dostępny sposób, nieograniczonego wystawiania utworu lub jego części, emisji utworu lub jego części w audycjach, utworach telewizyjnych, wideogramach, filmach nadawanych za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity lub przez sieć kablową albo ich reemitowania;

10) inne niż wskazane wyżej, okazywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, wydawanie drukiem a także każde inne publiczne udostępnianie utworu lub jego fragmentu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.	Z chwilą przekazania Zamawiającemu części lub całości dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych, z wyjątkiem autorstwa oraz oznaczenia projektu swoim nazwiskiem, nadto oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji lub przeróbek przedmiotowej dokumentacji. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego, jego następców prawnych oraz każdoczesnego nabywcę autorskich praw majątkowych do dokumentacji, do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do korzystania i rozpowszechniania utworów powstałych w ramach realizacji umowy oraz ich opracowań bez oznaczania autorstwa utworów, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i prawa nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz do udzielania dalszych upoważnień osobom trzecim w tym samym zakresie, w tym udzielania upoważnienia do sprawowania nadzoru autorskiego w miejsce Wykonawcy przez innego projektanta – zgodnie z art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.).

4.	Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, Wykonawca udziela Zamawiającemu, jego następcom prawnym oraz każdoczesnemu nabywcy autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji i przenosi na Zamawiającego, jego następców prawnych oraz każdoczesnego nabywcę autorskich praw majątkowych, wyłączne prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami dokumentacji lub ich części oraz upoważnia Zamawiającego do dalszego przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

5.	Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe
lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do opracowania przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom lub Podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych.

§ 11. Kary umowne, odstąpienie od umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które winę ponosi Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji – w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej – w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych przez Zamawiającego,

- za zwłokę w dokonaniu niezbędnych i uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie jej opracowania – w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych przez Zamawiającego,

- za nieprzeprowadzenie wizji zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 10, spotkań konsultacyjnych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 11, nieprzedstawienie stopnia zaawansowania mimo wezwania Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 12, nieprzedłożenie harmonogramu realizacji zgodnie z § 7 ust. 1 oraz nieprzedstawienie korespondencji zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 – w wysokości 100,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów wynikających z Umowy albo określonych przez Zamawiającego,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,5% niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki.

- Maksymalną wysokość zastrzeżonych kar umownych, każdej z nich, jak i ich sumy, Strony ustalają w wysokości 40% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego z tytułów określonych w ust. 1 i 2. Zastrzeżone kary umowne mogą być kumulowane. W przypadku naliczenia kar umownych z tytułu niewłaściwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku odstąpienia od niej, kary umowne z tytułu niewykonania umowy w wyniku odstąpienia od niej będą należne w wysokości proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy.

- Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy.

- Strony uprawnione są dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelności naliczonych z tytułu kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności;

  - Wykonawca nie przystąpił do procesu projektowania w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy lub zaprzestał jego wykonywania, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu przez Zamawiającego, nie krótszego niż 7 dni;

  - Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swe zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu przez Zamawiającego, nie krótszego niż 7 dni.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie za prace wykonane, jeżeli mogą one zostać przez Zamawiającego wykorzystane dla celu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 12. Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wady fizyczne i prawne wykonanego projektu oraz każdej jego części z osobna – na okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego, na poniższych warunkach, bez przekazywania dodatkowego dokumentu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany projekt oraz każdą jego część z osobna na okres równy udzielonej gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności itp. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej wadliwości/usterce wykonanego projektu. W przypadku, gdy usunięcie wskazanej przez Zamawiającego wadliwości projektu powodować będzie niezgodność z innymi elementami projektu, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić w ww. terminie do zgodności wszystkie opracowania wchodzące w zakres projektu, bez względu na to, czy także do nich Zamawiający wniósł zastrzeżenia. W przypadku gdy niemożliwe będzie dochowanie terminu 10 dni roboczych Strony każdorazowo ustalą nowy termin.

- Niezależnie od powyższego w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji nienależytego wykonania umowy, wady lub błędów projektowych lub formalnych w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokumentacji wykona niezbędne zamienne prace projektowe w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wezwania przez Zamawiającego do ich wykonania, W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wykona niezbędne zamienne prace projektowe w czasie odpowiednim dla ich wykonania ustalonym każdorazowo z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu poprawne rozwiązanie.

- Przedstawione rozwiązanie nie może generować po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z realizacją inwestycji, pobytem personelu Wykonawcy na budowie oraz dokonaniem wpisów w dzienniku budowy wynikających z wypełnienia swoich obowiązków, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę.

§ 13. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

- wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych,

- wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

- wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych,

- gdy ze względu na sytuację epidemiologiczną lub inną, której nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, w szczególności jak działania siły wyższej, dotrzymanie terminów realizacji zamówienia nie będzie możliwe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:

- wykonania usług dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy o wartość usług dodatkowych,

-  rezygnacji z części usług o wartość niewykonanych usług.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. Zamawiający zapewnia o realizacji przedmiotu umowy na poziomie 50% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi o zmianę terminu lub zwiększenie wynagrodzenia w związku z okolicznościami leżącymi po stronie Zmawiającego, ma obowiązek zgłosić pisemnie Zamawiającemu kompletne żądanie w terminie do 7 dni od dnia, kiedy dowiedział się o tych okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia okoliczności, na które się powołuje.

- Zmiana terminu, o której mowa w ust. 2, następuje o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej dochowanie pierwotnie umówionego terminu realizacji zamówienia.

§ 14. Postanowienia końcowe

- Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2.

- W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu zawarcia lub realizacji Umowy, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojścia Stron do porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 889), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1679 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2377 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458), jak również inne przepisy właściwe dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 15. Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych 
na mocy art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie
przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl., zwany dalej Zarządem.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez sekretariat pod numerem +48 587743280 w godzinach pracy Zarządu, adres email: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Zarządowi, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa, w tym związanych z wydatkowaniem środków publicznych.

- Dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa dotyczącymi danego zadania czy procesu.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Zarząd innym odbiorcom, tylko jeżeli przepisy prawa będą tego wymagały, w tym przepisy o dostępie do informacji publicznej.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, jeżeli wystąpią z żądaniem przekazania danych osobowych, a żądanie to będzie uzasadnione przepisami prawa.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

- Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie przepisami prawa oraz z instrukcją kancelaryjną Zarządu – przez okres 10 lat od daty zakończenia umowy.

- Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

- Jeżeli osoba, której dane dotyczą stwierdzi, że jej dane są przetwarzane niezgodnie 
z prawem, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

- Zarząd zapewnia, że Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko osobom, które posiadają niezbędną wiedzę o zasadach przetwarzania tych danych i zobowiązanym do zachowania ich poufności, jak również, że wdrożono odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, który odpowiada ustalonym ryzykom.

- Zarząd nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Pani /Pana sprawie, a także nie będzie profilować danych osobowych.

- O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach braku zgody, będą Państwo informowani przez pracownika merytorycznego prowadzącego Państwa sprawę. Zarząd udostępnia adres e-mail sekretariat@zarzaddrogowy.pl osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nią w celu zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem ich danych.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

PRZY KONTRASYGNACIE