UMOWA NR [________]

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu [__].[__].[_____] r. w Bytomiu pomiędzy:

Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pod numerem RIK – M/15/99, posiadające numer REGON: 000278451, NIP: 6260004392,

- reprezentowanym przez Panią Iwonę Mohl – Dyrektor Muzeum, przy kontrasygnacie Pani Jolanty Orzeł – Głównej Księgowej

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

[_________________________________________________________________]

– reprezentowaną przez: [______________________________]

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej również łącznie „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), o wartości poniżej progów unijnych na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Inwestycji pn.”Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” finansowanego z FE SL 2021-2027 RSO4.6., Strony zawierają Umowę (zwaną dalej „Umową“) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Na mocy niniejszej Umowy i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane i konserwatorskie dla Inwestycji pn.”Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” finansowanego z FE SL 2021-2027 RSO4.6. Przedmiotem zamówienia jest:

  - wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem infrastruktury obiektu do nowych wystaw stałych i poprawienie dostępności strefy wejściowej skrzydła wystawowego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zlokalizowanego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu oraz wykonanie modernizacji elewacji skrzydła wystawowego od strony pl. Jana III Sobieskiego 2,

  - uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń na użytkowanie obiektu.

- Szczegółowy zakres prac objętych Przedmiotem Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SWZ ( tj. Specyfikacji Warunków Zamówienia). Dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy, a przedmiot zamówienia jest determinowany przez dokumentację projektową, która ma charakter nadrzędny. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi.

- Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy plac budowy na czas wykonania robót, a Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania prac objętych Umową.

- W toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do udzielania dostępu do terenu budowy przedstawicielom Zamawiającego i innym wskazanym przez niego podmiotom i osobom, w szczególności, lecz nie wyłącznie w celu dokonania niezbędnych ustaleń, oględzin, pomiarów i badań w związku z realizacją wystaw stałych na terenie Muzeum.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy w następujących terminach:

  - w terminie 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………, zostaną wykonane roboty budowlane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego końcowego zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy. Zgłoszenie gotowości do powyższego odbioru nastąpi nie później niż na 17 dni kalendarzowych przed terminem dokonania odbioru technicznego końcowego tj. do dnia ………

  - w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……. zostanie wykonany cały Przedmiot Umowy, łącznie z dostarczeniem kompletu dokumentacji obejmującej również pozwolenie na użytkowanie, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego zgodnie z zapisami § 5 Umowy.

- Terminy, o których mowa w ust. 1 zostały ustalone przy założeniu, że przekazanie terenu budowy dla realizacji Inwestycji nastąpi w czasie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia terenu budowy w dniu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji:

  - szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji w terminie do 7 dni po przekazaniu terenu budowy z podaniem:

    - zakresu rzeczowo-finansowego robót budowlanych wszystkich branż, robót wykończeniowych, prac przygotowawczych oraz rozbiórek, z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z technologią wykonania robót oraz dokumentacją projektową i sztuką budowlaną,

    - zdarzenia (punkty krytyczne) mające wpływ na realizację robót budowlanych oraz odbiór końcowy Inwestycji.

- przy czym harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać, że odbiory częściowe będą realizowane raz na 3 m-ce kalendarzowe, a pierwszy planowany odbiór częściowy odbędzie się w 30.11.2025 r., przy czym wartość robót budowlanych za pierwszy okres rozliczeniowy kończący się 30.11.2025 r. nie będzie większy niż ………………… brutto, a 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy stanowi płatność końcową, płatną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami § 5 Umowy.

  - przed przekazaniem terenu budowy, projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

    - organizację robot budowlanych,

    - rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy,

    - zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

    - rozwiązania związane z zabezpieczeniem interesów osób trzecich,

    - plan wygrodzenia terenu budowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być podpisany przez Zamawiającego,  Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Koordynatora Projektu i Kierownika Budowy oraz uwzględniać wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i przewidywane terminy jego wypłaty. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 10 do Umowy.

§ 3

Oświadczenia i obowiązki Stron

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, środki techniczne i organizacyjne oraz doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie, jaki okaże się być niezbędny do sporządzenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w szczególności do przekazania informacji niezbędnych do jego wykonania.

- W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących uzgodnień w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, jak również do jego odbioru, jest:

- Inspektor Nadzoru - ……………………………

- Koordynator Projektu - ………………………………..

- oddelegowany Pracownik Zamawiającego.

- W imieniu Wykonawcy osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących uzgodnień w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, jak również do jego przekazania, jest:

- Kierownik Budowy - …………………………………...

- Oświadczenia Stron związane z realizacją niniejszej umowy mogą być składane w formie pisemnej, na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy lub na następujące adresy email, Zamawiającego: [__________], Wykonawcy: [__________].

- Zmiana osób o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej lub adresu pocztowego lub email, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Strony, w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku braku terminowego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, pisma i wiadomości kierowane na adresy wskazane w Umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

- Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest oczyścić teren i usunąć z niego wszelkie nagromadzone materiały budowlane, odpady oraz przekazać całość terenu Zamawiającemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 7 listopada 2016 roku o odpadach lub przepisów prawa, które je zastąpią̨.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wszelkich wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i utrzymywania nadzoru nad terenem budowy do dnia protokolarnego przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wskazane.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z Umową, ofertą Wykonawcy, dokumentacją, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi, innymi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego i obowiązującymi normami,

  - usunięcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi,

  - wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z niego wynikających,

  - weryfikacja przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego, o wadach lub brakach w dokumentacji,

  - protokolarne potwierdzenie przejęcia terenu budowy,

  - przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w zakresie ogrodzenia i oznakowania,

  - udział w komisjach odbiorczych prac itp.,

  - bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy,

  - zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz podwykonawców przez Kierownika Budowy, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje,

  - zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Budowy na bieżąco dziennika budowy 
i dokumentacji powykonawczej robót (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ich prowadzenia do dnia końcowego odbioru technicznego),

  - zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

  - zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub posiadania identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu,

  - dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy Zamawiającego oraz stosowania się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac objętych niniejszą Umową,

  - przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robót, jak również zapoznania z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

  - zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc budowy objętych zakresem Umowy oraz do wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją,

  - zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny 
w szczególności:

      - spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na potwierdzenie bezpieczeństwa stosowania,

      - być zgodne z:

    - kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane,

    - właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi,

    - zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane.

- dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy,

- dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej [7] dni przed terminem odbioru atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych materiałów oraz dokumentów w postaci papierowej,

- pozyskanie podwykonawców robót w uzgodnieniu z Zamawiającym i zawarcie z nimi stosownych umów,

- uzyskanie zgody Zamawiającego na powierzenie robót do wykonania podwykonawcom z zachowaniem formy pisemnej. Do wniosku o zgodę na zaangażowanie podwykonawcy Wykonawca dołączy tekst zawieranej z nim umowy 
o roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji, obejmującą roboty budowlane zlecane podwykonawcy oraz przewidywanym harmonogramem robót. Obowiązek złożenia wniosku o zgodę na zaangażowanie podwykonawcy nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca na etapie złożenia oferty wskazał podmiot któremu zamierza powierzyć realizację części prac, jednakże Wykonawca nadal zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu tekst umowy wraz z częścią dokumentacji, obejmującą roboty budowlane zlecane podwykonawcy oraz przewidywanym harmonogramem robót o ile nie zostały one wcześniej przedstawione Zamawiającemu,

- weryfikowanie faktur na roboty wykonywane przez podwykonawców,

- zawiadamianie podwykonawców o terminie odbioru robót oraz dokonywanie wypisów z protokołu odbioru robót w zakresie robót podwykonawców i wysyłanie tych odpisów Zamawiającemu,

- przejmowanie od podwykonawców wykonanych przez nich (ustalonych w umowie 
z podwykonawcami) zakresów robót, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich odbioru przez Zamawiającego, usuwanie wad i / lub usterek powstałych 
w tych robotach w okresie od dnia przyjęcia ich od podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiającego,

- terminowe regulowanie należności za roboty zrealizowane przez podwykonawców,

- zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla wszystkich podwykonawców,

- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, uzgodnienie z Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu uzyskania właściwych pozwoleń oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie przepisów o ochronie środowiska, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie 
z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane,

- przygotowanie wykonanych robót do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją,

- zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie ww. elementów robót może nastąpić wyłącznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru i spisaniu protokołu odbioru robót zanikających,

- zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej treścią, przedstawienie Zamawiającemu (na każde wezwanie) programu naprawczego opisującego szczegółowo prace, zakres robót jakie Wykonawca podejmie celem poprawy stanu realizacji Umowy.

13.Wykonawca wykonujący Przedmiot Umowy przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne.

§ 4

Podwykonawstwo

- Wykonawca – za zgodą Zamawiającego – może korzystać przy realizacji Przedmiotu Umowy z podwykonawców, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za działania i zaniechania własne.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy i przed zawarciem umowy z podwykonawcą, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego powyżej skutkować będzie niepowstaniem obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy na podstawie art. 465 pzp w zw. z art. 6471 kc oraz traktowane będzie przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zamierzający zmienić umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 4 powyżej, jest obowiązany przed jej zmianą do przedstawienia Zamawiającemu projektu zmian tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. Zmiana umowy nie może skutkować przedłużeniem terminu zapłaty wynagrodzenia ponad termin wskazany powyżej. Zapisy ust. 4 zdanie 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia w terminie 10 dni zastrzeżeń do przedstawionego mu przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy projekty, o których mowa powyżej:

  - nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż termin, o którym mowa w ust. 4;

  - zawierają postanowienia niezgodne z ust. 3 powyżej.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy, których przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu zmiany umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust. 6 i na podstawie przesłanek w nim przewidzianych ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo. Sprzeciw Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000,00 złotych.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, przedkładający może samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy.

- Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców nie mogą przekroczyć łącznie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub w zmianie takiej umowy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub jej zmiany w zakresie ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z Umową.

- Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy. Jednakże potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy, nie będzie traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami robót budowlanych muszą zawierać postanowienia dotyczące odbioru robót i rozliczeń, umożliwiające realizację wymogów zawartych w § 5 Umowy, a zwłaszcza przewidywać, że:

  - protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę będą sporządzane nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym,

  - faktury/rachunki podwykonawców będą przedkładane Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać także następujące postanowienia:

  - wskazanie przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wyraźnie opisanych robót budowlanych, dostaw lub usług,

  - oświadczenie obu stron, że przedmiot umowy zawiera się w przedmiocie umowy, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiającym,

  - oświadczenie podwykonawcy, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia, potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy,

  - zobowiązanie podwykonawcy, że przedmiot umowy wykona zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego,

  - wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy wyłącznie takim dalszym podwykonawcom, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych świadczeń.

  - zobowiązanie podwykonawcy do przyjęcia odpowiedzialności za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania,

  - wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które zostanie wypłacone podwykonawcy,

  - zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą.

- Zakres rzeczowy wskazany w umowach z podwykonawcami powinien być określony w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie na podstawie przedmiaru robót porównać i potwierdzić zakres rzeczowy z umowy z podwykonawcą.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy, polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, na zasadach określonych ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów.

- Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 19 powyżej, lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia, pod warunkiem, że wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule.

- Zamawiający ma prawo dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający w terminie 14 dni może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć na wezwanie Zamawiającego, wszystkie sporządzone protokoły odbiorów robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

- Wraz z każdym protokołem odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, potwierdzone pisemnie przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców oświadczenie o dokonanych na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców płatnościach wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców lub odmowach zapłaty za roboty budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę protokołu odbioru częściowego.

- Po zakończeniu realizacji każdej umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez podwykonawcę, że wymagalne i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z podwykonawcą zostały przez Wykonawcę zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz podwykonawcy. Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.

- Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.

- Dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 465 pzp w zw. z art 6471 § 1 kc. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów 
i oświadczeń, o których mowa w ust. 27,28,29 powyżej____ lub zalegania przez Wykonawcę 
z płatnościami wobec podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od zatrzymanych płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłoby powstać wskutek zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 5

Odbiór Przedmiotu Umowy

- Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym odbiorom:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robot zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- odbiór techniczny (częściowy/końcowy),

- odbiór końcowy Przedmiotu Umowy,

- odbiór gwarancyjny lub pogwarancyjny.

- Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba, że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Po zakończeniu poszczególnych etapów robót zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokonaniu wpisu w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbiorów częściowych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto ogółem oraz netto /bez podatku VAT/,

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym:

  - Kierownik Budowy,

  - Inspektor Nadzoru,

  - przedstawiciel Zamawiającego.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy – na podstawie protokołu odbioru oraz w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

- W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

- Odbiór gwarancyjny ma na celu zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych wad lub usterek.

- Odbiór pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- Odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu etapów prac określonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Odbiór ten potwierdzony winien być protokołem odbioru częściowego zawierającym elementy, o których mowa w ust. 12 poniżej. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru częściowego nie został wykonany 
w sposób należyty, w protokole należy również wskazać wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, etap realizacji uważa się za niewykonany. Protokół, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru częściowego nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury.

- Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru zgodny 
z załącznikiem nr 9 do Umowy, w którym należy wskazać w szczególności:

  - datę dokonania czynności odbioru,

  - przedmiot odbioru,

  - wynik odbioru,

  - podpisy obydwu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy podpisują protokół.

- Odbiór końcowy dokonuje się protokołem przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

- Zamawiający dokona przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy. Odbiór, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do częściowego lub końcowego wykonania Przedmiotu Umowy, 
a który odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest sporządzanym przez Wykonawcę i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru technicznego, częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia 
i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć Przedmiot Umowy do eksploatacji pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie wad wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 18. Do czasu usunięcia wad Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 18.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. 
W takim przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 15 pkt 2 lit. a, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy lub zapis zawarty w ust. 15 pkt 2 lit. b, o ile stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje – bez konieczności uprzedniego uzyskiwania upoważnienia  sądu - prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 16. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Jeżeli Umowa przewiduje odbiory częściowe, podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane w sposób należyty, zgodny 
z Umową, posiadają usterki, wady, braki, zamiast protokołu odbioru strony podpisują protokół odbioru warunkowego, w którym zostaną wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru warunkowego, Strony sporządzają protokół odbioru prac lub - w przypadku odbioru końcowego - protokół odbioru końcowego.

- Przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy.

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie nastąpi protokolarny odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, po dokonanym odbiorze technicznym końcowym Przedmiotu umowy bez wad istotnych, po dostarczeniu całości wymaganej dokumentacji, w tym z ostateczną decyzją o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania wszystkich zobowiązań przez Wykonawcę, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji.

- Termin wykonania odbioru technicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy, uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie nastąpi protokolarny odbiór techniczny końcowy Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru technicznego końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Proces odbioru technicznego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego będzie trwał nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych.

- Okresy realizacji odbiorów zostały uwzględnione w terminach realizacji Przedmiotu Umowy, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedniego sposobu wykonywania prac i zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru w takim czasie, aby dochować ww. terminów.

- W przypadku stwierdzenia istotnych wad Przedmiotu Umowy, w toku odbioru technicznego, częściowego lub końcowego, Zamawiający odmówi jego odebrania. W takim wypadku, uzgodnione przez Strony terminy poprawienia lub usunięcia wad Przedmiotu Umowy nie przedłużają terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbiorów braku wad lub usterek, zostanie sporządzony bezusterkowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy.

- Do odbiorów technicznych częściowych stosuje się odpowiednio powyższe zapisy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe, w wysokości szacunkowej wynikającej z oferty Wykonawcy wynoszącej [______________] zł netto (słownie: [__________________] [___] /100), powiększone o podatek VAT (stawka [___]), tj. [___________] zł brutto (słownie: [_________________________] [_____] /100]. Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie wynikała ze zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o faktycznie wykonany zakres prac oraz ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Roboty wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane – nie podlegają zapłacie. W takim przypadku podstawą rozliczenia będzie kosztorys powykonawczy.

- Ceny jednostkowe zawarte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Umowy, chyba że zostaną wprowadzone zmianą niniejszej umowy w drodze aneksu, na podstawie postanowień tej umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym pozycji dla robót, których wykonanie zostało przewidziane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w Dokumentacji Projektowej, wycena tych prac nastąpi według zasad sporządzania kosztorysu ofertowego określonych w SWZ, na podstawie dostępnych katalogów i norm oraz średnich stawek do kosztorysowania z cennika SEKOCENBUD, dla województwa śląskiego z kwartału, w którym upływał termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub na podstawie jednostkowych średnich cen rynkowych dla danego asortymentu prac, po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych, jak również wszelkich robót i czynności warunkujących odbiór końcowy przedmiotu Umowy, w tym zawiera m. in.: koszty wszystkich usług, dostawy, zakupu oraz montażu materiałów i urządzeń, koszty pośrednie, koszty ubezpieczeń, koszty udzielenia/przeniesienia licencji, koszty przekazania autorskich praw majątkowych, koszty przeglądów niezbędnych do utrzymania udzielonej gwarancji w deklarowanym przez Wykonawcę okresie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych na podstawie ustalonego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie:

- prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i odbiorze końcowym w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 14,

- prawidłowo wystawionych faktur częściowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu robót objętych poszczególnym etapem prac w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktur wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust.14.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych, na podstawie prawidłowej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunków bankowych Zamawiającego.

- Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jeżeli numer rachunku widniejący na wystawionej przez niego fakturze nie figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”), bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

- Dopuszczalne jest złożenie faktury w następujących formach:

  - papierowej,

  - ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (zwana dalej PEF), zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2019.1666 z późn.zm.).

  - Elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [________]

- Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a Działu XI ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. /korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/ nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić).

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich Przedmiotu Umowy zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszej Umowy lub jej części bez udziału podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących umowę.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji Przedmiot Umowy.

- Okresy rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 4 liczone są od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli po odbiorze Przedmiotu Umowy dokonanym zgodnie z § 5 niniejszej Umowy, ujawnią się wady Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu tych wad, wzywając go jednocześnie do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego, przez okres równy okresowi gwarancji.

- Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie według swojego wyboru, w jednej lub kilku wskazanych poniżej formach:

  - telefonicznie pod nr tel.: …………

  - na piśmie na adres: ………………

  - poczta elektroniczną na adres:……

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wadzie i zażądania jej usunięcia. W uzasadnionym przypadku, w szczególności ze względu na obiektywnie uzasadnione uwarunkowania techniczne usuwania wady, Zamawiający może wyrazić zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na dłuższy termin usunięcia wady.

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w ust. 6 powyżej albo wyznaczonego dodatkowego terminu usunięcia wady, o którym mowa w ust. 6 powyżej, lub jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części albo też nie wykona prawidłowo naprawy objętej gwarancją Zamawiającemu – bez konieczności uprzedniego uzyskiwania upoważnienia sądu - przysługuje prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający ma prawo do zaspokojenia kosztów wykonawstwa zastępczego z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a poniesione koszty wykonawstwa zastępczego traktuje się jako szkodę wynikającą z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadkach określonych w ust. 7 powyżej, Zamawiającemu przysługuje również odszkodowanie za wszelkie szkody związane z wystąpieniem wady i koniecznością wykonania zastępczego, w tym obejmujące koszty sporządzenia ekspertyz technicznych, mających na celu ustalenie istnienia i przyczyn wystąpienia wady.

- Każdorazowo z czynności podejmowanych w związku usuwaniem wad będą sporządzone protokoły, zawierające opis dokonanych czynności i wykaz stwierdzonych wad oraz terminy ich usunięcia.

- Niezależnie od usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu prac do stanu sprzed wystąpienia wady oraz usunięcia ewentualnych awarii będących następstwem wady i jej skutków, a także naprawienia szkody wyrządzonej na skutek wystąpienia wady.

- Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych obiektu, umożliwiających prowadzenie tych prac. Jeżeli uzgodnienie terminu prowadzenia prac, o których mowa w zdaniu poprzednim nie nastąpi w ciągu 5 dni od zgłoszenia reklamacji, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu prowadzenia prac na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 8

Obowiązki w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami I BHP

# Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami

- Wykonawca jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów.

- W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze.

- W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych.

- Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w tym za:

  - zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

  - zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn i urządzeń,

  - emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód i nienaruszania stosunków wodnych.

- Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów opisanych w ust. 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Kwoty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub przetwarzania odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady i części niewykorzystanych materiałów. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę kosztami posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady.

- Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Umowy będą stosować się do ustaleń wynikających z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile była wymagana.

- Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

- Wykonawcy zabrania się w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

  - wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

  - gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy; spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów;

  - wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej;

  - wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno - ściekowej, odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych itp. określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

# BHP

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko osób, które:

  - posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,

  - posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  - zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy,

  - otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa wyżej, musi być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami,

  - znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy 
(w szczególności nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).

- Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego podwykonawcy będą wykonywać zadania związane z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wyznaczony Kierownik Budowy będzie składać Zamawiającemu sprawozdania dotyczące:

  - zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zauważonych w czasie pracy i zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - ustnie, bezzwłocznie.

  - wszystkich wypadków przy pracy, w których brali udział pracownicy Wykonawcy (również podwykonawcy), zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego pisemnie w ciągu 24 godzin od zaistnienia wypadku.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców robót jak za swoje własne.

§ 9

Kary umowne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

    - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy (naruszenie jednego z terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy) - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad (naruszenie terminu określonego w § 7 ust. 6 Umowy) - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

    - za dopuszczenie do realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robót budowlanych, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek,

    - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 000 zł i 5% niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia brutto należnego takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy taki przypadek,

    - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo przed jej zawarciem, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20 000,00 zł za każdy taki przypadek,

    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie – w wysokości 20 000,00 zł za każdy taki przypadek,

    - w razie ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, o których mowa w § 13 ust. 1 umowy – w wysokości 8 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wbrew postanowieniom Umowy),

    - w razie nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 50 000,00 zł za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych, do których zapłaty może być zobowiązany Wykonawca, nie może przekraczać kwoty stanowiącej 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

            - Strony mają prawo odstąpić od umowy w okolicznościach przewidzianych prawem, a także z przyczyn ustalonych w niniejszej umowie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron z zachowania zobowiązań, które zgodnie z umową lub ich celem pozostają w mocy nawet w razie odstąpienia od umowy.

            - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, wedle swego wyboru, w całości lub od niezrealizowanej części:

                - w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego,

                - w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji robót budowlanych,

                - w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn leżących po jego stronie lub nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego lub niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w § 15 umowy,

                - naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co należy rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez Zamawiającego i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w okresie przekraczającym 7 dni od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiającego,

                - powierzy wykonanie całości lub części Umowy podwykonawcy bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiającego.

            - Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do odpowiedniego działania z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu.

            - W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki dla odstąpienia.

            - Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 9 Umowy.

            - Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 7  dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron.  Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

§ 11

Zmiany Umowy

- Zmiany Umowy są dopuszczalne w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ponadto Strony przewidują możliwość zmiany umowy, gdy:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zmiana przepisów będzie relewantna,

  - nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec postanowienia dotyczące wynagrodzenia,

  - nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia,

  - nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia,

  - Strony zmienią zakres prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw prawnych,

  - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wpływających na zakres prac Wykonawcy,

  - zaistnieje jedna z okoliczności, o której mowa poniżej:

    - Zmiana zakresu prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw prawnych, w zakresie w jakim zmiana ta ma wpływ na termin realizacji umowy - termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem nowego zakresu prac, w sposób należyty;

    - zlecenie przez Zamawiającego Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac, które kolidują z wykonaniem Przedmiotu Umowy i wiążą się koniecznością czasowego wstrzymania prac prowadzonych w ramach niniejszej umowy lub powodują utrudnienia mające wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,

    - opóźnienie przekazania terenu budowy,

    - opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć,

    - wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami lub instalacjami, nieujawnionymi na mapach i w wykazach urzędowych, o których Strony nie wiedziały w chwili zawarcia umowy,

    - wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

    - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury), przy czym zmiana terminu w tym zakresie może dotyczyć wyłącznie prac zależnych od tych warunków,

    - trudności w nabyciu materiałów i urządzeń wynikające z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy,

    - napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały lub wystąpienie uwarunkowań przyrodniczych/środowiskowych, które czasowo wstrzymają rozpoczęcie lub realizację robót,

    - odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, a także szczątków ludzkich oraz kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w terminach wynikających z niniejszej umowy,

    - konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia,

    - konieczności wykonania robót zamiennych polegających na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w sposób odmienny od określonego w umowie. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:

(i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji Przedmiotu Umowy z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,

(ii) w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

(iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania Przedmiotu Umowy (np. Polska Norma),

(iv) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót ze względów technicznych, organizacyjnych lub finansowych związanych z ograniczeniem zakresu robót w celu sfinansowania innych robót objętych umową.

- Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności wymienionych w tym punkcie.

    - wystąpią okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te postanowienia umowy, dla których wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności będzie relewantne. Zmiany te nie mogą skutkować wykroczeniem poza określenie Przedmiotu Umowy zawarte w SWZ.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Prezes GUS), za okres od 1 lipca 2025 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonuje się waloryzacji, osiągną wartość większą niż 108,00 narastająco. W takim przypadku, zmiany wynagrodzenia dokonuje się w ten sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy za pozostałe do wykonania prace zwiększa się o wartość procentową obliczoną według następującego wzoru:

x=wsk.GUS-108100*100%

x - procentowa wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za pozostałe do wykonania prace;

wsk.GUS - wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej m/m ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiące poprzedzające miesiąc, w którym dokonuje się waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia może następować nie częściej niż raz na miesiąc. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest 1 lipca 2025 r. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego z wnioskiem wskazującym podstawę zmiany wynagrodzenia oraz jej wartość najpóźniej w terminie do 1 miesiąca kalendarzowego od dnia publikacji odpowiednich danych statystycznych przez GUS. Pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie niniejszego postanowienia Wykonawca może złożyć po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Łączna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa powyżej, nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Wprowadzenie zmian, których mowa w ust. 4 pkt b-e oraz ust. 5 powyżej wymaga:

  - złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wykazanych przez Wykonawcę w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany,

  - Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze,

  - zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian.

- W przypadku dokonywania zmiany zakresu robót Wykonawcy powodującej zmianę wynagrodzenia umownego, ustala się następujące zasady postępowania:

  - rozpoczęcie wykonywania wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie,

  - podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w powyżej, będzie protokół konieczności określający szczegółowo zakres prac dodatkowych, zaniechanych i zamiennych oraz ich wartość i podstawy faktyczne i prawne dokonania ww. zmian,

  - jeśli jest to niezbędne, wykonanie prac musi być poprzedzone wykonaniem Dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót,

  - podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za prace wykraczające poza przedmiot niniejszej umowy będzie kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu,

  - w przypadku prac zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się o wartość prac wyliczonych zgodnie z kosztorysem ofertowym.

  - kosztorys ofertowy zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących założeń:

    - Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,

    - dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie, zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud,

    - dla określenia ceny materiałów i sprzętu niepublikowanych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

- Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest nieważna.

§ 12

Ochrona danych osobowych

            - W związku art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanej dalej „RODO” – Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób działających w jej imieniu lub uczestniczących z jej upoważnienia w zawarciu lub wykonaniu Umowy, w tym jej pracowników, które są przetwarzane w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

            - Każda ze Stron przekazuje drugiej Stronie dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i wykonaniu Umowy do przetwarzania wyłącznie w celu wykonania Umowy. Dane będą przetwarzane przez wyłącznie przez osoby posiadające stosowne upoważnienia. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy. Po wygaśnięciu Umowy dane osobowe zostaną usunięte, chyba że obowiązek ich przechowywania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

            - Każda ze Stron jest zobowiązana do zabezpieczenia przekazanych danych osobowych przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo zgodnie z art. 32 RODO, zapewnienia zachowania ich w tajemnicy oraz niezwłocznego informowania drugiej Strony o każdym przypadku naruszenia przetwarzanych danych osobowych.

            - Każda ze Stron może powierzyć przekazane dane osobowe do dalszego przetwarzania na zasadach określonych w art. 28 RODO.

            - Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialność za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową, w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

            - Każda ze Stron jest zobowiązana do przekazania osobom, które w jej imieniu uczestniczą lub będą uczestniczyć w zawarciu lub wykonaniu Umowy, a których dane osobowe będą przedmiotem powierzenia do przetwarzania, informacji wskazanych w art. 14 RODO.

§ 13

Wymagania odnośnie do zatrudnienia osób na umowę o pracę

- Wykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 277 ze zm.) wszystkie osoby wykonujące w toku realizacji Przedmiotu Umowy czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych, w szczególności takie jak prace przygotowawcze, porządkowe, jak i związane z zagospodarowaniem terenu, poza pracami specjalistycznymi i wymagającymi szczególnych uprawnień oraz czynnościami związanymi z nadzorem i organizacją prac budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w celu potwierdzenia spełniania wymagań tam opisanych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej Umowy, takie jak np., według wyboru Zamawiającego:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników i spełnienie wymogów minimalizacji i adekwatności, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, bez wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być jednak możliwe do zidentyfikowania;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj.:

    - zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników i spełnienie wymogów minimalizacji i adekwatności, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności przy realizacji zamówienia są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności.

- W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, obowiązki określone powyżej obciążają także tych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszą zawierać odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców w zakresie realizacji powyższych obowiązków oraz przedkładania Zamawiającemu dokumentacji podwykonawców zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawcze oraz kar umownych

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, czyli [_____] złotych (słownie: [_______] /100) i zostało wniesione przed podpisaniem Umowy w formie ………………….

- Zamawiający dokona zwrotu niewykorzystanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego w rozumieniu § 5 niniejszej umowy.

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji i rękojmi za wady w rozumieniu § 7 niniejszej Umowy.

- Jeżeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie. W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony jest do żądania wypłaty przez poręczyciela (gwaranta) kwoty równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

- Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego ciągłości, a nowe zabezpieczenie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w SWZ.

§ 15

Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC Ogólne) na sumę w wysokości co najmniej 10 000 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). Takie ubezpieczenie będzie obowiązywało przez termin realizacji Przedmiotu Umowy. Dokument potwierdzający ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składki stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że będzie kontynuował w/w ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji Umowy i że ubezpieczenia te będą obejmować odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną profesjonalną działalnością. Ubezpieczenie będzie obejmowało zarówno szkody rzeczowe, jak i na osobie, powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy.

- Zamawiający może w każdym czasie żądać przedstawienia mu przez Wykonawcę dowodu posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku nieprzedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 1 dzień roboczy, przez Wykonawcę dokumentu, który potwierdza posiadanie ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy lub może nakazać wstrzymanie robót budowlanych, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnych ubezpieczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wstrzymanie przekazania terenu budowy lub robót, o którym mowa w niniejszym ustępie nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub bezskutecznie, Strony są zobowiązane dokonać zmiany tego postanowienia lub jego zastąpienia, tak aby zmieniona treść postanowienia była zgodna z celem pierwotnej jego treści. Zmiana treści niektórych postanowień, ich nieważność lub bezskuteczność nie wpływają na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy następują w formie aneksu, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu Umowy Strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część Umowy.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

Załączniki:

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym.

- Kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki;

- Oświadczenie podwykonawców;

- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wyłącznie w wypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składając ofertę polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego) – jeżeli dotyczy;

- Oświadczenie o przesyłaniu faktur w formie elektronicznej.

- Klauzula informacyjna RODO.

- Protokół odbioru techniczny/częściowy/końcowy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy