U M O W A  NR           /2023

zawarta dniu ..................... 2023 r., pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, Regon 190064136,

w imieniu i na rzecz której działa:

Kanclerz AMW - Marek DRYGAS – działający na mocy pełnomocnictwa

Rektora - Komendanta - kontradmirała prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA,

zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

…………………................................ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

………………………….., ul. ………………………, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ……………………, Regon: ……………………, działającym na podstawie (wypisu z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy),

zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”,

zwanymi dalej „Stronami”, a każda indywidualnie „Stroną”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania na platformie zakupowej nr. ID ……….. na wykonanie prac: Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu 
w budynkach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy w dniu …………r. dokonano wyboru oferty Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zadania.

Ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych kwoty 130 000 zł netto w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego: Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy (Przedmiot Umowy).

# § 2

Termin rozpoczęcia prac ustala się w następnym dniu po podpisaniu Umowy, natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się:

- do 28.04.2023 r.:

- 5-letni przegląd instalacji odgromowej w bud. nr: 7, 354, 355, 600 na terenie AMW w Gdyni,

- roczny przegląd instalacji elektrycznej w 25 obiektach AOS w Czernicy,

- roczny przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu w trzech obiektach AOS w Czernicy,

- roczny przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w bud. nr 19 AOS
w Czernicy;

- do 31.10.2023 r.:

- 5-letni przegląd instalacji elektrycznej bud. nr: 4, 9, 10, 265, 600;

- roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego bud. nr: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 278, 300, 353, 354, 355, 365, 500, 600, Kobben;

- roczny przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu w bud. nr: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 256, 278, 300, 353, 354, 355, 365, 500, 600, Kobben.

# § 3

Zamawiający oświadcza, iż z jego strony osobą odpowiedzialną w sprawach elektrycznych jest Pan Marian Kwiatkowski, tel.: 261-262-660, e-mail: elektryk@amw.gdynia.pl

§ 4

Na czas wykonywanych pomiarów Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę od pożaru oraz w zakresie zachowania pierwotnego stanu technicznego. Wykonawca odpowiada w szczególności za wyrządzone Zamawiającemu szkody w związku 
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, od dnia rozpoczęcia pomiarów do dnia odebrania przez Zamawiającego wykonanego Przedmiotu Umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich całkowitą i wyłączną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia na terenie objętym badaniami bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania zasad przeciwpożarowych zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- W zakresie wymienionym w ust. 2 Wykonawca podlega również kontroli właściwych organów Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru, a także innych uprawnionych organów.

- W przypadku stwierdzenia rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów 
w zakresie określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 6

Zastosowane materiały /urządzenia/ muszą posiadać atesty wymagane przepisami prawa 
i dopuszczenia upoważnionych instytucji / certyfikaty, świadectwa zgodności /.

§ 7

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia praw wynikających z Umowy na osoby trzecie, 
a w szczególności nie może dokonać cesji wierzytelności.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne (ryczałtowe)  
w  kwocie brutto ……… zł (słownie: ………………………………….……..), VAT……zł., kwota netto ………………zł., uzgodnionej na podstawie oferty sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w 2 etapach w następujący  sposób:

- ……… zł brutto - po wykonaniu prac wymienionych w § 2 ust. 1 lit. a, b, c, d.

- ……… zł brutto - po wykonaniu prac wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a, b, c.

§ 9

- Wykonawca, po przeprowadzeniu przeglądów stanowiących Przedmiot Umowy, przekaże  Zamawiającemu „Protokoły kontroli okresowej” oddzielnie dla każdego obiektu, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.

2.  Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, wraz z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do postępowania ofertowego.

3.  Wyklucza się przedpłaty na wykonanie Przedmiotu Umowy.

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie  najpóźniej 30 dni od wykonania Przedmiotu Umowy wraz z kompletem zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów.

§ 10

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego Zamawiającego: Santander Bank nr 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000 na konto Wykonawcy: ……………………………………………., przy czym za datę zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11

# 1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zadań określonych w § 2 ust. 1 lit. a, b, c, d, 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 2 lit. a umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2 lit. a, b, c
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 2 lit. b umowy za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 
10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, za badania, od których wykonania odstąpiono.

# 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy, od których realizacji odstąpiono.

# 3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto tj.: …………….. złotych.

# 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia  umownego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

# 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac ani 
z żadnych innych zobowiązań umownych. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 12

- Zamawiający zastrzega, że oprócz przypadków wymienionych w Tytule XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową.

- Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2 Umowy.

§ 13

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami.

§ 14

Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu do Umowy.

§ 15

- Postanowienia Umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawierania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomość o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 16

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawa.

§ 18

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 - dla Zamawiającego i 1 - dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y						W Y K O N A W C A

Uzgodniono pod względem:

finansowym

prawnym