**Załącznik nr 4**

**Harmonogram ważniejszych prac leśnych w Nadleśnictwie Nowe Ramuki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj pracy**  ***(Grupa czynności)*** | **m-ce** | | | | | | | | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| ***Ochrona lasu*** | | | | | | | | | | | | |
| Jesienne poszukiwania *(O-PROGNŚ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Wyszukiwanie i wyznaczanie drzew zasiedlonych przez szkodniki owadzie *(O-ZWWTÓRT)* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Korowanie surowca drzewnego  *(O-ZWWTÓRM) wg.potrzeb* |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Ochrona chemiczna przed zgryzaniem *(O-ZGRYZC)* |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |
| Wykładanie drzew zgryzowych *(O-ZGRYZD)* | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Kontrola występowania ryjkowców  *(O-KONTRU)* |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Budowa ogrodzeń upraw  *(O-GRODZN)* |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Kontrola i naprawa ogrodzeń  *(O-GRODZS)* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rozbiórka ogrodzeń upraw  *(O-GRODZR)* |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| ***Hodowla lasu*** | | | | | | | | | | | | |
| Wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia sztuczne i poprawki  *(ODN-GLEB,POPR-WPG,)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne (NAT-WPG) |  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Odnowienia sztuczne, poprawki  *(ODN-ZRB,ODN-ZŁOŻ,POPR,POPR-NAT)* |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Pielęgnowanie upraw *(PIEL)* |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Czyszczenia wczesne (CW) |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Czyszczenia późne (CP) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Melioracje agrotechniczne (MA-PORZ) | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x |

Przewidywany harmonogram pozyskania drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki:

I kwartał 30% pozyskania drewna; II kwartał 25% pozyskania drewna;   
III kwartał 25% pozyskania drewna; IV kwartał 20% pozyskania drewna

Usuwanie podszytów i podrostów na zrębach powinno być zakończone w I kwartale.

Trzebieże wczesne powinny być zakończone do końca III kwartału.

Dokładne terminy wykonania zadań zostaną wskazane w zleceniach przez przedstawiciela Zamawiającego.   
Odstępstwa od harmonogramu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń.