## *WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Oznaczenie załącznika*** | ***Nazwa załącznika*** |
|  | Załącznik nr A | formularz oferty na wykonanie zamówienia; |
|  | Załącznik nr 1 | oświadczenia z art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; |
|  | Załącznik nr 2 | wykaz wykonanych robót budowlanych; |
|  | Załącznik nr 3 | wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; |
|  | Załącznik nr 4 | oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 117 ust. 4 PZP; |
|  | Załącznik nr B | istotne postanowienia treści umowy; |

**Uwaga:** Wymienione w tabeli załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

## Załącznik nr A

Miejsce i data ……………………

**OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA**

Tryb podstawowy

poniżej 5.382.000 EURO

pt.:

**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
 W RAKOWIE WIELKIM**

**nr sprawy: WNP/550/BN/2022**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.............................................................

.............................................................

............................................................

……………………………………….

**Niniejszą** **Ofertę składa :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Nazwa*** | ***adres*** wraz z oznaczeniem województwa |
| **Wykonawca** | **(........................................................)** | **(........................)** |
| Wykonawca | (........................................................) | (........................) |

**Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów**

|  |  |
| --- | --- |
| *Imię i nazwisko:* | (........................................................................................) |
| *Adres:* | (........................................................................................) |
| *Telefon:* | (........................................................................................) |
| *Fax.:* | (........................................................................................) |
| *E-mail:* | (........................................................................................) |

**Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie.**

|  |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| NAZWISKA WŁAŚCICIELI/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY: |  |
| NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA: |  |

**Deklaracja Wykonawcy:**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

1. Podmiot, który reprezentuję to: mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

*\*Proszę o wstawienia* ***X*** *w odpowiednim polu*

1. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(-emy) treść specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.
2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w SWZ. Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SWZ,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
4. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i istotnych postanowieniach treści umowy.
5. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w części, na którą składam/-y ofertę, zgodnie z warunkami zapisanymi w SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.
6. Oferujemy **wykonanie przedmiotu zamówienia** w pełnym zakresie rzeczowym objętym SWZ za łącznym wynagrodzeniem w kwocie:

Netto .................. zł (słownie złotych: .................................................... 00/100);

Podatek VAT wg …..% stawki, tj.: ................ zł (słownie złotych: ............................................. 00/100);

**Cena (brutto)** **………............. zł** **(słownie złotych: .................................................... 00/100)**;

**Termin realizacji: ……………………dni**  *(min. 90 dni, max.110 dni)****;***

**Gwarancja: ……………….** *(min. 36 m-cy, max 60 m-cy).*

Podana cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

1. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale XIV SWZ.
2. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
3. Informuję(my), że wybór oferty **będzie/nie będzie\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie\*\*:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………**

*\* niepotrzebne skreślić;*

*\*\* jeżeli będzie, należy**wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku;*

1. **Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom:** *(wypełnić, jeżeli dotyczy)\**

**Część …………** *(podać nr części zamówienia, której dotyczy)*

1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………

*\*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.*

1. **Wadium w kwocie: …………… zostało wniesione w formie ………………………………………………**

**Wadium wniesione w gotówce należy zwrócić na rachunek bankowy, z którego wpłynęło / na rachunek bankowy\*:**

 **…………………………………………………………………………………………………………………**

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.
4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych:
5. oświadczam, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, określone w art. 32 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy danych osobowych**,** do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu,

1. przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem może być uznane za naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO, w tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
z zakresu ochrony danych osobowych,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy PZP, w przypadku podpisania i realizacji umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu [51-147] przy ul. Czajkowskiego 109. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych
w ofercie i załącznikach do niej oraz przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania.

**Załącznik nr 1 do SWZ**

Tryb podstawowy

poniżej 5.382.000 EURO

pt.:

**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
 W RAKOWIE WIELKIM**

**nr sprawy: WNP/550/BN/2022**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.............................................................

.............................................................

|  |
| --- |
| **Oświadczenie Wykonawcy****składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP, dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania;** |

Oświadczam/my, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 PZP.

*………………………………………………………………………………………………………………………………………*

Oświadczam/my, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835; dalej jako: „ustawą o przeciwdziałaniu”).

*……………………………………………………………………………………………………………………………………..*

\*Oświadczam/y, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ……..… PZP *(podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5 PZP).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\* *jeżeli nie dotyczy, proszę przekreślić;*

|  |
| --- |
| **Oświadczenie Wykonawcy****składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;** |

**Oświadczam/-my**\*, że **spełniam/-my\*** warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ.

**Poleganie na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby: TAK/NIE\*.**

**W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, do oferty należy dołączyć również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z postanowieniami art. 125 ust. 5 PZP.**

**UWAGA:**

\* **W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów**, w celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, **wraz z ofertą składa** zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Ww. dokumenty mają potwierdzić
w szczególności:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Oświadczam, że wszystkie informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich przedstawieniu.

**Załącznik nr 2 do SWZ**

Tryb podstawowy

poniżej 5.382.000 EURO

pt.:

**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
 W RAKOWIE WIELKIM**

**nr sprawy: WNP/550/BN/2022**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.............................................................

.............................................................

............................................................

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat następujące roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (związane z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalne do niego) spełniające wymagania opisane w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia – zakres rzeczowy– opis i rodzaj roboty budowlanej**  | **Podmiot, na rzecz którego robota budowlana była realizowana** | **Miejsce realizacji / Okres realizacji** *(pełne daty od ... do ...)* | **Całkowita wartość robót budowlanych, za które Wykonawca odpowiadał brutto PLN** | **Informacja o poleganiu na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej\*** |
|  | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Pozycje nie potwierdzone dokumentami, że zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego.

**\*W kolumnie 6 należy podać informację:** **polegam/nie polegam na zasobach podmiotu trzeciego,** w zależności od tego, czy wykazana robota budowlana była wykonywana przez Wykonawcę składającego ofertę, czy przez podmiot trzeci, inny niż składający ofertę, na którego zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

**Załącznik nr 3 do SWZ**

Tryb podstawowy

poniżej 5.382.000 EURO

pt.:

**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
 W RAKOWIE WIELKIM**

**nr sprawy: WNP/550/BN/2022**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.............................................................

.............................................................

............................................................

**WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI WYKONAWCA DYSPONUJE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Osoby przewidziane do realizacji zamówienia, spełniające wymagania określone w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko** | **Powierzone stanowisko** | **Posiadane uprawnienia – nr uprawnień** | **Doświadczenie zawodowe** (podać nazwę inwestycji, inwestora, wartość brutto przedsięwzięcia budowlanego) | **Informacja o podstawie dysponowania\*** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| 1 |  | osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót sanitarnych), |  | X |  |

\*Wykonawca w informacji o podstawie dysponowania wykazanymi osobami zobowiązany jest określić, że polega lub nie polega na zasobach podmiotu trzeciego w tym zakresie

**Załącznik nr 4 do SWZ**

Tryb podstawowy

poniżej 5.382.000 EURO

pt.:

**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
 W RAKOWIE WIELKIM**

**nr sprawy: WNP/550/BN/2022**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**składane na podstawie art. 117 ust. 4 PZP

Wykonawca 1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa i adres)*

Wykonawca 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa i adres)*

Wykonawca …:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa i adres)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: **KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH W RAKOWIE WIELKIM.**

 *(nazwa postępowania)*

**oświadczam, że\*:**

•Wykonawca………………………………………………………………………………………………………………………………*(nazwa i adres Wykonawcy)* zrealizuje następujące usługi:

………………………………………………………………………………………………………………………

•Wykonawca………………………………………………………………………………………………………………………………. (*nazwa i adres Wykonawcy*) zrealizuje następujące usługi:

………………………………………………………………………………………………………………………

•Wykonawca……………………………………………………………………………………………………………………………… (*nazwa i adres Wykonawcy*) zrealizuje następujące usługi:

…………….…….(miejscowość),dnia………….…….r.

**Oświadczenie winno zostać opatrzone podpisem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i złożone w formie elektronicznej,
tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą tylko w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.**

Załącznik B

WZÓR

**ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY**

w dniu ……………………… r. we Wrocławiu pomiędzy:

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

z siedzibą we Wrocławiu (51-147) przy ul. P. Czajkowskiego 109,

NIP: 8961000117, REGON: 930388062,

reprezentowaną przez:

**REKTORA – KOMENDANTA – płk. dr. hab. Piotra PŁONKĘ**,

zwaną dalej: Zamawiającym lub AWL,

a

……………………………………………………. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………………….. z siedzibą …………………………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: ……………………………………., REGON: ……………………………………,

zwaną dalej: Wykonawcą,

zawarta została umowa następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu w trybie podstawowym nr WNP/550/BN/2022, rozstrzygniętego w dniu <................> zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710; dalej jako: PZP);

**pt.:**

**„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH W RAKOWIE WIELKIM”**

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

* + 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa modernizacja kotłowni olejowej na terenie Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego Akademii Wojsk Lądowych w Rakowie Wielkim k. Krzyżanowic.
		2. Przedmiot umowy obejmuje:
1. demontaż istniejącego kotła olejowego wraz z armaturą i orurowaniem w pomieszczeniu kotłowni,
2. dobór i montaż odpowiedniego stojącego olejowego kotła grzewczego o mocy około 150 kW (tolerancja „na minus” 50 kW) dostosowanego do zapotrzebowania na c.o. i c.w.u. na potrzeby obiektu wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności około 500 litrów (tolerancja „na minus” 50 l),
3. dobranie odpowiedniego zasobnika ciepłej wody wraz z układem zabezpieczającym w zależności od przyjętych rozwiązań,
4. wyposażenie kotła w regulator pogodowy z automatyką i wyświetlaczem,
5. dostosowanie wsadu komina do odprowadzania spalin (wsad ze stali nierdzewnej),
6. montaż zasobnika c.w.u. wraz z armaturą zabezpieczającą,
7. montaż armatury kotłowej: filtry, zawory, orurowanie, pompa obiegowa itp.,
8. zabezpieczenie antykorozyjne i wykonanie izolacji termicznej rurociągów,
9. zamontowanie niezbędnych materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,
10. pierwsze uruchomienie dokonane przez autoryzowanego serwisanta, ustawienie parametrów pracy, regulacja pracy kotłowni,
11. sporządzenie dokumentacji powykonawczej kotłowni,
12. przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników (szkolenie należy przeprowadzić dla minimum 2 pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego po zakończeniu rozruchu „na gorąco”, trwającego przez minimum 72 godziny ciągłej pracy kotłowni; długość szkolenia dostosowana do stopnia złożoności nowowykonanego obiektu i niezbędnej wiedzy koniecznej do zaznajomienia personelu z obsługą, lecz nie krócej niż 3 godziny).
	* 1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej umowy, w następującej kolejności:
			1. niniejsza umowa,
			2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB),
			3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ),
			4. oferta Wykonawcy.
		2. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10Prawa budowlanego*,* jak również spełniać wszystkie inne wymagania określone w  STWiORB.
		3. W zakresie robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy.
		4. Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie następujących czynności:
13. wykonanie i organizacja zaplecza,
14. rozładunek materiałów, urządzeń, sprzętu,
15. segregacja materiałów z demontażu,
16. wytyczenie tras prowadzenia przewodów w pomieszczeniu kotłowni,
17. ustawienie kotła wraz osprzętem,
18. załadunek materiałów z demontażu, materiałów pozostałych po prowadzonych pracach, odpadów itp.,
19. bieżące utrzymanie czystości miejsca prowadzenia robót i zaplecza,
20. bieżący wywóz materiałów z demontażu oraz odpadów,
21. zabezpieczenie przed dostępem przez osoby postronne do miejsca prowadzenia prac,
22. naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trakcie realizacji prac,
23. uporządkowanie miejsca prowadzenia prac,
24. likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po nim,
25. wywóz materiałów pozostałych po prowadzonych pracach.

**§ 2**

**Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy:**

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót budowlanych należy:
	* + - 1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem,
				2. informowanie Zamawiającego – Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych do zbadania ich jakości, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny koszt),
				3. naprawienie – w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części obiektu wskutek działań prowadzonych przez Wykonawcę – na własny koszt.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane, oraz stwierdzoną przynależność do PIIB, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:

………………………. - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie posiadającym udokumentowaną co najmniej 24 miesięczną praktykę zawodową dotyczącą kierowania i nadzorowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Osoba proponowana musi spełniać wymagania określone w SWZ.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie ich wykonywania na terenie przyjętym od Zamawiającego i/lub mające związek z prowadzonymi robotami.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi i zobowiązuje się do ich naprawienia na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w taki sposób, aby zachowana była ciągłość dostawy mediów do odbiorców. Każdorazowe wyłączenie mediów wymaga uprzedniego uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu.
5. Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) jest zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób zgodny z prawem oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów wraz ze zgłoszeniem odbioru robót.

**§ 3**

**Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego**

* + - 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy przez obie strony.
			2. Zamawiający określa rozpoczęcie robót jako datę przypadającą na dzień przekazania terenu budowy,
			o którym mowa w ust. 1.
			3. Zamawiający zapewni punkt poboru wody na cele bytowo-technologiczne oraz zapewni korzystanie
			z energii elektrycznej do celów oświetleniowych i technologicznych.
			4. Rozliczenie mediów nastąpi po realizacji robót budowlanych na podstawie karty rozliczeń mediów, która jest załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 4**

**Osoby wyznaczone do kontaktów**

Do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza:
p. ………………………… tel.: ……………………, e-mail: …………………..

z tym zastrzeżeniem, że osoba ta nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli i zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a jedynie do prowadzenia bieżącej korespondencji. Zmiana ww. osoby nie jest zmianą umowy – nie wymaga zawarcia aneksu, lecz zawiadomienia ze wskazaniem danych kontaktowych innego przedstawiciela Zamawiającego.

Do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy Wykonawca wyznacza:
p. ………………………………. tel.: ……………………, e-mail: ………………….

Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z wykonaniem umowy może być dokonywana drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy e-mail. Strony dopuszczają kontakt telefoniczny
(z potwierdzeniem podjętych ustaleń pocztą elektroniczną albo w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy).

**§ 5**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
2. kwota netto ............................. zł (słownie złotych:.................................................................00/100);
3. podatek VAT wg …% stawki w kwocie ……zł (słownie złotych: ........................................00/100);
4. kwota brutto ............................ zł (słownie złotych: .................................................................00/100).
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy co oznacza, że nie ulegnie zmianie w całym okresie realizowania umowy, chociażby w chwili jej zawarcia Wykonawca nie przewidział wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą w PLN.
8. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy. Niepodpisanie protokołu i/lub odbiór częściowy albo z uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego równoznaczne będzie z brakiem podstaw do wystawienia faktury.
9. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową, po zakończeniu całości robót i dokonaniu odbioru końcowego robót.
10. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć należnego mu wynagrodzenia na rzecz osób trzecich.

**§ 6**

**Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze / rachunku,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów. Dopuszcza się doręczenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej
w dowolnym formacie elektronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platformę  Elektronicznego Fakturowania <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/> na adres PEF: 8961000117  albo też pocztą elektroniczną na adres: fakturyzakup@awl.edu.pl.
2. Błędnie wystawiona faktura VAT / rachunek lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów skutkują wstrzymaniem biegu 30‑dniowego terminu płatności – do dnia doręczenia Zamawiającemu poprawionych lub brakujących dokumentów. O fakcie błędnego wystawienia faktury VAT / rachunku Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej / korekty rachunku, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Do dnia doręczenia Zamawiającemu korekty termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu. W takim samym trybie i na takich samych zasadach prostowane będą wszystkie inne omyłki z tym zastrzeżeniem, że zamiast faktury korygującej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu notę korygującą, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiającego termin zapłaty ulega zawieszeniu.
3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia uwarunkowana jest rozliczeniem się ze wszystkimi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę całości należnego im wynagrodzenia z tytułu podwykonawstwa, choćby termin płatności jeszcze nie upłynął, a w przypadku braku podwykonawców – oświadczenia o braku podwykonawców.
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w całości lub w części równej sumie kwot wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo.
5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia – bez odsetek i/lub innych kosztów oraz świadczeń ubocznych – przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę pod warunkiem, że wynagrodzenie to obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. W przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i/lub konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

**§ 7**

**Termin wykonania przedmiotu umowy**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie **….. dni** od dnia przekazania terenu bodowy (zgodnie ze złożoną ofertą).
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy zmiany terminu zakończenia robót.

**§ 8**

**Wydłużenie czasu realizacji zamówienia**

1. Powstanie przeszkód w terminowym wykonaniu zamówienia objętego niniejszą umową wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić:

* + 1. jeżeli zagrożenie dotrzymania terminu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności w razie konieczności opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej czy nieterminowego przekazania terenu budowy,
		2. w sytuacji, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których – przy zachowaniu należytej staranności – nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, a które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, albo w razie wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
		3. w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez działanie siły wyższej rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, w szczególności: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszenie i wprowadzenie stanu nadzwyczajnego,
		a ponadto nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające ze stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego, o ile mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
		4. jeżeli wystąpią utrudnienia w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3. W przypadku wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia, a ustalenie nowego terminu wymaga aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

**§ 9**

**Odbiory**

1. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty budowlane, o których mowa w § 1 niniejszej umowy. Warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie Zamawiającemu – na piśmie – zgłoszenia gotowości do odbioru robót, potwierdzonego zarówno odpowiednim wpisem do notatnika budowy, jak i przez Inspektora Nadzoru. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca złoży Zamawiającemu sporządzone w języku polskim dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:
2. protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
3. protokoły odbioru prób szczelności,
4. deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały i urządzenia,
5. kartę gwarancyjną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy,

a ponadto inne dokumenty wymienione w STWiORB.

1. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty nie zostały zakończone albo gdy będzie miał zastrzeżenia co do ich wykonania lub kompletności dokumentów, wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, a o fakcie tym powiadomi Wykonawcę na piśmie, zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego nie będzie skuteczne – po zakończeniu prac i/lub usunięciu zgłoszonych wad na Wykonawcy ciąży obowiązek ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
2. Za dzień zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości i zakończy je w terminie 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.
4. Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca:

nie wykonał przedmiotu umowy w całości,

nie przeprowadził wymaganych prób i sprawdzeń,

nie przeprowadził wymaganych szkoleń 2 (dwóch) pracowników Zamawiającego;

nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu albo jeśli dokumenty te posiadają istotne błędy lub braki.

1. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego, pogwarancyjnego albo przed upływem rękojmi stwierdzone zostaną wady i/lub usterki, Zamawiający:
2. w sytuacji, gdy wady nadają się do usunięcia, może – wedle własnego wyboru:
	1. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i/lub usterek,
	2. dokonać odbioru warunkowego wykonanych robót oraz wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do chwili usunięcia wszelkich stwierdzonych wad i/lub usterek;
3. w sytuacji, gdy wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, może:
	1. obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej, o ile wady i/lub usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
	2. żądać wykonania ponownych odbiorów na koszt Wykonawcy, o ile wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Z czynności odbioru końcowego oraz przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, a także odbioru wymienionych w protokole odbioru wad i/lub usterek sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych wad.
5. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Z tą samą chwilą ustaje odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za szkody powstałe na terenie budowy.

**§ 10**

**Zmiany**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej (aneks), a mogą zostać dokonane, o ile nie pozostają w sprzeczności z regulacjami, jakie zawiera Prawo zamówień publicznych.
2. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy powstaje w przypadku:
3. konieczności wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaistnienia okoliczności opisanych w § 8 niniejszej umowy,
4. konieczności zmiany ujętych w STWiORB parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, a także sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w razie:
	1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zamówienia objętego przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w STWiORB a wynikających ze stwierdzonych wad tego opracowania lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych tam rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
	2. konieczności wykonywania robót w warunkach odbiegających w sposób istotny od założonych, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych albo ich części,
	3. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
	4. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
	5. wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 8 ust. 2 lit. c niniejszej umowy, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5. konieczności wykonania robót dodatkowych, tj. nieujętych w STWiORB, a niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności z wyliczeniem ich wartości (zmianie ulec mogą: termin realizacji – o czas niezbędny na ich wykonanie oraz wynagrodzenie Wykonawcy – o wartość robót dodatkowych; w sytuacji, gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, przyjęte zostaną średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu z bazy cenowej „Sekocenbud” dla danego województwa za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena),
6. konieczności wykonania robót zamiennych, tj. zamiast ujętych w STWiORB na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności z wyliczeniem ich wartości pod warunkiem, że:
	* + - 1. nie będą wykraczać poza przedmiot zamówienia,
				2. nie będą skutkować istotną w stosunku do złożonej przez Wykonawcę oferty zmianą umowy,
				3. będą ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces budowlany bądź zamieniać prace
				i nakłady w danej kategorii CPV,

(w sytuacji, gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, przyjęte zostaną średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu z bazy cenowej „Sekocenbud” dla danego województwa za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena),

1. ograniczenia zakresu prac i/lub robót w stosunku do tych, które wynikają z STWiORB (wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wartość niewykonanych prac i/lub robót budowlanych),
2. konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby przewidzianej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pod warunkiem, że osoba skierowana na zastępstwo posiada co najmniej takie same uprawnienia
i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, jak osoba, o której mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ.

**§ 11**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:
2. 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie;
3. 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,
4. 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad w okresie gwarancji,
5. 10 % wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
6. 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy taki przypadek,
7. 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy taki przypadek,
8. 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku niedokonania – na wezwanie Zamawiającego – zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, gdy termin ten jest dłuższy niż 30 dni, za każdy taki przypadek,
9. 500 zł za stwierdzony przypadek braku przeszkolenia 2 (dwóch) pracowników Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.
11. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest skutkiem zaniechań i/lub zaniedbań osób trzecich.
12. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
13. Wysokość wszystkich kar nie może przekroczyć 35 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust 1 lit c.

**§ 12**

**Odstąpienie**

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, każdej z nich przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
2. Wykonawcy:
* gdy Zamawiający odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robót budowlanych
z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie;
1. Zamawiającemu:
	* + gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14 dni lub przerywa wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 14 dni, chyba że podjęcie robót jest niemożliwe z przyczyn nieleżących po jego stronie,
		+ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy,
		+ gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpił do odbioru terenu wykonywania robót albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
		+ gdy Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających
		z umowy lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
		+ w razie konieczności minimum dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
		+ w przypadku odmowy odbioru przez Zamawiającego,
		+ gdy wysokość kar umownych przekracza wartość 40% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 umowy.
2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy wymaga – pod rygorem nieważności – formy pisemnej
i uzasadnienia, a także złożenia w siedzibie albo doręczenia za pośrednictwem listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek:
4. sporządzenia – przy udziale Zamawiającego – w terminie do 7 dni od dnia złożenia w siedzibie i/lub doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy szczegółowej inwentaryzacji wykonanych prac
i robót oraz stanu ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy; w razie zaniechania tych czynności albo odmowy współdziałania z Zamawiającym w tym zakresie Zamawiający może zlecić ich wykonanie na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania;
5. zgłoszenia Zamawiającemu gotowości odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających
w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie i/lub doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z tym zastrzeżeniem, że w razie uchybienia temu terminowi i/lub zaniechania dokonania tej czynności Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia odbioru bez udziału Wykonawcy i/lub jego przedstawicieli;
6. wydania Zamawiającemu wszelkiej znajdującej się w jego posiadaniu dokumentacji,
w szczególności związanej z realizowaniem prac i robót objętych niniejszą umową;
7. natychmiastowego wstrzymania prowadzonych prac i robót z wyjątkiem tych, które mają na celu ochronę życia i własności, należytego zabezpieczenia – w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym – frontu przerwanych prac i robót wraz z terenem, na którym są wykonywane, a następnie opuszczenia terenu prac i robót w terminie zakreślonym przez Zamawiającego;
8. przekazania znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów, urządzeń, materiałów i innych prac, w tym tych, za które otrzymał wynagrodzenie albo stanowiących własność Zamawiającego –
w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9. niezwłocznego, tj. najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie i/lub doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, usunięcia z terenu prac i robót maszyn, urządzeń i materiałów niestanowiących własności Zamawiającego lub ustalenia zasad przekazania tego majątku na rzecz Zamawiającego.
10. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek stosować się do zawartych w tym oświadczeniu poleceń Zamawiającego w zakresie ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. Zobowiązany jest ponadto – na swój koszt i ryzyko – do niezwłocznego usunięcia z terenu prac i robót maszyn, urządzeń i materiałów niestanowiących własności Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający uprawniony jest do usunięcia tych rzeczy na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
11. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego Zamawiający zobligowany jest do niezwłocznego odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania prac i robót.

**§ 13**

**Podwykonawstwo**

1. Zamawiający dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach określonych w SWZ, w zakresie rzeczowym (procentowym lub kwotowym) określonym w formularzu oferty.
2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne (art. 474 Kodeksu cywilnego).
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą albo podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest – pod rygorem nieważności – uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo nie później niż 14 dni przed jej zawarciem wraz z załącznikami, w tym określającymi osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, szczegółowy zakres zlecenia dla podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, a także dokumentami potwierdzającymi fakt posiadania uprawnień przez osoby realizujące przedmiot niniejszej umowy na zlecenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu zmiany takiej umowy ze wszystkimi załącznikami i dokumentami,
o których mowa w ust. 4, nie wniesie sprzeciwu i/lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub jej zmianę.
6. Wykonawca i/lub podwykonawca zobowiązani są zawrzeć umowę o treści zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy.
7. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i/lub aneksu do umowy Wykonawca i/lub podwykonawca zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy lub jej zmiany ze wszystkimi załącznikami i dokumentami, wymienionymi w ust. 4.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 umowy.
9. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać m. in.:
	1. zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
	2. kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty nie większą niż ustalona dla Wykonawcy;
	3. termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie dłuższy niż ustalony dla Wykonawcy;
	4. warunki płatności wynagrodzenia;
	5. numer rachunku bankowego podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy;
	6. klauzule dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom.
11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi lub roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo.
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia z tym zastrzeżeniem, że będą to należności wynikające z zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub po złożeniu kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 7.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i innych świadczeń ubocznych oraz kosztów, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**§ 14**

**Okres gwarancyjny**

1. Na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji **na okres …… miesięcy** (*zgodnie ze złożoną ofertą*) na zasadach określonych w stanowiącej załącznik nr 2 do umowy karcie gwarancji.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad i/lub usterek na każde wezwanie Zamawiającego w terminach i na zasadach określonych w karcie gwarancji.
3. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony w stosunku do wad i/lub usterek zgłoszonych
w okresie objętym gwarancją dopóki nie zostaną one usunięte przez Wykonawcę, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
4. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad i/lub usterek, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od całości lub części umowy odstąpić, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wskazanej okoliczności, albo powierzyć naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć
w czasie odpowiednim, Zamawiający może od całości lub części umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.
6. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia każdego pełnego roku okresu gwarancyjnego Zamawiający może zorganizować przegląd gwarancyjny z udziałem Wykonawcy i/lub jego przedstawicieli. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół ze wskazaniem wymagających usunięcia lub napraw wad i/lub usterek.
7. Po upływie okresu gwarancji Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót, zawiadamiając Wykonawcę o miejscu i terminie jego przeprowadzenia w formie pisemnej. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Bieg terminu gwarancji ulega zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek.
9. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiający zachowuje wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji.
10. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia przez okres 60 miesięcy liczony od dnia następnego po dniu odbioru końcowego robót.

**§ 15**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto tj. ………………… (słownie………………….) w formie…….. (zgodnie ze złożoną ofertę).

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w pieniądzu Wykonawca zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie na rachunek Zamawiającego wskazany w SWZ.

3. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ukończenia robót i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie protokołem odbioru końcowego, a pozostałe 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady i zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w 450 ust. 1 PZP w trakcie realizacji umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

**§ 16**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustaw: z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień umowy jest
z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność
i skuteczność pozostałych jej postanowień, chyba że bez postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością umowa nie zostałaby zawarta. Wówczas strony w aneksie do umowy sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie zgodny prawem i jednocześnie równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za obopólną zgodą stron wyrażoną na piśmie – pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory między Stronami, związane z niniejszą umową i/lub powstałe na tle jej wykonywania, rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
7. załącznik nr 1 – karta rozliczeń za media;
8. załącznik nr 2 – wzór karty gwarancyjnej;
9. załącznik nr 3 – wzór oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłacie;
10. załącznik nr 4 – oferta wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 1**

**KARTA ROZLICZEŃ ZA MEDIA**

Naliczenie obciążeń za media zużyte w trakcie realizacji robót budowlanych,

zgodnie z umową z dnia …………… 2022 r. nr .....................................................................................................

Wykonawca: ............................................................................................................................................................

w okresie od dnia ........................ do dnia...................... – to jest ............. dni:

a) woda – cele sanitarne: kol. 2, 3, 4, 5 oraz cele technologiczne: kol. 6;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilośćpracow-ników[osób] | Norma/osobę[m3] | Ilość[dni] | Zużycie(kol. 2 x kol. 3 x kol. 4)[m3] | Cele technolo-giczne[m3] | Razem (kol. 5 + kol. 6)[m3] | Cena jedn.[zł] | War-tość[zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

b) ścieki – cele sanitarne: kol. 2, 3, 4, 5 oraz cele technologiczne: kol. 6;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilośćpracow-ników[osób] | Norma/osobę[m3] | Ilość[dni] | Zużycie(kol. 2 x kol. 3 x kol. 4)[m3] | Cele technolo-giczne[m3] | Razem (kol. 5 + kol. 6)[m3] | Cena jedn.[zł] | War-tość[zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

c) energia elektryczna – cele technologiczne;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwaurządzenia | Mocurządzenia[kW] | Czasużytkowania[godz.] | Zużycie[kWh] | Cena jednostkowa[zł] | Wartość[zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przedstawiciel Zamawiającego Wykonawca

………………………………. …………………….

**Załącznik nr 2**

..........................., dnia ..............................r.

**KARTA GWARANCYJNA (wzór)**

**Do umowy ……………………………………...………….. z dnia** …………………… **2022 r.**

**określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wykonanych robót budowlanych;**

1. Przedmiotem gwarancji są roboty budowlane wykonane w ramach umowy nr ……………z dnia …. …. 2022 r, w tym wszelkie roboty budowlano-montażowe wszystkich realizowanych branż budownictwa, roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, usługi budowlane oraz dostarczone
i zamontowane maszyny i urządzenia.

2. Nazwa budynku i adres: …………………………………………………………………………

3. Data odbioru robót: ………………………………………………………………………………

4. Termin – …………………………………………………………………………………………….

5. Ogólne warunki gwarancji:

* 1. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
	2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek zgłoszonych w okresie, na jaki gwarancji udzielił.
	3. Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.
	4. Usunięcie wad i usterek powinno nastąpić w terminie do 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wady/usterki, chyba że strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej.
	5. Wykonawca na czas usuwania stwierdzonych wad i usterek zapewni – bez dodatkowego wynagrodzenia – sprzęt/urządzenia zastępcze w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń, instalacji, w których stwierdzono usterki.
	6. Wykonawca zapewni – na własny koszt – w okresie gwarancji wszelkie wymiany eksploatacyjne oraz dokona wszelkich czynności konserwacyjnych i serwisowych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonych urządzeń i sprzętu, w terminach wynikających z zaleceń producenta i/lub zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń, o czym powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
	7. Wykonawca w okresie a gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu serwisu i konserwacji urządzeń dostarczonych w ramach realizacji umowy, zgodnie z warunkami podanymi przez producenta tych urządzeń.
	8. Prace serwisowe i konserwacyjne urządzeń będą prowadzone w sposób niepowodujący zakłóceń w korzystaniu z obiektu przez Zamawiającego.
	9. Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia obiektu powstałe w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
	10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
	11. wystąpienia siły wyższej, zdefiniowanej w postanowieniach łączącej Strony umowy, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
	12. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności z użytkowania obiektu lub urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

6. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu odbioru końcowego.

7. Wykonawca wskazuje, iż wszelkich zgłoszeń należy dokonywać pod nr tel./fax: …………………………….., a osobą kontaktową będzie Pan/i ………………………………………

Gwarancji udzielił:Warunki gwarancji przyjął:

**Załącznik nr 3**

..........................., dnia..............................r.

**OŚWIADCZENIE**

Umowa nr ……………………………………...………………….. z dnia ……………………

 *(nr umowy wykonawczej o zamówienie publiczne)*

Nazwa zadania: …………………………………………………………………………………………………................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr umowy\* | Data zawarcia | Nr faktury | Data wystawienia | Wartość brutto faktury |
|  |  |  |  |  |  |

\**z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą*

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania:

….…………………………………………………………….

*(nazwa i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)*

niniejszym oświadczam, że:

1. należne nam wynagrodzenie, w związku z wykonanymi i odebranymi robotami, wg faktur j. w., zostało uregulowane przez Zamawiającego …………………………………………………………… w dniu ………….. w całości,

 *(nazwa i adres generalnego Wykonawcy)*

2.do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie występują żadne zaległości w wypłacie należnego nam od Zamawiającego kwoty wynagrodzenia, zaległości czy inne zobowiązania,

……………………………………………………………

*(nazwa i adres generalnego Wykonawcy)*

3. między podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi,

4. nie wystąpiły opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia.

 ……………………………………………..

 (*podpis osoby upoważnionej do reprezentowania*

*podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)*