UMOWA Nr ………/DZP/2023

NA   OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  I  PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. z 2022r, poz. 1710 ) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

zawarta w dniu ….….........2023 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 70 – 546 Szczecin

reprezentowaną przez:

Tomasza Srokę 	-    Dyrektora  ZBiLK

za akceptacją finansową

Natalii Wiechetek  	-   Głównej Księgowej ZBiLK

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP                            REGON

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wykonanie łazienek i zmianę sposobu ogrzewania, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień oraz pełnieniu nadzoru autorskiego - dla wskazanych komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odrębnie dla każdego z 14 lokali mieszkalnych wskazanych w wykazie lokali załącznik nr 1 do umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowej  we wszystkich branżach i zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych, z inwentaryzacją  budowlaną niezbędną do celów projektowych, sprawdzeniem i oceną stanu technicznego lokalu oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji i remontu lokalu w zakresie :

  - wykonania instalacji centralnego ogrzewania z kotłem kondensacyjnym opalanym gazem;

  - wykonania instalacji centralnego ogrzewania z kotłem elektrycznym – alternatywa;

  - wykonania przewodów kominowych;

  - wymianie instalacji elektrycznej w całym lokalu ;

  - doprowadzenia pionu kanalizacyjnego wraz z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną zaprojektowanej łazienki ;

  - wydzielenia łazienki wraz z w.c. z części pomieszczenia kuchennego;

  - wykonania i wykończenia pomieszczenia łazienki: wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacyjnej,  montaż kabiny prysznicowej, ustępu wc i umywalki z  baterią , pokrycie ścian glazurą a podłóg gresem  oraz pomalowaniem ścian i sufitów;

  - remontu lokalu komunalnego polegającego na :

    - wymianie stolarki okiennej;

    - wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do lokalu;

    - wymianie warstw podłogowych: legarów, desek , izolacji akustycznej – w razie potrzeby;

    - wymianie pokrycia ścian: naprawa/wymiana tynków, malowanie ;

    - wymianie pokrycia podłóg na  panele winylowe oraz gres w łazience i w kuchni;

    - ułożenie glazury na ścianie w kuchni na szer. 60 cm tzw. fartuch kuchenny, dostarczenie i montaż kuchenki gazowej/elektrycznej, dostarczenie i montaż szafki wraz ze zlewozmywakiem i baterią;

  - pozostałych prac remontowych uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

- W przypadku lokali niezamieszkałych (pustostanów) wykonana dokumentacja projektowo -kosztorysowa musi obejmować remont wszystkich pomieszczeń w obrębie lokalu, natomiast w przypadku lokali zamieszkałych  dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi obejmować remont pomieszczeń związanych z wykonaniem łazienki.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych, dla poszczególnych lokali mieszkalnych  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego przed przystąpieniem do projektowania.

- Przedmiotowa dokumentacja o której mowa w ust.1 musi być wykonana z podziałem na branże, dla każdego lokalu osobno, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawem budowlanym oraz przepisami BHP i p.poż,  w oparciu o wykaz lokali, opinie kominiarskie i uchwały stanowiące załączniki do umowy oraz winna zawierać wszystkie planowane prace i koszty.

- Umowa będzie realizowana w sposób sukcesywny,  etapami wskazanymi w wykazie lokali.

§ 2

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dla każdego lokalu mieszkalnego oddzielnie:

  - w wersji pisemnej drukowanej/papierowej:

  - kompletne projekty budowlane wszystkich branż   -  3 egz.,

  - kompletne projekty  wykonawczy wszystkich branż  -  3 egz.,

  - kosztorysy inwestorskie szczegółowe, na podstawie KNR-ów w podziale na branże -3 egz.,

  - przedmiary robót (w podziale na branże) –  4 egz.,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkich branż) 4 egz.,

  - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 1 egz.,

  - decyzje o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu – 1 egz.,

  - wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – na nośniku CD lub DVD z dokładnie opisanymi  plikami/folderami, (nazwy zgodne z wersją  papierową), np. „projekt budowlany”, „projekt techniczny”, „kosztorys inwestorski”, , „STWiORB”, itd. :

- każdy dokument w wersji elektronicznej musi stanowić jeden plik w formacie „pdf”,

- kosztorysy inwestorskie w wersji elektronicznej muszą być w formacie „kst” i „ath”,

- przedmiary robót w wersji elektronicznej muszą być w formacie „prd” i „ath”,

- części opisowe projektów i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji elektronicznej muszą być w formacie „doc”,

- całość dokumentacji odpowiednio w plikach umożliwiających edycję:(ath, dwg, doc, xls) - 2 szt .

      - w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – na nośniku CD lub DVD (egzemplarz do użytku Działu Zamówień Publicznych, bez kosztorysów inwestorskich), pliki w formatach .pdf o łącznym rozmiarze nie większym niż  100 MB z dokładnie opisanymi  plikami/folderami, (foldery oddzielnie dla każdego lokalu mieszkalnego, nazwy zgodne z wersją  papierową), itd.  - 1 szt. , (płyta opisana „dla Działu Zamówień Publicznych”)

- Egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - uzyskania wszystkich niezbędnych danych do projektowania, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia;

  - opracowania projektów w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu oraz wystąpienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu w imieniu Zamawiającego;

  - opracowania dokumentacji na podstawie wykonanej wizji i odkrywek elementów zakrytych;

  - dokonania wizji budynku i lokali , w celu zapoznania się ze stanem faktycznym ;

  - dokonywania bieżących konsultacji roboczych i uzgodnień dokumentacji z przedstawicielem Zamawiającego określonym w § 7 ust.2 umowy na każdym etapie wykonywania dokumentacji,  w tym uzyskania na przedłożonych dokumentach jego pisemnej akceptacji;

  - uzgodnienia szczegółowego zakresu robót budowlanych objętych projektem dla wszystkich branży (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) oraz technologii robót i wyboru zastosowanych materiałów z przedstawicielem Zamawiającego;

  - dokonania uzgodnień bhp, higieniczno – sanitarnych i przeciwpożarowych,

  - uczestniczenie w spotkaniach przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardów wykończenia oraz wyposażenia. Spotkania dotyczące uzgodnień organizowane będą na wniosek jednej ze stron z trzydniowym wyprzedzeniem, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C. Wszelkie uzgodnienia podczas roboczych spotkań muszą być dokonane w formie pisemnej tj. dokumentu podpisanego przez strony;

  - uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu, oraz wykonania niezbędnych dla projektu pomiarów i badań ;

  - przekazania przedstawicielowi Zamawiającego potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia ;

- Wymagania szczególne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych opracowań:

  - Projekty budowlane i techniczne, STWiOR :

- należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ,

- winny być sporządzone w sposób służący Zamawiającemu do zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych zlecenia realizacji robót budowlanych w szczególności opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych zawarty w dokumentacji projektowej musi być zgodny z wymogami przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczególne branże:

- należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- powinny być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej, w programie NORMA w formacie .ath, którym dysponuje Zamawiający i może w tym programie w trakcie realizacji robót dokonywać aktualizacji, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego;

  - Przedmiary robót winny być sporządzone dla poszczególnych branż, na formularzach zawierających:

- liczbę porządkową pozycji;

- podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja, itp.);

- podstawę obliczenia ilości (nazwę i numer projektu, rysunku, itp.);

- szczegółowy opis w danej pozycji i obliczenie ich ilości;

- jednostki miary;

- ilość robót (jednostek przedmiarowych) do wykonania;

- zestawienie ilości robocizny, materiałów i sprzętu bez podania ich cen jednostkowych.

UWAGA: Podawanie w przedmiarze robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót jest nieprawidłowe i niedopuszczalne, gdyż uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości przedmiaru;

- Narzuty w kosztorysach należy przyjąć następująco:

  - koszty pośrednie (Kp) – do R (robocizna) i S (sprzęt) ;

  - zysk – do R i S i Kp ;

  - podatek VAT jako narzut do całej wartości kosztorysowej w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami;

  - wartości cen czynników produkcji, oraz wartości narzutów należy przyjmować w oparciu o aktualnie podawane w bieżącym kwartale, w cennikach Sekocenbud.

- Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy,  które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

- Uwarunkowania dodatkowe:

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, zapewnić wymagane funkcje, gwarantować uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Dokumentacje winny być opracowane w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości.

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem umowy będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacje projektowe należy opracować zatem zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych;

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

  - informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, i w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

  - Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna zawierać wszystkie potrzebne do wykonania prace i koszty związane z wybranym planowanym zakresem robót z podziałem na poszczególne rodzaje.

- Uczestniczenie w spotkaniach przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkania dotyczące uzgodnień organizowane będą na wniosek jednej ze stron z trzydniowym wyprzedzeniem, w siedzibie Działu Inwestycji Zamawiającego przy         ul. Jagiellońskiej 34C. Wszelkie uzgodnienia podczas roboczych spotkań muszą być dokonane w formie pisemnej tj. za pomocą dokumentu podpisanego przez strony. Niedopuszczalna jest forma elektroniczna uzgodnień.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane , w szczególności do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektowo - kosztorysową,

- uzupełniania, dokonywania poprawek dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia za pomocą opisów, niezbędnych szczegółowych rysunków, uzgodnień, pozwoleń itp.,

- analizowania, rekomendacji i uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, na wyłączny wniosek Zamawiającego,

- dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów budowlanych – na żądanie Zamawiającego,

- sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała,

- uczestnictwa w radach budowy i radach technicznych, komisjach lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór robót budowlanych,

- uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w rozwiązywaniu zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia oraz w odbiorze końcowym,

- aktualizacji projektu i kosztorysów inwestorskich, (jeżeli zajdzie taka potrzeba), dokonania uszczegółowień, obliczeń, nowych rysunków - w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- udzielania wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz przedmiarów robót, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia składane w trakcie postępowania na realizację robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo-kosztorysową, w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia,

- zwracanie uwagi na zgodność rozwiązań technicznych i materiałowych z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

- stawiania się na miejsce robót budowlanych na każde wezwanie i w terminach wskazanych przez Zamawiającego – nie później niż w trzecim dniu od daty wezwania,

- każdorazowy pobyt Wykonawcy na budowie potwierdzony będzie wpisem do dziennika budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do zakończenia tych robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- uczestnictwa w odbiorach.

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności nie wymienione w ust. 9), które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się opracować przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności:

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.);

  - ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213 ze zm.);

  - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022r., poz.2057 ze zm.);

  - ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022r., poz.1514 ze zm.);

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454);

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1676);

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r., poz. 2458);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

  - oraz innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

            - Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 6 ust. 2 w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy aktualne oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami oraz upoważnienie na cele budowlane do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

            - Uzyskanie i dostarczenie odpowiednim instytucjom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy.

            - Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu Zamawiającego.

            - Prace projektowe nie ujęte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 pkt.1 .

            - Zamawiający udostępni Wykonawcy inwentaryzacje lokali mieszkalnych - o ile znajdują się w jego posiadaniu - i inne informacje o wskazanych nieruchomościach. Przy czym Wykonawca przed ich wykorzystaniem musi zweryfikować zgodność otrzymanych materiałów ze stanem faktycznym.

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i dokumentacji związanych z przedmiotem umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym miejscowego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane oraz wiedzę potrzebną do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu  umowy.

§ 5

- Umowa zostanie zrealizowana w terminie 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia  ………………….. r.

- W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 14 lokali wskazanych w zał. nr 1 do umowy, do złożenia wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwy.

- Na wykonanie poszczególnych etapów,  wyznacza się następujące terminy:

  - Etap pierwszy ( 5 lokali )     -  70 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

  - Etap drugi ( 5 lokali )          -  90 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

  - Etap trzeci (4 lokale)           - 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy:

- Przed wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub przed zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaopiniowania  jeden komplet opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej a po uzyskaniu pisemnej akceptacji, złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych zaopiniuje przedłożoną dokumentację, a Wykonawca złoży wniosek o uzyskanie decyzji o której mowa w ust. 2 do właściwego organu, z zaopiniowaną dokumentacją w terminie  do 7 dni kalendarzowych od dnia  jej zaopiniowania .

- W przypadku konieczności dokonania zmian lub uzupełnień, w przedłożonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej , strony pisemnie uzgadniają termin ich dokonania przez Wykonawcę oraz termin opiniowania przez Zamawiającego,  nie dłuższy niż wskazany w ust. 5.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu nie później niż w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty wydania przedmiotowej decyzji przez właściwy organ wraz z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla danego adresu w określonej w umowie ilości i formie - etapowo jak określono w ust. 3 .

- Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski w terminie wskazanym w § 2 ust.9 pkt.16).

§ 6

- Przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca dostarczy dokumentację projektowo-kosztorysową do siedziby Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C w Szczecinie w  ramach terminów  określonych dla poszczególnych etapów w § 5 ust.3 .

- Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia  przyjęcia przez Zamawiającego wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  wraz z decyzją o pozwoleniu budowę bądź zaświadczeniem o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu przez właściwy organ, dokona jej sprawdzenia pod kątem jej kompletności  oraz  zgodności  z  wcześniejszymi  ustaleniami  i  pisemnie  oświadczy o ich zgodności z wymogami określonymi w umowie bądź zgłosi swoje zastrzeżenia i przekaże ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w ostatecznej wersji dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności. W przypadku wezwania Wykonawcy do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona poprawek dokumentacji zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i w tym terminie przedłoży ją Zamawiającemu. Wówczas za datę odbioru dokumentacji uważa się datę spisania częściowego protokołu odbioru, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury częściowej.

- Sprawdzenie projektu przez Zamawiającego nie narusza ogólnej zasady odpowiedzialności projektantów za rozwiązania przyjęte w projekcie.

- Odbiór wykonanej i kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastąpi po jej pisemnym zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego  na podstawie protokołu odbioru częściowego  – z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

- Protokół odbioru sporządzony w co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Przy podpisaniu protokołu odbioru częściowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

  - oświadczenia o kompletności przygotowanej dokumentacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

  - oświadczenia autorów dokumentacji w przedmiocie przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.

- W oparciu o protokoły częściowe z odbioru poszczególnych dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w trzech etapach, po realizacji przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez strony protokół odbioru końcowego.

§ 7

- Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej  umowy będzie Pan Marek Belcarski  nr tel. 91 3516568  belcarski@zbilk.szczecin.pl inspektor z Działu Inwestycji ZBiLK  w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 34C.

- Wykonawcę reprezentuje Pani/ni …………………………..   tel.: ……………………………

- Do prac projektowych  w poszczególnych branżach, Wykonawca wskazuje :

  - w branży  architektonicznej -  ……………………………………………….

  - w branży  konstrukcyjno-budowlanej - …………………………………..

3)  w branży sanitarnej  - …………………………………………………………..

4)  w branży elektrycznej -  ………………………………………………………..

§ 8

- Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy, z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy dla jednego lokalu mieszkalnego ustalone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy wynosi: ……………..  zł brutto  ( słownie :………………………………………………złotych) w tym:

- za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (z uzyskaniem decyzji)     jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości:…………….. zł brutto / za lokal  ( słownie:……………………………….. złotych );

- za sprawowanie   nadzoru autorskiego, strony ustalają jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :……………………zł brutto / za lokal.

- Maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty :……………… zł brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za faktyczną ilość wykonanych i dostarczonych Zamawiającemu , kompletnych dokumentacji  poszczególnych lokali mieszkalnych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niepełnionego nadzoru autorskiego, ani żadne roszczenie z tego tytułu.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 ma charakter ryczałtowy, jest stałe , obejmuje  wszystkie koszty i wydatki oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy .

- Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ust. 1  pkt. 1) lub pkt. 2).

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 pkt.1) płatne będzie sukcesywnie za każdą dokumentację lokalu mieszkalnego oddzielnie,  w oparciu o faktury częściowe z protokołem odbioru częściowego.

- Wynagrodzenie o którym w ust.1 pkt.2) (za pełnienie nadzoru autorskiego) płatne  będzie po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych objętych  dokumentacją projektowo – kosztorysową  dla każdego lokalu oddzielnie.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia :

- o którym mowa w ust. 1 pkt.1) będzie prawidłowo wystawiona (w terminie do 10 dni od dnia zakończenia odbioru) i dostarczona przez Wykonawcę faktura częściowa lub e-faktura wraz z protokołem odbioru częściowego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wpisem Zamawiającego o odbiorze ;

- o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) będzie prawidłowo wystawiona (w terminie do 14 dni od dnia odbioru końcowego robót budowlanych ) i dostarczona przez Wykonawcę faktura lub e-faktura z protokołem odbioru robót  budowlanych w danym lokalu, objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub e-faktury do siedziby Zamawiającego. Na fakturze należy wskazać numer umowy w oparciu o która nastąpi płatność.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze , z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

12. Datę zapłaty stanowi data obciążenia rachunku Zamawiającego.

13. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca: 	Gmina Miasto Szczecin  , Pl. Armii Krajowej 1   70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik: 	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546 Szczecin”

14. Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.

15. Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

16. Zamawiający nie  przewiduje udzielania zaliczek.

17. Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem   Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§ 9

            - W ramach wynagrodzenia, określonego w § 8 ust.1 pkt. 1)  Wykonawca przenosi na Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych oraz własność dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy („utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - t.j. Dz. U. 2022 poz. 2509), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

            - Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,          w tym:

    - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c) – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2),

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3).

            - Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy a korzystanie przez Zamawiającego z przekazanej dokumentacji  na wymienionych w ust. 2 polach nie narusza praw osób trzecich.

            - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

            - Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu). Wraz z przekazaniem dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu), Wykonawca zobowiązuje się przekazać oświadczenia autorów dokumentacji na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

§ 10

- Wykonawca powinien niezwłocznie, w formie pisemnej powiadomić Zamawiającego o każdej istotnej przeszkodzie w realizacji przedmiotu umowy, szczególnie mającej lub mogącej mieć wpływ na jakość lub terminowość wykonania przedmiotu umowy podając przyczyny i skutki, w tym czas o jaki termin wykonania może ulec przesunięciu, jak również o braku możliwości jego wykonania (np. z powodu braku dostępu do lokalu).

- Jeżeli w stosunku do terminów  określonych w § 5 ust. 3 lub ust. 7 nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 5 dni, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tej okoliczności. W odniesieniu do niewykonanej części umowy, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy a koszt ten może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. W powyżej określonym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:

  - właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki:

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy;

  - Wykonawca z własnej winy przerwał wykonywanie umowy i nie realizuje jej przez okres 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni;

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął  wykonywania umowy pomimo wezwania Zamawiającego  i wyznaczenia mu dodatkowego  3 dniowego terminu do podjęcia wykonywania przedmiotu umowy;

  - Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami;

  - zrezygnuje z wykonania robót budowlanych, których dotyczy dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem umowy – wówczas Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego;

  - w przypadku określonym w § 12 ust. 3 ;

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia prac.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego  zwrotu  jakichkolwiek poniesionych  kosztów lub wypłaty odszkodowania.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia uzyskania wiedzy o okolicznościach o których  mowa w ust. 3 lub ust. 4 , w formie pisemnej  z podaniem uzasadnienia.

§ 11

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki , licząc od upływu terminów o których mowa w § 5 ust. 3, lub ust. 5, lub ust. 7 – za każdy stwierdzony przypadek ;

- za zwłokę w dokonaniu poprawek w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o których mowa w § 5 ust. 6 i przedłożeniu poprawionej dokumentacji Zamawiającemu, w wysokości 1 % wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek – za każdy stwierdzony przypadek;

- za zwłokę w dokonaniu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawek, o których mowa w § 6 ust. 2 i przedłożeniu poprawionej dokumentacji Zamawiającemu, w wysokości 1 % wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek – za każdy stwierdzony przypadek ;

- za zwłokę w usunięciu wad, ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji,  dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad - za każdy stwierdzony przypadek;

- za zwłokę w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki - za każdy stwierdzony przypadek;

- za użycie nazwy własnej z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych lub pominięcia dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 300,00 zł  za każde tego rodzaju naruszenie;

- za ujawnienie osobom trzecim wszelkich danych mogących wpłynąć na kalkulację ceny robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia w wysokości  10 000,00 zł - za każdy taki przypadek;

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego w § 8  ust. 2, za wyjątkiem przypadku określonego w § 10 ust. 4 pkt 8);

- za naruszenie przez Wykonawcę praw osób trzecich do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym autorskich praw osobistych i majątkowych i praw pokrewnych do tej dokumentacji w wysokości 5 000,00 zł - za każdy taki przypadek.

            - Kary określone w ust. 1 z wyłączeniem ust.1 pkt 8), naliczane będą odrębnie za każde ze stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień oraz podlegają sumowaniu.

            - Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2.

            - Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należytym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa o której mowa w § 1 ust.  ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji będącej przedmiotem mowy przez okres 36 miesięcy, od dnia podpisania protokołu końcowego.

- W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w dokumentacji, Zamawiający ma prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad a Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w dokumentacji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 umowy. W takim przypadku Zamawiający może powierzyć usunięcie wad dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy nie usunie wad pomimo wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez Zamawiającego.

- Z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych usługach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 14

            - Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw wynikających z umowy na rzecz osób trzecich osoby trzecie.

§ 15

1.  Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

2. W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy wskazane  w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 16

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi  oraz Prawa autorskiego.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej  umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

- W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik 5 do niniejszej umowy.

§ 17

Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:					                     WYKONAWCA:

Załącznik  nr 4

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  O  KOMPLETNOŚCI  I  ZGODNOŚCI

Oświadczam, że opracowana przez …………………………………………………………………………………………………... .......................................................................................................................................................

z siedzibą w .………………………………………………………….……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg załączonego wykazu dotycząca ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

przekazana Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

..............................., dnia  ...............................

................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik  nr  5  do umowy

KLAUZULA    INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem   iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zawartej z naszym Wykonawcą …………………………….., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym Wykonawcą  ………………………………………………………….a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania