**Załącznik**

**do umowy nr PU/………./2024**

**z dnia ……………… 2024 r.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie polega na czyszczeniu terenu gminy Siechnice z dzikich wysypisk śmieci pojawiających się na działkach gminnych. Zbiórka dzikich wysypisk powstałych na działkach gminnych będzie realizowana na wezwanie Zamawiającego z terminem reakcji najpóźniej 1 dzień od zgłoszenia.

Każde skupisko zgromadzonych odpadów musi być każdorazowo oczyszczone całkowicie łącznie z zebraniem drobnych odpadów. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której Wykonawca zostawia część odpadów (lub wybiera ze skupiska tylko określoną frakcję) i przyjeżdża po resztę w późniejszym terminie. Przed usunięciem odpadów i po zakończeniu sprzątania danego skupiska odpadów należy wykonać zdjęcie terenu dla udokumentowania wykonania zadania i przesłać pod wskazany adres mailowy Zamawiającego: **sgaluszka@umsiechnice.pl**.

Każdorazowo po załadowaniu całego samochodu/kontenera Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ten fakt, a Zamawiający oceni sposób załadunku (stopień zapełnienia kontenera, puste przestrzenie itp.), zatwierdzi i odnotuje ilość (objętość) odpadów do końcowego rozliczenia. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości zadania na podstawie ceny jednostkowej za zebranie, wywóz i utylizację 1 metra przestrzennego odpadów do wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych Gminy. Szacuje się, że ilość odpadów zawierać się będzie w przedziale 300-400 mp. Zebrane odpady należy wywieźć na składowisko, a ich waga musi być potwierdzona na kwicie wagowym, który należy każdorazowo przekazywać Zamawiającemu wraz z kartą przekazania odpadu (BDO) z potwierdzonym przyjęciem. Wykonawca przystąpi do wykonania zadania nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy, a planowany termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2024 r.

Zabezpieczenie terenu na czas wykonania robót leży po stronie Wykonawcy. Odpady zebrane podczas wykonywania zadania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.