załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

„Serwis urządzeń sterowania zwrotnic tramwajowych w Bydgoszczy w 2025 roku”

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

tel. 52 582 27 23, fax: 52 582 27 63

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

LISTOPAD  2024 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisowaniu urządzeń i systemu sterowania zwrotnic tramwajowych eksploatowanych w Bydgoszczy w 2025 roku.

Dotyczy urządzeń torowych sterowania zwrotnicami wbudowanych w torowisku tramwajowym będącym w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (Tabela nr 1)  oraz urządzeń pokładowych zamontowanych w pojazdach tramwajowych eksploatowanych przez MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Tabela nr 2).

Tabela nr 1 – Lokalizacja urządzeń torowych wbudowanych w torowiska:

- Zwrotnica nr  1	Jagiellońska/Gdańska (Klaryski)

- Zwrotnica nr  7	Gdańska/Chodkiewicza

- Zwrotnica nr  9	Pętla Las Gdański

- Zwrotnica nr  13	Pętla Chodkiewicza - wjazd

- Zwrotnica nr  15	Pętla Chodkiewicza - tor wewnętrzny

- Zwrotnica nr  21	Węzeł Garbary/mosty

- Zwrotnica nr  23	Węzeł Garbary/Królowej Jadwigi

- Zwrotnica nr  25	Węzeł Garbary/rondo Grunwaldzkie

- Zwrotnica nr  29	Pętla Rycerska/tory przystankowe

- Zwrotnica nr  41	Rondo Jagiellonów - przystanek

- Zwrotnica nr  43	Rondo Jagiellonów/Bernardyńska

- Zwrotnica nr  45	Rondo Jagiellonów/Pomorze

- Zwrotnica nr  47	Rondo Fordońskie/Jagiellońska (Pasamon)

- Zwrotnica nr  49	Rondo Fordońskie/most Pomorski

- Zwrotnica nr  51	Rondo Fordońskie/Wyszyńskiego

- Zwrotnica nr  53	Pętla Bałtycka - wjazd

- Zwrotnica nr  61	Rondo Toruńskie/most Pomorski

- Zwrotnica nr  63	Rondo Toruńskie/Babia Wieś

- Zwrotnica nr  65	Rondo Toruńskie/Tesco

- Zwrotnica nr  67	Babia Wieś - tory przystankowe

- Zwrotnica nr 81	Węzeł Perłowa - działki

- Zwrotnica nr 83	Węzeł Perłowa - Łuczniczki

- Zwrotnica nr 85	Węzeł Perłowa - PUBR

- Zwrotnica nr  91	Węzeł Szarych Szeregów - wjazd z miasta

- Zwrotnica nr  93	Węzeł Szarych Szeregów - wjazd do miasta

- Zwrotnica nr  95	Węzeł Szarych Szeregów/Lidl

- Zwrotnica nr  97	Węzeł Szarych Szeregów

- Zwrotnica nr  99	Szpitalna/Węzeł Szarych Szeregów

- Zwrotnica nr 101	Węzeł Szarych Szeregów/Szpitalna

- Zwrotnica nr 105/107     Pętla Kapuściska

- Zwrotnica nr 111	Pętla Magnuszewska - wjazd od Szarych Szeregów

- Zwrotnica nr 113	Pętla Magnuszewska - tory przystankowe

- Zwrotnica nr 115	Pętla Magnuszewska - wyjazd

- Zwrotnica nr 117	Pętla Magnuszewska - wjazd od strony Kujawskiej

- Zwrotnica nr 121	Węzeł Kujawskie/Wojska Polskiego (Arkady)

- Zwrotnica nr 123	Węzeł Kujawskie/Solskiego

- Zwrotnica nr 125	Węzeł Kujawskie/Kujawska

- Zwrotnica nr 131	Węzeł Zbożowy Rynek/Kujawska

- Zwrotnica nr 133	Węzeł Zbożowy Rynek/Toruńska

- Zwrotnica nr 135	Węzeł Zbożowy Rynek/Bernardyńska

- Zwrotnica nr 141	Toruńska – wjazd do Zajezdni

- Zwrotnica nr 171	Węzeł Kazimierza Wlk/Toruńska - BMW

- Zwrotnica nr 173	Węzeł Kazimierza Wlk/Toruńska - most

- Zwrotnica nr 175	Węzeł Kazimierza Wlk/Toruńska - Jaguar

- Zwrotnica nr 181	Węzeł Fordońska/Kazimierza Wlk - most

- Zwrotnica nr 183	Węzeł Fordońska/Kazimierza Wlk - Castorama

- Zwrotnica nr 185	Węzeł Fordońska/Kazimierza Wlk - Kijowska

Kolorem czerwonym zaznaczone zwrotnice objęte gwarancją producenta - wyłączone z zakresu serwisowania; ujęte w procedurze zmian „kodów celu”

Łącznie: 22 + 25

Tabela nr 2 – Zestawienie urządzeń pokładowych zamontowanych w pojazdach tramwajowych:

- nr wagonu	112

- nr wagonu	113

- nr wagonu	115

- nr wagonu	116

- nr wagonu	120

- nr wagonu	130

- nr wagonu	131

- nr wagonu	132

- nr wagonu	133

- nr wagonu	134

- nr wagonu	135

- nr wagonu	229

- nr wagonu	231-232

- nr wagonu	233-234

- nr wagonu	237-238

- nr wagonu	241-242

- nr wagonu	244

- nr wagonu	247-248

- nr wagonu	259

- nr wagonu	260

- nr wagonu	267-268

- nr wagonu	271-272

- nr wagonu	273-274

- nr wagonu	275-276

- nr wagonu	277-278

- nr wagonu	279-280

- nr wagonu	282-283

- nr wagonu	284-285

- nr wagonu	289

- nr wagonu	290-291

- nr wagonu	293

- nr wagonu	295

- nr wagonu	296-297

- nr wagonu	300-301

- nr wagonu	302-303

- nr wagonu	304-305

- nr wagonu	306-307

- nr wagonu	308-309

- nr wagonu	310

- nr wagonu	312-313

- nr wagonu	314-315

- nr wagonu	316-317

- nr wagonu	318-319

- nr wagonu	320-321

- nr wagonu	322-323

- nr wagonu	325

- nr wagonu	326-327

- nr wagonu	328-329

- nr wagonu	330-331

- nr wagonu	332-333

- nr wagonu	334

- nr wagonu	336

- nr wagonu	338-339

- nr wagonu	340-341

- nr wagonu	342-343

- nr wagonu	344-345

- nr wagonu	346-347

- nr wagonu	348-349

- nr wagonu	350-351

- nr wagonu	352-353

- nr wagonu	354-355

- nr wagonu	358

- nr wagonu	362-363

- nr wagonu	364

- nr wagonu	365

- wagon techniczny 051

- wagon techniczny 052

Łącznie 67

- Charakterystyka systemu sterowania zwrotnicami

Zwrotnice sterowane są wykorzystaniem radiowego dwukierunkowego systemu sterowania VERTA 2,4 GHz firmy Elektroline

Główne cechy systemu:

- sterowanie zwrotnicami automatyczne za pomocą dwukierunkowego radiowego systemu sterowania,

- dwukierunkowa komunikacja radiowa tramwaj – sterownik oraz sterownik – tramwaj z przekazywaniem nr ID tramwaju, nr linii i inne wybrane parametry niezbędne do wykorzystania w systemie zarządzania ruchem (kod celu,            nr motorniczego, itp.),

- funkcja kolejkowania pojazdów przed zwrotnicą,

- zdalny monitoring parametrów napędu zwrotnicowego, sterownika oraz stanu ogrzewania zwrotnic (z kontrolą sprawności poszczególnych grzałek) z wykorzystaniem łącza telefonii komórkowej,

- gromadzenie danych historycznych i ich transmisja do programów diagnostyczno-serwisowych Elesys® i ProSys®,

- Zakres prac związanych z konserwacją i serwisowaniem urządzeń systemu wbudowanych w torowiskach tramwajowych.

- wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń torowych VETRA zamontowanych w torowiskach,

- wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń systemu VETRA zamontowanych w szafach sterujących zwrotnicami,

- sprawdzanie obwodów instalacyjnych,

- sprawdzenie anten torowych VETRA,

- sprawdzenie obudów i mocowań urządzeń torowych TRANS-24 (uszkodzenia mechaniczne, luźne mocowanie itp.)

- sprawdzenie parametrów transmisyjnych pomiędzy urządzeniami torowymi a urządzeniami zamontowanymi w szafach sterujących zwrotnicami,

- przeprowadzenie testów komunikacji urządzeń sterowania pomiędzy urządzeniami zamontowanymi w torowisku a urządzeniami szafie sterującej,

- sprawdzenie wersji oprogramowania modułów odpowiedzialnych za komunikację VETRA i wykonanie aktualizacji oprogramowania w modułach jeśli jest aktualniejsza jego wersja,

- wykonanie i dostarczenie  protokołów z wykonanych czynności konserwacyjno serwisowych.

Powyższe czynności Wykonawca ma obowiązek wykonać raz na kwartał.

- Zakres prac związanych z konserwacją i serwisowaniem urządzeń pokładowych zamontowanych w pojazdach tramwajowych

- wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń zamontowanych pod wagonem tramwajowy,

- wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń zamontowanych na podwoziu wagonu tramwajowego,

- wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń zamontowanych w szafie aparatowej

- kontrola wysokości zawieszenia anteny,

- sprawdzenie parametrów transmisji danych pomiędzy urządzeniami pokładowymi w wagonie tramwajowym a urządzeniami systemu sterowania zwrotnicami,

- sprawdzanie  obwodów  instalacyjnych,

- sprawdzenie terminali pokładowych na pulpicie motorniczego, jego prawidłowe działanie, mocowanie, obudowę i klawiaturę (przyciski),

- przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu w tym poprawności przesyłu danych o kierunku jazdy, kodach celu, numerze identyfikacyjnym pojazdu,

- wykonanie i dostarczenie  protokołów z wykonanych czynności konserwacyjno serwisowych.

Powyższe czynności Wykonawca ma obowiązek wykonać raz na kwartał.

Wykonawca w terminie do końca pierwszego kwartału wykona i przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę wozów tramwajowych (zweryfikuje rejestr wg  Tabeli nr 2) z aktywnymi antenami systemu VETRA.

- Wymagania ogólne

- Wykonawca musi posiadać znajomość systemu VETRA w zakresie konfiguracji, administracji oraz eksploatacji modułów systemu funkcjonującego                      u Zamawiającego,

- Wybrany w postępowaniu Wykonawca wykaże że posiada niezbędne kwalifikacje i upoważnienia do modyfikacji oprogramowania systemu, potwierdzone przez producenta systemu VETRA,

- Wykonawca do realizacji powyższego zakresu prac powinien posiadać niezbędny sprzęt i narzędzia,

- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usługi, Zamawiający nie stawia bezwzględnego wymogu przeprowadzania wizji lokalnej, ale sugeruje przeprowadzenie jej w interesie Wykonawcy bez udziału Zamawiającego.

- przed przystąpieniem do wykonania prac konserwacyjno serwisowych na pojazdach, Wykonawca ustali harmonogram tych prac ze służbami utrzymaniowymi Miejskich Zakładów Komunikacyjnych  w Bydgoszczy,

- wykonanie prac konserwacyjno serwisowych w torowiskach tramwajowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie,

- wymiana uszkodzonych elementów systemu sterowania leży po stronie Wykonawcy, a ryzyko poniesienia kosztów naprawy wkalkulowane jest w przedłożonej ofercie. Nie dotyczy to wymiany elementów systemu uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych lub dewastacji. Takie naprawy będą rozliczane na innych zasadach,

- w ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona korekty „kodów celu” wynikające w potrzeb Zamawiającego, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Procedura postępowania przy zmianie kodów celu

- potrzeba zmiany kodów celu dla sterowników zwrotnic tramwajowych wynika z wprowadzanych przez Wydział Organizacji Transportu ZDMiKP w Bydgoszczy zmian tras kursowania linii tramwajowych,

- nową tabelę kodów opracowuje przewoźnik tj. MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy na podstawie informacji o zmianach organizacji ruchu tramwajów uzyskanych od organizatora transportu w Bydgoszczy tj. ZDMiKP w Bydgoszczy. Tabela kodów podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Inspektora Zespołu Torowo-Sieciowego ZDMiKP,

- nowa tabela kodów celu zostanie przekazana Wykonawcy z wyprzedzeniem 7-dniowym.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprogramować sterowniki zwrotnic zgodnie z tabelą kodów celu na dzień wprowadzenia zmiany organizacji ruchu wskazany w zawiadomieniu,

- o wykonaniu zmiany kodów celu, Wykonawca powiadamia przedstawiciela Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025r.

Opracował

Jacek Pilarski