ZP.271.2.31.2020					Koronowo, dnia 30 września 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

1. Gmina Koronowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na Termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu (fundusz sołecki oraz budżet gminy).

2. W ramach zadania należy wykonać prace polegające na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu części budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu:

a) Docieplenie stropodachu:

- rozbiórka rynien z blachy, rur spustowych, obróbek murów, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp.;

- rozbiórka dwóch warstw pokrycia z papy na dachu betonowym oraz izolacji cieplnych ze styropianu o grubości 5 cm i 10 cm;

- montaż płyt styropianowych oraz jednej warstwy siatki na podłożu betonowym;

- montaż płyty OSB o grubości 18 mm;

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych na powierzchni 87,35 m²;

- montaż klinów styropianowych laminowanych papą;

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną (2 warstwy);

- wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rynien dachowych z gotowych elementów i rur spustowych;

- wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na składowisko wykonawcy.

b) Docieplenie ścian budynku:

- rozbiórka rur spustowych, demontaż okablowania i innych elementów elewacji;

- przygotowanie podłoża wraz z rozbiórką istniejącej izolacji ze styropianu o grubości 5 cm oraz odbicie tynków z murów i uzupełnienie brakujących, gruntowanie podłoża;

- montaż listew cokołowych;

- wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych oraz zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach (powierzchnia 82m²) oraz ościeżach (powierzchnia 7,2m²);

- wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na powierzchni 90m²;

- wykonanie obróbek blacharskich – montaż rur spustowych,

- wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na składowisko wykonawcy,

- ponowny montaż okablowania oraz innych elementów na elewacji.

Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu opisu robót. Załączony przedmiar nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. W tym celu Zamawiający przewiduje wizję lokalną w terminie ustalonym przez zamawiającego.

3. Roboty budowlane związane z zamówieniem należy wykonać zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Oferowane materiały powinny:

- legitymować się gwarancją nie krótszą niż 36 miesięcy,

- posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczalność wbudowanych materiałów do powszechnego stosowania, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po zgłoszeniu robót do odbioru).

5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia przez okres 36 miesięcy
od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z terminem usunięcia wad wskazanym przez Zamawiającego.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień, polegających na termomodernizacji obiektów, w tym użyteczności publicznej, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 50.000, 00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienia winny być ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

2) posiada aktualną, opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej zgodnej z wykonywanymi czynnościami na cały czas trwania zadania.

7. Wykonawca musi dysponować osobą odpowiadającą za prowadzenie prac.

8. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży pełny kosztorys ofertowy, który będzie stanowił załącznik do umowy.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Kryterium oceny ofert: cena 100 % przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę ryczałtu rozliczonego na podstawie faktury – po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

12. Opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium:

Cena (C) – maksymalnie 100 punktów przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert

C = -------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

cena oferty badanej

C – uzyskana ilość punktów badanej oferty

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

13. W cenie oferty należy również uwzględnić:

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy, wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,

-  koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż placu budowy,

-  koszty utrzymania porządku na terenie wykonywanych robót,

- koszty utrzymania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi, oraz urządzeń koniecznych
do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

- koszty związane z usunięciem odpadów niewykorzystanych przy inwestycji i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu prowadzonych prac, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.)

- koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu robót,

- zakup i koszt dostawy materiałów,

- koszt robót budowlanych,

- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,

- pozostałe koszty, niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

14. Termin wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2020 r.

15. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Justyna Drawska tel. 52 3826452.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert.

17. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 1,

2) wykaz robót – załącznik nr 2,

3) aktualną (opłaconą) polisę od odpowiedzialności cywilnej zgodnej z wykonywanymi czynnościami na cały czas trwania zadania.

18. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową OpenNexus do dnia
08 października 2020 r. do godz. 09:00. Oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane.