Załącznik nr 1
do Umowy Nr ….............. z dnia …...................

Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie planu ogólnego Gminy Miejskiej Turek wraz z niezbędną dokumentacją”, o którym mowa jest w art. 13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwalaniem planu ogólnego.
1. Wykonanie prac związanych z realizacją czynności planistycznych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących sporządzenia planu ogólnego dla obszaru Gminy Miejskiej Turek należy wykonać zgodnie z zapisami uchwały Nr III/21/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miejskiej Turek oraz według procedur i problematyki określonych w:
1. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), zwaną dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktach wykonawczych;
2. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298);
3. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
4. ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),
5. ustawie z dnia 7 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278),
6. ustawach i przepisach szczególnych dotyczących, m.in.: ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg publicznych, rozporządzeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, itd.;
7. oparciu niezbędnych wizji lokalnych, inwentaryzacji urbanistycznych i studiów krajobrazowych oraz wszystkich analiz przy uwzględnieniu planów województwa, zadań rządowych i programów krajowych oraz zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie;
8. z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego,
2. W ramach prac planistycznych Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. dokonania inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejącego stanu zagospodarowania terenu Gminy Miejskiej Turek,
2. przygotowania wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokumentów formalno-prawnych związanych ze sporządzeniem planu ogólnego (projektów ogłoszeń, zawiadomień, pism do organów uzgadniających i opiniujących oraz innych dokumentów wynikających z art. 13i ustawy, wraz z projektami dokumentów planistycznych w wersji elektronicznej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury,
3. sporządzenia projektu planu ogólnego (część tekstowa i graficzna) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
4. sporządzenia opracowania ekofizjograficznego,
5. opracowania wykazu wniosków (wraz z propozycją rozpatrzenia i uzasadnieniem),
6. analizy i opracowania wykazu uzyskanych uzgodnień i opinii projektu planu ogólnego gminy,
7. wprowadzenia korekty do planu w związku z uzyskanymi opiniami i dokonanymi uzgodnieniami,
8. przygotowania dla mieszkańców treści promocyjno-informacyjnych na temat tworzenia planu ogólnego Gminy Miejskiej Turek (np. do ulotki, plakatu, itp.),
9. udziału (fizycznego) Głównego Projektanta w spotkaniach informacyjnych na temat tworzenia planu ogólnego z mieszkańcami gminy (4 spotkań, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego),
10. przeprowadzenia i udziału (fizycznego) Głównego Projektanta w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego z mieszkańcami gminy (zgodnie z art. 8h ust. 3 oraz art. 8i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), we wskazanych przez zamawiającego miejscach na terenie Gminy Miejskiej Turek oraz udzielenie stosowanych informacji i wyjaśnień (formy konsultacji ustalone z Zamawiającym),
11. udziału Głównego Projektanta w dyżurach informacyjnych dla mieszkańców podczas konsultacji społecznych – raz w tygodniu przez cały okres trwania konsultacji (dopuszcza się spotkania online),
12. prowadzenia na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia konsultacji z Zamawiającym oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań po zakończeniu każdego etapu prac planistycznych,
13. wewnętrznych dyskusji nad opracowaną koncepcją (Główny Projektant + władze gminy),
14. udziału (fizycznego) Głównego Projektanta i przedstawienia prezentacji (multimedialnej) koncepcji/projektu planu ogólnego na posiedzeniach: Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, komisji Rady Miejskiej Turku, sesji Rady Miejskiej Turku i innych wskazanych przez Zamawiającego,
15. uzyskania pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
16. udziału w spotkaniach dotyczących uzgodnień i opiniowania projektu planu ogólnego oraz innych czynnościach procedury planistycznej,
17. sporządzenia raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokołów z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji,
18. analizy uwag wniesionych do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia przez Burmistrza wraz z uzasadnieniem,
19. korekt projektu planu ogólnego w związku z wniesionymi do projektu planu uwagami i przygotowanie wersji do uchwalenia,
20. przygotowania uzasadnienia do projektu planu ogólnego składającego się z części tekstowej i graficznej zgodnie z art. 13h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
21. opracowania podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze z.),
22. przygotowania dokumentacji prac planistycznych, o której mowa w §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758),
23. uzupełnienia (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia),
24. przygotowania dokumentacji prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę w celu oceny zgodności z przepisami prawa,
25. przygotowania uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (zredagowaną w edytorze aktów prawnych w formacie XML),
26. ponowienia czynności bądź ponownego przygotowania materiałów planistycznych w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień i wniesionych uwag, do chwili uchwalenia planu ogólnego przez Radę Miejską (jeśli zajdzie taka potrzeba),
27. udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę; w ramach ewentualnego postępowania nadzorczego Wykonawca zobowiązany jest do:
- edycji opracowań na potrzeby postępowania nadzorczego,
- przygotowania odpowiedzi na pisma Wojewody związane z postępowaniem,
- uzupełnienia i/lub usunięcia wskazanych uchybień, albo ponownego, nieodpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
1. przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie),
2. zapewnienia odpowiedniej liczby osób do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
3. wykonania umowy, w tym w szczególności dokumentacji z najwyższą starannością,
4. informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji,
5. udziału Głównego Projektanta w spotkaniach informacyjnych z Zamawiającym na temat stopnia realizacji przedmiotu zamówienia – przynajmniej 2 razy w miesiącu w siedzibie Zamawiającego (dopuszcza się spotkania online),
6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oprócz w/w dokumentów innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia.
7. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej oraz w projekcie umowy, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia, kosztów i terminów wykonania przedmiotu zamówienia,
8. wymagane jest przedłożenie kompletnego opracowania w wersji elektronicznej i papierowej:
  1. wersja elektroniczna planu ogólnego – format XML/GML,
  2. wersja elektroniczna załączników graficznych do uzasadnienia, w tym wizualizacja stref planistycznych wraz z etykietami zawierającymi ich symbol oraz ustalone dla nich parametry i wskaźniki – format PDF, GEOTIFF + założone projekty w QGIS (wersja 3.28 i wyższa), format danych GPKG,
  3. wersja elektroniczna części tekstowej: uzasadnienia, opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko – format DOCX, PDF,
  4. wersja elektroniczna załączników graficznych do opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko – format PDF, GEOTIFF + założone projekty w QGIS (wersja 3.28 i wyższa), format danych GPKG,
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV 71410000-5 – Usługi planowania przestrzennego

HARMONOGRAM RZECZOWO-CZASOWY

1. Etap I.
1. Wykonawca zobowiązuje się:
  1. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania wzoru ogłoszenia oraz zawiadomienia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego – 1 kompletu do przekazania pocztą elektroniczną,
  2. do udziału (fizycznego) Głównego Projektanta w spotkaniu informacyjnym na temat tworzenia planu ogólnego z mieszkańcami gminy – 4 spotkania, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego,
  3. w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy do przekazania opracowania ekofizjograficznego w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej,
2. Zakończeniem etapu jest przekazanie opracowania ekofizjograficznego (etap zakończony pisemnym odbiorem przez Zamawiającego).
Etap II.
1. Wykonawca zobowiązuje się:
  1. w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy do wykonania:
    1. zestawienia wniosków do projektu planu ogólnego,
    2. analizy chłonności terenów niezabudowanych w obszarach, dla których w	obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	określono przeznaczenie umożliwiające realizację funkcji mieszkaniowej oraz	w obszarach uzupełnienia zabudowy w ramach istniejącej zabudowy;
    3. analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową,
2. Zakończeniem etapu jest przekazanie kompletnych wykazów wraz potwierdzeniami oraz wyników analiz.
Etap III.
1. Wykonawca zobowiązuje się:
  1. w terminie nie dłuższym niż 2 miesięcy od dnia zakończenia etapu II do wykonania:
    1. analizy w zakresie możliwości wyznaczenia stref planistycznych z funkcją mieszkalną, poza obszarami, dla których w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie umożliwiające realizację funkcji mieszkaniowej oraz w obszarach uzupełnienia zabudowy w ramach istniejącej zabudowy,
    2. koncepcji planu ogólnego,
2. Zakończeniem etapu jest wyników analizy oraz koncepcji planu ogólnego.
Etap IV.
1. Wykonawca zobowiązuje się:
  1. w terminie nie dłuższym niż 2 miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego akceptacji projektu planu ogólnego:
    1. przygotowania projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i prognozą	oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagana) do procedury opiniowania i	uzgadniania – w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej,
    2. przygotowania projektu pism o uzgodnienia i opinie do projektu planu ogólnego wraz z rozdzielnikami – w wersji elektronicznej,
  2. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania od Zamawiającego ostatniego uzgodnienia lub opinii do projektu planu ogólnego:
    1. ewentualną korektę projektu planu ogólnego w wyniku procedury opiniowania	i uzgadniania – w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej,
    2. przekazania projektu planu ogólnego (uchwała + załączniki) wraz z	uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko (jeśli wymagana) i	wykazem wniosków, o których mowa w art. 8k ust. 1 – w wersji tradycyjnej	(papierowej) i elektronicznej.
2. Zakończeniem etapu jest projekt planu ogólnego przygotowany do przeprowadzenia konsultacji społecznych (etap zakończony pisemnym odbiorem przez Zamawiającego).
3. Etap V.
1. Wykonawca zobowiązuje się:
  1. do przygotowania wzoru ogłoszenia zawiadamiającego o konsultacjach społecznych – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,
  2. do przeprowadzania i udziału w konsultacjach społecznych (zgodnie z art. 8i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w terminach i miejscach ustalonych przez Zamawiającego,
  3. do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od dostarczenia przez Zamawiającego uwag złożonych do projektu planu ogólnego w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych:
    1. sposób rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem,
    2. projekt planu ogólnego zawierający zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag,
    3. projekt wystąpienia o ponowne uzgodnienie projektu planu ogólnego wraz z	rozdzielnikiem (tylko w przypadku wystąpienia konieczności dokonania	uzupełniających uzgodnień) – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,
    4. w razie konieczności dokonania ponownych uzgodnień Wykonawca	zobowiązuje się wykonać projekt planu ogólnego wraz z załącznikami w	ramach niniejszej umowy, w terminach uzgodnionych pisemnie z	Zamawiającym,
2. Zakończeniem etapu jest przygotowanie projektu planu ogólnego do uchwalenia (etap zakończony pisemnym odbiorem przez Zamawiającego).
4. Etap VI.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu:
  1. przedłożenia projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagana) i raportem, o którym mowa w art. 8k ust. 2 wraz z załącznikami – w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, przygotowanego do uchwalenia,
  2. przygotowanie dokumentacji prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę, w celu oceny zgodności z przepisami prawa,
2. w terminie 5 dni od dnia uchwalenia przez Radę Miejską planu ogólnego: uchwałę wraz załącznikami przygotowaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym (zredagowaną w edytorze aktów prawnych w formacie XML).
3. Zakończeniem etapu jest data wejścia w życie uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, do której Wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego (etap zakończony pisemnym odbiorem przez Zamawiającego).

       Zamawiający	Wykonawca

………………………….	………………………..