Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

**Pakiet I – Leśnictwo Poręby Dymarskie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Rodzaj prac |
| Cięcia przygodne | **+** | **+** | **+** | **++** | **++** | **+++** | **+++** | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** |
| Czyszczenia późne |  | **++** | **+++** | **++++** | **+++** |  |  |  | **++** | **+++** | **+** |  |
| Czyszczenia wczesne |  | **+** | **+++** | **++++** | **++++** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grodzenia |  | **+** | **+++** | **++++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona lasu | **+** | **+** | **+** | **+++** | **++++** | **++** | **+** | **+** | **++** | **+** | **+** | **+** |
| Ochrona ppoż |  | **++++** | **++++** |  |  | **+** | **+** | **+** |  |  |  |  |
| Odnowienia |  |  | **++** | **++++** | **+++** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielęgnacje |  |  |  |  | **+** | **+++** | **++++** | **++++** | **++** |  |  |  |
| Przygotowanie gleby |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+++** | **++++** | **++** |  |
| Trzebieże późne | **+++** | **+++** | **++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **+++** | **++** | **++** |  |
| Trzebieże wczesne | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+++** | **+++** | **+++** | **++** | **++** | **++** |  |
| Utrzymanie obiektów leśnych | **+** | **+** | **+** | **+** | **++** | **+++** | **+++** | **+++** | **++** | **+** | **+** | **+** |
| Użytkowanie rębne | **+++** | **+++** | **+++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **+++** | **+++** | **++** | **+** | **+** |

*Objaśnienia:*

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

**Pakiet II – Leśnictwo Świerczów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Rodzaj prac |
| Cięcia przygodne | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |  |
| Czyszczenia późne |  | **+** | **+** | **+++** |  | **++** |  |  |  |  |  |  |
| Czyszczenia wczesne |  |  | **++** | **++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grodzenia |  |  | **++++** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona lasu |  |  | **++** | **+** |  |  |  |  |  | **+** | **++** |  |
| Ochrona ppoż |  | **++++** | **+++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnowienia |  |  | **+++** | **+++** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielęgnacje |  |  |  |  | **+** | **+++** | **+++** | **++** |  |  |  |  |
| Przygotowanie gleby |  |  |  |  |  |  |  |  | **+++** | **+++** | **++** |  |
| Trzebieże późne |  |  | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **+** |  |
| Trzebieże wczesne |  | **+** | **+** | **+++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymanie obiektów leśnych | **+** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++++** | **++++** | **++++** | **+++** | **+** | **+** | **+** |
| Użytkowanie rębne | **+++** | **+++** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** | **+** |  |  |  |  |

*Objaśnienia:*

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr III – Leśnictwo Nowa Wieś

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Rodzaj prac |
| Cięcia przygodne | **+** | **++** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **++** | **+** | **+** |
| Czyszczenia późne |  |  | **+++** | **++++** |  |  |  | **++** | **+++** | **++** |  |  |
| Czyszczenia wczesne |  |  | **++** | **++++** | **++** |  |  | **++** | **+++** |  |  |  |
| Grodzenia |  | **++++** | **++++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona lasu |  | **+** |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **++++** | **++++** | **+** |  |
| Ochrona ppoż |  | **+++** | **++++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnowienia |  |  | **++++** | **++++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielęgnacje |  |  |  |  |  | **+++** | **++++** | **+++** |  |  |  |  |
| Przygotowanie gleby |  |  | **+** |  |  |  |  |  | **++** | **++++** | **++++** | **+** |
| Trzebieże późne | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **++** | **+++** | **++** | **+** |  |
| Trzebieże wczesne | **++** | **+++** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+++** | **++** | **++** | **+** |  |
| Utrzymanie obiektów leśnych |  | **+** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** |
| Użytkowanie rębne | **++++** | **++++** | **+++** | **++** | **++** | **++** |  |  | **+++** | **+++** | **+++** |  |

*Objaśnienia:*

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

**Pakiet nr IV – Leśnictwo Wilcza Wola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Rodzaj prac |
| Cięcia przygodne | **+** | **+** | **+** | **++** | **+++** | **+++** | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** |
| Czyszczenia późne |  | **++** | **+++** | **++** | **++++** | **+++** | **+++** | **+** |  |  |  |  |
| Czyszczenia wczesne |  |  |  | **+** | **++++** | **++++** | **++++** |  |  |  |  |  |
| Grodzenia |  | **++** | **++++** | **++++** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona lasu | **+** | **+** | **+** | **+++** | **++++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** |
| Ochrona ppoż |  | **++++** | **++++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnowienia |  |  | **++** | **++++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielęgnacje |  |  |  |  |  | **++++** | **++++** | **++** | **+** |  |  |  |
| Przygotowanie gleby |  |  | **+** |  |  |  |  |  | **+** | **++++** | **+++** | **+** |
| Trzebieże późne | **+++** | **+++** | **++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **++** | **+++** | **++** |  |
| Trzebieże wczesne | **+++** | **+++** | **++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **++** | **+++** | **++** |  |
| Utrzymanie obiektów leśnych | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **++** | **+++** | **+++** | **+++** | **+** | **+** | **+** |
| Użytkowanie rębne | **+++** | **+++** | **+++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **+++** | **+++** | **+** |  |

*Objaśnienia:*

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

**Pakiet nr V – Leśnictwo Lipnica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Rodzaj prac |
| Cięcia przygodne | **+** | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** | **+** | **++** | **++** | **+++** | **+** |
| Czyszczenia późne |  | **+** | **++** | **++** | **+++** | **++++** | **+** |  |  |  |  |  |
| Czyszczenia wczesne |  |  |  |  | **+** | **++++** | **+++** | **+** |  |  |  |  |
| Grodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona lasu | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| Ochrona ppoż |  | **++++** | **+++** | **++** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |  |  |
| Odnowienia |  |  | **++** | **++++** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielęgnacje |  |  |  |  | **+** | **++** | **++++** | **++++** | **+** |  |  |  |
| Przygotowanie gleby |  |  | **+++** | **++++** | **++** |  |  |  | **++** | **++** | **++** |  |
| Trzebieże późne | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| Trzebieże wczesne | **+** | **+++** | **+++** | **+++** | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |  |  |  |
| Utrzymanie obiektów leśnych |  |  | **++** | **++** | **+++** | **+++** | **+++** | **+++** | **++** | **++** |  |  |
| Użytkowanie rębne | **++** | **+++** | **++** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **+** |

*Objaśnienia:*

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

**Pakiet VI- Leśnictwo Kamień**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Rodzaj prac |
| Cięcia przygodne | **xx** | **xx** | **xx** | **xx** | **xx** | **x** | **xx** | **xx** | **xx** | **x** | **xx** |  |
| Czyszczenia późne |  | **xx** | **xx** | **xx** |  |  |  | **xx** | **xxx** | **xxx** | **xx** |  |
| Czyszczenia wczesne |  | **xx** | **xx** | **xx** | **xx** |  |  | **xx** | **xx** | **xx** |  |  |
| Grodzenia | **xx** | **xx** | **xxxx** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona lasu |  | **x** | **x** | **xx** | **xxxx** | **xxxx** | **x** | **x** | **x** | **x** | **xx** | **x** |
| Ochrona ppoż |  | **xxxx** | **xxxx** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnowienia |  |  | **xxx** | **xxxx** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielęgnacje |  |  |  |  | **x** | **xxxx** | **xxxx** | **xx** |  |  |  |  |
| Przygotowanie gleby |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **xxx** | **xxxx** | **x** |  |
| Trzebieże późne | **xxxx** | **xx** | **xx** | **xx** | **x** |  |  | **x** | **xx** | **xx** | **xx** |  |
| Trzebieże wczesne | **xx** | **xxx** | **xxx** | **xx** | **xx** |  | **xx** | **xx** | **xx** | **xx** | **x** |  |
| Utrzymanie obiektów leśnych |  | **x** | **x** | **xx** | **xx** | **xxx** | **xxxx** | **xxxx** | **xx** | **x** | **x** | **xxx** |
| Użytkowanie rębne | **xx** | **xxx** | **xx** | **x** | **xx** | **xx** | **xx** | **xx** | **xx** | **xx** | **xx** |  |

*Objaśnienia:*

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

**Pakiet VII – Leśnictwo Podwolskie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Rodzaj prac |
| Cięcia przygodne | **+** | **+** | **+** | **++** | **+++** | **+++** | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** |
| Czyszczenia późne |  | **++** | **+++** | **++** | **++++** | **+++** | **+++** | **+** |  |  |  |  |
| Czyszczenia wczesne |  |  |  | **+** | **++++** | **++++** | **++++** | **++** |  |  |  |  |
| Grodzenia |  | **++** | **++++** | **++++** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona lasu | **+** | **+** | **+** | **+++** | **++++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **+** | **+** | **+** |
| Ochrona ppoż |  | **++++** | **++++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnowienia |  |  | **++** | **++++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielęgnacje |  |  |  |  | **+** | **++++** | **++++** | **++** |  |  |  |  |
| Przygotowanie gleby |  |  | **+** |  |  |  |  |  | **+** | **++++** | **+++** | **+** |
| Trzebieże późne | **+++** | **+++** | **++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **++** | **+++** | **++** |  |
| Trzebieże wczesne | **+++** | **+++** | **++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **++** | **+++** | **++** |  |
| Utrzymanie obiektów leśnych | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **++** | **+++** | **+++** | **+++** | **+** | **+** | **+** |
| +Użytkowanie rębne | **+++** | **+++** | **+++** | **+** | **+** | **++** | **++** | **++** | **+++** | **+++** | **+** |  |

*Objaśnienia:*

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

**Pakiet nr VIII – Leśnictwo Nasienno-Szkółkarskie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Rodzaj prac |
| Cięcia przygodne | **+++** |  |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |
| Czyszczenia wczesne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona lasu |  |  | **+++** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **++** | **+** | **+** |  |
| Ochrona ppoż |  |  | **++++** |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| Odnowienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielęgnacje |  |  |  |  |  | **++++** | **++** | **++** |  |  |  |  |
| Przygotowanie gleby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prace na szkółce leśnej | **+** | **+** | **+++** | **++++** | **+++** | **+++** | **+++** | **++** | **++** | **++** | **+** | **+** |
| Trzebieże późne | **++++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymanie obiektów leśnych |  |  | **+** | **+** | **++** | **++** | **+** | **+** | **++** | **+** |  |  |
| Użytkowanie rębne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Objaśnienia:*

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego