Załącznik Nr 1 do SWZ

IGKM.271.22.2024

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .......................................................................................................................

Siedziba: ....................................................................................................................

Województwo: ………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: ......................................................................................

Strona internetowa: ...................................................................................................

numer telefonu: ……..................................................................................................

Numer faksu: ……......................................................................................................

Numer REGON: ........................................................................................................

Numer NIP/PESEL: ...................................................................................................

Numer KRS/CEIDG: …..............................................................................................

Osoby uprawione do reprezentacji:

Imię i Nazwisko:........................................................................................................

Stanowisko, dane kontaktowe:.................................................................................

Informacje dotyczące przedstawicielstwa: …..........................................................

(Należy załączyć odpowiednie upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii).

Dane dotyczące zamawiającego:

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: „Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708E” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w formule zaprojektuj i wybuduj oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...................................................................................................................zł

(słownie: .......................................................................................................................)

podatek VAT.................................................................................................................zł

(słownie: .......................................................................................................................)

cena brutto...................................................................................................................zł

(słownie: .......................................................................................................................)

| LP | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych |  |  |  |
| 2. | Roboty budowlane |  |  |  |
| 3. | Wydatki na dostępność, w tym: - wyniesione przejście dla pieszych z prefabrykowanych elementów - oświetlenie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania zasilanego hybrydowo - aktywne przejście dla pieszych - uszorstnienie nawierzchni jezdni |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne przez okres 22 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym:

- etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlano – montażowych do 9 miesięcy;

- etap II - wykonanie robót budowlano - montażowych do 13 miesięcy.

Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (wyrażony w liczbie miesięcy) wynosi: …................ miesięcy.

Deklaruję, że skieruję do realizacji niniejszego zamówienia pojazdy spełniające normę emisji spalin minimum EURO 6, w liczbie: ………………sztuk.

Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/inne*.

Informuję, iż wybór oferty nie będzie / będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawy lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Niżej wymieniony zakres prac zamierzamy wykonać z udziałem podwykonawców wraz z podaniem  nazw podwykonawców (o ile są znani) / całość prac wykonamy we własnym zakresie *

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Wartość lub procentowy część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom (jeżeli dotyczy): …...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoby do kontaktów z Zamawiającym.

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: ………………………………………………………………………….

tel. kontaktowy, faks: .......................…..........................................................................

zakres odpowiedzialności: …………………………………………………………………..

tel. kontaktowy, faks: .....................................................................................................

zakres odpowiedzialności: ………………………….……………………………………….

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię: .........................................................:...................................................

Stanowisko: ..................................................................................................................

Telefon...........................................................................Fax...........................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

- do zawarcia umowy.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wezwany przez Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty złożę w wyznaczonym terminie aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

- Oświadczamy, że załączony do specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT (jeżeli dotyczy), a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia pozwalające po jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ...........% tj: …............................ zł w formie ...........................................

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………..........

Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………..........

UWAGA:

Dokument winien być opatrzony podpisem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanych  lub  podpisem  osobistym.

_______________________

* niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (oświadczenie należy wykreślić)

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).