Wyjaśnienia do treści SWZ:

W Specyfikacji warunków zamówienia na usługi pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad

realizacją zadania: Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Powiat

Miechowski” Nr postępowania: Or.272.10.2023 w pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 7a Etap

przygotowania inwestycji Zamawiający wskazał jak zakres do wykonania nadzoru:

* Weryfikacja poprawności posiadanej dokumentacji projektowej;
* Przygotowanie dokumentów technicznych wymaganych do rozpoczęcia robót
* budowlanych;
* Skompletowanie dokumentów formalno-prawnych koniecznych do złożenia do
* Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
* Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac,
* Powiadomienie organów i uczestników procesu inwestycyjnego o zamiarze
* rozpoczęcia prac.

**Pytanie 1:**

Proszę o wskazanie w jakim zakresie i na czym dokładnie ma polegać usługa we wskazanych wyżej podpunktach, gdyż w zakresie posiadanego personelu mają się znajdować osoby

posiadające uprawnienia do wykonywania prac budowlanych a nie projektowania.

**Odpowiedź ad. 1:**

Inżynier kontraktu ma posiadać uprawnienia w pełnym zakresie do projektowania i nadzorowania wykonywania prac budowlanych, a pozostali inspektorzy z wymienionych branż powinni posiadać uprawnienia do nadzorowania wykonywania prac w swoim zakresie

**Pytanie 2:**

Proszę o wskazanie jaki czas Zamawiający z całej inwestycji przewiduje na etap I a ile czasu na etap II z 25 miesięcy inwestycji.

Odpowiedź ad. 2:

Zarówno Część I, jak i Część II zamówienia mają być realizowane równolegle, natomiast terminy zakończenia wykonania nadzorowanego zamówienia wynoszą odpowiednio:

1. Część I: Rozbudowa drogi powiatowej 1241K Wielka Wieś- Boczkowice – Słaboszów w km 0+000 – 0+967- **do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy**

2. Część II: Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Powiat Miechowski (Etap I) – **Całość Zadania – do 25 miesięcy od dnia podpisania umowy**