Załącznik nr 4 do WUZS TW/1/ZS/2019

UMOWA nr TW/1/ZS/2019

/wzór/

Zawarta w dniu …………………………….w Oleśnicy pomiędzy:

Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Waldemara Zarębskiego  - Prezesa

- Sławomira Wersa             - Prokurenta

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „ Wykonawcą ”  reprezentowanym przez:
       1. …………………………………….
       2. …………………………………….

§ 1

- Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o oznaczeniu TW/1/ZS/2019, prowadzonego w formie elektronicznej w drodze zapytania ofertowego za pośrednictwem platformy zakupowej (ID194263), w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółkę z o.o. w Oleśnicy.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy, wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej. Zamówienie obejmuje:

    - Budowę sieci wodociągowej z rur polietylenowych trójwarstwowych PE100 RC SDR17 φ110 o długości ok. 241m.

    - Wykonanie spięć z istniejącymi sieciami wodociągowymi (szt. 2).

    - Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych (szt. 22).

    - Montaż hydrantów nadziemnych – szt. 2 na odsadzkach z rur polietylenowych trójwarstwowych PE 100 RC SDR 17 φ90, o długości ok. 7 m. Dolne części hydrantów należy dodatkowo zabezpieczyć specjalną osłoną umożliwiającą równomierne i powolne rozsączanie wody w gruncie obsypki.

    - Wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu z rur żeliwnych φ100, z demontażem armatury.

    - Odbudowę nawierzchni po robotach sieciowych

  - Zakres robót i sposób ich wykonania opisany został w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowo Doradcze ECO-ORYS, Jacek Fit, z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. 3 Maja 44a/4.  Dokumentacja stanowi załączniki nr 5 i 6.

  - Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym zamówieniem zabezpiecza wykonawca. Na wbudowanie każdego materiału Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego.

  - Wykonawca załatwi formalności związane z zajęciem pasa drogowego działając w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przygotowane w jego imieniu wnioski, a kopie wszystkich otrzymanych decyzji i protokołów systematycznie będzie przekazywać Zamawiającemu.

  - Wykonawca poniesie koszty opłat związanych z zajęciem pasa drogowego (z wyłączeniem opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).

  - Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

  - Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

§ 2

- Zamawiający dokona przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- Uporządkowanie placu budowy przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu robót (przed odbiorem końcowym).

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej wartości brutto przedmiotu umowy, ważnego w okresie realizacji umowy.

§ 3

Wykonawca ustanawia kierownika budowy (kierownika robót) w osobie: ……………... …………………………………………….        zam. w ……………………………………... przy ul. ……………………………………….. Nr uprawnień budowlanych: …………...… z dnia ……………………….r.

§ 4

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: …………..PLN + należny podatek VAT ……………….PLN,

Ogółem brutto:……………………PLN, słownie:  …………………………………..

- Strony dopuszczają fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane elementy robót.

- Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w BZ WBK S.A. I O/Oleśnica nr 35 1090 2415 0000 0006 1200 4072 w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót sporządzony przez strony.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30.06.2019 r.

- Termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu w ramach przedmiotowego zadania,

  - protokoły prób i badań (zakres analizy wody uzgodniony z PSSE)

  - dokumentację powykonawczą

  - pomiar geodezyjny powykonawczy i operat geodezyjny.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do ich prawidłowości w porozumieniu Wykonawcą wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

- Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

§ 6

- Wykonawca na wykonany zakres robót udzieli …….. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia.

- Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpisywaniu protokółu potwierdzającego odbiór końcowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości…………………PLN /słownie: …………………………………………  co stanowi 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1

- Strony ustalają następujący podział wniesionego zabezpieczenia:

- na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót kwota ………….………….PLN słownie: …………………………………………PLN  stanowiąca 70% wielkości zabezpieczenia określonego w ust. 3.

- na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji – kwota …………PLN słownie: ………………………………………………… PLN stanowiąca 30% wielkości zabezpieczenia określonego w ust. 3.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujących terminach:

  - w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru robót, część zabezpieczenia wyszczególnioną w  ust. 4 pkt a.

  - w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i ostatecznym odbiorze robót część zabezpieczenia wyszczególnioną w ust. 4 pkt b.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie……………

§ 7

1. Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia określonego dla zakończenia robót.

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody

§ 8

Ewentualna zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo Budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd z siedzibą właściwą dla Zamawiającego, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy – 1 egz

- Projekt Budowlany (Wykonawczy): Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej        w Oleśnicy wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej

- Projekt organizacji ruchu zastępczego i odtworzenia nawierzchni

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA