GIN.2710.2.2024 Projektowane postanowienia Umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej Umowy

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE
NR …….

zawarta w dniu __________________ w ________________________ pomiędzy:

Gminą Miejską Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
NIP 668-19-30-498; REGON 311019384
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Turku – zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” a ________________________________ (nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko),
z siedzibą/miejscem prowadzenia działalności/miejscem zamieszkania dla celów podatkowych
w ______________________________ (adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności/miejsca zamieszkania), NIP _________________________________, wpisanym
do ____________________________________ (rodzaj lub nazwa rejestru) prowadzonego przez ____________________________ pod numerem _______________________ –
z którego wyciąg/odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Centralnej Informacji KRS sporządzony na dzień _________________ stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Umowy, zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa/działają łącznie:
1. ____________________________ –	___________________________
2. ____________________________ –	___________________________
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Radosna” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Strony zawarły Umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji budowlanej dla Przebudowy ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Radosna,
    (zwanej dalej także „dokumentacją projektową”) w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Radosna” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia Zwanej dalej także „SWZ” (załącznik Nr 2 do Umowy) oraz ofertą Wykonawcy (załącznik Nr 3 do Umowy).
2. Przedmiot Umowy (zwany dalej także „zamówieniem”) zlokalizowany na działce o nr ewid. 621 obręb Turek C obejmuje, w szczególności:
1. koncepcję wraz z szacunkiem kosztów realizacji inwestycji,
2. pełnobranżowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę,
3. projekty wykonawcze opracowane z uwzględnieniem projektów branżowych
   (tj. kanalizacja sanitarna, deszczowa; instalacja wodociągowa; instalacja elektryczna
   i oświetleniowa, instalacja teletechniczna – jeśli zajdzie taka konieczność); projekt należy opracować w taki sposób, aby na etapie realizacji inwestycji nie wynikła potrzeba zmiany otrzymanych uzgodnień i pozwoleń,
4. dokumentacja kosztorysowa wraz z przedmiarem robót oraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych,
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
6. sporządzenia wniosków do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych,
   niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z pozyskaniem warunków od gestorów w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i do sieci ciepłowniczej, sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej - (jeśli zajdzie taka konieczność),
7. sporządzenia wniosków do zarządców dróg o wydanie i pozyskanie warunków technicznych,niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - (jeśli zajdzie taka konieczność),
8. uzyskanie mapy do celów projektowych / mapy zasadniczej w zależności od potrzeb (2 egz. – wersja papierowa i wersja elektroniczna - format *.dxf, *. pdf),
9. wykaz podziału działek oraz mapy zawierające projekty podziału nieruchomości lub
   ich części, które planowane są do przejęcia - (jeśli zajdzie taka konieczność),
10. inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji,
11. szacunek brakarski oraz oznakowania drzew w terenie,
12. projekt zieleni tj. plan wycinki oraz nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów,
13. inwentaryzację istniejących obiektów ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zajmujących pas drogowy objęty opracowaniem, a w szczególności: istniejących wjazdów do posesji, zjazdów oraz ogrodzeń,
14. wykonanie innych opracowań niezbędnych do uzyskania dokumentu lub decyzji
    administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych, np.:
    - inwentaryzacja obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją zawierająca zestawienie obiektów (np. zabudowania gospodarcze, altany ogrodowe, ogrodzenia, banery reklamowe, elementy małej architektury i inne) z usytuowaniem na mapie oraz podaniem adresu, nr działki wraz z opisem i parametrami - (jeśli zajdzie taka konieczność),
15. projekty rozbiórek obiektów budowlanych, ogrodzeń itp., istniejących w pasie drogowym - (jeśli zajdzie taka konieczność),
16. projekt tymczasowej organizacji ruchu na placu budowy umożliwiający etapowanie
    robót i ruch pojazdów,
17. projekt docelowej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, zawierający sygnalizację świetlną (jeżeli zajdzie taka konieczność) wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym,
18. wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
19. uzyskać pozwolenia wodno-prawnego na budowę wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju pozwolenia – ( jeśli zajdzie taka konieczność),
20. uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – (jeśli zajdzie taka konieczność),
21. uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych nie spełniających wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury
    z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) – (jeśli zajdzie taka konieczność),
22. uzyskać materiały do ustanowienia służebności przesyłu - (jeśli zajdzie taka konieczność),
23. złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zwolnienie z obowiązku zlokalizowania
    kanału technologicznego. W przypadku odmowy wykonanie projektu kanału technologicznego, (jeśli zajdzie taka konieczność),
24. uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej ZUD dla budowy kanału technologicznego (jeśli zajdzie taka konieczność),
25. wykonać i uzyskać przez Wykonawcę wszelkie opracowania, opinie, uzgodnienia,
    pozwolenia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
Dokumentacja winna zawierać kompleksowe rozwiązania projektowe obejmujące m.in.:
a) zaprojektować maksymalną możliwą ilość miejsc parkingowych, uwzględnić miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
b) budowę zjazdów oraz przebudowę istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych
– (jeżeli zajdzie taka potrzeba),
c) projekt odwodnienia (budowa, przebudowa, rozbudowa),
d) na etapie projektowania z uwagi na to, że nawierzchnia drogi będzie rozbieralna,
poczynić wszelkie starania, aby uniknąć przekładania (przebudowy) istniejącej
infrastruktury podziemnej;
e) w przedmiarach robót przewidzieć nakłady na nawiązanie poziomów istniejących
chodników do projektowanego poziomu chodników;
f) zagospodarowanie zielenią,
g) likwidację wszelkich kolizji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dotyczące sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej; telekomunikacyjnych, gazowych.
W stosunku do ogólnych wytycznych do projektowania, Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania.
1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy musi przewidywać dostosowanie projektowanego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 zostanie wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
   w programie funkcjonalno-użytkowym – uwzględniać będzie zapisy art. 99 – 103 ustawy Pzp i będzie służyła Zamawiającemu do opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dla realizacji inwestycji. Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia w sporządzonej dokumentacji projektowej nowych elementów nieopisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej zwanym także „OPZ” lub zmianę zaproponowanych przez Zamawiającego koncepcji pod warunkiem ich celowości i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wykona wszelkie projekty, opracowania, rysunki, szkice, wystarczające i konieczne do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się opracować odpowiednią mapę
   do celów projektowych i jeżeli dotyczy – dokumentacje: geologiczno-inżynierską, geodezyjno-kartograficzną i hydrogeologiczną oraz wytyczne do posadowienia budowli
   i wykonywania robót ziemnych oraz uzyskać we własnym zakresie wszelkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia, także takie które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszej Umowie i załącznikach do niniejszej Umowy, potrzebne do uzyskania decyzji o pozwoleniu
   na budowę/ zgłoszenia wykonania robót oraz do przygotowania i wystąpienia w imieniu Zamawiającego z odpowiednimi wnioskami w powyższym zakresie.
4. Dokumentacja stanowiącą przedmiot niniejszej umowy winna być opracowana
   i dostarczona do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Turku w następującej ilości:
   a) wersja elektroniczna – 2 egz. (w PDF oraz w wersji edytowalnej np. DWG, DXF oraz ATH, XLS).
b) wersja papierowa:
- koncepcja – 2 egz.,
- pełnobranżowy projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny) – 5 egz., przy czym egzemplarze należy dostarczyć przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia wykonania robót celem akceptacji Zamawiającemu; w tym 2 egz. pozostają w zasobach Zamawiającego, 3 egz. stanowiące załącznik do wniosku o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia wykonania robót celem akceptacji (w tym 1 egz. opieczętowane przez organ) po uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia wykonania robót.
Uwaga:
Wymagana ilość nie uwzględnia egzemplarzy, które pozostaną jako egzemplarze
archiwalne w związku z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz.,
- kosztorys inwestorski, ofertowy wraz z przedmiarem robót – 2 egz. (z podziałem na poszczególne branże),
- Tabela Elementów Rozliczeniowych – 2 egz.
- pełnobranżowy projekt wykonawczy – 4 egz.
- projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz.,
- pozostałych opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – 4 egz.
Wersja elektroniczna winna dokładnie odpowiadać wersji papierowej, podstawą
do sporządzenia wersji elektronicznej winny być dokumenty opatrzone podpisami
i pieczątkami, takimi jak w wersji papierowej.
1. Zakresem obowiązków Wykonawcy są objęte także wszelkie dodatkowe opracowania, których obowiązek i zakres będzie określony odpowiednimi wymaganiami instytucji
   i urzędów w trakcie postępowania w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia wykonania robót, jak również inne opracowania i/lub materiały wymagane do postępowań w celu uzyskania odpowiednich opinii i decyzji, także wtedy gdy obowiązek ich uzyskania/wykonania wynika ze zmian dokonanych w obowiązujących przepisach, które weszły w życie po złożeniu odpowiednich kompletnych wniosków.
2. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w postępowaniach przed wszystkimi urzędami i instytucjami prowadzonymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
   lub wszelkich innych opinii i uzgodnień niezbędnych w celu uzyskania powyżej wskazanych pozwoleń lub prawidłowej realizacji inwestycji. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i/lub uzyskanie od Zamawiającego wszelkich pełnomocnictw, upoważnień, oświadczeń, informacji niezbędnych lub wymaganych przez właściwe instytucje lub urzędy dla celów postępowań wskazanych powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się
   z odpowiednim, co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego
   o wszelkie wymagane i niezbędne dokumenty i informacje przedkładając,
   jeżeli jest to możliwe, projekt wymaganego dokumentu. Wykonawca zobowiązany
   jest do niezwłocznego przesłania Zamawiającemu kopii wszelkich wniosków, oświadczeń
   lub innych dokumentów składanych w jego imieniu do odpowiednich organów, instytucji
   lub osób trzecich, jak również wszelkich pism otrzymywanych od powyższych podmiotów
   w toku postępowań wskazanych powyżej oraz do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach toczących się postępowań.
§ 2 Prawa autorskie
1. Projekt oraz wszelkie projekty, rysunki, szkice, dokumentacja opracowane przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową stają się własnością Zamawiającego w momencie ich wydania Zamawiającemu, a w każdym wypadku nie później niż w dacie dokonania płatności przez Zamawiającego za ich wykonanie.
2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać wyłączne autorskie prawa majątkowe
   do opracowań projektowych (zwany dalej „Utwór”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości
   Strony postanawiają, iż Utworem w rozumieniu niniejszej Umowy są wszelkie projekty, materiały, grafiki, zdjęcia, dokumentacja, etc. powstałe w związku z realizacją inwestycji,
   które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż stanowić będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   (zwany dalej „Prawo Autorskie”). Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Utworu mogą być przeniesione zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego bez naruszania praw osób trzecich
   lub innej Umowy.
3. Wykonawca na mocy niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 poniżej, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż powyższe zobowiązanie Wykonawcy dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład Utworu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmują wyłączne prawo do:
1. utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części - wytwarzania egzemplarzy Utworu przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);
2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór lub jego cześć utrwalono - wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie
   i utrzymywania Utworu w pamięci komputera lub innym środku elektronicznym;
3. w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu
   w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Utworu na stronach internetowych, modyfikacje Utworu umożliwiające stworzenie nawigacji
   po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej
   lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych,
4. prawo modyfikowania Utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek
   i zmian całości Utworu oraz jego pojedynczych elementów,
5. prawo do swobodnego używania i korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie Utworu dla celów realizacji inwestycji, w tym budowy, wykończenia, utrzymania przywrócenia do pierwotnego stanu, rozbudowy, remontu Inwestycji oraz wszelkich innych inwestycji, wykorzystanie Utworu oraz jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji lub/i oznaczania towarów
   na terenie kraju oraz za granicą.
5.	Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania Utworu w celu realizacji inwestycji.
6.	Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w Utworze i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać
z przysługujących mu autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności prawa
do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz prawa nadzoru nad korzystaniem z Utworu.
7.	Zamawiający może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia związane z Utworem bez wskazywania w tych materiałach lub oświadczeniach autorów opracowań projektowych.
8.	Przeniesienie praw, w niniejszym paragrafie nastąpi z dniem dokonania czynności odbioru przedmiotu umowy określonej w §1 niniejszej umowy, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie i wykorzystanie koncepcji przed terminem oddania przedmiotu umowy tj.: od dnia otrzymania tychże dokumentów, do celów związanych uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia oraz do celów związanych z konsultacjami społecznymi.
9.	Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego Utworu oryginalnego i nieobciążonego jakimikolwiek prawami osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Utworu od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Utworu obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego przeniesienia tych praw na Zamawiającego. Jeżeli po nabyciu przez Zamawiającego praw autorskich do Utworu ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Zamawiającego – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.
§ 3
        Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
1. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, jak również posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę.
2. Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z przedstawioną przez niego ofertą, sporządzoną na podstawie SWZ i załączników do niej, z uwzględnieniem polskich norm
oraz przepisów i rozporządzeń w szczególności zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z wymaganiami ustawy Pzp oraz innymi rozporządzeniami wykonawczymi do niej obowiązującymi, na dzień sporządzenia projektu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwiązań, a także konsultacji i uzyskiwania akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmują formę pisemną.
4. Wykonawca informować będzie Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.
5. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową oświadczenie,
że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, i że zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego obiektu.
7. Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca uzyskując wszelkie warunki/uzgodnienia odpowiada za sprawdzenie poprawności wydania w/w warunków/uzgodnień oraz za uzyskanie warunków/uzgodnień zgodnych z obowiązującymi przepisami. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków/uzgodnień, opinii oraz umów o przyłączenie do sieci należy na bieżąco przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego.
8. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i dostarczy mu decyzję o pozwoleniu
na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu zgłoszenia wykonania robót.
9. Wykonawca wskazał, iż przez podwykonawcę zostanie wykonana następująca część niniejszej Umowy: ______________________________.
10. Wykonawca oświadcza, iż przed przystąpieniem do realizacji niniejszej Umowy znani
są następujący podwykonawcy, którzy będą realizować niniejszą Umowę:
1. nazwa podwykonawcy ________________________, dane kontaktowe podwykonawcy (adres, e-mail, numer telefonu) __________________, przedstawiciel podwykonawcy _________________________,
2. nazwa podwykonawcy ________________________, dane kontaktowe podwykonawcy (adres, e-mail, numer telefonu) __________________, przedstawiciel podwykonawcy _________________________.
11. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu niniejszej Umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu niniejszej Umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego, a w przypadku, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji niniejszej Umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji wskazanych w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, które nastąpią
w trakcie realizacji niniejszej Umowy.
13. W przypadku powierzenia części przedmiotu niniejszej Umowy nowemu podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podania Zamawiającemu informacji, określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczących nowego podwykonawcy.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków niniejszej Umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy) oraz odpowiada
za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
15. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
  1. z należytą starannością zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił
     w swojej ofercie i dokonał wyceny prac, rozważył warunki realizacji niniejszej Umowy
     i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, w tym rozpoznał warunki terenowe,
  2. skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji niniejszej Umowy i uwzględnił
     je w oferowanej cenie,
  3. dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie.
16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy bez wad,
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki projektowej, wiedzy technicznej i Polskimi Normami obowiązującymi w dniu wydania
go Zamawiającemu, z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace projektowe, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. Przez wady przedmiotu niniejszej Umowy należy rozumieć w szczególności nieprawidłowości lub braki przedmiotu niniejszej Umowy będące rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez Wykonawcę zapisów SWZ, wytycznych Zamawiającego zgłaszanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji projektowej lub jej określonej części. Pod pojęciem istotnej wady przedmiotu niniejszej Umowy Strony rozumieją takie wady w przedmiocie niniejszej Umowy, które czynią go nieprzydatnym do realizacji inwestycji na jego podstawie.
17. Wykonawca przy opracowywaniu przedmiotu niniejszej Umowy zobowiązuje się zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu inwestycji, charakteryzujące się optymalnym stosunkiem jakości do ceny, które ma być wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej Umowy.
18. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki inwestycji.
19. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) zapoznanie się z należytą starannością z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac,
2) sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
3) optymalizacja przyjmowanych rozwiązań pod względem ekonomicznym i przyrodniczym, ze względu na lokalizację inwestycji,
  1. konsultacje z Zamawiającym dotyczące istotnych rozwiązań przedmiotu niniejszej Umowy, a także elementów wpływających na koszt inwestycji,
  2. przekazywanie Zamawiającemu kopii wszelkich pism i dokumentów uzyskanych
     i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze,
  3. wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania niniejszej Umowy.
20. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) przedstawiania na żądanie Zamawiającego raportu o stanie zaawansowania prac
w terminie do 2 dni od dnia otrzymania żądania,
2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, w tym również na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy,
3) w przypadku wykazania braków przez organ wydający decyzje formalno-prawne w trakcie prowadzonego przez niego postępowania – do wprowadzenia stosownych zmian
i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ,
4) realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w stopniu i złożoności odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, niezbędnym do przygotowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji inwestycji zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
5) niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców (oferentów) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wszelkich niezbędnych konsultacji
z tym związanych, w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
od chwili przekazania zapytania Wykonawcy,
6) poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwanie w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy decyzje, uzgodnienia, opinie, itp..
7) jednorazowej aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.
21. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia;
2) przekazywanie posiadanych przez Zamawiającego dokumentów, projektów, opracowań, itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy;
3) opiniowanie lub akceptowanie przekazywanych koncepcji, projektów, opracowań i innych dokumentów;
4) udzielanie na podstawie pisemnego wystąpienia Wykonawcy pełnomocnictw do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy;
5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane usługi;
7) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli zaawansowania prac projektowych, tj. m.in. ma prawo wglądu i zgłaszania uwag
do dokumentacji na każdym etapie jej opracowania.

§ 4
Informacje Zamawiającego i osoby wyznaczone do kontaktów
1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy istotne dla wykonania prac objętych niniejszą Umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty oraz w terminach dodatkowo uzgodnionych dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania prac projektowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do oceny kompletności materiałów dostarczonych przez Zamawiającego i niezwłocznego złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieścisłości.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego powiadamiania na piśmie
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pani Katarzyna Fret-Płóciennik – nr Tel. 63 289 61 81, , a w zastępstwie Pani Barbara Rulka – nr Tel. 63 289 61 85.
5. Do realizacji i rozliczenia niniejszej Umowy, a także do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca ustanawia następujące(ą) osoby(ę): 1) ……………… – Przedstawiciel Wykonawcy tel. ………………, e-mail: ;
6. Osoby wskazane przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 4, nie posiadają prawa zmiany niniejszej Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
7. Osoba(y) wskazana(e) przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, jest upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy i koordynowania wszystkich spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy bez prawa zmiany niniejszej Umowy, w tym jej zakresu rzeczowego oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
8. Wykonawca ma prawo zmienić osobę/osoby, o której/których mowa w ust. 5 pkt. 1, niezwłocznie powiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie.
9. Zamawiający ma prawo zmienić osobę/osoby, o której/których mowa w ust. 4, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.
10. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie w żaden sposób nie wpływa na termin wykonania niniejszej Umowy.
11. Zmiana osób wymienionych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia złożonym przez Wykonawcę jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.
12. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 5
w następujących przypadkach:
1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
2. nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy;
3. jeżeli ich zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych
   od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 5,
jeżeli uzna, że nie wykonują bądź nienależycie wykonują oni swoje obowiązki wynikające
z Umowy oraz z innych ważnych dla realizacji niniejszej Umowy powodów.
14. Wykonawca zobowiązany jest zmienić osoby, o których mowa w ust. 5 na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 14.

§ 5
Terminy realizacji
Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynosi 29 listopad 2024 r, z zastrzeżeniem następujących terminów:
a) Wykonanie koncepcji do 30 kwietnia 2024 r.
b) Opracowanie projektu budowlanego i niezbędnych opracowań do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia wykonania robót oraz złożenie przedmiotowego wniosku do 16 sierpnia 2024 r.,
c) Opracowanie pełno branżowych projektów wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz pozostałej dokumentacji realizowanej w ramach niniejszej umowy do 29 listopada 2024 r.
1. W przypadku występowania jakichkolwiek opóźnień Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przyczynach opóźnień. Wykonawca ma obowiązek uczynić wszystko, by opóźnienie zmniejszyć, a także współdziałać
   z Zamawiającym celem zmniejszenia opóźnienia - gdyby Zamawiający był w stanie podjąć w tym kierunku jakieś działania.
2. Odbiór dokumentacji projektowej odbywa się na następujących zasadach:
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednią dokumentację, będącą przedmiotem niniejszej Umowy, do akceptacji – 1 egz. w wersji elektronicznej w języku polskim (opisy w plikach formatu *.doc lub *.docx , rysunki w plikach formatu *.pdf
i *.dwg, dokumentację w pliku .ath i .xls);
2) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania odpowiedniej dokumentacji zaakceptuje ją albo zgłosi konieczność uzupełnienia lub usunięcia wad lub inne uwagi;
3) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, uzupełnienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2); poprawiona dokumentacja wymaga ponownego przeglądu
i zaakceptowania przez Zamawiającego (kroki opisane w punktach 1-3 niniejszego ustępu będą powtarzane aż do skutecznego usunięcia przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego wad i uwzględnienia innych uwag);
4) Odbiór zaakceptowanych części dokumentacji projektowej (odpowiednio wyszczególnionej w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy) nastąpi na podstawie Protokołów zdawczo-odbiorczych – Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej w ilościach i formatach opisanych w OPZ.
1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej lub jej części, będzie
   Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Turku. Za termin wykonania dokumentacji projektowej (lub jej części) i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przyjmuje się dzień przekazania ich Zamawiającemu.
2. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku we właściwym organie oraz odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji wykonawczej będą protokoły odbioru częściowego podpisane przez Strony niniejszej Umowy, natomiast dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia wykonania robót jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony niniejszej Umowy.
§ 6
Kary umowne
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie
od niniejszej Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
 za każdy dzień zwłoki, nie większą niż 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto,
o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie większą niż 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
c) za odstąpienie od niniejszej Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,
o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
d) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania i wątpliwości na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji inwestycji w wysokości
1 000,00 złotych za każdy przypadek,
e) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące realizacji inwestycji w wysokości 1 000,00 złotych za każdy przypadek.
3. W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 7
Klauzula społeczna
Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności polegające
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy w dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 ze zm.) zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 8
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ___________________zł,
(słownie: _______________________) powiększone o podatek od towarów i usług
w wysokości _________zł, (słownie: __________________) według stawki obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego (_________% stawka obowiązująca
w dniu podpisania Umowy), co daje wynagrodzenie brutto w kwocie _______________________zł (słownie___________________).
2. Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w tym z tytułu wykonania dokumentacji projektowej
oraz przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych
w niniejszej Umowie. W szczególności Strony wyraźnie podkreślają, iż Zamawiający
w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego podmiotom lub osobom, którymi Wykonawca posłuży się w celu wykonania niniejszej Umowy, w tym w szczególności za zapłatę wynagrodzenia należnego współpracownikom, podwykonawcom, twórcom poszczególnych utworów wchodzących
w skład opracowań projektowych, etc., które zostanie w całości pokryte przez Wykonawcę. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, nakłady, oraz wydatki, poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego kosztów, nakładów oraz wydatków w związku
z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu.
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania żadnego dodatkowego wynagrodzenia,
za jakiekolwiek zmiany dokumentacji projektowej oraz projekty i materiały wykonane
w związku z dokonanymi zmianami w zakresie prac związanych z realizacją inwestycji,
jeżeli potrzeba dokonania takich zmian wynikła z przyczyn leżących, choćby częściowo,
po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności wad dokumentacji projektowej, zastosowania nieodpowiednich rozwiązań, etc.
§ 9
Termin płatności wynagrodzenia
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi według następującego schematu:
1. 60 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy nastąpi w terminie
   30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
   Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru częściowego kompletnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robot oraz potwierdzenie złożenia wniosku we właściwym organie,
2. 20 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy nastąpi w terminie
   30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
   Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru częściowego potwierdzający odbiór kompletnej dokumentacji projektowej,
3. 20 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy nastąpi w terminie
   30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
   Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu organu w przypadku zgłoszenia.
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy nr _________________________ prowadzony w _________________________. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu jest rachunkiem wskazanym w jednolitym wykazie podatników VAT
   (tzw. Biała Lista) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu
   do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie
   lub wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie podatników VAT
   (tzw. Biała Lista) lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 2 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności.
4. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 893).
5. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w niniejszej Umowie.
   Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze postanowienia treści: „Zgodnie z zawartą Umową, przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody dłużnika”.
§ 10
Rękojmia i gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na jakość opracowanej dokumentacji projektowej. Powyższe oznacza odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne i prawne projektów, w tym również ujawnione po odbiorze projektów.
2. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony do żądania:
  1. niezwłocznego bezpłatnego usunięcia wady przez Wykonawcę, lub
  2. obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do stopnia zmniejszenia się wartości przedmiotu niniejszej Umowy lub jego części wskutek wystąpienia wady,
a po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od całości lub części niniejszej Umowy, albo będzie mógł powierzyć wykonanie lub poprawienie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia ujawnionych wad dokumentacji bez względu
   na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu _________24_____ miesięcznej gwarancji jakości
   na opracowaną dokumentację projektową, liczonej od daty protokołu odbioru końcowego.
5. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną stwierdzone wady dokumentacji projektowej Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar Umownych zgodnie z § 6 ust. 2 lit b) niniejszej Umowy;
2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:
      1. Zamawiający może żądać ponownego wykonania prac,
      2. Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu niniejszej Umowy.
1. Niniejsza Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność gwarancji jakości na przedmiot niniejszej Umowy.
2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11
Ubezpieczenie Wykonawcy
  1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową
     z okresem ochrony do dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy na sumę
     ubezpieczeniową nie mniejszą niż kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
     wskazanego w umowie na jedno i wszystkie zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością
     cywilną Wykonawcy w związku z wykonywaniem prac objętych umową, w szczególności
     za wady (usterki) projektowe, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub inne zdarzenia,
     za które ponosi on odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.
     Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia i terminowego opłacania
     składek z tego tytułu za ww. okres i do bieżącego przedstawiania Zamawiającemu
     poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów w tym zakresie.
  2. Zakresem ubezpieczenia objęte będą także wszystkie rodzaje prac jakie zostaną zlecone przez Wykonawcę jego współpracownikom, podwykonawcom lub wszelkim innym osobom trzecim, w tym w szczególności wykonanie map, analiz lub opracowań dla celów projektowych, geologicznych lub geotechnicznych.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zawartą Umowę i polisę ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej w terminie 5 dni od zawarcia niniejszej Umowy oraz każdorazowe przedłużenie tej Umowy, jeżeli takie przedłużenie nastąpi
     w czasie trwania niniejszej Umowy.
  4. Wykonawca zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
     nie zawrze ugody, ani nie zrzeknie się jakiegokolwiek roszczenia, jakie mogłoby zostać zaspokojone z ubezpieczenia opisanego powyżej w związku z jakąkolwiek odpowiedzialnością, którą może ponieść zgodnie z niniejszą Umową.

§ 12
Prawo odstąpienia od Umowy
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę prac, do których wykonania Wykonawca
   był zobowiązany w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego, odstąpić
   od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w wypadkach określonych
   w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli Zamawiający pozostaje
   w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej Umowie co najmniej 60 dni. Powyższe uprawnienie przysługuje Wykonawcy w terminie
   30 dni od dnia zaistnienia przesłanek.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub gdy dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
   w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy gdy:
1)	Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej Umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
2)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej,
3) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części przedmiotu niniejszej Umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego
   i Wykonawcy. Komisja na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu niniejszej Umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę
   na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego
   części przedmiotu niniejszej Umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej
   w ten sposób dokumentacji projektowej.
3. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi
   na Zamawiającego, z chwilą odbioru części przedmiotu niniejszej Umowy autorskie prawa majątkowe do odebranej części przedmiotu niniejszej Umowy na polach eksploatacji opisanych w § 2 niniejszej Umowy.
4. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, do odebranej części przedmiotu niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 niniejszej Umowy.
5. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności za wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 13
Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy,
w zakresie terminu wykonania niniejszej Umowy w przypadku:
1. zawieszenia postępowania dotyczącego uzyskania decyzji ZRID lub wystąpienia procedury odwoławczej bądź skargowej, które to zawieszenie lub procedury odwoławcze bądź skargowe, nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej Umowy.
   W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury odwoławcze bądź skargowe trwały dłużej niż 6 miesięcy Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej Umowy za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu stosownego porozumienia;
2. konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w OPZ
   (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy,
3. wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,
   w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,
4. wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę,
   w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
5. zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
6. opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,
7. zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów,
    co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
8. wstrzymania przez Zamawiającego realizacji niniejszej Umowy,
9. zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych
   do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z niniejszej Umowy,
10. zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron niniejszej Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany terminu realizacji niniejszej Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy,
w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy:
1. w trakcie realizacji niniejszej Umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany OPZ, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające
   z OPZ okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących
   się do projektowanych obiektów, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany niniejszej Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
2. w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana OPZ, której wprowadzenie jest wynikiem:
- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,
1. zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,
2. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,
   w tym w szczególności:
- zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z OPZ,
- zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.
Wystąpienie powyższych okoliczności określonych w pkt. 2 niniejszego ustępu umożliwia stronom zmianę niniejszej Umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub OPZ,
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanych obiektach, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego,
pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanych obiektów) oraz ogólnego charakteru niniejszej Umowy, a przy tym
są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy, co Strony są w stanie wykazać,
w szczególności przedstawiając dowody na potwierdzenie potrzeby wprowadzenia zmian.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia:
1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
   która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie niniejszej Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie
   z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku,
2. jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 10 % pierwotnej wartości zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany osób skierowanych do realizacji niniejszej Umowy:
1. w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać
   na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,
2. w odniesieniu do zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych
   lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli Wykonawca wykaże, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału
   w postępowaniu.
1. Dokonując zmian postanowień niniejszej Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania niniejszej Umowy.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę postanowień niniejszej Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
§ 14
Poufność
1. Strony zobowiązują się do nieudostępniania podmiotom trzecim informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności dotyczących przedsiębiorstwa, danych handlowych i technicznych niezależnie od rodzaju nośnika,
   na którym zostały przekazane.
2. Informacje wskazane powyżej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane i ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
3. Zakaz, o którym mowa powyżej nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku strona wezwana do udostępnienia informacji zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tej okoliczności drugą stronę.
§ 15
Wierzytelność
1.	Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
2.	Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego
(w rozumieniu art. 9211-9215 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny
(t.j. Dz. U. 2022. poz.1360), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3.	Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania Umowy poręczenia przez osoby trzecie
za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej Umowy (w rozumieniu
art. 876-887 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2022
poz. 1360), bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 16
Dane osobowe
Strony oświadczają, iż wypełniają obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują w celu zawarcia
i wykonania niniejszej Umowy oraz zobowiązują się wypełnić powyższe obowiązki informacyjne w odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane wzajemnie w trakcie realizacji niniejszej Umowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują
   się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
   lub znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych
   dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.
3. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący niniejszą Umowę oświadczają, że są umocowani
   do reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do niniejszej Umowy są zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania niniejszej Umowy.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – KRS
2. Załącznik nr 2 – SWZ
3. Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY	`	WYKONAWCA