**Znak sprawy GKIV/ZP/07/2022**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego głównym przedmiotem są roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej treści „ustawa PZP”, tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 tej ustawy.

**DLA ZADANIA PN.:**

**ADAPTACJA HALI DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO POPRZEZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, MODERNIZACYJNYCH ORAZ DOSTAW, MONTAŻU I ROZRUCHU URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKRESIE STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.**

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „***Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie***” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami” Oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr umowy: RPSW.04.02.00.-26-0006/18-0

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim\_wloszczowa**](https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa)

Opracował

 Zatwierdził

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

**Sp. z o.o. we Włoszczowie**

**ul. Sienkiewicza 31**

**29-100 Włoszczowa**

NIP 656-00-00-286

Tel. 41 39 42 832

Adres e-mail: zp@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

**Uwaga!**

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy PZP komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego opisane w SWZ.

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim\_wloszczowa**](https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa)

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy PZP.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych poprzez adaptację hali do produkcji paliwa alternatywnego w ramach rozbudowy funkcjonalnej istniejącego budynku sortowni wraz z modernizacją linii sortowniczej oraz dostawą i montażem instalacji do produkcji paliw alternatywnych i energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia został **podzielony na 4 części**. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia, kilka wybranych części zamówienia albo jedną ofertę na wszystkie części zamówienia.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych do podanych w SWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji przetargowej, w tym w dokumentacji projektowej, pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi
i funkcjonalnymi) jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych może nastąpić tylko pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu umowy zgodnie z SWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji załączonej do SWZ. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji, Zamawiający dopuszcza (zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp) rozwiązania równoważne opisywanym
w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Ciężar udowodnienia, że dane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca udowodni w ofercie że proponowane przez niego rozwiązania,
w tym dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego,
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 **1.1**

**CZĘŚĆ I: Adaptacja hali do produkcji paliw alternatywnych poprzez wykonanie robót budowlanych oraz dostawę, montaż i rozruch technologiczny instalacji do produkcji energii elektrycznej:**

* **wykonanie wiaty zadaszonej** dachem jednospadowym którą oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu, o wymiarach 7,40 x 44,17m. posadowionej w gruncie na stopach fundamentowych. Wiata stanowić będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt budowlany, służący do składowania wyselekcjonowanych surowców wtórnych. Wiata przykryta będzie dachem jednospadowym o nachyleniu 5% (kąt nachylenia 2,90);
* **adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego ,** związaną z modernizacją linii sortowniczej oraz montażem instalacji do produkcji paliw alternatywnych i energii elektrycznej. Przebudowa obejmuje budowę ściany murowanej wydzielającej pomieszczenie do montażu instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, wykonanie pomieszczenia do podsuszania tworzyw sztucznych na paliwo alternatywne oraz przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej.
* **dostawę montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny instalacji do wytwarzania alternatywnego paliwa do zasilania generatora prądu.** Instalacja przeznaczona jest do przetwarzania odpadów z polipropylenu (PP, HDPP), polietylenu (PE, HDPE, LDPE) i polistyrenu (PS) w procesie transformacji termokatalitycznej (depolimeryzacji katalitycznej). Proces przebiega w sposób ciągły. Instalacja składa się z podajnika, reaktora i zestawu jego podzespołów w szczelnej obudowie oraz dwóch zbiorników magazynowych na paliwo wyprodukowane w instalacji. Muszą to być zbiorniki dwupłaszczowe przeznaczone do magazynowania paliwa płynnego, o pojemności minimum 2500 litrów każdy i wyposażone w pompę (mieszacz)
* **dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny generatora prądu o mocy minimum 200kW** zasilanego paliwem alternatywnym (specjalistycznym) wytwarzanym w instalacji do produkcji tego paliwa. Generator winien być wyposażony w system odzysku ciepła z układu chłodzenia i wydechu (kogenerację) oraz system automatycznego sterowania asynchroniczny. Generator zainstalowany będzie w kontenerze zapewniającym wyciszenie hałasu do poziomu min. 80 dB w odległości 1 metra. Usytułowany będzie na zewnątrz budynku sortowni, po jej wschodniej stronie. Generator wyposażony będzie w komplet niezbędnych przyłączy.

**Zespół prądotwórczy zawiera:**

* niezbędne, wymagane prawem osłony i adaptacje zespołu celem oznakowania wyrobu znakiem CE wraz z niezbędnymi do tego dokumentami;
* silnik wysokoprężny typu przemysłowego dostosowany do zasilania paliwem z instalacji ;
* automatyczny, elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika;
* układ podgrzewania bloku silnika, zapewniający szybki start zespołu;
* chłodnicę umieszczoną przy zespole;
* układ chłodniczy zalany płynem chłodniczym do -25 st.C;
* prądnicę synchroniczną, samowzbudną, bezszczotkową;
* automatyczny, elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia +/- 1 % w całym zakresie obciążeń;
* układ automatycznej kontroli, sterowania i nadzoru zapewniający automatyczną i bezobsługową pracę urządzeń wchodzących w skład zespołu prądotwórczego i układu odbioru ciepła (sterowanie elektrozaworami, pompami itd.);
* akumulatory rozruchowe (kwasowo-ołowiowe);
* prostownik buforowy baterii rozruchowej;
* tłumik wydechu wykonany ze stali czarnej, tłumienność dobrana celem zapewnienia gwarantowanej głośności całkowitej zabudowy kontenerowej;
* wyłącznik główny zespołu z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym umieszczony w szafce obok panelu sterowania;
* amortyzatory antywibracyjne zainstalowane pomiędzy ramą a zestawem silnik-prądnica.

**Zabudowa kontenerowa**

Zabudowa kontenerowa umożliwia pracę generatora w otwartym terenie (nie jest potrzebny budynek). Przystosowana jest do wielokrotnego transportu lub przestawiania. **Wyciszenie na poziomie 80 dB z odległości 1 m** (standard) lub niższe, pozwala stosować tego typu zabudowy bez większych ograniczeń środowiskowych.

Zabudowa kontenerowa wyposażona jest w:

* układ wentylacji wnętrza, pracujący z wydajnością automatycznie dostosowywaną do temperatury wewnątrz zabudowy kontenerowej;
* czerpnię i wyrzutnię powietrza, wyposażone w tłumiki hałasu;
* szafkę przyłącza tankowania paliwa;
* przyłącza kołnierzowe zewnętrznego obiegu ciepłowniczego;
* panele wyciszające ściany i podłogę zabudowy kontenerowej do żądanego poziomu wyciszenia;
* kompletną instalację wydechową wraz z tłumikiem i konstrukcją wsporczą;
* wszelkie przejścia, przepusty dla instalacji elektrycznych i ciepłowniczych;
* wewnętrzną instalację elektryczną (potrzeb własnych);
* instalację oświetleniową;
* gaśnicę;
* skrzydła drzwiowe zapewniające swobodny dostęp do poszczególnych elementów urządzeń – zamykane na klucz;
* wnętrze obudowy kontenerowej umożliwia swobodny dostęp serwisowy do poszczególnych elementów systemu bez konieczności demontowania jakichkolwiek części;
* podłoga zabudowy kontenerowej stanowi wannę zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem środowiska przy ewentualnym wycieku płynów eksploatacyjnych.
* przedział operatorski z drzwiami od zewnątrz zamykanymi na klucz, w którym zamontowane są szafy energetyczno-sterujące.

**Moduł odzysku ciepła z układu chłodzenia i wydechu**

Moduł odzysku ciepła składa się z następujących podstawowych elementów:

* wymiennika płytowego roztwór glikolu – woda – służącego do odzysku ciepła z bloku silnika,
* wymiennika spaliny – woda – służącego do odzysku ciepła ze spalin wylotowych silnika,
* kompletnego zestawu czujników, zaworów, pomp i stelaży do ich mocowania wraz z pozostałą niezbędną armaturą.

 **1.2**

**CZĘŚĆ II: Modernizacja linii sortowniczej obejmuje:**

* demontaż istniejących stanowisk sortowniczych;
* demontaż, podniesienie o około 1,0 m. i ponowny montaż istniejącego transportera sortowniczego;
* wykonanie i montaż 8 stanowiskowej ocieplonej kabiny sortowniczej, na istniejącym, podniesionym o około 1,0m. transporterze sortowniczym. Konstrukcja kabiny stalowa spawana z kształtowników stalowych. Obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych ocieplanych, grubości 5 cm. Podesty sortownicze i schody z krat Wema. Kabina zaopatrzona w wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową, z regulacją temperatury nawiewu;
* szczegółowy opis zawiera załączony do SWZ Projekt Techniczny – Branża Technologiczna .

  **1.3**

**CZĘŚĆ III: Dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne**

* **dostawę i montaż rozdrabniacza do tworzyw sztucznych,** do obsługi instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych na paliwo alternatywne. Rozdrabniacz będzie urządzeniem mobilnym, napędzanym silnikiem elektrycznym. Służyć będzie do rozdrobnienia wsadu do instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.

Dane techniczne rozdrabniacza do tworzyw sztucznych:

* zasilanie – 400V – 50Hz – 3 fazy
* silnik napędu głównego minimum 18,5 kW
* średnica wału minimum 205 mm
* długość wału tnącego 600 mm
* docisk materiału hydrauliczny
* średnica króćca odsysającego zrębki minimum 160 mm
* wymiary gabarytowe rozdrabniacza A x B x H minimum 1730mm x 1195mm x 1700mm
* wymiary wsypu A x B x H minimum 880mm x 630mm x 900mm
* wymiary komory roboczej A x B minimum 720mm x 630mm
* wydajność dla tworzyw sztucznych minimum 200 kg/h

**1.4.**

**CZĘŚĆ IV: Dostawa i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET.**

* **perforator do butelek PET** – urządzenie mobilne, wolnostojące napędzane silnikiem elektrycznym. Perforator zaopatrzony w kosz z lejem zasypowym do gromadzenia butelek PET i bezpiecznego załadunku urządzenia oraz w komplet zaczepów, służących do zamontowania worków typu BIG-BAG na podziurkowane butelki.
* opis zawiera załączony do SWZ Projekt Techniczny – Branża Technologiczna
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
* Dokumentacji projektowej – Załącznik nr 8 SWZ;
* Przedmiarze robót – Załącznik nr 9 SWZ;
* Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 10 do SWZ.
1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze SWZ, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz placem przyszłych robót, oraz z opisami dotyczącymi modernizacji taśmy sortowniczej, rozdrabniarki do tworzyw sztucznych i perforatora do butelek PET.
2. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym. Nie dokonanie wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

**Kody CPV**

**45000000-7 Roboty budowlane**

**45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane**

**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne**

**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

**45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

**45262210-6 Fundamentowanie**

**45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego**

**45262300-4 Betonowanie**

**45262310-7 Zbrojenie**

**45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej**

**45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych**

**45261320-3 Kładzenie rynien**

**45223220-4 Roboty zadaszeniowe**

**45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali**

**45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne**

**31120000-3 Generatory**

**42996100-5 Rozdrabniarki**

**42417310-8 Przenośniki pasowe**

**51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń**

**IV. PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zasady zawierania umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) i ich rozliczeń zostały wskazane w Rozdziale XIX niniejszej SWZ.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wykazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonie zamówienia.

**V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. **W zakresie Części nr I**  Wykonawca jest zobowiązany oddać do użytkowania Zamawiającemu przedmiot zamówienia najpóźniej w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. **W zakresie Części Nr II** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy**;**
3. **W zakresie Części Nr III i IV** Wykonawca jest zobowiązany wykonać dostawy w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy.

**VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
2. w art. 108 ust. 1 ustawy PZP tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U z 2021 poz. 523, 1292, 1559, i 2054)

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. w art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1. w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP;

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach wszczęcia tej procedury.

1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP lub art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust 2 ustawy PZP.
3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 ustawy PZP, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 art. 109 Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

**VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie,

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie,

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie,

1. **zdolności technicznej lub zawodowej -** Warunek dotyczy Wykonawców przystępujących do postępowania z zakresie Części I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający cię o udzielenie zamówienia w zakresie Części I wykaże:
2. skierowanie do realizacji zamówienia publicznego:
* **Kierownika budowy** – minimalna liczba osób 1 posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.
* **Kierownika robót** – minimalna liczba osób 1 posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia jednej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji podczas realizacji zamówienia pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez tych Wykonawców.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

**VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 274 ustawy Prawo zamówień publicznych w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodne z **Załącznikami nr 2 i nr 3 do SWZ oraz zobowiązanie innego podmiotu na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5.** Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Wymagane w pkt. 2-4 dokumenty Wykonawca składa wraz z ofertą.
6. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:**

- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda:

1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4 do SWZ;**
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1. pkt 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących **zdolności technicznej lub zawodowej,** Zamawiający żąda:

1. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami **– załącznik nr 6 do SWZ.**
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 2), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 3), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 6 ppkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
3. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 2) – 4), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
3. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków;
4. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wykaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

**IX. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
3. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
4. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy zasobów i wykorzystanie przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby co wskazano w Rozdziale VIII pkt 4 SWZ.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 6 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

Do podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się zapisy Rozdziału VIII pkt 7 i 8.

**X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O**

 **UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa>

1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane ~~są~~ były w formie elektronicznej za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa> i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij widomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa> tj. :
5. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;
6. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0;
8. włączona obsługa JavaScript,
9. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
10. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
11. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
13. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
14. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
15. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,** w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
16. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej po adresem:

 <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Antoni Dębecki tel. 881 955 830 e-mali: zp@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

1. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

1. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SWZ.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

**XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 19 maja 2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

1. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

**XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE**

 **DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIDCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e część/części objęte przedmiotowym postępowaniem lub tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie części zamówienia.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ.**

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2-4 SWZ, w tym zobowiązanie innego podmiotu (*jeżeli dotyczy*);
2. dowód wniesienia wadium (*w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji*);
3. dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (*jeżeli dotyczy*).
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, muszą być sporządzone zgodnie z treścią tych wzorów. Złożenie oferty w sposób inny niż na wzorach przygotowanych przez Zamawiającego może spowodować brak możliwości porównywania ofert.
5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą być podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę / osoby upoważnioną / osoby upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę / osoby upoważnioną /osoby upoważnione.
7. Oferta musi być:
8. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim;
9. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa> .
10. podpisana **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym** przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione.
11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać warunki określone „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 01 lipca 2016 roku”.
12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.
13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913 z późn. zm. ), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> .
15. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
17. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
2. Część I – Adaptacja hali do produkcji paliw alternatywnych poprzez wykonanie robót budowlanych oraz dostawę, montaż i rozruch technologiczny instalacji do produkcji energii elektrycznej - **20 000,00 PLN** (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100).
3. Część II – Modernizacja linii sortowniczej – **2 000,00 PLN** (słownie złotych: dwa tysiące i 00/100)
4. Część III – Dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne – **1000,00 PLN** (słownie złotych : jeden tysiąc i 00/100),
5. Część IV – Dostawa i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET – **500,00 PLN** (słownie złotych: pięćset i 00/100)
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
7. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
8. pieniądzu;
9. gwarancjach bankowych;
10. gwarancjach ubezpieczeniowych;
11. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
12. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek nr 17 1020 2733 0000 2102 0002 8209 z dopiskiem „Wadium GKIV/ZP/…../2022 Część Nr ….” **UWAGA:** Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
13. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako **oryginał** gwarancji lub poręczenia, **w postaci elektronicznej** i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
14. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
15. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
16. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
17. termin obowiązywania poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania oferty);
18. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa i numer przedmiotowego postępowania;
19. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie ul. Sienkiewicza 31; 29-100 Włoszczowa;
20. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
21. musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
22. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
23. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

**XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. **Sposób oraz termin składania ofert**
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa>
nie później niż **do dnia 20 kwietnia 2022r do godz. 11:00**
3. Do oferty należy dołączyć:
* oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2-4 SWZ, w tym zobowiązanie innego podmiotu (*jeżeli dotyczy*);
* dowód wniesienia wadium *(w przypadku wadium wniesionego w formie poręczeń lub gwarancji);*
* dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa *(jeżeli dotyczy)*
1. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
2. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> .
5. **Termin otwarcia ofert**
6. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłyną termin składania ofert tj. **dnia 20 kwietnia 2022r godz. 11:30.**
7. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
11. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
12. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl
w sekcji „Komunikaty”.

1. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

**XVI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY**

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ.**
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Programie Funkcjonalno Użytkowym. Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji przedmiotu zamówienia. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. Składając ofertę, o której mowa w pkt 6 Wykonawca ma obowiązek:
8. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
9. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
10. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
11. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
12. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

**XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

**Część I – Adaptacja hali do produkcji paliw alternatywnych poprzez wykonanie robót budowlanych oraz dostawę, montaż i rozruch technologiczny instalacji do produkcji energii elektrycznej:**

1. Zamawiający dokona oceny oferty według niżej wymienionych kryteriów:
* Cena oferty- 60%
* Okres udzielonej gwarancji- 40%
1. Ocena ofert w danej części będzie dokonywana według następujących zasad:
2. Kryterium: **Cena** (wskaźnik **C**) liczony ze wzoru:

**C** =Najniższa cena spośród ważnych ofert x 60 % x 100

Cena badanej ważnej oferty

1. Kryterium: **Okres udzielonej gwarancji** (wskaźnik **G**):
* za zaoferowanie okresu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego wynoszącego 24 miesiące - 0 pkt — warunek konieczny;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 24 m-cy do 36 miesięcy- 10 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 36 m-cy do 48 miesięcy- 25 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 48 m-cy do 60 miesięcy- 40 pkt.

Uwaga!

Maksymalny okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy licząc od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 miesięcy.

1. Obliczenie liczby punktów na podstawie przyjętych kryteriów:

LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: **LP = C + G**

**Część II – Modernizacja linii sortowniczej:**

1. Zamawiający dokona oceny oferty według niżej wymienionych kryteriów:
* Cena oferty- 60%
* Okres udzielonej gwarancji- 40%
1. Ocena ofert w danej części będzie dokonywana według następujących zasad:
2. Kryterium: **Cena** (wskaźnik **C**) liczony ze wzoru:

**C** =Najniższa cena spośród ważnych ofert x 60 % x 100

Cena badanej ważnej oferty

1. Kryterium: **Okres udzielonej gwarancji** (wskaźnik **G**):
* za zaoferowanie okresu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego wynoszącego 24 miesiące - 0 pkt — warunek konieczny;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 24 m-cy do 36 miesięcy- 10 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 36 m-cy do 48 miesięcy- 25 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 48 m-cy do 60 miesięcy- 40 pkt.

Uwaga!

Maksymalny okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy licząc od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 miesięcy.

1. Obliczenie liczby punktów na podstawie przyjętych kryteriów:

LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: **LP = C + G**

**Część III – Dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne:**

1. Zamawiający dokona oceny oferty według niżej wymienionych kryteriów:
* Cena oferty- 60%
* Okres udzielonej gwarancji- 40%
1. Ocena ofert w danej części będzie dokonywana według następujących zasad:
2. Kryterium: **Cena** (wskaźnik **C**) liczony ze wzoru:

**C** =Najniższa cena spośród ważnych ofert x 60 % x 100

Cena badanej ważnej oferty

1. Kryterium: **Okres udzielonej gwarancji** (wskaźnik **G**):
* za zaoferowanie okresu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego wynoszącego 24 miesiące - 0 pkt — warunek konieczny;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 24 m-cy do 36 miesięcy- 10 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 36 m-cy do 48 miesięcy- 25 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 48 m-cy do 60 miesięcy- 40 pkt.

Uwaga!

Maksymalny okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy licząc od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 miesięcy.

1. Obliczenie liczby punktów na podstawie przyjętych kryteriów:

LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: **LP = C + G**

**Część IV – Dostawa i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET.**

1. Zamawiający dokona oceny oferty według niżej wymienionych kryteriów:
* Cena oferty- 60%
* Okres udzielonej gwarancji- 40%
1. Ocena ofert w danej części będzie dokonywana według następujących zasad:
2. Kryterium: **Cena** (wskaźnik **C**) liczony ze wzoru:

**C** =Najniższa cena spośród ważnych ofert x 60 % x 100

Cena badanej ważnej oferty

1. Kryterium: **Okres udzielonej gwarancji** (wskaźnik **G**):
* za zaoferowanie okresu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego wynoszącego 24 miesiące - 0 pkt — warunek konieczny;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 24 m-cy do 36 miesięcy- 10 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 36 m-cy do 48 miesięcy- 25 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 48 m-cy do 60 miesięcy- 40 pkt.

Uwaga!

Maksymalny okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy licząc od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 miesięcy.

1. Obliczenie liczby punktów na podstawie przyjętych kryteriów:

LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: **LP = C + G**

1. **Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu z postępowania, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została najwyżej oceniona w oparciu o podane kryteria wyboru (tj. uzyskała najwyższy wynik).**
2. **Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt.**
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
	1. oczywiste omyłki pisarskie,
	2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
	3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
2. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
4. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
5. unieważnieniu postępowania,
* podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia** wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

1. Projektowane postanowienia umowy dla części I zawiera załącznik nr 7;
2. Projektowane postanowienia umowy dla części II zawiera załącznik nr 7A;
3. Projektowane postanowienia umowy dla części III i IV zawiera załącznik nr 7B

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych a także w przypadku:

1. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego – zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2. działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie. Termin ten zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
3. zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów zainteresowanych tym postępowaniem.

Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

- jeżeli zmian te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

**XX ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI I – ADAPTACJA HALI DO PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH POPRZEZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ DOSTAWĘ, MONTAŻ I ROZRUCH TECHNOLOGICZNY INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.**

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w odniesieniu do Części I postępowania, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto oferty.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
4. pieniądzu;
5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
6. gwarancjach bankowych;
7. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer **17 1020 2733 0000 2102 0002 8209.** Na dowodzie wpłaty należy podać jako tytuł przelewu *„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – rozbudowa budynku sortowni” .*
11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
15. Kwota o której mowa w pkt 9 jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

 **XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH**

 **WYKONAWCY**

Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Prawa zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
3. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie umowy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
8. 5 dni od przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
9. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt a).
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zgodnie z regulacjami art. 514, 515 oraz 517 Prawa zamówień publicznych w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od jej otrzymania.

**XXI. ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jepg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
3. .zip
4. .7Z
5. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.  **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistegoktóry wynosi maksymalnie 5MB.
7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
8. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby pliki z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisywania plików oferty.
11. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
12. Jeżeli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik zip zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
14. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

**XXII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1 zwanym dalej „RODO”) informujemy że:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie;
3. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail inspektor@cbi24.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ( w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (s*korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);*
12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochron prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);*
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
14. nie przysługuje Pani/Panu;
15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
17. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
18. przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 **XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP – grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Oświadczenia dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 7 – Projekt umowy dla części I Rozbudowa funkcjonalna budynku sortowni (RB)

Załącznik nr 7A - Projekt umowy dla części II – Usługa modernizacji taśmy sortowniczej,

Załącznik nr 7B - Projekt umowy dla części III i IV – Dostawa urządzeń.

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa + projekty wykonawcze

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Znak sprawy GKIV/ZP/07/2022

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

Wykonawca oświadcza, że jest mikroprzedsiębiorstwem\*, małym\*, średnim\* przedsiębiorstwem

**……………………………………………………………………………………………………**

\**niewłaściwe skreślić*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, do składania ofert w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 ustawy PZP pn. **„Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia”** oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części …………………….., określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.):

**CZĘŚĆ I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Adaptacja hali do produkcji paliw alternatywnych poprzez wykonanie robót budowalnych oraz dostawę, montaż i rozruch technologiczny instalacji do produkcji energii elektrycznej.**  | **Cena netto** | **Podatek** **VAT 23%** | **Cena brutto**  | **Okres gwarancji**  |
| 1 | **Wykonanie wiaty zadaszonej** |  |  |  |  |
| **2** | **Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego** |  |  |  |
| **3** | **Dostawa, montaż i rozruch instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego** |  |  |  |
| **4**  | **Dostawa montaż i rozruch generatora prądu min 200kW** |  |  |  |
| **X**  | **RAZEM**  |  |  |  |  |

**CZĘŚĆ II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Modernizacja linii sortowniczej** | **Cena netto** | **Podatek** **VAT 23%** | **Cena****brutto** | **Okres gwarancji**  |
| **1** | **Demontaż istniejących urządzeń technologicznych (taśma sortownicza, prasa)**  |  |  |  |  |
| **2** | **Modernizacja i montaż urządzeń technologicznych (taśma sortownicza, prasa)** |  |  |  |
| **X**  | **RAZEM**  |  |  |  |  |

 **CZĘŚĆ III**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne** | **Cena** **netto** | **Podatek****VAT** **23%** | **Cena** **brutto** | **Okres** **gwarancji**  |
| **1** | **Dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne** |  |  |  |  |
| **X**  | **RAZEM**  |  |  |  |  |

**CZĘŚĆ IV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dostawa i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET**  | **Cena****netto** | **Podatek****VAT** **23%**  | **Cena** **brutto** | **Okres gwarancji**  |
| **1** | **Dostawa i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET** |  |  |  |  |
| **X** | **RAZEM**  |  |  |  |  |

**Oświadczenie Wykonawcy**

Ponadto oświadczam, że:

1. Wyżej podana cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia opisanego w SWZ.
2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanymi określonymi w niej zapisami.
3. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wymagane wadium dla części ………….w wysokości ……………… PLN zostało wniesione w dniu ……... w formie ………………………………………………………………………. ***(powtórzyć właściwie dla każdej z części na którą Wykonawca złożył ofertę)***
5. Uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres wskazany w SWZ.
6. \* W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP

a) Nazwa i adres podmiotu ………………………………………………………… dotyczy spełniania warunków udziału, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) SWZ w zakresie: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

1. Zamówienie wykonamy samodzielnie\* / część zamówienia\* (określić zakres) …..

………………………………………………………………………………………………

zamierzam powierzyć podwykonawcom ………………………………………………

(*proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są już Wykonawcy znani)*

1. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy PZP oferta zawiera\*/ nie zawiera\* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1913), które są zawarte w następujących dokumentach : …………………..

……………………………………………………………………………………………

(*należy wskazać dokumenty w których znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania poufności)*

1. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 \*niepotrzebne skreślić

Załącznikami do oferty są:

1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….

Znak sprawy GKIV/ZP/07/2022

 Załącznik nr 2

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy

 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia ”** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 4) Specyfikacji warunków zamówienia.

Znak sprawy GKIV/ZP/07/2022

Załącznik nr 3

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy

 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia”** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………. Ustawy PZP *(podać mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy PZP)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki lub czynności:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Znak sprawy GKIV/ZP/07/2022

 Załącznik nr 4

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia ”,** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1pkt 5 ustawy PZP tj.: *(należy zaznaczyć właściwe):*

1. **Nie przynależę do tej żadnej grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275)
2. **Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę\*

1. **Przynależę do tej samej grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*

Załączniki

……………………………………

……………………………………

……………………………………

\*niepotrzebne skreślić

Znak sprawy GKIV/ZP/07/2022

Załącznik nr 5

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Podmiot udostępniający zasoby:** ……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,*

*KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE**

**podmiotu udostępniającego zasoby**

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(dalej ustawa PZP)

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia” ,** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie, oświadczam, w związku z udostępnieniem zasobów na rzecz Wykonawcy:

 …………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres Wykonawcy któremu udostępniono zasoby)*

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII  pkt 2 ppkt 4) Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Podmiot udostępniający zasoby:** ……………………………………………………………

 …………………………………………………………….

 …………………………………………………………….

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,*

 *KRS/CEiDG)*

 reprezentowany przez:

 ……………………………………………………………

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE**

**podmiotu udostępniającego zasoby**

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(dalej ustawa PZP)

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowalnych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia ”,** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie w związku z udostępnieniem zasobów na rzecz Wykonawcy:

 …………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres Wykonawcy któremu udostępniono zasoby)*

oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy PZP *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki lub czynności:

…...........……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………

Znak sprawy GKIV/ZP/07/2022 Załącznik nr 6

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

Wykonawca

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**DO CZĘŚCI I – ADAPTACJA HALI**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia” ,** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie do realizacji zamówienia kieruję osoby o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4 oraz Rozdziale VIII pkt 6 ppkt 5 SWZ :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe /wykształcenie | Uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności/funkcja | Informacja o podstawie dysponowania osobą |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Znak sprawy GKIV/ZP/07/ 2022 Załącznik Nr 7

(PROJEKT)

**UMOWA NR ……/GK/ZP/……./U/2020**

**NA ROBOTY BUDOWLANE – ADAPTACJA HALI DO PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH POPRZEZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ**

Zawarta w dniu ………………2022 roku we Włoszczowie pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa** wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025470, NIP 656-00-00-286, Regon 29088916, kapitał zakładowy w wysokości: 7 483 500,00 PLN zwanym dalej ***Zamawiającym*** reprezentowanym przez:

**Wiktora Fatygę - Prezesa Zarządu**

a Firmą

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej ***Wykonawcą***

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r.poz. 1129 z póź, zm) zwanej dalej Pzp, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania.

**§ 1**

**Przedmiot umowy:**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „**Adaptacja hali do produkcji paliw alternatywnych poprzez wykonanie robót budowlanych oraz dostawa, montaż i rozruch technologiczny instalacji do produkcji energii elektrycznej”.**

Realizowanego w ramach projektu pn. „*Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami” Oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1. Zakres rzeczowy dla robót budowlanych określają :
	1. zapisy niniejszej umowy,
	2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych,
	3. Dokumentacja projektowa
	4. Projekt techniczny – branża technologiczna zawierająca opis instalacji do produkcji energii elektrycznej.
	5. Specyfikacja Warunków Zamówienia,
	6. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

 które stanowią integralną część Umowy.

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarem robót i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

**§ 2**

**Personel Zamawiającego i Wykonawcy:**

1. Funkcję inspektorów nadzoru sprawować będą:
	1. w branży konstrukcyjnej – ……………………………………;

 w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – ………………………………………...

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ……………………….
2. Funkcję kierownika w robót w branży elektrycznej pełnić będzie ……………………………..
3. Wykonawca po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec takiej osoby powstaje taki obowiązek dla kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych.

**§ 3**

**Materiały budowlane:**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.
2. Materiały o których mowa w ust. 1 odpowiadać muszą wymogą określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z póź. zm.).
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności.

**§ 4**

 **Wykonawcy i podwykonawcy :**

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne lub dostawa montaż i rozruch technologiczny instalacji do produkcji energii elektrycznej, jest obowiązany w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Zamawiający w terminie 14 dni o dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1 może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są roboty budowlane w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

**§ 5**

**Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:
2. Zapewnienie osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy będą nadzorować i koordynować prace związane z budową
3. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją budowlaną, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy;
4. Wskazanie w protokole przekazania ternu budowy dróg dojazdowych do terenu budowy do wykorzystania w celach transportowych na potrzeby niniejszej umowy;
5. Dokonanie odbioru końcowego;
6. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
7. Potwierdzenie na piśmie Zamawiającemu o sporządzeniu planu BIOZ oraz przedłożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy;
8. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu robót.
9. Zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy;
10. Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, który musi być dostępny na terenie budowy przez cały okres realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o przerwach w realizacji przedmiotu umowy.
11. Pisemne zgłaszanie inspektorowi nadzoru oraz wpisem do dziennika budowy terminu zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających;
12. Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
13. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest doprowadzenie dróg dojazdowych wskazanych w protokole przekazania terenu budowy do stanu pierwotnego;
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonywanych elementów, robót lub ich części bądź urządzeń w trakcie realizacji umowy– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;
15. Zapewnienie na ternie budowy ładu, porządku, przestrzegania przepisów i zasad bhp, przestrzegania przepisów ppoż. oraz ochrona znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia ternu;
16. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającą jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy;
17. Odpady budowalne, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne składowisko odpadów. Koszty wywozu wraz z kosztami utylizacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowisko odpadów.
18. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów zagospodarowania terenu (np. trawników, nasadzeń, ciągów pieszych) elementy te Wykonawca zobowiązany będzie odtworzyć.
19. Wykonawca uwzględni we własnym zakresie i na własny koszt przeniesienie urządzeń i elementów kolidujących z placem budowy.
20. Wykonawca oznakuje Plac Budowy tablicą informacyjną w miejscu ogólnodostępnym.
21. Na terenie objętym przedmiotem zamówienia istnieją czynne obiekty użytkowane przez Zamawiającego, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz współpracy z Kierownikiem Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”;
22. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po podpisaniu odbioru końcowego robót.
23. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
24. Branie udziału w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym.

**§ 6**

**Termin realizacji:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w terminie 4 (czterech) miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin wymieniony w ust 1 obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji/pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie należycie zrealizowany przedmiot umowy. Umowę uważać się będzie za wykonaną w dacie zgłoszenia robót do odbioru, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i dokonanego przez strony odbioru robót komisja odbiorowa potwierdzi, że w dacie zgłoszenia robót były one wykonane w sposób bezusterkowy oraz Wykonawca przekazał wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszej umowie, co będzie stanowić podstawę podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru.
5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od zawiadomienia o gotowości do odbioru zawiadamiając o terminie Wykonawcę.
6. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym kierownik budowy i inspektorzy nadzoru.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego następujących dokumentów:
8. Dokumentację powykonawczą– Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz wszystkie inne dokumenty odbiorowe tj. pozwolenie na użytkowanie, atesty, deklaracje, protokoły odbioru poszczególnych instalacji, protokoły z badań instalacji, instrukcje użytkowania, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wraz z pełnym wyposażeniem przeciwpożarowym oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru, przed podpisaniem odbioru końcowego.
9. Dokumentację potwierdzającą jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy;
10. Dziennika Budowy;
11. Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane;
12. Protokoły badań i sprawdzeń;
13. Oświadczenie o udzielonej gwarancji.
14. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. Dokumenty wymienione w ust. 7 stanowić będą załącznik do protokołu.
15. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady lub usterki. Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego co zostanie odnotowane w protokole odbioru robót.
16. Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek. Zamawiający przystąpi ponownie do odbioru końcowego robót. Nowy termin odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. W takim przypadku, za datę zakończenia umowy uważać się będzie datę ponownego zgłoszenia robót do odbioru, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i dokonanego przez strony odbioru robót komisja odbiorowa potwierdzi że w dacie ponownego zgłoszenia robót do odbioru potwierdzi, że w dacie ponownego zgłoszenia robót były one wykonane w sposób bezusterkowy, co będzie stanowić podstawę podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Jeżeli po ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru komisja odbiorowa stwierdzi, że wady i usterki w dalszym ciągu nie zostały usunięte, procedura może być powtarzana.
17. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
18. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy;
19. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy;
20. Niezależnie od powyższego, Zamawiający może wykonać, w dowolnym etapie realizacji przedmiotu umowy badania, sprawdzenia lub (i) próby zrealizowanych etapów robót budowlanych. W przypadku, gdy wyniki badań, sprawdzeń lub (i) prób potwierdzą niezgodność wykonywania robót ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztami wykonanych badań, sprawdzeń lub (i) prób zostanie obciążony Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty powyższych czynności poniesie Zamawiający.
21. Procedura przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnego:
22. Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza termin przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia;
23. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.
24. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, Zamawiającemu służy prawo do zastępczego usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy, bez ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunięcia.

**§ 7**

**Wynagrodzenie :**

1. Strony ustalają za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………PLN (słownie …………………………………….) w tym podatek VAT w wysokości **23%** w kwocie ……… PLN (słownie ………………………………………………………………)
2. Każda pozycja zestawienia kosztów z formularza ofertowego będzie rozliczana odrębną fakturą.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowym który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowił będzie załącznik do niniejszej umowy, w terminie 7 dni licząc od daty przekazania Wykonawcy placu budowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram w terminie 7 dni licząc od daty ewentualnych zmian wynikających z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu lub kosztorysu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i ponownego jego przedłożenia w terminie 4 dni licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
6. Zmiany Harmonogramu, o których mowa w ust. 4 nie wymagają sporządzenia aneksu, przy czym Zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Na podstawie kosztorysów ofertowych Wykonawca sporządza „Tabele ryczałtowe elementów robót” stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, które służą do fakturowania częściowego robót i ustalenia obniżenia wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartości robót nie wykonanych, a ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegało zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w ust. 8.
10. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru robót, sporządzony prawidłowo po wykonaniu w 100% elementu z „Tabeli ryczałtowej elementów robót”, i podpisany przez obie strony umowy wraz z dołączonym zestawieniem wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, które musi być sprawdzone i opieczętowane przez Inspektora nadzoru w branży, której zakres wykonanych prac dotyczy, oraz Kierownika budowy. Odbiory będą się odbywały zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
11. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
12. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie
14. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, konta bankowego numeru NIP i REGON.

**§ 8**

**Gwarancja:**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji na warunkach określonych w umowie.
2. Okres gwarancji wynosi ……….miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć inny niż w ust. 3 termin usunięcia wad.
5. Zamawiający może wykonać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi, której okres jest równy okresowi gwarancji.

**§ 9**

**Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy:**

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie na kwotę ………………………PLN (słownie ……………………………….)  co stanowi 3% wynagrodzenia brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym na pokrycie naliczonych kar umownych.
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:
4. 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót;
5. 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi, po protokolarnym usunięciu wszystkich wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.

**§ 10**

**Ubezpieczenie:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez okres wykonywania przedmiotu umowy ubezpieczenia OC, polisę lub inny dokument, potwierdzający kontynuację ubezpieczenia na sumę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej.
2. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust 1, Zamawiający wedle swojego wyboru może:
	1. odstąpić od umowy;
	2. ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe– zaspokoi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 11**

**Kary umowne :**

1. Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte umowy są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1. za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
	2. za nie przedłożenie Harmonogramu rzeczowo- finansowego lub kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej, uwzględniającego uwagi Zamawiającego- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust 1 niniejszej umowy;
	3. za przekroczenie terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 dotyczącego przedstawienia zamawiającemu uprawnień osób wymienionych w § 2 ust 2 i 3 umowy, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
	4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
	5. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Kary umowne, będą w pierwszej kolejności wpłacane przez Wykonawcę na konto Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy tego wezwania. W przypadku braku wpłaty kary umownej w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający ma prawo do ich potrącenia z faktur Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na kompensację kar umownych z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody.
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

**§12**

**Odstąpienie od umowy:**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w następujących przypadkach w terminie 30 dni od stwierdzenia ich wystąpienia:
2. Wykonawca przekroczył termin wykonania przedmiotu umowy o 30 dni lub więcej;
3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej;
4. Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 10 dni;
5. Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt b), Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadkach odstąpienia od Umowy z przyczyn podanych w ust 1, pkt a) i pkt. c)
7. Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać Uzasadnienie.
9. W przypadkach określonych w ust. 1 i 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.
11. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości Wykonawcy.

**§ 13**

**Zmiana postanowień umowy:**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych a także w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie

 Zamawiającego – zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego

 interesu Zamawiającego;

b) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym

 pierwotnie terminie. Termin ten zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej

 oraz o czas potrzebny na usunięcie skutków tego działania;

c) zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

 umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii,

 które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były

 znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie

 miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów zainteresowanych tym

 postępowaniem.

2. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez

 Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego

 oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy

 pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych,

 o ile zapisy SWZ nie stanowią inaczej.

**§ 14**

**Zmiana wynagrodzenia umownego:**

1. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia jednej ze zmian

 przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

 zmiany:

* stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
* wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
* zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
* zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

**§ 15**

**Postanowienia końcowe:**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: ustaw Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z Załącznikami.
6. Oferta Wykonawcy.
7. Informacja RODO

 **Zamawiający Wykonawca**

Znak sprawy GKIV/ZP/07/ 2022 Załącznik Nr 7A

(PROJEKT)

**UMOWA NR ……/GK/ZP/……./U/2020**

**NA USŁUGĘ – MODERNIZACJA TAŚMY SORTOWNICZEJ**

Zawarta w dniu ………………2022 roku we Włoszczowie pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa** wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025470, NIP 656-00-00-286, Regon 29088916, kapitał zakładowy w wysokości: 7 483 500,00 PLN zwanym dalej ***Zamawiającym*** reprezentowanym przez:

**Wiktora Fatygę - Prezesa Zarządu**

a Firmą

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej ***Wykonawcą***

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r.poz. 1129 z póź, zm) zwanej dalej Pzp, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania.

**§ 1**

**Przedmiot umowy:**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „**Modernizacja taśmy sortowniczej”.**

Realizowanego w ramach projektu pn. „*Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami” Oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Modernizacja linii sortowniczej obejmuje:

1. Demontaż istniejących stanowisk sortowniczych.
2. Demontaż i ponowny montaż, wraz z podniesieniem o około 1,0m istniejącego przenośnika sortowniczego.
3. Wykonanie wokół przenośnika konstrukcji stalowej spawanej kabiny sortowniczej, o wymiarach około 11,0 x 3,5 x 3,0 m, posadowionej na wysokości około 1m od posadzki. Konstrukcja wykonana zostanie z kształtowników i profili zamkniętych stalowych, w sposób zapewniający wytrzymałość konstrukcyjną i sztywność kabiny.
4. Wykonanie obudowy ścian zewnętrznych i dachu kabiny z płyt warstwowych ocieplonych, o grubości 50 mm.
5. Osadzenie w ścianach podłużnych kabiny stolarki okiennej i drzwiowej, w ilości 5 kompletów na jedną ścianę.
6. Drzwi o wymiarach 70 x 200 cm prowadzić będą do każdego stanowiska sortowniczego.
7. Montaż podestów sortowniczych o wymiarach około 100 x 120 cm z kratki typu „Wema”. Po każdej stronie przenośnika sortowniczego zamontowanych zostanie po 4 sztuki podestów.
8. Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych z krat typu „Wema”, prowadzących na każde stanowisko sortownicze.
9. Wykonanie instalacji elektrycznej w kabinie, składającej się z punktów oświetleniowych nad każdym stanowiskiem sortowniczym (jedna oprawa dla dwóch przeciwległych stanowisk) oraz instalacji gniazd zasilających (po trzy na każdą stronę przenośnika).
10. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej i grzewczej, zapewniającej minimum 14 – krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Czyste powietrze kierowane do kabiny będzie podgrzewane za pomocą nagrzewnicy typu ………………………, celem zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnątrz kabiny. Zużyte powietrze, za pomocą wentylacji wyciągowej, kierowane będzie do biofiltra. Wykonanie i dostarczenie koszy siatkowych jezdnych do stanowisk sortowniczych. Na każdym stanowisku sortowniczym zapewniony będzie dostęp do dwóch koszy, przeznaczonych do różnych wysegregowanych surowców.

**§ 3**

**Materiały**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.
2. Materiały o których mowa w ust. 1 odpowiadać muszą wymogą określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z póź. zm).
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru linii sortowniczej dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne zobowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności.

.

**§ 4**

 **Wykonawcy i podwykonawcy**

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający

 zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest modernizacja linii

 sortowniczej , jest obowiązany w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia

 publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym

 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę

 Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem

 umowy.

2. Zamawiający w terminie 14 dni o dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1

 może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której

 przedmiotem umowy jest modernizacja linii sortowniczej w przypadku niespełnienia

 wymagań określonych w SWZ.

3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o

 podwykonawstwo, której przedmiotem jest modernizacja linii sortowniczej w terminie 14

 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

**§ 5**

**Termin realizacji:**

1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy, o którym mowa

 w § 1 w terminie 12 tygodni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie należycie zrealizowany

 przedmiot umowy. Umowę uważać się będzie za wykonaną w dacie zgłoszenia prac do

 odbioru, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i dokonanego przez strony odbioru prac

 komisja odbiorowa potwierdzi, że w dacie zgłoszenia prace t były one wykonane w sposób

 bezusterkowy oraz Wykonawca przekazał wszystkie dokumenty, o których mowa w

 niniejszej umowie, co będzie stanowić podstawę podpisania końcowego bezusterkowego

 protokołu odbioru prac związanych z modernizacją linii sortowniczej.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia

 gotowości odbioru przez Wykonawcę.

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od zawiadomienia o gotowości do

 odbioru zawiadamiając o terminie Wykonawcę.

5. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym

 kierownik budowy i inspektorzy nadzoru.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do

 odbioru końcowego następujących dokumentów:

1. Dokumentację powykonawczą– Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz wszystkie inne dokumenty odbiorowe: , atesty, deklaracje, protokoły odbioru poszczególnych instalacji, protokoły z badań instalacji, instrukcje użytkowania, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wraz z pełnym wyposażeniem przeciwpożarowym oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru, przed podpisaniem odbioru końcowego.

 b) Dokumentację potwierdzającą jakość materiałów i urządzeń użytych do

 wykonania przedmiotu umowy;

c) Oświadczenie o udzielonej gwarancji.

7. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. Dokumenty

 wymienione w ust. 6 stanowić będą załącznik do protokołu.

8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady lub usterki. Zamawiający

 odmówi dokonania odbioru końcowego co zostanie odnotowane w protokole odbioru

 robót.

9. Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek. Zamawiający przystąpi

 ponownie do odbioru końcowego robót. Nowy termin odbioru zostanie wyznaczony przez

 Zamawiającego po ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez

 Wykonawcę. W takim przypadku, za datę zakończenia umowy uważać się będzie datę

 ponownego zgłoszenia robót do odbioru, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i dokonanego

 przez strony odbioru robót komisja odbiorowa potwierdzi że w dacie ponownego

 zgłoszenia robót do odbioru potwierdzi, że w dacie ponownego zgłoszenia robót były one

 wykonane w sposób bezusterkowy, co będzie stanowić podstawę podpisania

 bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Jeżeli po ponownym

 zgłoszeniu gotowości do odbioru komisja odbiorowa stwierdzi, że wady i usterki w dalszym

 ciągu nie zostały usunięte, procedura może być powtarzana.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia,

 Zamawiający może:

 a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy;

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli

 wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy;

11. Procedura przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnego:

 a) Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza termin przeglądów gwarancyjnych

 przedmiotu umowy, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia;

b) Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu

 gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

12. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego przy

 odbiorze oraz w okresie gwarancji, Zamawiającemu służy prawo do zastępczego

 usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy, bez ponownego wzywania Wykonawcy do

 ich usunięcia.

**§ 6**

**Wynagrodzenie :**

1. Strony ustalają za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości

 ………………PLN (słownie …………………………………….) w tym podatek VAT w

 wysokości **23%** w kwocie ……… PLN (słownie ………………………………………)

2. Każda pozycja zestawienia kosztów z formularza ofertowego będzie rozliczana odrębną fakturą.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty składające się na

 wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu w terminie do 30 dni od otrzymania

 przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT na rachunek Wykonawcy

 wskazany na fakturze.

5. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu

 realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej

 zmianie siedziby, konta bankowego numeru NIP i REGON.

**§ 7**

**Gwarancja:**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji na

 warunkach określonych w umowie.

2. Okres gwarancji wynosi ……….miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu

 końcowego robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek

 stwierdzonych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego

 zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć

 inny niż w ust. 3 termin usunięcia wad.

5. Zamawiający może wykonać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,

 uprawnienia z rękojmi, której okres jest równy okresowi gwarancji.

**§ 8**

**Kary umowne :**

1. Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowania za niewykonanie lub

 nienależyte umowy są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia

 umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

 b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz w okresie

 rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy

 dzień zwłoki;

* 1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

 Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający- w wysokości

 10% wynagrodzenia brutto, niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji,

 powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można

 było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może

 zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

 zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o

 tych okolicznościach.

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensację kar umownych z wynagrodzenia bez

 konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody.

5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

 Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar

 umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

 uzupełniającego.

**§ 9**

**Odstąpienie od umowy:**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez jakichkolwiek

 roszczeń ze strony Wykonawcy w następujących przypadkach w terminie 30 dni od

 stwierdzenia ich wystąpienia:

 a) Wykonawca przekroczył termin wykonania przedmiotu umowy o 30 dni lub więcej;

 b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową,

 normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej;

 c) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez

 uzasadnionych przyczyn przez okres 10 dni;

2. Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt b), Zamawiający wezwie

 Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadkach

 odstąpienia od Umowy z przyczyn podanych w ust 1, pkt a) i pkt. c)

 4. Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna

 zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym

 czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od

 umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności

 i powinno zawierać Uzasadnienie.

6. W przypadkach określonych w ust. 1 i 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

 należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od

 umowy przez Zamawiającego.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie

 7 dni sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień

 odstąpienia.

8. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia,

 Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do

 wiadomości Wykonawcy.

**§ 10**

**Zmiana postanowień umowy:**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych a także w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie

 Zamawiającego – zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego

 interesu Zamawiającego;

b) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym

 pierwotnie terminie. Termin ten zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej

 oraz o czas potrzebny na usunięcie skutków tego działania;

c) zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

 umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii,

 które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były

 znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie

 miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów zainteresowanych tym

 postępowaniem.

2. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez

 zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego

 oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy

 pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych,

 o ile zapisy SIWZ nie stanowią inaczej.

**§ 11**

**Zmiana wynagrodzenia umownego:**

1. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia jednej ze zmian

 przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

 zmiany:

* stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
* wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
* zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
* zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

**§12**

**Postanowienia końcowe:**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie

 odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym:

 ustaw Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści

 niniejszej Umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie a w przypadku

 braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z Załącznikami.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Informacja RODO

 **Zamawiający Wykonawca**

Znak sprawy GKIV/ZP/07/ 2022 Załącznik Nr 7B

(PROJEKT)

**UMOWA NR ……/GK/ZP/……./U/2020**

**NA DOSTAWĘ ROZDRABNIARKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH I/LUB PERFORATORA DO BUTELEK PET**

Zawarta w dniu ………………2022 roku we Włoszczowie pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa** wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025470, NIP 656-00-00-286, Regon 29088916, kapitał zakładowy w wysokości: 7 483 500,00 PLN zwanym dalej ***Zamawiającym*** reprezentowanym przez:

**Wiktora Fatygę - Prezesa Zarządu**

a Firmą

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej ***Wykonawcą***

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r.poz. 1129 z póź, zm) zwanej dalej Pzp, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania.

**§1**

 Przedmiotem umowy jest:

1. dostawa rozdrabniarki do tworzyw sztucznych
2. perforatora do butelek PET

zwane dalej „Urządzeniem”.

**§2**

**Przedmiot umowy obejmuje:**

Część III postępowania o udzielenie zamówienia, przedmiot którego stanowi również przedmiot niniejszej umowy tj.:

Dostawę, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne. Rozdrabniarka będzie urządzeniem mobilnym, napędzanym silnikiem elektrycznym. Służyć będzie do rozdrobnienia wsadu do instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Wydajność urządzenia wynika z wydajności instalacji i winna wynosić 200 kg/h. Wymagana wielkość rozdrobnienia winna wynosić 10÷20 mm.

Część IV postępowania o udzielenie zamówienia, przedmiot której stanowi również przedmiot niniejszej umowy tj.:

Dostawę i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET – urządzenie wolnostojące, napędzane silnikiem elektrycznym. Perforator zaopatrzony w kosz z lejem zasypowym do gromadzenia butelek PET i bezpiecznego załadunku urządzenia oraz komplet zaczepów służących do zamontowania worków typu BIG-BAG na podziurkowane butelki.

**§3**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostarczone urządzenia:

**a) rozdrabniarka do tworzyw sztucznych** **wynosi brutto ………………….. PLN (słownie złotych: …………………………………………………)** w tym kwota **netto ……………….. PLN (słownie złotych: ……………………………………………)** podatek **VAT 23% - …………………. PLN (słownie złotych: ……………………………………………………………..)**

**b) perforator do butelek PET wynosi brutto ………………….. PLN (słownie złotych: …………………………………………………)** w tym kwota **netto ……………….. PLN (słownie złotych: ……………………………………………)** podatek **VAT 23% - …………………. PLN (słownie złotych: ……………………………………………………………..)**

2. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej

 faktury.

3. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę po protokolarnym przekazaniu urządzenia Zamawiającemu.

4. Faktura ni może zawierać innych, nie wkalkulowanych w cenę oferty dodatkowych kosztów.

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osobę

 trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego

**§ 4**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji na

 warunkach określonych w umowie.

2. Okres gwarancji wynosi ……….miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek

 stwierdzonych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego

 zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć

 inny niż w ust. 3 termin usunięcia wad.

5. Zamawiający może wykonać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,

 uprawnienia z rękojmi, której okres jest równy okresowi gwarancji.

**§ 5**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jeżeli:

1. Wykonawca nie przystąpi do przejęcia terenu budowy w terminie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zwłoka ta przekroczyła 14 dni.
2. Wykonawca przerwał prace z winy leżącej po jego stronie na okres dłuższy niż 14 dni;
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§6**

**Zmiany umowy**

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP a także w przypadku:

1. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego – zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2. działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie. Termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny na usunięcie skutków tego działania;
3. zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów zainteresowanych tym postępowaniem.

**§7**

**Zmiany wynagrodzenia**

1. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt.4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany:

1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego:
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

**§8**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1. w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy;
2. za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie w wysokości 300,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

**§9**

**Rachunek bankowy**

Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się posługiwać rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2021 poz. 2439 z póź. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 z póź. zm.)

**§10**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie oświadczenia dotyczące umowy, w tym jej załączników, wymagają pod rygorem nieważności

 formy pisemnej a zmiana lub uzupełnienie może być dokonana jedynie w postaci obustronnie

 zaakceptowanego aneksu do umowy.

2. Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej

 kolejności polubownie a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby

 Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r

 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz ustawy Kodeks cywilny.

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**§11**

Załączniki:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia

2. Oferta Wykonawcy;

3. Informacja RODO.

Opracował

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1 zwanym dalej „RODO”) informujemy że:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie;
3. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail inspektor@cbi24.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ( w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (s*korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);*
12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochron prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);*
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
14. nie przysługuje Pani/Panu;
15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
17. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
18. przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.