Umowa nr .......................................

dalej zwana „Umową”

zawarta w dniu ………………………….. w Grodzisku Wlkp. pomiędzy:

Grodziskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul. Kościańska 32, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299123, NIP:7880022373

reprezentowaną przez:

- Andrzeja Cichosa – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………. z siedzibą ………………, zarejestrowanym pod numerem ………………., NIP: ……………

reprezentowaną przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

Zważywszy, że:

Zamawiający działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych  GPK Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp. przeprowadził zapytanie ofertowe ……

Strony postanawiają, co następuje:

( 1. Przedmiot Umowy

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać dokumentację projektową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 t.j.) kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wlkp. rejon ul. …………..(zwaną dalej „Projektem”),

- wykonać dokumentację geotechniczną,

- uzyskać wszelkie, niezbędne do realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji, a w szczególności prawomocne pozwolenie na budowę,

- pełnić nadzór autorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie Projektu (zwany dalej „Nadzór Autorski”).

(dalej zwane łącznie „Przedmiotem Umowy”).

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych w terminie do 4 grudnia 2020r..

3. Zamawiający pokryje koszty opłat skarbowych i uzgodnień.

( 2. Terminy i warunki wykonania Umowy

1.	Strony postanawiają, iż następujące terminy na wykonanie przedmiotu umowy:

a) wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy;

b) projekt budowalny i projekt wykonawczy (z podziałem na 2 etapy) wraz ze STWiOR, przedmiarami i kosztorysami, dokumentacją geotechniczną oraz pozwoleniami na budowę (etap 1 i etap 2)– w ciągu  4 miesięcy od wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2.	Wykonawca przed złożeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę zobowiązuje się dostarczyć Projekt do sekretariatu  Zamawiającego, przy ul. Kościańskiej 32 w Grodzisku Wlkp. w ilości zgodnej z załącznikiem 3 do niniejszej Umowy wraz z matrycami map zasadniczych. Projekt zostanie przekazany w oparciu o podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy (dalej zwany „Protokołem”).

3. W terminie 14 dni od złożenia przez Wykonawcę Projektu Zamawiający dokona jego weryfikacji, zgłaszając pisemnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia i uwagi.

4.	W terminie 10 dni po przekazaniu zastrzeżeń i uwag od Zamawiającego Wykonawca przedłoży Projekt wolny od wad i uwzględniający zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego zgodnie z trybem postępowania opisanym w ust. 3  powyżej.

5.	Po złożeniu przez Wykonawcę projektu wykonawczego wraz ze STWiOR, przedmiarami i kosztorysami i dokumentacją geotechniczną (w ilości zgodnej z załącznikiem 3 do niniejszej Umowy) Strony podpiszą Protokół końcowy (dalej zwany „Protokołem końcowym”), którego data stanowić będzie Termin Wykonania Projektu.

6.	Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że wykonany został zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7.	Do kierowania pracami projektowymi w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza:

……………………………. – tel. …………………………………

8.	Jako koordynatora prac w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający wyznacza:

……………………………… – tel. ………………………………

( 3. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się za wykonanie całości Przedmiotu Umowy i przeniesienie majątkowych praw autorskich do Projektu zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie :

- Za opracowanie Projektu wraz  z niezbędnymi zezwoleniami i decyzjami oraz przeniesieniem majątkowych praw autorskich: …………….. zł netto (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100  )

- Za pełnienie nadzoru autorskiego: za 1 pobyt na budowie – ………..  zł netto (słownie złotych: trzysta 00/100  ); za 1 konsultację w trybie telefonicznym ………… zł netto (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100  ).

2.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej według właściwych przepisów.

# 3. Faktury za  opracowanie Projektu wystawiane będą w następujący sposób:

a) I faktura częściowa za wykonanie kompletnego projektu budowlanego(po uwzględnieniu ewentualnych uwag zamawiającego) - w wysokości 50% wartości projektu określonej w §3pkt.1ppkt.a);

b) faktura końcowa – po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę i dostarczeniu projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów i kosztorysów oraz projektu geotechnicznego – w wysokości 50% wartości określonej w §3pkt.1ppkt.a).

4.	Wynagrodzenie za nadzór autorski będzie płatne po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca, w którym świadczone będą czynności nadzoru w oparciu o protokół pobytu projektanta bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

5.	Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy na podstawie, której została wystawiona faktura. W przypadku braku powyższego numeru faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo.

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonana przez Zamawiającego, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 7880022373.

( 4. Kary

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 25% Wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1a) za odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca

- w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jej etapów określonych w harmonogramie prac, jednakże nie więcej niż 25% Wynagrodzenia;

- w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1a)  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 25% Wynagrodzenia.

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1a)  .

- Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 z Wynagrodzenia.

( 5 Gwarancja

- Na wykonany Projekt Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty odbioru Projektu, tj. dnia podpisania przez Strony Protokołu Końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady projektu zmniejszające jego wartość, użyteczność lub uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie inwestycji albo skutkujące nieprawidłowym wykonaniem inwestycji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach dokumentacji wykonawczej w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 14-dni od powiadomienia go o wadach.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni usuwać błędy w dokumentacji wykonawczej. Wyjaśnienie tych błędów odbędzie się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym oraz Wykonawcą robót.

- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad w dokumentacji wykonawczej .

7.	W przypadku nie usunięcia wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie 14 dni lub uzgodnionym między Stronami, Zamawiający zleci osobie trzeciej usunięcie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

( 6. Oświadczenie i zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować prace będące przedmiotem umowy z należytą starannością i rzetelnością zawodową, mając na uwadze interes Zamawiającego i obowiązujące przepisy, a w szczególności zobowiązuje się zastosować rozwiązania projektowe (w aspekcie zarówno technicznym, jak i materiałowym) jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego, tj uwzględniające w najwyższym stopniu współczynnik cena/jakość .

- Wykonawca realizując prace będące przedmiotem umowy zobowiązuje się również stosować rozwiązania projektowe optymalne dla Zamawiającego pod względem ponoszenia przez niego kosztów eksploatacyjnych infrastruktury, która powstanie w oparciu o rozwiązania projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych, które odbywać się będą na etapie realizacji Projektu, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, o których zostanie poinformowany z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający może wstrzymać płatność Wynagrodzenia do czasu realizacji powyższych obowiązków.

( 7 Nadzór Autorski

1.	Zakres Nadzoru Autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z ustawy dnia z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) a w tym :

a) nadzorowanie  w toku wykonywania robót budowlano-instalacyjnych zgodności realizacji z projektem budowlano-wykonawczym i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno - budowlanymi oraz normami,

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego 
i zawartych w nim rozwiązań i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz poprawianie błędnych rozwiązań projektowych ,

c) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów, konstrukcji i urządzeń  oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

d) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

e) żądanie wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową.

2.	Dodatkowo, w ramach sprawowania Nadzoru Autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

a)	udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

b)	udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

c)	udziału w próbach instalacji i rozruchach,

d)	udziału w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych,

e)	interpretacji rozwiązań technicznych wynikających z ofert na wykonanie dla zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane na podstawie Projektu – na pisemne zapytanie zgłaszane przez Zamawiającego.

f)	wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w Projekcie pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

g)	uzupełnienia szczegółów Projektu oraz wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

h)	ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

3.	Czynności Nadzoru Autorskiego wykonywane będą w okresie od dnia wyłonienia podmiotu mającego realizować zadanie inwestycyjne na podstawie Projektu do dnia zakończenia realizacji tego zadania.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności Nadzoru Autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na wezwanie Zamawiającego.

5.	Prace dodatkowe (przeprojektowania), wynikające ze zmian technologii wykonania robót lub zastosowania materiałów zamiennych, a wymagające wykonania dodatkowego opracowania projektowego (przekazanego w formie zamiennego rysunku lub zestawienia), rozliczane będą niezależnie, na podstawie dodatkowego zlecenia lub protokołu konieczności, za uzgodnionym przez Strony wynagrodzeniem.

6.	W imieniu Wykonawcy Nadzór Autorski realizowany będzie przez autorów poszczególnych projektów lub przez osoby upoważnione przez autorów do sprawowania nadzoru w ich imieniu.

7.	Podstawą do odbycia nadzoru będzie wezwanie od Zamawiającego informujące o terminie nadzoru (bytności na budowie), jego przedmiocie oraz pożądanym składzie ekipy Wykonawcy, przesłane z min. trzydniowym /dni robocze/ wyprzedzeniem w formie pisemnej (fax, e-mail), podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego. W przypadku nadzoru pełnionego na terenie siedziby Wykonawcy, Wykonawca przystąpi do wykonywania nadzoru niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do nadzoru z informacją o jego przedmiocie.

8.	Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2-4 będą każdorazowe wpisy Wykonawcy (projektanta), bądź niezbędnej grupy projektantów do dziennika budowy oraz protokoły i notatki spisanej z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta bądź niezbędnej grupy projektantów.

( 8 Prawa autorskie

- Powstała w wyniku realizacji umowy dokumentacja projektowa ( Projekt)  jest przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z2019r. poz. 1231 z późń. zm.).

- Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowej ( Projekt) z chwilą zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy. Zamawiający nabywa także własność przedmiotów, na których tą dokumentację utrwalono i przekazano.

- Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za:

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na rzecz Zamawiającego,

- korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w umowie,

- udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji w ramach realizacji inwestycji opisanej w przedmiocie zamówienia.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- utrwalenie dokumentacji na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,

- zwielokrotnienie dokumentacji dowolną techniką znaną w chwili zawarcia umowy,

- wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i jego cyfrowej obróbki,

- stosowanie dokumentacji w toku procesu inwestycyjnego, a w szczególności wykorzystanie dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją,

- rozporządzanie dokumentacją.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego:

- zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji w ramach inwestycji,

- wyraża zgodę na wprowadzenie zmian, uzupełnień lub poprawek przez Zamawiającego, a na wypadek nieskuteczności tego oświadczenia zobowiązuje się do każdorazowego wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, uzupełnień lub poprawek do dokumentacji technicznej, proponowanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że proponowane zmiany, uzupełnienia lub poprawki nie będą naruszały obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane,

- zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich wymaganych zmian i poprawek, jeśli konieczność ich wprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że powyższe postanowienia niniejszego punktu nie naruszają praw osób trzecich będących twórcami lub współtwórcami dokumentacji projektowej .

7.   Wykonawca zapewnia, że w każdym przypadku, gdy będzie nabywał prawa od podwykonawców, nabędzie całość praw autorskich majątkowych, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe nabędzie licencję, bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych z prawem do udzielania sublicencji.

8.	Zamawiający ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Projektu na osoby trzecie i udzielania im licencji do korzystania z utworu, w zakresie nabytych praw autorskich.

9.	Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania umowy Zamawiający nabędzie autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie w niniejszym paragrafie określonym do wszelkich utworów lub innych przedmiotów własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, niezależnie od tego na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie umowy.

§9 Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od treści wcześniejszych i następujących postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy :

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

- gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Projektanta ,

- gdy nastąpi rozwiązanie firmy Projektanta ,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia jakiejkolwiek części majątku Projektanta ,

- gdy Projektant  nie rozpoczął wykonywania którejkolwiek z prac lub usług będących przedmiotem niniejszej umowy bądź nie kontynuuje wykonywania tych prac lub usług pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, co zagraża terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy .

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, odebranego przez Zamawiającego i potwierdzonego dokumentami lub protokołem zdawczo-odbiorczym.

( 10. Zmiany umowy, postanowienia końcowe

1.	Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:

a)	terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej etapów - w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie w terminie jej/ich wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności:

- opóźnienia w wydaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty właściwe do ich wydania, w przypadku, gdy Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień od organów lub podmiotów,

- wykonania uzupełniających analiz, opracowań niezbędnych do opracowania dokumentacji, wynikających z wydanych opinii lub uzgodnień

b)	Przedmiotu Umowy – w sytuacji, gdy

- zmiana zakresu dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy;

c) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy – w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian powodowana jest:

- zmianą zakresu Przedmiotu Umowy lub zmianą terminu wykonania umowy wynikającą ze zmiany zakresu Przedmiotu Umowy;

-zmianą w obowiązujących przepisach prawnych, mającą bezpośredni wpływ na Przedmiot Umowy.

d)  Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia i  terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej etapów - w sytuacji, gdy zmiany te będą spowodowane następstwem działań organów administracji i innych podmiotów, z którymi będą wymagane uzgodnienia,

- w sytuacji trudności z pozyskaniem gruntów dla lokalizacji inwestycji, czego następstwem może być zmiana lokalizacji projektowanej infrastruktury;

- konieczności zmiany trasy projektowanej infrastruktury z powodu braku możliwości lokalizacji sieci zgodnie z warunkami z powodów braku zgód właściciela terenu lub wysokich roszczeń odszkodowawczych

2. Sposób wprowadzania do Umowy zmian, o których mowa w pkt.1:

- podpisanie protokołu konieczności przez Strony

3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Odpowiedzialność stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym  nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności wskazane w ust. 5.

5. Siła wyższa oznacza akty terroru, wojny, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy   inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec.

6. Wszelkie informacje i  materiały uzyskane przez  Wykonawcę od Zamawiającego w związku               z realizacją umowy dotyczące  przedsiębiorstwa Zamawiającego, zwane dalej „informacjami chronionymi” mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy.

7. Wykonawca  zabezpieczy informacje chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady poufności    w stosunku do wszystkich w/w informacji i nie będzie  ich  publikował ani udostępniał  osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

8. Wykonawca  odpowiada  za zachowanie poufności informacji chronionych przez jego pracowników i podległe mu osoby.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  i ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

11. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

( 11. Załączniki

Integralną część Umowy stanowią:

1. KRS/CEIDG,

2. Załącznik nr 2 Oferta wykonawcy,

3. Wykaz dokumentacji.

4. Treść zapytania ofertowego ID nr ..

Zamawiający			 						Wykonawca

..............................................................		............................................................