**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr …………./III/FIN/2023**

zawarta w dniu **............**. w Gdyni pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni**

z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia,

NIP nr 586-000-84-52

Regon nr 190055597

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Pana..…………………………….....

a firmą:

NIP nr

Regon nr

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

Pana/Panią …………………………..

o następującej treści:

**I Postanowienia ogólne, przedmiot umowy**

**§1**

1. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego (wniosek .............), Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na prowadzeniu remediacji środowiska gruntowo -wodnego w rejonie MPS JW. 1300 Pruszcz Gdański:

Realizacja umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami, określonymi
w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia, dotyczących niniejszego zamówienia i stanowiących integralną część umowy, w szczególności zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do umowy, formularzem cenowym stanowiącym **załącznik nr 2** do umowy, *Harmonogramem i zakresem wykonania zlecenia* stanowiącym **załącznik nr 3** do umowy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji prac remediacyjnych stanowiącym **załącznik nr 4** do umowy.
2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się postępować zgodnie z wymogami ochrony środowiska określonymi w Ustawie *Prawo Ochrony Środowisk*a z dnia 27 kwietnia 2001 r., jak również zgodnie z ustawą *o odpadach* z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia przez cały okres jego realizacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać bez uzyskania zgody Zamawiającego wiadomości o prowadzonych przez niego pracach, będących przedmiotem umowy, ani innych, w posiadanie których wszedł podczas wykonywania prac, zarówno w czasie wykonywania przedmiotu umowy jak
i po upływie tego okresu.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z prac będących przedmiotem niniejszej umowy wyrządzone przez swoich pracowników, podwykonawców lub inne osoby z nim współpracujące, wyrządzone na terenie Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci na zasoby którego powoływał
się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie realizował przedmiot umowy
w zakresie ………... Stwierdzenie przez Zamawiającego braku realizacji prac przez podmiot trzeci w ramach umowy może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
7. Wykonawca odpowiada solidarnie wraz z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów w trakcie realizacji umowy za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używania BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców
pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
9. Wykonawca zatrudniający obcokrajowców ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii SKW dotyczącej wstępu cudzoziemców na teren chroniony, zgodnie
z Decyzją 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.
10. Prawa własności intelektualnej wytworzonej w ramach umowy dokumentacji zostaną przeniesione na Zamawiającego.

**§2**

1. Obowiązki Wykonawcy:
2. Opracowanie i przedłożenie do RZI do opiniowania wymaganych umową opracowań, tj.:
3. projektu geologicznego piezometrów monitoringowych,
4. projektu technicznego planu remediacji,
5. projektu zasilania w energię elektryczną oraz dokumentacji wynikowej
z wykonanego przyłącza - jeśli wymagane,
6. dokumentacji geologicznej oraz dokumentacji wynikowej z wykonanych wierceń,
7. sprawozdań rocznych z prowadzonej remediacji,
8. sprawozdania końcowego oraz sprawozdania podsumowującego prace remediacyjne z lat 2023 - 2026,
9. Przedłożenie do opiniowania dokumentacji, o której mowa w pkt 1 zgodnie
z *Harmonogramem i zakresem wykonania zlecenia* stanowiącym zał. nr 3
do umowy.
10. Przekazanie co najmniej 1 egz. dokumentacji spośród wymienionych w pkt 1, oprawionego w sposób trwały w okładki bezkwasowe.
11. Powiadamianie Zamawiającego o terminach poboru prób z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.
12. Przekazanie na wniosek Zamawiającego dodatkowej porcji wybranych próbek gruntu lub wody do badań wskazanemu przez Zamawiającego laboratorium,
w terminie do 3 dni od pobrania wraz z protokołem poboru próby. Dodatkowa porcja winna pochodzić z uśrednienia próby pobranej na potrzeby monitoringu w ramach umowy. Dotyczy do 5 prób w roku.
13. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji uprawniających
do wykonania systemu remediacji (sieci otworów) i ich użytkowania
z zastrzeżeniem uzgadniania prowadzenia prac poza terenem MON przez Zamawiającego.
14. Montaż systemu oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego oraz sieci monitoringu wód podzimenych zgodnie z warunkami przedstawionymi
w Harmonogramie i zakresie wykonania zlecenia, stanowiącym **załącznik nr 3** do umowy.
15. Prowadzenie remediacji wraz z wykonywaniem badań, pomiarów
oraz opracowań w zakresie przedstawionym w *Harmonogramie i zakresie wykonania zlecenia,* stanowiącym **załącznik nr 3** do umowy. Odnotowywanie prowadzonych działań w dzienniku prac rekultywacyjnych.
16. Usunięcie wskazanych przez Zamawiającego błędów, braków i wad uniemożliwiających odbiór zleconych prac w terminie do 7 dni roboczych
od uzyskania opinii Zamawiającego lub do 14 dni roboczych od uzyskania opinii Zamawiającego dla usunięcia braków i wad uniemożliwiających odbiór zleconych prac w zakresie wykonania systemu remediacji.
17. Usunięcie wskazanych przez właściwy organ administracji błędów, braków
i wad dokumentacji w terminie wskazanym w wezwaniu urzędu.
18. Zagospodarowanie wytworzonych podczas prowadzonych prac odpadów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.
19. Wystawienie faktur za faktycznie wykonane prace z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, stanowiącym **załącznik
nr 2** do umowy, wraz ze szczegółową kalkulacją rozliczeniową wykonanych prac.
20. Zapewnienie posiadania przez wszystkie urządzenia wykorzystywane
przy realizacji przedmiotu umowy aktualnych wymaganych dokumentów (świadectw) uprawniających do ich stosowania.
21. Zapewnienie wykonywania wszelkich analiz przez laboratorium spełniającym wymogi określone zapisami art. 147a Prawo ochrony środowiska.
22. Wykonanie przedmiotu umowy przez pracowników o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia.
23. Złożenie oświadczenia, że zlecone prace zostały wykonane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami i normami a także, że zostały wykonane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
24. Wykonawca poniesie koszty wykorzystanej energii na potrzeby realizowanych prac.
25. W przypadku korzystania z energii elektrycznej z sieci Użytkownika, Wykonawca podpisze z Zamawiającym osobną umowę na korzystanie z energii elektrycznej, a także poniesie koszty zainstalowania licznika.
26. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności w zakresie usług objętych niniejszą umową wykonywanych
na rzecz Zamawiającego – na okres trwania umowy (**załącznik nr 5** do umowy).
27. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 742) oraz w „Szczegółowych wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych” stanowiących **załącznik nr 6** do niniejszej umowy.
28. złożenie na żądanie zamawiającego oświadczenia, w zakresie art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczących środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014, zgodnie z którego treścią zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych objętych zakresem dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE zgodnego z treścią załącznika nr 9 do umowy.
29. aktualizacja oświadczenia o którym mowa w pkt 21), w przypadku wszelkich zmian we wskazanym zakresie.
30. Wykonawca wywiązując się z obowiązków, o których mowa w pkt 21)
oraz pkt 22) zobowiązany jest do zweryfikowania innych podmiotów biorących udział w realizacji zamówienia.
31. Obowiązki Zamawiającego:
32. Wystąpienie do Dowódcy JW. 1300 Pruszcz Gdański, celem umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren prowadzenia prac i realizacji przedmiotu umowy.
33. Zaopiniowanie dokumentacji, o której mowa w §2 ust 1 pkt 1 umowy w terminie do 7 dni roboczych (lub 10 dni roboczych w przypadku projektu technicznego instalacji oczyszczania) i określenie ewentualnych błędów, braków i wad uniemożliwiających odbiór wykonanych prac.
34. Wskazanie próbek właściwych do przekazania do laboratorium zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 - w terminie najpóźniej do dnia poboru próby (w przypadku udziału
w poborze) lub do dnia poprzedzającego pobór.
35. Pisemne upoważnienie Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego
w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
36. Zamawiający w porozumieniu z Użytkownikiem umożliwi Wykonawcy stworzenie zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby prowadzenia prac.
37. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zainstalowanie licznika energii i korzystanie
z energii elektrycznej pod warunkiem zawarcia stosownej umowy z RZI.

**II Terminy umowne realizacji usługi**

**§3**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie:
**do dnia 29.01.2029 r.** Terminy realizacji poszczególnych prac zostały szczegółowo określone **w załączniku nr 3** do umowy oraz **w załączniku nr 4**
do umowy.
2. Przez „termin wykonania przedmiotu umowy” należy rozumieć okres wykonania usługi w zakresie określonym w harmonogramie i zakresie wykonania zlecenia - **załącznik nr 3** do umowy oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji prac remediacyjnych stanowiącym **załącznik nr 4.**

**§4**

1. Do kierowania pracami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: ..............................................
2. Do kierowania pracami ze strony Zamawiającego wyznacza się:

 ..........................................................................

**III Wynagrodzenie wykonawcy i warunki płatności**

**§5**

1. Wartość zamówienia wynosi …………………….. zł brutto (słownie złotych:…../100) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do umowy.
2. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
za faktycznie wykonane prace, o których mowa w §1 wycenione na podstawie kosztów jednostkowych określonych w formularzu cenowym będącym **załącznikiem nr 2** do umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.
4. Limit finansowy na rok .... wynosi **...........................** **zł brutto** (słownie brutto: **......................**).
5. Wysokość limitu w latach następnych zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnego powiadomienia. Wielkość przydzielonych środków lub ich nieprzydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji prac do wysokości przyznanego limitu w terminie
do 30 dni od pozyskania informacji o przyznaniu limitu środków finansowych
na dany rok, o ile nie będzie on zgodny z Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji prac remediacyjnych stanowiącym **załącznik nr 4** do umowy.
6. Dla prac III etapu realizowanych w IV kwartale roku wystawienie faktury
i jej płatność nastąpi na początku kolejnego roku budżetowego po potwierdzeniu otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie warunek zawieszający, zgodnie z którym realizacja umowy w latach kolejnych uzależniona będzie od zapewnienia w planie finansowym, środków na realizację zadań stanowiących przedmiot umowy
oraz wysokości znajdującej pokrycie w planie finansowym.
8. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek usług lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych
w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy
nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu,
a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
9. W okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, Zamawiający
nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za przedmiot umowy.
10. Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wysokość wynagrodzenia
za poszczególne etapy realizacji usługi może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
w przypadku zmiany:
11. stawki podatku od towarów i usług,
12. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
13. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne,
14. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w [ustawie](http://weblex.milnet-z.ron.int/#/document/18781862?cm=DOCUMENT) z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te zostaną udokumentowane dokumentami płacowymi Wykonawcy
oraz w stopniu w jakim będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej w sprawie rozpatrzenia zmiany wynagrodzenia. *Wnioski o zmianę wynagrodzenia złożone
po okresie 90 dni od daty obowiązywania wprowadzonych zmian wymienionych powyżej Zamawiający zwróci Wykonawcy bez rozpatrzenia.*

1. Po upływie 12 miesięcy wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu
lub zwiększeniu w przypadku zmiany:
2. średniej (w skali roku) ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej
na potrzeby remediacji objętej umową względem ceny jednostkowej z tego przyłącza (punktu rozliczeniowego) za rok poprzedzający okres sporządzania oferty jeżeli zmiana ceny jednostkowej spowoduje wzrost kosztów o co najmniej 5% względem kosztów wynikających z ceny jednostkowej za rok porównawczy i zostaną one potwierdzone dokumentami rozliczeniowymi umowy za zużycie energii. Zmiana Wynagrodzenia nastąpi w stopniu w jakim zmiana ceny jednostkowej sprzedaży energii będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie do dnia
30 marca danego roku realizacji może zwrócić się do drugiej w sprawie rozpatrzenia zmiany wynagrodzenia na rok bieżący na podstawie średniej ceny jednostkowej za rok poprzedzający. *Wnioski o zmianę wynagrodzenia złożone po tym okresie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez rozpatrzenia*. Dotyczy zmiany ceny za eksploatację systemów oczyszczania. Cenę jednostkową sprzedaży energii elektrycznej z punktu rozliczeniowego właściwego
dla realizacji prac za rok 2021 szacuje się na 0,56 zł/ kWh brutto
3. średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w danym roku realizacji umowy w stosunku do roku 2022 (roku sporządzenia oferty), jeżeli wskaźnik ten będzie oznaczał wzrost lub spadek cen o co najmniej 5% i zostanie wykazany jego wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę dotyczących materiałów i usług ujętych w wykazie ,o którym mowa w ust.12.

Każda ze stron umowy, w terminie do dnia 30 marca danego roku realizacji umowy, może zwrócić się do drugiej w sprawie rozpatrzenia zmiany wynagrodzenia na rok bieżący na podstawie średniorocznego wskaźnika cen cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do lat ubiegłych. *Wnioski
o zmianę wynagrodzenia złożone po tym okresie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez rozpatrzenia*.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 90 dni od podpisania umowy, wykaz materiałów i usług (w tym pracy sprzętu) mających zasadniczy wpływ
na wartość zamówienia, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do waloryzacji zgodnie z ust. 11
2. Podstawą waloryzacji, o której mowa w ust.11 będzie zestawienie szczegółowej kalkulacji kosztów według stanu na rok sporządzania oferty oraz ich kalkulacji szczegółowej według stanu po zmianie cen materiałów i kosztów, ze wskazaniem kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Przedmiotowe kalkulacje podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 będą stanowiły załącznik do wniosku
o waloryzację. W przypadku waloryzowania wynagrodzenia umownego przez Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest do ich sporządzenia i przekazania do RZI w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego w tej sprawie.
4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w skutek okoliczności określonych
w ust. 10 i 11 nie może przekroczyć 90% wartości umowy łącznie.

**§6**

* 1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur wystawionych przez Wykonawcę:
1. za wykonane prace dokumentacyjne, instalacyjne oraz wykonanie pomiarów
i analiz fizykochemicznych,
2. za poszczególne kwartalne okresy rozliczeniowe (dotyczy eksploatacji
oraz monitoringu systemów rekultywacji).
	1. Podstawą płatności są protokoły zdawczo-odbiorcze oraz następujące dokumenty:
3. **dla etapu I, II i IV:**
4. złożenie pozytywnie zaopiniowanej dokumentacji nie wymagającej zatwierdzenia decyzją urzędu (tj. projekt techniczny instalacji oczyszczania, dokumentacja wynikowa otworów wiertniczych sprawozdania z prowadzenia prac remediacyjnych) – dla odbioru tej dokumentacji lub
5. złożenie pozytywnie zaopiniowanej dokumentacji (tj. projekt geologiczny wykonania piezometrów monitoringowych, dokumentacja geologiczna
z wykonanych piezometrów monitoringowych) wraz z poświadczeniem złożenia wniosku o jego zatwierdzenie/ przekazania dokumentacji do właściwego organu administracji – dla odbioru tej dokumentacji, lub
6. operat geodezyjny z pomiarów obiektów (instalacji) do naniesienia
na mapę zasadniczą terenu lub zestawienie wyników pomiarów otworów dla odbioru prac geodezyjnych, lub
7. kopie kart otworów wiertniczych – dla odbioru prac dotyczących ich wykonania lub likwidacji, lub
8. kopie sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych dla odbioru prac poboru prób i analiz laboratoryjnych,
9. **dla etapu III:**
10. przekazanie sprawozdań kwartalnych lub sprawozdań rocznych, kopii fragmentu dziennika remediacji oraz kart przekazania odpadów - dla odbioru prac z prowadzenia remediacji i monitoringu w danym kwartale, lub
11. złożenie pozytywnie zaopiniowanych sprawozdań rocznych, podsumowującego pewien okres oraz końcowego - dla odbioru tych sprawozdań.
12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego faktury Wykonawcy, z załączonym Protokołem zdawczo-odbiorczym.
13. Konto wskazane na fakturze winno być ujęte w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista podatników).
W przypadku braku ww. rachunku w powyższym wykazie Zamawiający dokona zapłaty na konto wskazane na fakturze z jednoczesnym złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 117 ba §3 ordynacji podatkowej.
14. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. W przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury, o której mowa w ust. 4, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek.
16. Zamawiający dopuszcza składanie faktur w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (...).

**IV Kary umowne**

**§7**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
2. za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace
od których odstąpiono zgodnie z *Harmonogramem rzeczowo - finansowym* - **załącznik nr 4** do umowy,
3. za zwłokę w wykonaniu zleconej pracy w wysokości:
4. 0,1 % wynagrodzenia umownego za dany rodzaj prac, wyszczególniony
w pozycji harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji prac remediacyjnych stanowiącym **załącznik nr 4** do umowy, którego wykonanie uległo zwłoce, licząc za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego
w *Harmonogramie i zakresie wykonania zlecenia* (**załącznik nr 3 do umowy**) – dotyczy prac etapu I,II
5. 0,1 % wynagrodzenia umownego za dany okres rozliczeniowy prowadzenia eksploatacji systemów i monitoringu procesu oczyszczania okresu rozliczeniowego – w którym nastąpiła zwłoka w realizacji prac w tym prowadzenia monitoringu lub sprawozdawczości, licząc za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego w *Harmonogramie i zakresie wykonania zlecenia* (**załącznik nr 3** do umowy) - dotyczy prac III etapu ,
6. za zwłokę w usunięciu błędów, braków i wad uniemożliwiających odbiór zleconych prac, wskazanych przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (wynikającego z faktycznego zakresu prac podlegających odbiorowi) za prace, których poprawa uległa zwłoce za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu uzupełnienia braków,
7. za każdorazowe niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracownika, o którym mowa w § 12 ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy w wysokości 2000 zł,
8. za każdorazowe niedopełnienie wymogu zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP w wysokości
1000 zł ,
9. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om) lub dalszemu podwykonawcy(om) w wysokości 10 % wartości tego wynagrodzenia, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
10. Łącznie wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
11. Zamawiający dopuszcza sumowanie kar umownych, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.
12. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.
13. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust.1 Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z należności Wykonawcy*.*

**V Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

**§8**

1. Do dnia wyznaczonego na podpisanie umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczenia z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZNWU
w wysokości …………….. zł. (5% ceny oferty) w formie …………………..,
2. W przypadku wniesienia ZNWU w innej formie niż pieniądz, dokument gwarancyjny powinien mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tj. zawierać zobowiązanie do wpłaty sumy po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania
i nie zawierać klauzuli o odwołalności) i posiadać termin ważności o 30 dni dłuższy
od planowanego umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku wydłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy dokument obejmujący zmieniony okres realizacji umowy w dniu podpisania aneksu, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty z najbliższej faktury.
4. W przypadku podpisania aneksu o wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy, aneks do umowy powinien wpłynąć
do Zamawiającego wraz z dokumentem wydłużającym termin ZNWU pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z faktury Wykonawcy.
5. Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu umowy i nie uzyskał
od Zamawiającego aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy złożyć
w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z faktury Wykonawcy.
6. W przypadku należytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w wysokości całkowitego zabezpieczenia umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru prac objętych umową w ciągu 30 dni od daty jego podpisania.

**VI Odstąpienie od umowy**

**§9**

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych przez ustawy: Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny, przysługuje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy w poniższych przypadkach:
2. została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,
3. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi,
5. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi lub
nie kontynuuje ich pomimo dodatkowych wezwań Zamawiającego,
6. Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z niniejszą umową,
7. Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,
8. jeśli wysokość kar umownych, naliczonych w trakcie realizacji umowy przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.
9. zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczących środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014, zgodnie
z którego treścią zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych objętych zakresem dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku,
gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić
w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach
i nie później niż do umownego terminu realizacji określonego w § 3 ust.1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca
ma obowiązek wstrzymania realizacji usługi w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy — naliczonego zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym **załącznik nr 2**
do umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji prac remediacyjnych, stanowiącym **załącznik nr 4** do umowy .
5. W przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) niezgodnego lub fałszywego Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

 **VII Podwykonawstwo**

**§10**

1. Wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w zakresie części zamówienia nie wskazanych przez Zamawiającego
do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
na usługę.
2. Podwykonawca winien spełniać wymagania dotyczące Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szczegółowo określonym w umowie z Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia polegających na prowadzeniu remediacji
(tj. dozór i obsługę systemów remediacji) oraz nadzorze nad montażem systemów remediacji.
4. Wykonawca zamierza powierzyć wyszczególnionym podwykonawcom następujące części zamówienia ……………………… **(załącznik nr 7** do umowy).
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Przepisy ust. 4, 5,6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
10. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
11. Wykonawcy tworzący konsorcjum odpowiadają solidarnie za zobowiązania wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
12. Wykonawcy tworzący konsorcjum nie są Podwykonawcami w rozumieniu niniejszej umowy.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z §5 ust. 10 i 11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

**VIII Wprowadzenie istotnych zmian do umowy**

**§11**

* 1. Zamawiający oprócz przypadków dopuszczonych w ustawie PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zakresie:
1. **Zmiany ilościowego zakresu** zleconych prac określonych w tabeli formularza cenowego, wartości te mogą ulec zmianie w następujących przypadkach:
2. zwiększenie ilościowego zakresu prac formularza cenowego w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia remediacji, konieczności rozbudowy systemów remediacji w ilości do 10 otworów w granicach kompleksu wojskowego, lub (po potwierdzeniu takiej konieczności decyzją administracyjną wydaną po terminie otwarcia ofert ) wykonanie dodatkowych otworów technologicznych w ilości powyżej 10 szt. bądź poza rejonem kompleksu oraz dodatkowych otworów monitoringowych,
3. zmiana ilości prac w zakresie remediacji oraz monitoringu
i sprawozdawczości w dostosowaniu do decyzji administracyjnych wydanych po terminie zawarcia umowy,
4. opracowanie dodatkowych projektów robót geologicznych na wykonanie piezometrów monitoringowych, potwierdzonych decyzją administracyjną potrzeb w zakresie rozbudowy sieci monitoringu,
5. na etapie prowadzenia remediacji w celu skorygowania sposobu wykonywania prac w dostosowaniu do rzeczywistych warunków,
w szczególności:
* dla potwierdzenia uzyskania wymaganego efektu ekologicznego zwiększenie ilościowego zakresu poboru prób końcowych wody i gruntu oraz analiz laboratoryjnych,
* zmiana ilości szczerpanego i zagospodarowanego zgodnie z ustawą
o odpadach wolnego produktu naftowego,
* w przypadku stwierdzenia uzyskania wymaganego efektu ekologicznego
potwierdzonego wynikami badań w zakresie przewidzianym
dla końcowego monitoringu wody i gruntu - zmniejszenie zakresu zlecenia dotyczącego prac prowadzenia remediacji, w tym szczerpywania wolnego produktu oraz monitoringu i sprawozdawczości,
1. realizacja innych uzasadnionych działań polegających na powtórzeniu prac zleconych, w szczególności w przypadku wystąpienia w toku prowadzenia prac projektowych, instalacyjnych czy remediacyjnych innych niż przewidywane na czas zawierania umowy: przepisów prawnych, decyzji administracyjnych, stanu środowiska gruntowo-wodnego, prac, warunków gruntowo-wodnych oraz dla poprawy efektywności prowadzonych - warunki udzielenia: ujęcie zmian w decyzji administracyjnej dot. przedmiotu zamówienia.

Zmiany ilościowe mogą spowodować ograniczenie zakresu zamówienia
do wartości nie mniejszej niż 80% wartości jego wartości określonej w §5
ust. 1. Powyższe nie dotyczy okoliczności związanych z odstąpieniem od umowy określonych w KC oraz § 9 umowy.

1. **Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, które nie są zmianami istotnymi, i dotyczą**:
2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian
w aktach wykonawczych, normach resortowych związanych z przedmiotem zamówienia,
3. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
4. wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających określone na dzień składania ofert warunki i posiadające uprawienia postawione przez Zamawiającego w specyfikacji,
5. zmiany podwykonawcy usług wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy,
6. wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób,
na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone
w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego,
7. zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, a także zmiany danych teleadresowych.
8. **Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy**:
9. zmiana wartości umowy w przypadku przewidzianym w § 5 ust. 11,
10. zmiana wartości wynagrodzenia w przypadku zmiany ilościowego zakresu zleconych prac na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym lub w przypadku ich braku zgodnie z cenami rynkowymi aktualnymi w tym okresie,
11. zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, gdy nie była znana na dzień podpisania umowy i będzie opłacona po otrzymaniu środków na ten cel przez Zamawiającego,
12. ustawowe zmiany podstawowego wynagrodzenia pracowników lub zmiana stawki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
13. **Zmiany terminów umownych w realizacji zamówienia**:
14. zmiana w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian
w realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją,
15. zmiana w przypadku stwierdzenia uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na podstawie potwierdzonego wynikami badań w zakresie przewidzianym dla końcowego monitoringu wody i gruntu,
w szczególności w zakresie końcowej sprawozdawczości,
16. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy takich jak wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień w szczególności w przypadku uzgadniania dokumentacji projektowej w 22 BLT lub RCI w Gdyni przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych.
17. zmiana spowodowana okolicznościami siły wyższej lub powstała z winy osób trzecich, w oparciu o potwierdzenie opóźnienia jako niezawinionego,
18. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
* konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji,
* wstrzymania wykonania całości lub części usług na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy,
* utrzymywania się niskich temperatur i pokrywy śniegu w stopniu wyższym niż najwyższe, które występowały w okresie ostatnich 5-ciu lat,
* wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac,
* prowadzenia innych robót na terenie objętym badaniem, uniemożliwiających przeprowadzenie prac w planowanym terminie,
* treści decyzji administracyjnych uzyskanych w trakcie realizacji umowy związanych z przedmiotem zamówienia,
* zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych
z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy.
1. **Zmiany inne**.
2. poprawa oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
3. zmiany ilości faktur, terminu płatności czy wartości faktur w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany nie będą istotne oraz nie będą negatywnie wpływały na realizację zamówienia,
4. zmiany w zakresie warunków płatności na potrzeby podziału okresu rozliczeniowego i wystawienia faktur częściowych,
5. zmiany Wykonawcy w następujących okolicznościach:
* w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z realizacji umowy
na określonych w niej warunkach w szczególności zaistniały przypadki określone w §9 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy przekazując Wykonawcy pisemne oświadczenie ze wskazaniem
i uzasadnieniem przyczyn,
* zmiany dopuszczającej do realizacji części zamówienia podwykonawcę z uzasadnionych przez Wykonawcę przyczyn,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, korzystnie wpływającej na realizację zamówienia.

Zmiany określone w ust. 1 mogą występować wielokrotnie, o ile spełnią warunki przewidziane w umowie dla tych zmian.

1. **Zmiany nieistotne** mogą być dokonywane niezależnie od ich wartości, o ile
nie są zmianami istotnymi, określonymi w ust. 4.
2. Zmiany wprowadzone w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
3. **Zmiany istotne** to takie, które powodują, że charakter umowy zmienia się
w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zawarte w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści,

3) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

4) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych
w umowie,

5) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą w przypadkach innych niż wskazane w art. 455
ust.1 pkt 2.

5. Zmiana umowy w następstwie nie dających się przewidzieć okoliczności.

 W tym przypadku umowę można zmodyfikować po zaistnieniu łącznie dwóch przypadków:

1) zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć konieczności zmiany zakresu umowy, wynikła sytuacja była nieprzewidywalna na etapie przygotowania postępowania.

2) wartość jednorazowej zmiany, o którą może być rozszerzony zakres umowy nie może przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

1. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 i 2 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

1. Uzasadnienie zmiany może dotyczyć zaistnienia nieprzewidzianych w umowie przeszkód spowodowanych wystąpieniem nietypowych okoliczności
lub działalnością osób trzecich uniemożliwiających kontynuowanie umowy
na przewidzianych w niej warunkach.
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub dostarczeniem ze zwłoką jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
3. Dokonanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**IX Wymagania Zamawiającego dotyczące pracowników zatrudnionych**

**na umowę o pracę**

**§ 12**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia w zakresie opracowania projektu technicznego instalacji oczyszczania, dozoru prowadzenia remediacji, obsługi procesu remediacji, pełnienia nadzoru nad wykonaniem otworów geologicznych, opracowania dokumentacji geologicznej, nadzoru nad wykonaniem systemów remediacji.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
	* + 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia
			ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
			2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
			3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osoby wykonującej wskazane
w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
4. oświadczenie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,
5. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**X Ochrona danych osobowych**

**§13**

1. Wykonawca, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej: „RODO”) oraz prawidłowej ochrony danych osobowych **oświadcza, że przed zawarciem umowy poinformował każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treść jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej
lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy
w zakresie określonym w załączniku nr 8 do umowy.**
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania
do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie,
przy wykonywaniu umowy osób innych niż wymienione w treści umowy, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich w zakresie określonym **w załączniku nr 8** do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacjami, dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych, przekazanych Zamawiającemu w ramach umowy,
w zakresie określonym **w załączniku nr 8**, który ma zastosowanie również
do Wykonawcy, będącego osobą fizyczną.

**XI Postanowienia końcowe**

**§14**

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.

2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia,
że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

**§15**

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

**§16**

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§17**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§18**

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem,
po ich podpisaniu przez obie strony – egzemplarz nr 1 i 2 – Zamawiający, egzemplarz nr 3 - Wykonawca.
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest:
	* 1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 na ... str.,
		2. Formularz cenowy – Załącznik nr 2 na ... str.,
		3. Harmonogram i zakres wykonania zlecenia – Załącznik nr 3 na 7 str.,
		4. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac remediacyjnych – Załącznik nr 4 na 1 str.,
		5. Polisa OC – Załącznik nr 5 na ... str.,
		6. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych – Załącznik nr 6 na ... str.,
		7. Wykaz podwykonawców – Załącznik nr 7 na ... str.,
		8. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO – Załącznik nr 8 na ... str.,
		9. wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczących środków ograniczających
		w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
		(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 na 3 str.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**