Numer klasyfikacji budżetowej wydatków ………. § 6050

UMOWA NR RI.215…...2019.R

(PROJEKT UMOWY)

Zawarta w Lęborku, dnia …………………. r. pomiędzy:

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, NIP 841-162-20-90, REGON 770979737, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Lęborka – Witolda Namyślaka

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – Arlety Bałon

a

……………………………………………………., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

## § 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz.1579 z póź. zm.).

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy kamery (opcjonalnie dwóch kamer zamontowanych na jednym słupie) monitoringu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, osprzętem, urządzeniami i oprogramowaniem koniecznym do prawidłowej pracy systemu, liniami światłowodowymi prowadzonymi w kanalizacji kablowej/rurociągu kablowym. W ramach zadania należy uzyskać warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, akceptacje oraz wszelkie zgody, zaświadczenia, pozwolenia itp.

- Projektowany punkt kamerowy lub dwa punkty kamerowe zamontowane na jednym słupie w zależności od optymalności wariantu, należy zaprojektować z uwzględnieniem konieczności podłączenia się do monitoringu miejskiego objętego dokumentacją projektową pn. „Montaż punktów kamerowych na istniejących słupach oświetleniowych”. Należy dowiązać się do światłowodu prowadzącego do punktu kamerowego nr 3 (PK-3) przedstawionego na PZT stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy.

- Projektowany punkt kamerowy należy zaprojektować w takim miejscu aby zasięg kamery obejmował zarówno teren rekreacyjny jak i plac zabaw przy ul. Malczewskiego z jednoczesnym zachowaniem prywatności mieszkańców domów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Proponowaną lokalizację punktu kamerowego (PK) przedstawiono na mapie poglądowej stanowiącej Załącznik nr 2  umowy.

- Inwestor nie posiada własnej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej/rurociągu kablowego na tym terenie

- W zależności od lokalizacji punktu kamerowego, istniejącej studni kablowej i uwarunkowań terenowych należy przewidzieć budowę kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi typu SKR-1 lub SKR-2, budowę doziemnego rurażu kablowego dla kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych, montaż szaf i skrzyń teletechnicznych, budowę instalacji uziemiającej, montaż konstrukcji wsporczej dla kamer lub budowę słupów kamerowych.

- Zaleca się minimalizowanie ilości montowanych zewnętrznych, naziemnych szafek teletechnicznych ze względu na łatwą możliwość ich zniszczenia.

- System przeznaczony jest do monitorowania wizyjnego wybranego obszaru miasta z jednoczesną rejestracją obrazu z kamery.

- Dokumentację przebiegu projektowanych kabli należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zaprojektowany i wykonany system monitoringu powinien umożliwiać rozbudowę o kolejne punkty kamerowe bez konieczności wymiany wybudowanej sieci, zainstalowanego sprzętu i oprogramowania.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację, wysokość montażu i ukierunkowanie kamer, tak aby pole widzenia w danym punkcie kamerowym było optymalne, a przesyłane obrazy były jak najlepszej jakości.

- W ramach projektu należy wykonać projekt zasilania (zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwprzepięciowe) wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem warunków zasilania i rozliczania energii elektrycznej.

- Realizacja zamówienia obejmować będzie:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

    - Wykonanie projektu budowlanego opracowanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z projektem podziału działek –  dla zamawiającego po 5 egzemplarzy w tym 2 zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD.

    - Wykonania projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – dla zamawiającego po 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD.

    - Opracowania kosztorysu inwestorskiego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) – po 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD.

    - Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  – po 3 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD.

    - Wykonania przedmiaru robót opracowany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD.

- Ustalenia dodatkowe:

  - Wykonawca winien uzyskać mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia; kopię mapy należy przekazać Zamawiającemu.

  - Docelowe rozwiązania materiałowe zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępną koncepcję projektu.

  - Wykonawca projektów przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania.

  - Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów  lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, warunków, opinii, uzgodnień oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia włącznie. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta Lęborka.

- Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.

- Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia.

## § 3

- Wymagany termin wykonania zamówienia – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 4

- Wartość prac projektowych ujętych w § 2 Umowy, określa się w formie ryczałtu w wysokości:

wartość ryczałtowa netto (bez podatku VAT) w wysokości 	  …………. zł

plus podatek VAT w wysokości		                                       ………    zł

co stanowi

cenę ryczałtową brutto w wysokości 				  …………. zł

słownie złotych: …………………………………………… 00/100

- Zamawiający będzie finansował wykonanie zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 5

- Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ……………………..

- Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Romuald Babul.

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy.

- Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 obejmuje wszystkie koszty związane                               z realizacją usług objętych opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 umowy.

- Należność za Wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. NIP Zamawiającego – 841 162 20 90.

- Za opóźnienie płatności należności określonej w fakturze Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

Odpowiedzialność wykonawcy za wady:

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach w dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na podstawie tej dokumentacji, w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia powiadomienia usunąć na własny koszt wady w dokumentacji; usunięcie wad nastąpi w sposób uzgodniony z Zamawiającym i wykonawcą prac budowlano-montażowych.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§ 8

- Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy:

  - Za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 50,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) licząc za każdy dzień zwłoki;

  - Za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 50,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)  licząc za każdy dzień zwłoki;

- Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady projektu budowlanego wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych za wady obiektu wykonanego na podstawie projektu.

3. Okres rękojmi nie przekroczy jednak 60 miesięcy liczonego od odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 10

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie wykonania umownego zakresu prac, Strony będą je rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

§ 11

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy:

3.1. W przypadku konieczności wykonania zamówień, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia.

  - W związku z zawieszeniem realizacji prac projektowych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

  - W przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

  - Wystąpieniem zdarzeń losowych których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana nr rachunku bankowego,

  - zmiana danych teleadresowych.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

.

§ 12

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu będącego przedmiotem umowy, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego. Prawa autorskie nie zostają przeniesione w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy.

- Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo budowlane i ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Sprawy sporne, których Strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego,

1 egz. dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | Kontrasygnata Skarbnika Miasta | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| ........................................... | ............................................. | ........................................... |

Załącznikami do umowy są:

  - PZT z oznaczeniem światłowodu

  - Mapa poglądowa

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia …………… r. (Wydz. RI poz.. …)