- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.48.2024

Komorniki, 18 grudnia 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach
– Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie jaką kostkę należy wbudować w nawierzchni jezdni. W przedmiarze robót wskazano kostkę betonową bezfazową, na planie sytuacyjnym oraz przekroju normalnym kostkę betonową z mikrofazą, natomiast w opisie technicznym kostkę betonową fazowaną.

Odpowiedź

Ujednolicono przedmiar oraz opis techniczny, zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojem normalnym. Należy przyjąć kostkę betonową z mikrofazą dla nawierzchni jezdni. Zamawiający załącza aktualny przedmiar oraz opis techniczny.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie jaką kostkę należy wbudować w nawierzchni chodników i dojść do posesji. W przedmiarze robót oraz opisie technicznym wskazano kostkę betonową fazowaną, na planie sytuacyjnym kostkę betonową z mikrofazą, natomiast na przekroju normalnym kostkę betonową bezfazową.
Odpowiedź
Ujednolicono przedmiar, opis techniczny i przekrój normalny, zgodnie z planem sytuacyjnym. Należy przyjąć kostkę betonową z mikrofazą dla nawierzchni chodników i dojść do posesji. Zamawiający załącza aktualny przedmiar oraz opis techniczny.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie jaką kostkę należy wbudować w nawierzchni chodników i dojść do posesji. W przedmiarze robót oraz opisie technicznym wskazano kostkę betonową fazowaną, na planie sytuacyjnym kostkę betonową z mikrofazą, natomiast na przekroju normalnym kostkę betonową bezfazową.
Odpowiedź
Ujednolicono opis techniczny, zgodnie z planem sytuacyjnym. Należy przyjąć kostkę betonową z mikrofazą dla nawierzchni zjazdów i dojść do posesji. Zamawiający załącza aktualny przedmiar oraz opis techniczny.

Pytanie 4

Czy nasadzenie rekompensacyjne jest po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź
Tak, w przedmiarze robót, w robotach wykończeniowych przyjęto pozycję w zakresie nasadzeń kompensacyjnych w postaci drzew (1 szt.). Ze względu na to, że w istniejącym pasie drogowym projektowanej ul. Żabikowskiej nie ma miejsca na nasadzenia - w porozumieniu z Zamawiającym - wskazano miejsce nasadzeń – pas drogowy ul. Mieszka I i Dobrawy w Komornikach (zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzewa).

Pytanie 5

Zgodnie ze projektem stałej organizacji ruchu, zaprojektowano linię P-1e na drodze powiatowej w miejscu, w którym występuje oznakowanie istniejące. Prosimy o dodanie pozycji dotyczącej usunięcia istniejącego oznakowania.
Odpowiedź
W przedmiarze robót dodano w robotach przygotowawczych pozycję dot. usunięcia istn. oznakowania poziomego. Zamawiający załącza aktualny przedmiar.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie jaką grubość podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 należy wykonać na zjazdach. W kosztorysie wskazano 15cm, natomiast w opisie technicznym 20cm.
Odpowiedź
Na zjazdach należy wykonać podbudowę z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm o grubości 20cm. Skorygowano pozycję w przedmiarze robót. Zamawiający załącza aktualny przedmiar.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy istniejący zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej z ul. Komornickiej w ul. Żabikowską jest przewidziany do rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź
Tak, jest przewidziany do rozbiórki. Dodano pozycję w przedmiarze robót w robotach przygotowawczych. Zamawiający załącza aktualny przedmiar.

Pytanie 8

Prosimy o informację czy projektowana warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym może zostać wykonana na miejscu?

Odpowiedź
Tak, może zostać wykonana na miejscu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza użycie innego spoiwa hydraulicznego do warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym niż wskazane w specyfikacji technicznej.
Odpowiedź
Tak, dopuszcza po akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru na etapie budowy.

Pytanie 10

Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 08.01.2025 r.
Odpowiedź
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 7 stycznia 2025r., godz. 12.00

Pytanie 11

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni kanalizacyjnych DN 600 jako studni tworzywowych, bądź proszę o wskazanie 3 producentów którzy produkują studnie DN 600 betonowe.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania studni fi 600 mm jako tworzywowych.

W związku ze zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 7 stycznia 2025 roku, a zatem,

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 7 stycznia 2025 roku do godz. 12.00.

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 stycznia 2025 roku o godz. 12:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1026232.

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt.1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 5 lutego 2025 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko