Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy

UMOWA  NR…………

zawarta w Białej Podlaskiej  w dniu ……………………………pomiędzy:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.   ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

KRS 000088316, wysokość kapitału zakładowego 65 811 000,00 zł., NIP 537-000-13-88,

reprezentowaną przez:

1. Janusz Bystrzyński – Prezes Zarządu

zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym"

# a

……………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym  przez:

1. ………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w Bialskich

Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej,  został wyłoniony

Wykonawca na podstawie oferty wykonawcy z dnia…………………

2. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

          - Załącznik nr 1 -  SIWZ.

          - Załącznik nr 2 -  Oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres robót: „Utwardzenie placu składowego odpadów do recyklingu na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej”

- zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

Zakres robót:

- wykonanie 15cm warstwy podbudowy z gruntu  stabilizowanego cementem  o Rm=5MPa wykonana w stacjonarnej betonomieszarce,

- ułożenie warstwy poślizgowej z folii budowlanej PE o grubości min. 0,3mm,

- wykonanie 20cm warstwy ścieralnej z betonu cementowego C30/37 zbrojonego włóknem rozproszonym stalowym w ilości 30kg/m3 betonu :

- nawierzchnia drogi wjazdowej na plac składowy o szerokości 6,0m i długości 54,0mb, powierzchnia 398m2,

- nawierzchnia placu składowego o wymiarach 75,0 x 70,0 m; powierzchnia 5 250m2,

wraz z wykonaniem szczelin skurczowych pozornych, rozszerzeń dyblowanych oraz szczelin konstrukcyjnych,

- ustawienie krawężników betonowych  o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu z betonu C8/10,

- ustawienie krawężników betonowych najazdowych  o wymiarach 22x15cm wraz z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo piaskowej,

-  plantowanie poboczy z ich zagęszczeniem.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej

staranności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi 
    w tym zakresie przepisami.

5. W sytuacji jakiegokolwiek konfliktu, sporu bądź różnicy stanowisk powstałych w związku z

realizacją niniejszej Umowy, a zaistniałego pomiędzy jedną ze Stron niniejszej Umowy a osobą

trzecią, Wykonawca będzie reprezentował stanowisko Zamawiającego.

6. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja będzie  przekazywana za

pomocą drogi elektronicznej, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi

pocztowe. Do kontaktu ze strony zamawiającego będzie:

Pan(i) Dariusz Fiedoruk tel. (83) 342 60 71  wew. 527

e-mail: d.fiedoruk@bwikwodkan.pl

ze strony Wykonawcy

Pan(i) …………………………….. tel. ……………………..

e-mail: …………………………………….

§ 2

1. Ustala się termin wykonania przedmiotu zamówienia na 60 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich

okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów realizacji

Umowy, określonych w niniejszej Umowie i/lub szczegółowym harmonogramie rzeczowo-

finansowym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie – …………………………

posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w kierowaniu  robotami bez ograniczeń.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenia budowy, a także 
    zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
    Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą jest kwota nie 
    podlegająca waloryzacji.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

- kwota netto  ……………….. PLN  (słownie: ………………………).

plus należny podatek VAT obliczony wg obowiązującej stawki …..%

na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego):

- kwota VAT: …………………………… PLN  (słownie: …………………………………....)

co stanowi łącznie

- kwota brutto:………………………..... PLN  (słownie: ……………………………………)

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty objęte niniejszą umową

4. Określone w ustępie 2 wynagrodzenie może zostać podwyższone wyłącznie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie realizacji przedmiotu umowy  na  zasadach określonych w odrębnej umowie Stron

5. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na finansowanie robót objętych umową.

6. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i odbiorze końcowym przedmiotu 
    umowy.

7. Zapłata za odebrane roboty zostanie przekazana przelewem w ciągu 28 dni od daty otrzymania 
    faktury

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, Nr identyfikacyjny 537-000-13-88 oraz 
      upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy,

wynagrodzenie zostanie odpowiednio skorygowane przez Strony Umowy.

10. Zamawiający będzie uprawniony  do  wstrzymania  zapłaty  wynagrodzenia  do  czasu udokumentowania  przez  Wykonawcę  faktu  zapłaty  podwykonawcom  wymagalnych wynagrodzeń  w  zakresie,  w  jakim  Strony  ponoszą  wobec  podwykonawców  solidarną odpowiedzialność  za  zapłatę  tych  wynagrodzeń – do  wysokości  wynagrodzeń  nie zapłaconych.  Wykonawca jest zobowiązany  do  zwrotu    Inwestorowi  wszelkich  kwot, które  Inwestor  zapłacił  podwykonawcom  wskutek  skierowania  do  niego  roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, opartych na przepisie art. 6471§ 3 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Inwestor.

§ 7

Czynności związane z odbiorem końcowym przedmiotu umowy odbędą  się w następujący sposób:

1.Wykonawca  dokona  do  dziennika  budowy  wpisu  informacji  o  zakończeniu  robót  i zgłoszeniu do odbioru końcowego oraz poinformuje o tym Inwestora na piśmie;

2.Odbiór  końcowy odbędzie  się  w  terminie  wyznaczonym  przez  Inwestora,  nie  później jednak

niż 7 (siedem) dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę;

3.Z czynności  odbioru  Strony  sporządzą  pisemny  protokół,  w  którym  stwierdzą  stan wykonania  określonego  umową  zakresu  robót ,a  także ewentualne wady i termin ich usunięcia. Do wszelkich usterek ujawnionych po odbiorze końcowym będzie miało zastosowanie postanowienie § 15 niniejszej umowy;

4.Wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę najpóźniej ciągu 14 dni od daty zakończenia odbioru końcowego

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz

wnioskowania o wyznaczenie terminu odbioru robót uprzednio zakwalifikowanych jako wadliwe.

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, nie nadające się do usunięcia to:

a/ jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
    Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
    Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania 
    przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Wszelkie roszczenia po dacie zgłoszenia do odbioru końcowego nie będą   uwzględniane.

8. Wykonawca na dzień odbioru końcowego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

a) Inwentaryzację geodezyjną,

b) Badanie nośności konstrukcji, badanie ścieralności warstwy wierzchniej, badanie równości nawierzchni (równość poprzeczna i podłużna), sprawdzenie grubości warstw (min. 3 odwierty),

c) Dokumentację Powykonawczą,

d) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy,

e) Protokoły robót zakrytych (o ile wykonano).

§  8

Wykonawca w ramach podstawowych obowiązków powinien w szczególności:

1) wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie, o których mowa w §2

2) przestrzegać warunków Umowy;

3) zapewnić odpowiednio wykwalifikowany Personel Wykonawcy posiadający stosowną wiedzę,

odpowiednią praktykę zawodową i zdolność do wykonywania zadań wynikających z niniejszej

umowy;

4) wyposażyć Personel Wykonawcy w niezbędne narzędzia i wyposażenie oraz wsparcie i techniczną

pomoc ekspertów, którzy mogą być niezbędni do właściwej realizacji tej Umowy;

5) zapewnić właściwe warunki BHP i PPoż w ramach odpowiedzialności wykonawcy za powierzony     teren budowy i za wszelkie szkody podczas wykonywania prac budowlanych – od chwili przejęcia terenu budowy;

6)Koszty dostarczenia mediów, w tym w szczególności energii elektrycznej i wody pokrywał będzie Wykonawca  na  podstawie  faktur  przedstawionych  mu  przez  Zamawiającego,  w  terminie  14  dni  od przedstawienia mu faktury;

7) Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy;

§  9

1. Wykonawca może realizować Umowę w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą Partnerzy

wykazani w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację niniejszej

Umowy.

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę w ramach konsorcjum są solidarnie

odpowiedzialni za jej wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez Wykonawcę rozumie się

również Partnerów wchodzących w skład konsorcjum, wszystkich razem i każdego z osobna, o ile

z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika inaczej.

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie

Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców

(Partnerów) realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur,

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i Wykonawców w

imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę.

4. Liderem, o którym mowa w ust. 3 będzie…………………………………………

5. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców

(Partnerów).

6. W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowiązany jest do przedłożenia

Umowy Konsorcjum, niepozostającej w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy i

dokumentami, o których mowa w §1, najpóźniej przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Niedopełnienie wskazanego wyżej obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez

Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz

zatrzymaniem wadium.

7. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców

realizujących wspólnie Umowę.

8. Wykonawca nie zmieni swojego składu przez cały okres wykonywania Umowy bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału,

przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

Każda zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie warunków

Umowy.

9. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub

wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi

podstawę do wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy. W takim przypadku żaden z

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu

rozwiązania Umowy.

§ 10

- W celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca może zlecić wykonanie części usług podwykonawcom.

- Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części usług osobie trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.

- Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę kolejnemu podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Żadna umowa zawarta z podwykonawcą nie skutkuje powstaniem bezpośrednich stosunków umownych pomiędzy jakimkolwiek podwykonawcą a Zamawiającym.

- Wykonawca wypłaca wynagrodzenie za wykonane usługi podwykonawcy zgodnie z wiążącą ich w tym zakresie umową  z zastrzeżeniem konsekwencji określonych §4 ust.10 umowy.

- W pozostałych  kwestiach  odnoszących  się do zasad zawierania umowy  o podwykonawstwo oraz   warunków płatności dla podwykonawcy stosuje się regulacje zawarte  w  art.  88b, 88c, 88d  Regulaminu oraz przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 11

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę osób wykonujących prace   w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby

zatrudnione na  podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy

o pracę i  wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu

wykonawcy lub  podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w

szczególności    bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do

zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących pracę  Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w§ 15 ust.1. 1c.

Niezłożenie przez  Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę..

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową

Inspekcję Pracy.

§ 12

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 
    3 lat poczynając od daty odbioru końcowego.

2. Istnienie wady w okresie objętym gwarancją  powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający

wyznacza termin usunięcia wad.

3. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy

i na jego koszt.

4. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał

okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z

zastrzeżeniem ust.2 i 3.

§  13

1. Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia,

w przypadku gdy Wykonawca:

- podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy na zasadach

sprzecznych z opisanymi w § 10 niniejszej Umowy;

- zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej;

- wszczęte zostanie wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;

- staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego likwidatora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według obowiązującego prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń;

- w sposób uporczywy nie świadczy lub nienależycie świadczy usługi objęte niniejszą Umową, w szczególności nie przestrzega postanowień Umowy oraz nie stosuje się do uwag i poleceń Zamawiającego;

- przekaże lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:

- działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub

- okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z Umową

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych wyżej

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z

podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 2 tytułem kary umownej. Zapłatę kary umownej,

tytułem odstąpienia od umowy Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego

Wykonawcy, a w przypadku braku   takiej możliwości , Wykonawca opłaca karę umowną  w

terminie 30 dni od daty otrzymania noty   obciążeniowej.

3. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do 
    dokonania przy udziale Zamawiającego odbioru i pełnej inwentaryzacji oraz   zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający powinien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.

§  14

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru

Wykonawcy jest dopuszczalna jeżeli jest  spowodowane ważną przyczyną niezależną od   Zamawiającego, jak i od Wykonawcy oraz w innych  szczególnie uzasadnionych przypadkach, w zakresie określonym ust.2

2. Zmiana może obejmować:

- zmianę osoby Kierownika robót;

- zmianę adresu siedziby Wykonawcy;

- zmianę stawki podatku od towarów i usług VAT (zmiana nie wpłynie na termin wykonania zamówienia):

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację niniejszego zamówienia. Zmiana ta wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy, jedynie w przypadku zmiany stawki VAT );

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) lub zmianami kadrowymi. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy;

- zmiany danych teleadresowych. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy;

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust.2 jest nieważna.

- Strony zwolnione są od odpowiedzialności za częściowe lub pełne niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli przyczyną tego niewykonania były okoliczności siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy, którego strony nie mogły przewidzieć ani jemu zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

§ 15

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących

tytułów:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienia w wykonaniu każdego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty

stanowiącej wynagrodzenie (wraz z   podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% kwoty

stanowiącej wynagrodzenie (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 2.
        za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

c)  w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 2

niniejszej umowy 0,5 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust 2,

za każdy taki przypadek.

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wymienione w §  13 ust.1  w wysokości

5%  kwoty stanowiącej wynagrodzenie (wraz z   podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Strony zastrzegają  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie 
    przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

3. Zamawiający może potrącić karę umowną  z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a w

przypadku braku   takiej możliwości , karę umowną  opłaca się  w   terminie 30 dni od daty

otrzymania noty   obciążeniowej

§  16

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia O Ochronie  Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) Administratorem danych osobowych występujących w związku z przedmiotem niniejszej umowy jest Zamawiający przetwarzający dane  osobowe  zgodnie z zasadami określonymi załącznikiem 11 do SIWZ .

§  17

1.Każdy spór, którego nie załatwiono pomiędzy Stronami polubownie, będzie ostatecznie rozstrzygnięty w drodze postępowania sądowego prowadzonego przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego według Prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma  zastosowanie Regulamin postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§  18

Umowa niniejsza została  sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, jeden egzemplarz dla wykonawcy i dwa egzemplarze dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.