WZÓR UMOWY NR …..... /ZPZ/25

zawarta w Olsztynie dnia …………. 2025 r. pomiędzy:

Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

NR KRS 0000003859

NIP 739-29-54-895

REGON 510022366

Reprezentowanym przez:

# ….......................................................................

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………

NR KRS ………………

NIP ……………………

REGON ………………

Reprezentowanym przez:

...........................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni TK”, znak sprawy: ZPZ-52/10/25, realizowanego w ramach dofinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności  Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”, numer umowy o dofinansowanie: KPOD.07.02-IP.10-0202/24/KPO/908/2025/205, tytuł projektu: Modernizacja oraz wyposażenie w wysokiej klasy sprzęt medyczny (diagnostyczny i zabiegowy) zespołu klinik, oddziałów i pracowni Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jako realizacja strategii Krajowej Sieci Onkologicznej oraz ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

I.  	PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa tomografu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem o właściwościach i w konfiguracji określonych w SWZ, opisanego szczegółowo w załączniku nr 2A „Formularz wymaganych parametrów technicznych” oraz ofercie Wykonawcy, zwanego również urządzeniem lub sprzętem, a także wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia Pracowni tomografu komputerowego, zwanej dalej również Pracownią TK, opisanych szczegółowo w załączniku nr 2B do SWZ, dostosowujących pomieszczenia Pracowni do instalacji nabywanego tomografu komputerowego, zwanych dalej również robotami adaptacyjnymi lub robotami.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

  - sprzedaży Zamawiającemu tomografu komputerowego - oraz przeniesienia własności sprzętu i wyposażenia;

  - demontażu i utylizacji posiadanego przez Zamawiającego tomografu komputerowego, Siemens Somatom Definition AS (nr seryjny CT 92187);

  - sporządzenie i przekazania Zamawiającemu projektu osłon radiologicznych (2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych);

  - dostarczenia urządzenia i wyposażenia do siedziby Zamawiającego;

  - instalacji urządzenia w pomieszczeniu Pracowni TK;

  - uruchomienia, przeprowadzenia niezbędnych prób i pomiarów, wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz kontroli niezbędnych do uzyskania zezwolenia na uruchomienie i eksploatację urządzenia;

  - integracji urządzenia z systemami informatycznymi PACS  funkcjonującymi w szpitalu;

  - przeszkolenia lekarzy, techników i pielęgniarek oraz innego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi urządzenia, aplikacji w wymiarze 5 dni x 6 godzin, niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu sprzętu;

  - sporządzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazania dokumentacji projektowej w celu spełnienia wymagań funkcjonalno-technicznych  stawianych przez urządzenie i wytyczne Zamawiającego (2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych);

  - protokolarnego przejęcie pomieszczeń  Pracowni TK;

  - wykonania robót adaptacyjnych, w tym robót wykończeniowych, w pomieszczeniu Pracowni TK, polegających na dostosowaniu tego pomieszczenia do charakterystyki oferowanego urządzenia w sposób umożliwiający jego instalację i eksploatację zgodnie ze sporządzoną dokumentacją, o której mowa powyżej oraz wytycznymi do wykonania prac adaptacyjnych;

  - prowadzenia prac adaptacyjnych przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i ppoż., posiadające aktualne badania lekarskie, wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt;

  - pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców;

  - wykonania robót adaptacyjnych z materiałów Wykonawcy, fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz co do jakości zgodnych z wymaganiami Zamawiającego;

  - dbania o należyty porządek oraz przestrzegania przepisów BHP na terenie prac. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełna odpowiedzialność przed Zamawiającym i organami lub służbami publicznymi;

  - zabezpieczenia terenu wykonywania prac z zachowaniem najwyższej staranności oraz wykonania wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczenia przez cały czas trwania realizacji zadania;

  - usunięcia własnym staraniem i na własny koszt odpadów, śmieci, gruzu oraz zbędnych materiałów poza teren wykonywania prac adaptacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli przedmiotem usunięcia będą materiały, których utylizację prowadzą wyspecjalizowane firmy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu przekazanie tych materiałów do utylizacji;

  - po zakończeniu prac adaptacyjnych - uprzątnięcia terenu wykonywania prac, zgodnie z instrukcjami Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, naprawy ewentualnych szkód. W razie niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający ma prawo, po sporządzeniu komisyjnego protokołu, obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych prac;

  - pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru prac adaptacyjnych;

  - uczestniczenia w czynnościach odbiorowych;

  - usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych wad;

  - przekazania Zamawiającemu, najpóźniej wraz z dniem podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, instrukcji obsługi, paszportów technicznych, kart gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej DTR (a także innych dokumentów wymaganych prawem lub niniejszą umową) w języku polskim. Brak wydania Zamawiającemu instrukcji, paszportów technicznych oraz kart gwarancyjnych w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu przekazania z winy Wykonawcy;

  - przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do projektu instalacji osłon radiologicznych i dokumentacji projektowej sporządzonej w celu spełnienia wymagań funkcjonalno-technicznych stawianych przez urządzenie i wytyczne Zamawiającego, a także udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe, niezbędne do jego obsługi i użytkowania, i wyposażenia na warunkach i zasadach o których mowa w § 11 umowy;

  - posiadania przez cały okres realizacji zamówienia i gwarancji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia kończy się przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na dalszy okres, do dnia zakończenia realizacji umowy.

- Instalacja, uruchomienie urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania prac w taki sposób, aby nie zakłócać w jakimkolwiek stopniu funkcjonowania Szpitala.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany i dostarczony sprzęt jest zgodny z wymogami określonymi w SWZ.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, stanowiące przedmiot niniejszej umowy odpowiadają wymaganiom zdefiniowanym w obowiązujących przepisach prawa.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

II. 	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 2

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - protokolarnego przekazania miejsca prowadzenia robót adaptacyjnych, tj.: pomieszczenia Pracowni TK, w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 umowy,

  - dokonania odbioru wykonanych prac adaptacyjnych, o ile prace zostały wykonane  zgodnie z umową,

  - dokonania odbioru urządzenia po jego instalacji i uruchomieniu, o ile te czynności zostały wykonane prawidłowo,

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz podwykonawców zgromadzone na terenie budowy. Zamawiający nie ma obowiązku sprawowania jakiejkolwiek pieczy i nadzoru nad mieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń oraz materiałów do momentu podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 6.

III. 	TERMIN REALIZACJI

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i utylizacji posiadanego przez Zamawiającego tomografu, przejęcia miejsca prowadzenia prac adaptacyjnych, dostarczenia nowego tomografu wraz z wyposażeniem, instalacji, uruchomienia, wykonania prac adaptacyjnych oraz przeszkolenia personelu w zakresie podstawowej obsługi w terminie 65 dni od dnia zawarcia umowy(przekazania pomieszczeń).

- Demontaż i utylizacja posiadanego przez Zamawiającego tomografu zostanie niezwłocznie potwierdzona przez Wykonawcę, który przedstawi Zamawiającemu świadectwo utylizacji urządzenia niezwłocznie po tym fakcie. Świadectwo utylizacji stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Przed planowanym terminem dostarczenia urządzenia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wskazując dokładny termin dostawy. Informacja o terminie dostawy zostanie przesłana Zamawiającemu na adres e-mail: __________________@poliklinika.net na co najmniej 5 dni przed terminem dostawy.

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy pomieszczeń Pracowni TK przeznaczonych do wykonania adaptacji nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Protokół przekazania pomieszczeń stanowi załącznik  nr 3 do umowy.

- Szkolenia personelu Zamawiającego, odbędą się w jego siedzibie niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu aparatu. Przeprowadzenie szkolenia oraz lista jego uczestników zostanie potwierdzona odrębnym Protokołem szkolenia podpisanym przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli. Protokół szkolenia stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonanie całości przedmiotu umowy zostanie potwierdzone Protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli. Protokół zdawczo odbiorczy stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Z chwilą podpisania Protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 6 urządzenie wraz z wyposażeniem przechodzi na własność Zamawiającego. Do czasu podpisania ww. protokołu, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem elementów tomografu komputerowego lub wyposażenia ponosi Wykonawca. Ponadto Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem sprzętu podczas jego instalacji lub uruchomienia.

IV. 	WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 4

      - Łączna wartość ryczałtowa Umowy na dzień jej podpisania w oparciu o treść SWZ oraz wybraną ofertę wynosi:

________________________ złotych netto,

_______________________ złotych brutto,

w tym:

- dostawa tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem - __________________ zł netto/brutto,

- demontaż i utylizacja posiadanego przez Zamawiającego tomografu komputerowego - - __________________ zł netto/brutto,

- instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, w tym przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów oraz wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, integracja z szpitalnymi systemami PACS -  ____________________ zł netto/brutto,

- szkolenia personelu Zamawiającego -  _____________________ zł netto/brutto,

- wykonanie adaptacji Pracowni TK - __________________ zł netto/brutto.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym i prawidłowym wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów dostawy sprzętu wchodzącego w tomografu komputerowego, jego instalacji i uruchomienia oraz adaptacji przeznaczonych na ten cel pomieszczeń i przeszkolenia wskazanego personelu, a także opracowania niezbędnej dokumentacji. Ponadto powyższe wynagrodzenie obejmuje koszty pełnego świadczenia gwarancji zarówno na wykonane roboty adaptacyjne, jaki i tomografu komputerowego, w tym pełen asortyment oryginalnych części zamiennych, szkoleń personelu, konsultacji technicznych, kosztów podróży (również w okresie gwarancji), opłat i podatków łącznie z VAT oraz dokonywania w okresie gwarancji przeglądów serwisowych – technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, a także dostarczenia, założenia i współprowadzenia z Zamawiającym dokumentacji technicznej ( w tym m.in założenia paszportu technicznego, księgi napraw gwarancyjnych lub innych niezbędnych).

V. 	WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni licząc od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 6 i otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Z uwagi na wprowadzony na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1075 z późn. zm.) mechanizm podzielonej płatności (split payment), Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności.

- W przypadku wystąpienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury, pisemne oświadczenie Podwykonawcy (w oryginale) o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy i kopię faktury wynagrodzenia Podwykonawcy. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury, a także wskazanie, iż Podwykonawca z uwagi na zapłatę wynagrodzenia przez Wykonawcę, zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu tego wynagrodzenia wobec Zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych Podwykonawcom płatności, poświadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur, dowodami przelewu i oświadczeniem Podwykonawcy o nie zaleganiu z należnościami, jest warunkiem koniecznym do dokonania płatności przez Zamawiającego.

- W przypadku otrzymania nieprawidłowo wystawionej faktury Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wystawienia korekty. Żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostanie przesłane Wykonawcy pocztą.

- Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury, nie wymagającej korekty. W przypadku konieczności wystawienia korekty za dzień otrzymania faktury strony uznają dzień otrzymania prawidłowo wystawionej korekty.

- Płatności zostaną realizowane na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony sprzęt, Wykonawca po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, może naliczać odsetki w wysokości określonej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz. U. 2023 poz. 1790).

- Zamawiający posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania na PEF expert – Platforma Elektronicznego Fakturowania.

##### VI. 		GWARANCJA

§ 6

      - Warunki gwarancji urządzenia określa niniejsza umowa oraz karty gwarancyjne
w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową oraz w zakresie w jakim postanowienia kart gwarancyjnych są korzystniejsze od zapisów umowy. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 11, termin gwarancji na dostarczony tomograf komputerowy i wyposażenie wynosi: _____ miesięcy i rozpoczyna bieg od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, tj. od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona przeglądy konserwacyjne dostarczonego tomografu komputerowego i  wyposażenia wraz z wymianą niezbędnych zużywalnych części zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy sprzętu  wykonywane będą z częstotliwością wskazaną przez producenta nie mniejszą niż 1 przegląd na 12 miesięcy.

      - Wszelkie wady, usterki, awarie będą zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego w  dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) pocztą elektroniczną na adres: ................................................................, za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni możliwość konsultacji dotyczących zainstalowanych urządzeń z pracownikami serwisu  i działu szkoleń za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ................................................................

      - W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) systemu, reakcja serwisu, tj. przyjęcie zgłoszenia i podjęcie działań w celu zdiagnozowania przyczyny usterki (awarii) wyniesie, z zastrzeżeniem zdania drugiego, maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia w dni robocze. W przypadku zgłoszenia wady lub usterki (awarii) w piątek lub w dniu wolnym od pracy (za dzień wolny od pracy Strony uznają sobotę oraz dni ustawowo wolne od pracy) reakcja serwisu nastąpi w najbliższy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad lub usterek (awarii) sprzętu bez wykorzystywania części zamiennych w czasie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanego w dniu roboczym, a w przypadku konieczności wykorzystania części zamiennych, w terminie 6 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanego w dniu roboczym.

      - W przypadku dokonania w okresie gwarancji istotnych napraw sprzętu, po ich zakończeniu Wykonawca  przeprowadzi testy akceptacyjne i specjalistyczne;

      - Wykonawca dokona każdorazowo stosownych wpisów w dokumentach gwarancyjnych systemu (karta gwarancyjna, paszport techniczny), dotyczących zakresu wykonanych napraw i dopuszczenia urządzenia do eksploatacji po naprawie lub przeglądzie oraz wystawi kartę pracy serwisu.

      - Wykonawca zapewnia Zamawiającemu co najmniej 10 letni okres dostępności do części zamiennych do systemu licząc od daty jego uruchomienia. Powyższe nie dotyczy sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.

      - Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części zamiennych do urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, z wyprzedzeniem 1 roku.

      - Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

- eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,

- niestosowania się Zamawiającego do dostarczonej przez Wykonawcę instrukcji obsługi sprzętu,

- mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

- Termin gwarancji dla wykonanych robót adaptacyjnych wynosi 24 miesiące od daty podpisania Protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy. Zasady usuwania usterek w okresie gwarancji określa karta gwarancyjna będąca załącznikiem do umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. Zasady usuwania  wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego  z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

VII. 	PODWYKONAWSTWO

§ 7

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym powierzył wykonywanie prac objętych zakresem Umowy. Wykonawca nie może się zwolnić z odpowiedzialności powołując się na brak winy w wyborze.

##### VIII.  ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 8

- Strony uzgadniają następujące kary umowne:

- w przypadku, gdy Wykonawca pozostanie w zwłoce z realizacją zamówienia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wartości ryczałtowej umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad terminy wskazane w  § 3;

- w przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy przekroczy liczbę dni określoną w § 6 ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,03 % wartości ryczałtowej umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.,

- w przypadku, gdy Wykonawca pozostanie w zwłoce w usunięciu wad wykonanych robót adaptacyjnych, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt. 4 Umowy;

- w przypadku niedostarczenia aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w terminach i wartości określonych w § 1 ust. 2 pkt. 24, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót adaptacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt. 4 Umowy;

- Wysokość kar umownych wymienionych w pkt. 1 nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto.

- W przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia § 8 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, na zasadach ogólnych, odszkodowania, w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez  Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania, w szczególności, jeżeli w skutek opóźnienia Wykonawcy z dostawą urządzeń i wyposażenia lub przekazaniem dokumentów, w tym faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający utraci środki publiczne uzyskane na sfinansowanie przedmiotu Umowy.

VIII. 	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

- W razie zwłoki w wykonaniu umowy powyżej 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Poza przypadkiem, o których mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz będzie zawierać uzasadnienie.

##### IX.	ZMIANA TREŚCI UMOWY

§ 10

      - Każda zmiana Umowy musi być dokonana pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu zawartego przez Strony.

      - Możliwość zmian Umowy, bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania, istnieje w razie:

  - zaistnienia siły wyższej,

  - wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  - konieczności wykonania dodatkowych prac adaptacyjnych lub projektowych, nie przewidzianych pierwotnie w specyfikacji warunków zamówienia,

  - w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 pkt 2), 3), 4) Pzp. lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.;

      - W przypadku zaistnienia okolicznościach określonych w ust. 2, zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania zamówienia (umowy).

      - Zamawiający wskazuje, iż zakres zmian będzie odpowiadał zakresowi, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku 
z terminem wykonania umowy.

      - W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu, zaistnienie określonej okoliczności, nie należy interpretować jako udzielenie zgody na roszczenie o zmianę Umowy, a jedynie możliwość jej dokonania.

      - Dokonanie zmiany treści umowy następuje na wniosek Wykonawcy, złożony bez zbędnej zwłoki od wystąpienia przesłanek do zmiany umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o przyczynie zmiany. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmiany umowy i, w miarę możliwości, być poparty dokumentacją, z której wynika konieczność zmian. W sytuacji, gdy wniosek Wykonawcy zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, po uzgodnieniu między stronami warunków zmiany umowy, zostanie sporządzony aneks do umowy.

      - Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy.

      - W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności:

    - niezawinione przez żadną ze Stron i na które Strony nie mają wpływu,

    - przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,

    - których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć.

      - Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.

      - Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później 
niż w terminie 7 dni od  wystąpienia zdarzenia, powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania.

      - W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie 
od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo złożyć drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

      - Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia.

X. 	PRAWA AUTORSKIE

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z zapłatą ceny ryczałtowej brutto określonej w § 4 ust. 1, przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do projektu osłon radiologicznych oraz dokumentacji projektowej sporządzonej w celu spełnienia wymagań funkcjonalno-technicznych stawianych przez urządzenie i wytyczne Zamawiającego (zwanych również Utworami), które nosić będą cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) na warunkach i zasadach określonych poniżej.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w sposób nieograniczony całość autorskich praw majątkowych do Utworów na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzania do sieci multimedialnych i przesyłania ich za pomocą tych sieci;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także każde publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - w zakresie wykorzystywania Utworów w procesie inwestycyjnym.

- Z dniem przeniesienia Utworów na Zamawiającego, Zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych do utworu w kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. Zamawiający nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań Utworów w zakresie ww. pól przez czas, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W szczególności ma on prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań Utworów.

- Wykonawca oświadcza, że:

1.) 	przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do Utworów, nie będą one obciążone prawami osób trzecich, a nadto, że ewentualne osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego ani jego następców prawnych,

2.) 	zrzeka się wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, w przypadku gdy będą mu przysługiwać autorskie prawa osobiste do Utworu.

- Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że producent urządzenia lub inny uprawniony podmiot udzieli Zamawiającemu, nieograniczonego w czasie, nie wyłącznego i nie podlegającego przekazaniu prawa do użytkowania oprogramowania wchodzącego w skład urządzenia lub dostarczonego wraz z urządzeniem na polach eksploatacji w zakresie  korzystania z urządzenia w pełnym zakresie i zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 5  wraz z całą dokumentacją nie może zostać przekazane osobom trzecim.

- Zamawiającemu nie wolno:

  - zmieniać ani kasować części programów jak również odtwarzać ich kodów źródłowych;

  - instalować prywatnego oprogramowania w komputerach stanowiących system komputerowy urządzenia.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przyznanego mu prawa do korzystania z oprogramowania, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie z tytułu przyznanego mu prawa do korzystania z oprogramowania, o którym mowa w ust. 5 mieści się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §4 ust. 1.

### XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani rozporządzania nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Nie będzie mógł on też bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności rodzącej takie skutki. Wykonawca nie będzie mógł również rozporządzać wierzytelnością w taki sposób, aby mogła być ona przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki), jak również Wykonawca nie ma prawa przyjąć poręczenia za zobowiązanie Zamawiającego bez uzgodnienia
z nim tego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą być obustronnie podpisanymi aneksami.

§ 16

Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty o normy ISO 9001:2015.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:	        					    	         	 ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

- Formularz wymaganych parametrów technicznych Wykonawcy,

- Świadectwo utylizacji zużytego tomografu,

- Protokół przekazania pomieszczeń,

- Protokół szkolenia,

- Protokół zdawczo odbiorczy

- Formularz karty gwarancyjnej

- Informacja o Zintegrowanym systemem Zarządzania

- Porozumienie BHP

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Koordynującą

w ramach Umowy

- Administrator danych

Administratorem danych jest Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

- Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.

- Cel przetwarzania danych

Instytucja Koordynująca, przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem niniejszej Umowy. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Podstawa prawna przetwarzania

Instytucja Koordynująca przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Koordynująca przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) w związku z 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

- Okres przechowywania danych

Instytucja Koordynująca będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046 , przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a)  nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych;

b) nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;

c)  imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73, z późn. zm.) („dyrektywa 2015/849”);

7. 	Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

• 	Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni/,

• 	Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),

•	Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),

• Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

8. 	Prawa osób, których dane dotyczą

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

9.	Źródło pochodzenia danych osobowych

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, tj. od Ministra Zdrowia.

10.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11.Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

# Załącznik nr 6 do umowy

# Formularz karty gwarancyjnej

- Zamawiający: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

- Wykonawca: .........................................................................................................................

- Umowa z dnia: ......................................................................................................................

- Przedmiot gwarancji: ......................................................................................................................

- Data odbioru końcowego Przedmiotu umowy: ................................................................................................

Warunki gwarancji jakości

- Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta tomografu komputerowego, wytycznych Zamawiającego, umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi w przedmiocie umowy.

- Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych lub jakichkolwiek innych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych materiałów lub urządzeń.

- Okres gwarancji na wykonane roboty i dostarczone materiały wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót adaptacyjnych.

- W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydłużeniu w sposób wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących urządzeń i materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia do dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych).

- Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad.

- Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczności usunięcia wad w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

- Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje się ona we władaniu uprawnionego z gwarancji.

- Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

  - jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją – Wykonawca (Gwarant) usuwanie wadę natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego), tj. w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanego w dniu roboczym, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanej w dniu roboczym.

- Usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

- Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią. Wykonawca nie może się powoływać na brak winy w wyborze.

- Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu, posiadającemu autoryzację producenta urządzenia,  na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej.

- Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego usunięcia wady na koszt Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

- Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady:

  - powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części,

  - powstałe na skutek szkód wynikłych z wyłącznej winy Użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania,

  - dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego użycia,

  - powstałe na skutek zadziałania siły wyższej, a szczególnie w przypadku klęski żywiołowej itp.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania gwarancji.

- Gwarancją objęte są wszystkie roboty i materiały wykonane na podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie.

- Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Spis przekazanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych z gwarancją producenta stanowi Załącznik do niniejszych Warunków gwarancji jakości.

Udzielający gwarancji:

Załącznik nr 7 do umowy

Załącznik nr 8 do umowy

POROZUMIENIE

z dnia …………. do umowy nr ______/ZPZ/25

o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa                                                 i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienia koordynatora do spraw BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, NIP 739-29-54-895 reprezentowanym przez:  …………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. w budynku lub na terenie Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

- Pracodawcy ustalają koordynatora do spraw BHP oraz zlecają koordynatorowi realizację w ich imieniu zadań, o których mowa w § 6.

- Koordynatorem do spraw BHP jest Pani Paulina Banach, a w razie jej nieobecności pracownik pełniący zastępstwo.

- Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z koordynatorem do spraw BHP w celu zapewnienia pracownikom pracującym w miejscu pracy bezpiecznej i higienicznej pracy.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie miejsca pracy odbywać się będzie w obecności koordynatora.

- Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

- Koordynator oraz St. Inspektor ds. BHP SK MSWiA z W-MCO powinien uczestniczyć w naradach prowadzonych pomiędzy wykonawcami tak, aby na bieżąco być informowanym jakie prace będą wykonywane i na co zwrócić szczególną uwagę.

§ 3

- Obowiązki Wykonawcy:

- zapoznanie pracowników z przepisami BHP,

- przeszkolenie pracowników z zakresu instrukcji eksploatacji obowiązującej na terenie miejsca pracy w tym poinformowanie o wykonywaniu działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

- poinformowanie pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

- poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie miejsca pracy.

- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,

- wyposażenie pracowników w ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, posiadający wymagane atesty,

- niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień.

- Podstawą dopuszczenia przez Wykonawcę pracowników do prac jest:

- spełnienie wymagań określonych w ust. 1.

- posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich oraz w przypadku wykonywania prac na wysokościach odpowiednich badań,

- uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,

- posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,

- wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt, posiadający wymagane atesty (np. rękawice i kalosze elektroizolacyjne).

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę spełniają wymagania wymienione w ust. 1 oraz w ust. 2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać do wglądu na pisemny wniosek koordynatora dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań.

§ 4

Obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie Wykonawcy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w miejscu pracy oraz poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 5

- Obowiązkiem pracodawców jest pisemne przekazanie koordynatorowi do spraw BHP, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania prac określonych przedmiotem umowy:

- nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, maila,

- czasu trwania umowy,

- rodzaju i miejsca wykonywanych prac,

- wykazu pracowników, którzy będą wykonywać prace oraz dane osoby nadzorującej ich pracę,

- w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania.

- Pracodawcy informują koordynatora do spraw BHP o planowanym terminie realizacji prac pożarowo niebezpiecznych, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.

- Pracodawcy są zobowiązani do bieżącego aktualizowania informacji, o których mowa w ust. 1 w formie pisemnej.

§ 6

Przy współpracy ze St. Inspektorem ds. BHP Zamawiającego, do zadań i obowiązków koordynatora do spraw BHP należy:

- przegląd stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy zlokalizowanych w miejscu pracy.

- informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp,

- niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

- niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 7

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wykonawcy, zamawiającego i koordynatora ds. bhp.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie obowiązywania umowy nr ________/ZPZ/25

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

oświadczam, że pracownicy wykonujący pracę na terenie i na rzecz szpitala:

- posiadają aktualne zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w dziedzinie BHP oraz aktualne badania lekarskie,

- odbyli instruktaż stanowiskowy właściwy dla charakteru wykonywanej pracy,

- posiadają kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wykonywanym zawodem,

- zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego dla wykonywanego zawodu,

- zostali zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i obuwie robocze,

- oraz spełniają inne wymagania regulowane aktualnymi przepisami prawa w zakresie BHP.

Oświadczam, że jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z poświadczania nieprawdy.

………………………………       	…………………………………      	 ……………………………..

(podpis Zamawiającego)	     (podpis Wykonawcy)	 (podpis koordynatora ds. BHP)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 („rozporządzenie 2018/1046”).