Biuro Zakupów Warszawa, dnia 21 marca 2022 r.

BZzp.261.18.2022/…

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Wykonanie instalacji wewnętrznych w magazynach M3, M4 i M1 w Składnicy RARS w Lublińcu” – nr referencyjny: BZzp.261.18.2022*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje zapytania i wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający przewiduję zmianę treści umowy w następujących zakresach, tj.

Czy z uwagi na obecną sytuację na świecie Zamawiający przewiduję zmianę formy rozliczenia na co miesięczną?

Czy Zamawiający przewiduję przedpłatę na urządzenia?

**Odpowiedź:**

***Zamawiający nie przewiduje zmiany formy rozliczenia na co miesiąc, a także nie przewiduje przedpłat na urządzenia.***

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający przewiduję wydłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowaną aktualną sytuacją geopolityczną? Obecny czas oczekiwania na centralę wentylacyjną wynosi od 8 do 12 tygodni, ograniczone są również ilości stali z których wykonuje się instalację wentylacyjną.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający przedłuży dla wszystkich zadań termin realizacji zamówienia do 112 dni od dnia przekazania terenu budowy***

**Pytanie 3**

W jakich godzinach Zamawiający przewiduje wykonywanie robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

***Zamawiający przewiduje wykonywanie robót budowlanych w dni powszednie, w godzinach 7:00 – 19:00***

**Pytanie 4**

Dzień dobry W związku z istniejącą sytuacją podatkową panującą na rynku pracy, zwracamy się z następującą prośbą. Czy istnieje możliwość etapowania płatności ? Dotyczy to postępowania: Wykonania instalacji wewnętrznej w magazynach M3,M4 i M1 w Składnicy RARS w Lublińcu

**Odpowiedź:**

***Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.***