**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

w sprawie realizacji usługi polegającej na zabezpieczeniu technicznym imprezy kulturalnej organizowanej w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej” w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy (Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, jego zatwierdzenie oraz wdrożenie).

**ZAMIERZENIE NR 1**

**Przedmiot zamówienia:**

Organizacja imprezy patriotyczno-historycznej z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy

w okolicy Wisłostrady w zakresie:

- sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu;

- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń i zatwierdzeń;

- wdrożenie do realizacji ww. projektu ( ustawienie znaków i barier drogowych) na

 czas uroczystości i próby generalnej.

W związku z ww. uroczystościami zostaną spowodowane nw. utrudnienia w ruchu drogowym:

1. Miejsce uroczystości – Wisłostrada w Warszawie:
2. data i godzina rozpoczęcia uroczystości – 15.08.2020 r. godzina 14:00;
3. data i godzina zakończenia uroczystości – 15.08.2020 r. godzina 16:00;
4. Podczas uroczystości przewiduje się:
5. przemarsz pododdziałów pieszych z miejsca wyczekiwania w miejsce uroczystości w godzinach 12:00 -14:00, ul. Romana Sanguszki – ul. Krajewskiego- ul. Wybrzeże Gdańskie;
6. defiladę pododdziałów pieszych oraz pojazdów wojskowych w godzinach 14:00 – 16:00, ul. Wybrzeże Gdyńskie – ul. Wybrzeże Gdańskie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie –ul. Wioślarska – ul. Solec;
7. przemarsz pododdziałów pieszych z miejsca uroczystości (po defiladzie)w miejsce wyczekiwania autobusów w godzinach 15:30-16:00 ul. Browarna –ul. Dobra;
8. przejazd pojazdów wojskowych z miejsca uroczystości ( po defiladzie) w miejsce załadunku sprzętu w godzinach 15:30 – 16:00; ul. Wioślarska – ul. Solec do ul. Łazienkowskiej.
9. **Zmiany w organizacji ruchu:**

**1) czasowe wyłączenie z ruchu kołowego, rowerowego:**

1. od dnia **12.08.2020 r. od godz. 20.00 do dnia 13.08.2020 r. do godz. 08.00**:
* ul. Wybrzeże Gdyńskie w obu kierunkach (na odcinku od mostu gen. Stefana Grota - Roweckiego do mostu Gdańskiego),
* zjazd (z Al. Armii Krajowej na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* zjazd (z mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul. Krasińskiego (pętla pod ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* zjazd (z ul. Krasińskiego na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* zjazd (z ul. Czujnej na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* zjazd (z Bulwarów prof. Zbigniewa Religi na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul Gwiaździsta (na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul. Krajewskiego (na odcinku od ul. Dymińskiej do ul. Wybrzeża Gdyńskiego),
* ul. Jana Jeziorańskiego (na odcinku od Muzeum Katyńskiego do ul. Zakroczymskiej),
* ul. Zakroczymska (na odcinku od ul. Jana Jeziorańskiego do ul. Szymanowska),
* ul. Wybrzeże Gdańskie (na odcinku od Mostu Gdańskiego do ul Romana Sanguszki),
* ul. Wenedów (na odcinku od ul. Zakroczymskiej do ul. Wybrzeża Gdańskiego);
* ul. Wybrzeże Gdańskie w obu kierunkach (na odcinku od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego),
* ul. Romana Sanguszki (na odcinku od ul. Zakroczymskiej do ul. Wybrzeża Gdańskiego),
* ul. Wodna (na odcinku od ul. Bugaj do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Piotra Antoniego Steinkellera (na odcinku od ul. Bugaj do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Grodzka (na odcinku od Al. Solidarności do ul. Wybrzeża Gdańskiego),
* zjazd z mostu Śląsko-Dąbrowskiego na ul. Wybrzeże Gdańskie,
* ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w obu kierunkach (w tunelu i na powierzchni),
* zejścia do tunelu Wisłostrady (gdzie znajdują się przystanki autobusowe),
* ul. Nowy Zjazd (na odcinku od Al. Solidarności do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Karowa (na odcinku od ul. Browarnej do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Lipowa (na odcinku od ul. Browarnej do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Dobra (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Karowej),
* wjazd i zjazd na i/z Mostu Poniatowskiego na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,
* ul. Wioślarska w obu kierunkach (na odcinku od mostu Poniatowskiego
do ul. Wilanowskiej),
* ul. Ludna (na odcinku od ul. Solec do ul. Wioślarskiej),
* ul. Wilanowska zjazd na ul. Wioślarską i ul. Solec,
* ul. Solec (na odcinku od ul. Wilanowskiej do mostu Łazienkowskiego),
* ul. Górnośląska (zjazd na ul. Solec),
* zjazd (z Mostu Łazienkowskiego na ul. Solec);
* ul. Czerniakowska pas w kierunku Konstancin Jeziorna ( na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do ul. Jurija Gagarina.
* zjazd z Alei Ludowej na ul. Solec.
* ul. Łazienkowska zjazd na ul. Czerniakowską
* ul. Szwoleżerów zjazd na ul. Czerniakowską
* ul. 29 Listopada zjazd na ul. Czerniakowską
* ul. Sulikowskiego zjazd na ul. Czerniakowską
* ul. Nowosielecka zjazd na ul. Czerniakowską
* ul. Tadeusza Hołówki zjazd na ul. Czerniakowską
1. od dnia **12.08.2020 r. od godz. 6.00 do dnia 17.08.2020 r. do godz. 18.00
z ruchu kołowego, rowerowego i pieszego** (budowa infrastruktury na pasie zieleni nastąpi przy zabezpieczeniu mobilnych wozów ze strzałką w ilości 3 szt.)**:**
* ul. Wybrzeże Gdańskie (na odcinku od Romana Sanguszki do ul. Boleść) prawy pas ruchu na jezdni zachodniej wraz z przylegającym chodnikiem
i ścieżką rowerową;
1. w dniu **13.08.2020 r. od godz. 00.00 do godz. 8.00 oraz 15.08.2020 r.
od godz. 8.00 do godz. 15.00:**
* most Gdański (z ruchu pieszego i rowerowego w obu kierunkach wraz
z likwidacją przystanków autobusowych, tramwajowych na moście);
1. w dniach **13 i 14.08.2020 r. oraz 15.08.2020 r. od godz. 14.00 do godz. 15.00** wstrzymanie ruchu kołowego i rowerowego, pieszego na czas defilady powietrznej:
* most Gdański (na odcinku od ul. Wybrzeże Gdańskie do ul. Wybrzeże Helskie),
* most Śląsko-Dąbrowski (na odcinku od ul. Wybrzeże Gdańskie
do ul. Wybrzeże Helskie);
1. od dnia **14.08.2020 r. od godz. 23.00 do dnia 15.08.2020 r. do godz. 18.00 z ruchu kołowego i rowerowego:**
* ul. Wybrzeże Gdyńskie w obu kierunkach (na odcinku od mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego do mostu Gdańskiego),
* zjazd (z Al. Armii Krajowej na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* zjazd (z mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul. Krasińskiego (pętla pod ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* zjazd (z ul. Krasińskiego na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* zjazd (z ul. Czujnej na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* zjazd (z Bulwarów prof. Zbigniewa Religi na ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul. Gwiaździsta (na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul. Krajewskiego (na odcinku od ul. Dymińskiej do ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul. Jana Jeziorańskiego (na odcinku od Muzeum Katyńskiego do ul. Zakroczymskiej),
* ul. Zakroczymska (na odcinku od ul. Jana Jeziorańskiego do ul. Szymanowska),
* ul. Wybrzeże Gdańskie (na odcinku od Mostu Gdańskiego do ul Romana Sanguszki),
* ul. Wenedów (na odcinku od ul. Zakroczymskiej do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Wybrzeże Gdańskie w obu kierunkach (na odcinku od ul. Romana Sanguszki do mostu Śląsko-Dąbrowskiego),
* ul. Romana Sanguszki (na odcinku od ul. Zakroczymskiej do ul. Wybrzeża Gdańskiego),
* ul. Boleść (na odcinku od ul. Bugaj do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Bugaj (na odcinki od Boleść do ul. Piotra Antoniego Steinkellera),
* ul. Mostowa (na odcinku od ul. Bugaj do ul. Freta),
* ul. Wodna (na odcinku od ul. Bugaj do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Piotra Antoniego Steinkellera (na odcinku od ul. Bugaj do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Grodzka (na odcinku od Al. Solidarności do ul. Wybrzeża Gdańskiego),
* zjazd z mostu Śląsko-Dąbrowskiego na ul. Wybrzeże Gdańskie,
* ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w obu kierunkach (w tunelu i na powierzchni),
* zejścia do tunelu Wisłostrady (gdzie znajdują się przystanki autobusowe),
* ul. Nowy Zjazd (na odcinku od Al. Solidarności do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Karowa (na odcinku od ul. Browarnej do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Lipowa (na odcinku od ul. Browarnej do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Dobra (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Karowej),
* wjazd i zjazd na i z Mostu Poniatowskiego na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,
* ul. Wioślarska w obu kierunkach (na odcinku od mostu Poniatowskiego
do ul. Wilanowskiej),
* ul. Ludna (na odcinku od ul. Solec do ul. Wioślarskiej),
* ul. Wilanowska zjazd na ul. Wioślarską i ul. Solec,
* ul. Solec (na odcinku od ul. Wilanowskiej do mostu Łazienkowskiego),
* ul. Górnośląska (zjazd na ul. Solec),
* zjazd (z Mostu Łazienkowskiego na ul. Solec),
* ul. Czerniakowska pas w kierunku Konstancin –Jeziorna na odcinku od mostu Łazienkowskiego do ul. Jurija Gagarina;
* Zjazd z Al. Armii Ludowej na ul. Solec,
* ul. Łazienkowska zjazd na ul. Czerniakowską,
* ul. Szwoleżerów zjazd na ul. Czerniakowską,
* ul. 29 Listopada zjazd na ul. Czerniakowską,
* ul. Suligowskiego zjazd na ul. Czerniakowską,
* ul. Nowosielecka zjazd na ul. Czerniakowską,
* ul. Tadeusza Hołówki zjazd na ul. Czerniakowską.
1. w dniu **15.08.2020 r. od godz. 11.00 do godz. 16.00:**
* most Śląsko – Dąbrowski (z ruchu kołowego i tramwajowego w obu kierunkach).
1. Wyłączenie z parkowania
2. Od dnia **12.08.2020 r. od godziny 20:00 do dnia 13.08.2020 r. do godziny 08:00 z parkowania :**
* ul. Romana Sanguszki (na odcinku od ul . Zakroczymskiej do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Jana Jeziorańskiego (na odcinku od Muzeum Katyńskiego do ul. Zakroczymskiej),
* ul. Wenedów (na odcinku od ul. Zakroczymskiej do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Krajewskiego (na odcinku od ul. Dymińskiej do ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul. Zakroczymska (na odcinku od ul. Jana Jeziorańskiego do ul. Szymanowska),
* ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (na powierzchni) do ul. Lipowej,
* ul. Lipowa (na odcinku od ul. Browarnej do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Dobra (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Karowej)
* ul. Zakroczymska ( parking naprzeciw Krzyża Traugutta),
* ul. Karowa (na odcinku od ul. Browarna do ul. Wybrzeże Kościuszkowe).
* ul. Gęsta od Browarnej do ul. Dobrej,
* ul. Wiślana na odcinku od ul. Browarnej do ul. Dobrej,
1. w dniu **15.08.2020 r. od godz. 00.00 do godz. 17.00: z parkowania:**
* ul. Romana Sanguszki (na odcinku od ul . Zakroczymskiej do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Jana Jeziorańskiego (na odcinku od Muzeum Katyńskiego do ul. Zakroczymskiej),
* ul. Wenedów (na odcinku od ul. Zakroczymskiej do ul. Wybrzeże Gdańskie),
* ul. Krajewskiego (na odcinku od ul. Dymińskiej do ul. Wybrzeże Gdyńskie),
* ul. Zakroczymska (na odcinku od ul. Jana Jeziorańskiego do ul. Szymanowska),
* ul. Zakroczymska –parking naprzeciw Krzyża Traugutta,
* ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (na powierzchni) do ul. Lipowej,
* ul. Boleść,
* ul. Mostowa,
* ul. Bugaj,
* parking pod Al. Solidarności (miedzy ul. Nowy Zjazd a ul. Grodzką),
* ul. Karowa (na odcinku od ul. Browarnej do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Lipowa (na odcinku od ul. Browarnej do ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego),
* ul. Dobra (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Karowej).
* ul. Gęsta na odcinku od ul. Browarnej do ul. Dobrej,
* ul. Wiślana na odcinku od ul. Browarnej do ul. Dobrej.
1. **od dnia 07.08.2020 r. do dnia 11.08.2020 r. i od 15.08.2020 r. do 16.08.2020 r. od godz. 22.00 do godziny 06:00 z ruchu kołowego, rowerowego i pieszego** (budowa infrastruktury tj. wieże nagłaśniające, konstrukcje pod telebimy, na pasie między jezdniami w pasie zieleni nastąpi przy zabezpieczeniu mobilnych wozów ze strzałką w ilości 2 szt.)**:**

- ul. Wybrzeże Gdyńskie ze skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego, ul.

 Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Karowej

**ZAMIARZENIE NR 2 :**

**Przedmiot zamówienia:**

Organizacja imprezy patriotyczno-historycznej z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy - Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i w jego okolicy w zakresie:

- sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu;

- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń i zatwierdzeń;

- wdrożenie do realizacji ww. projektu ( ustawienie znaków i barier drogowych)

 na czas próby generalnej i uroczystości głównych;

 W związku z ww. uroczystościami zostaną spowodowane nw. utrudnienia w ruchu drogowym:

1. Miejsce uroczystości – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie:
2. data i godzina rozpoczęcia uroczystości – 15.08.2020 r. godzina 11:00;
3. data i godzina zakończenia uroczystości – 15.08.2020 r. godzina 12:00;
4. Zmiany w organizacji ruchu:
5. Czasowe wyłączenie z ruchu w dniu 15.08.2020 r.
6. ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza w godzinach 06:00 -14:00;
7. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w godzinach 06:00-14:00;
8. ul. Wierzbowej na odcinku na odcinku od ul. Aleksandra Fredry do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w godzinach 06:00 -14:00;
9. ul. Królewskiej w godzinach 06:00 – 14:00;
10. ul. Aleksandra Fredry w godzinach 06:00 – 14:00;
11. Wyłączenie z parkowania w dniu 12.08.2020 r.
12. ul. Królewskiej na odcinku od Pl. Piłsudskiego do ul. Marszałkowskiej od strony Ogrodu Saskiego.
13. Wyłączenie z parkowania w dniu 15.08.2020 r.
14. Parking Plac Teatralny;
15. ul. Wierzbowa z parkingiem naprzeciwko Metropolitan od strony Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego;
16. ul. Aleksandra Fredry;
17. ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza;
18. ul. Królewska;

 **Warunki składania oferty:**

1: Termin składania ofert: do dnia do 24.07.2020 r. do godziny 11:30

Ofertę należy złożyć w kancelarii Jednostki Wojskowej Nr 2063 ul. Banacha 2 w Warszawie pokój nr 225 w godzinach od 07:30 do 09:00 i od 11:00 do 15:00.

 W dniu 24.07.2020r. do godziny 11:30

 Ofertę złożyć należy na formularzy cenowym wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Jednostki Wojskowej i opatrzona napisem:

„Zabezpieczenie techniczne imprezy kulturalnej organizowanej w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy (Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, jego zatwierdzenie oraz wdrożenie)- Nie otwierać przed dniem 24.07.2020r. godz. 12:00”.

 Otwarcie ofert w dniu 24.07.2020 r. o godzinie 12:00 sala 220.

2. Przedłożenie uzgodnionego projektu Czasowej organizacji ruchu

 „Zabezpieczenie techniczne imprezy kulturalnej organizowanej w związku z organizacją centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej” w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy (Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, jego zatwierdzenie oraz wdrożenie) w terminie do dnia 06.08.2020 r.

**TERMINY WDROŻENIA PROJEKTÓW CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU**

1. Termin ustawienia znaków drogowych, barier, w dniu 06.08.2020 r. na czas próby generalnej oraz na czas uroczystości głównych na terenie Wisłostrady i Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2 Przywrócenie czasowej organizacji ruchu do stanu pierwotnego:

 ZAMIARZENIE NR 1: - w dniu 15.08.2020 r. od godziny 16:30 do 17:00;

 ZAMIERZENIE NR 2 :- w dniu 15.08.2020 r. od godziny 14:00 do 14:30;

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY:**

1.Wykonawca Projektu czasowej organizacji ruchu o którym mowa w pkt. 1 odpowiada za:

1. sporządzenie projektu własnymi siłami i na własny koszt,
2. uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń tak aby projekt można było go skierować do realizacji,
3. ustawienie przy pomocy własnych pracowników i własnego sprzętu znaki drogowe i bariery drogowe oraz usunięcie betonowych barier zgodnie z przedmiotowym projektem.
4. użycie do realizacji zamierzenia tylko pojazdów odpowiednio oznakowanych, tj. posiadających odpowiednie oznakowanie świetlne, logo wykonawcy i pracownicy powinni być jednolicie ubrani oraz posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzających ich tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
5. Wykonawca lub osoba przez niego wyznaczona powinna mieć stały kontakt telefoniczny z pracownikami w trakcie realizacji przedmiotowego zamierzenia,
6. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną wszystkich ustawionych znaków drogowych i barier i przechowywać 1 rok od chwili podpisania protokołu odbioru zamierzeń.
7. Wykonawca zobowiązany jest przybyć na telefoniczne wezwanie Zamawiającego na odprawy, rekonesanse organizowane przez Dowództwo Garnizonu Warszawa w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznic Bitwy Warszawskiej 1920 r.
8. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie uzyskana informacje w czasie narad. odpraw, koordynacji i przekazywać podległym pracownikom tylko te informacje, które są im niezbędne do realizacji zadań.
9. Wyłączenia z ruchu obejmują ulice oraz ścieżki rowerowe. Wymagane jest wystawienie z odpowiednim wyprzedzeniem znaków drogowych T-24 „tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela”.

 Dodatkowo należy:

* w dniu postawienia znaków dokonać odbioru z przedstawicielem firmy oraz przedstawicielem DGW,
* dokonać w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich demontażu/wycięcia oraz ponownego montażu znaków drogowych na odcinku od Mostu Gdańskiego
do mostu Śląsko - Dąbrowskiego,
* dokonać rozgrodzenia jezdni na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie ( przed

 tunelem od strony północnej na wysokości skrzyżowania z ul. Karową) oraz

 przy moście Północnym oraz przywrócić do stanu poprzedniego- warunki

 realizacji zostaną uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM w trybie roboczym. – w miarę potrzeb wykonać Plany sytuacyjne w skali 1:1000 lub 1:500 ( na

aktualnych podkładach geodezyjnych) z zaznaczeniem granic i podaniem planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.