wzór

Umowa Nr DOU/      /2024

zawarta w dniu ……………….............. 2024 roku w Elblągu pomiędzy 
Gminą Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578 305 14 46, REGON: 170 747 715

reprezentowaną przez:

dr Michał Missan - Prezydenta Miasta Elbląg

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych

zwaną  dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza iż kwota 130 000 złotych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania

„Remont pomieszczeń Departamentu Skarbnika Miasta tj. pok. 110, 111, 112 w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu”.

- Zakres zamówienia opisuje kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy i obejmuje m.in.:

- wymianę wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV (wykładzinę dostarczy Zamawiający),

- malowanie ścian i sufitów,

- wymianę lamp oświetleniowych wraz z niezbędna modernizacją ułożenia przewodów elektrycznych (lampy dostarczy Zamawiający),

- zaślepienie otworów drzwiowych ścianką g-k,

- wymianę drzwi wewnętrznych drewnianych (drzwi dostarczy Zamawiający).

§ 2

- Wartość niniejszej umowy ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy 
z dnia        .      .2024 r. , wynosi:

cena bez VAT:   	  - 		zł

- + VAT w wysokości 23%, tj.:	  - 		zł

- cena brutto: 	  - 		zł

- słownie (brutto): …………………………………………………………………………………………………………. złotych

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru, jak również w nim nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, utrzymanie zaplecza i terenu robót (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, zasilanie w energie elektryczną, itp.) oraz wszelkich opłat związanych z odbiorem robót.

- Wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

- dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z kosztorysem ofertowym,

- dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyła się lub zwiększyła  w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem powykonawczym, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

- za roboty niewykonane, objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany protokół odbioru, o którym mowa 
w § 8 pkt 11.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne przelewem na konto wskazane w treści faktury 
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi podpisanymi przez inspektorów nadzoru.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:

  - pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane,

  - pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców,

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu  przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać  przedmiot umowy w terminie do ……………………. (zgodnie z terminem wskazanym w ofercie).

- Zamawiający przekaże teren realizacji robót w terminie nie dłuższym niż 
5 dni od dnia zawarcia umowy.

- Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu końcowego bez uwag, o którym mowa w § 8 pkt 11.

§ 4

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy 
w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu       (zgodnie z ofertą) miesięcy rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie prac licząc od daty podpisania protokołu końcowego bez uwag.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych  
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nie przystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni od daty zgłoszenia albo nie usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność ) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w okresie 12 miesięcy licząc od daty końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

- Do uprawnień Zamawiającego należy prawo skorzystania z gwarancji lub rękojmi.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

- § 6

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

- 	inspektora nadzoru robót budowlanych,

- 	inspektora nadzoru robót elektrycznych,

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas realizacji zamówienia na terenie Urzędu Miejskiego w Elblągu. Uzyskanie tych informacji pracownicy Wykonawcy potwierdzą swoim podpisem.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi,

- zapewnienia we własnym zakresie sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi 
w obowiązujących normach i będą spełniać standardy Unii Europejskiej. Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi normami.

- zapewnienia w czasie trwania robót na terenie realizacji prac w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie instalacji i urządzeń oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym, utrzymania czystości w części komunikacyjnej, na klatce schodowej 
po zakończeniu dnia pracy, a po zakończeniu realizacji zamówienia uporządkowania terenu.

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy realizujący zamówienie posiadają aktualne wymagane szkolenie z zakresu BHP oraz wymagane aktualne badania lekarskie.

- Z uwagi na korzystanie z terenu wokół terenu realizacji prac przez innych użytkowników, Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował własne urządzenia i zbędne materiały, w jednym wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

- Z uwagi na realizację robót w obiekcie czynnym Wykonawca zobowiązany jest wykonywać część prac związanych z wyłączaniem zasilania, uciążliwym hałasem oraz silnie pylące, tj. prace rozbiórkowe, roboty z wykorzystaniem silnie hałasującego sprzętu, po godzinach pracy urzędu.

- Gruz i inne odpady budowlane powstałe w trakcie wykonywania robót Wykonawca własnym staraniem na bieżąco będzie usuwać z terenu realizacji prac do kontenerów lub pojemników dostarczonych przez Wykonawcę, posiadających odpowiednie zabezpieczenie przed rozpylaniem 
i rozrzucaniem przez wiatr zanieczyszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do przetransportowania i magazynowania odpadów w miejscu ich unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów.

- Koszty transportu i składowania odpadów obciążają Wykonawcę.

§ 8

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca  zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia prac podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Odbiór końcowy robót polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu z 5-cio dniowym wyprzedzeniem informację 
o gotowości do czynności odbiorowych.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi przewidziane przepisami prawa próby i sprawdzenia techniczne dotyczące przedmiotu odbioru oraz dostarczy w dniu odbioru, jako załączniki do protokołu wymagane dokumenty.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób niezgodny z ustaleniami 
w Protokole z czynności odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu, w oparciu o protokół spisany przez obie strony.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji obiektu w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy uważa się dzień, 
w którym podpisany zostanie Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad bądź usterek, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1.,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1.,

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może 
on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości poniesionej szkody.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku, gdy Wykonawca:

- nie realizuje przedmiotu umowy lub zaniecha jej realizacji w sposób przez siebie zawiniony,

- wykonuje prace bez przestrzegania przepisów bhp, ppoż.,

- nie przestrzega postanowień § 7 niniejszej umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający sporządzi protokół częściowego odbioru robót. Wykonawca otrzyma należność za wykonane i odebrane roboty, pomniejszoną o wysokość kary, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. c).

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej, o której mowa w § 2 ust. 1, w sposób zgodny z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

- W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania:

- Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) 
w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz 
z pisemnym uzasadnieniem.

- druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy

- W przypadku zmiany umowy w zakresie robót, które mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy termin, określony w § 3 ust. 1 ulegnie przedłużeniu.

- Przedłużony termin umowy zostanie uzgodniony przez strony i zawarty w formie aneksu.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i właściwe przepisy wykonawcze.

§ 12

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

…..................................................			          …..............................................

WYKONAWCA						      ZAMAWIAJĄCY