UMOWA

zawarta w dniu	w Olkuszu pomiędzy:

Powiatem Olkuskim – Zarządem Drogowym w Olkuszu, 32 – 300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2,               NIP 637-202-46-78, reprezentowanym przez:

1. ______________     _________________         - _________________   ______________            _ ,

2. ________            _______________________   - _________________   ______________            _ ,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Olkuskiego – Pani Marty Siuda

a

, adres siedziby:	,

NIP	, REGON	, zwaną/zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:

1. ______________     _________________         - _________________   ______________            _ ,

2. ________            _______________________  - _________________   ______________            _ ,

o następującej treści:

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn.zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod numerem________________________________________________

§ 1

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 1095K w km od 18+506 do 24+023 i nr 1126K w km od 0+000 do 6+931 na terenie Gminy Wolbrom.

- Zakres opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 powinna obejmować przebudowę nawierzchni jezdni w ciągu dróg powiatowych. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne oraz uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa, iż Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej w wersji umożliwiającej jej publikację zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848) . Dokumentacja musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt architektoniczno-budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 2

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- po stronie Zamawiającego	– 	,

- po stronie Projektanta	– 	.

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod prac, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony, co najmniej na 7 dni wcześniej i nie stanowi zmiany umowy.

- Projektant jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego z określonymi terminami realizacji poszczególnych elementów składowych dokumentacji, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do umowy.

- Projektant na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie trwania umowy, a jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w dni wolne od pracy to na następny dzień roboczy, przedłoży Zamawiającemu pisemną informację z zakresu wykonanych prac.

§ 3

- Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 180 dni od dnia podpisania Umowy.

- Projektant zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację wymienioną w § 1 ust. 1 dla każdej z dróg objętej zamówieniem w wersji papierowej:

- Koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego,

- Projekt budowlany - 4 egz.,

- Projekt wykonawczy - 4 egz.,

- Projekty branżowe zabezpieczenia urządzeń – po 4 egz.,

- Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy – 3 egz.,

- Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa) – 2 egz.,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne – 4 egz.,

- Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) – 4 egz.

- Wykonanie dokumentacji niewymienionych powyżej, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 – 4 egz., i wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg       (1egz. całości dokumentacji). Projektant zobowiązuje się również dostarczyć wraz z dokumentacją oświadczenie, iż dokumentacja jest kompletna i nadaje się do realizacji celu, któremu ma służyć.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy określonego w § 1 odbędzie się w siedzibie Zarządu Drogowego w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1A, w terminie określonym w ust. 1.

- Z odbioru końcowego zostanie sporządzony końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

- Przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej, co nie zwalnia Projektanta z obowiązku zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, co do jakości projektu oraz jego kompletności i przydatności do celu, któremu ma służyć.

- Projektant udziela Zamawiającemu na wykonaną dokumentację rękojmi na okres 24 miesięcy  i gwarancji na okres                      miesięcy.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Z tytułu rękojmi i gwarancji Projektant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Projektant nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Projektanta.

§ 4

- Projektant może powierzyć podwykonawcom realizację usług.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Projektanta, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Projektantem.

- Projektant ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich działań. Projektant odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. Projektant zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 5

Projektant nie może w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 opisywać przedmiotu zamówienia przez  wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Projektant nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to wtedy opisowi  takiemu musi towarzyszyć wyrażenie „lub równoważny” oraz muszą zostać wskazane kryteria w celu oceny równoważności.

§ 6

- Z chwilą przekazania Dokumentacji Projektowej, wymienionej w § 1 ust. 1  Zamawiającemu, Projektant przenosi na Zamawiającego - na zasadzie wyłączności - całość autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie wszelkimi technikami, w tym poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

- wytwarzanie egzemplarzy i zwielokrotnianie za pomocą wszelkich dostępnych technik, w tym poligraficznych, elektronicznych, informatycznych, fotograficznych i cyfrowych, niezależnie od liczby egzemplarzy,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- dystrybucja, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie,

- publiczne odtworzenie, rozpowszechnianie w programach telewizyjnych oraz utworach multimedialnych i audiowizualnych (nadawanie, reemitowanie), rozpowszechnianie w serwisach telekomunikacyjnych  i multimedialnych,

- rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet oraz za pomocą urządzeń mobilnego dostępu do Internetu lub w postaci utrwaleń na nośnikach przeznaczonych do eksploatacji w komputerze oraz w innych sieciach informatycznych,

- publiczne wystawienie / wyświetlenie, jak również publiczne rozpowszechnianie w każdy w inny sposób niż określono powyżej.

- Projektant upoważnia Zamawiającego do wykonywania lub zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji Projektowej, wymienionej w § 1 ust. 1 w tym również do dokonywania zmian i przeróbek, wykorzystania w części lub w całości, w dowolnie wybranych fragmentach oraz łączenia z innymi dziełami – na wszystkich w/wym. polach eksploatacji.

- Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie  a także w zakresie celu, w jakim te prawa będą wykorzystywane na wszystkich w/wym. polach eksploatacji bez prawa żądania przez Projektanta dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Zamawiający może wykonywać prawa, o których mowa w ust. 1 przy użyciu wszelkich istniejących lub powstałych w przyszłości nośników i technologii, bez żadnych ograniczeń w tym zakresie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzania prawami nabytymi niniejszą umową bez zgody Projektanta.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności                  egzemplarzy, na którym utrwalono Dokumentację Projektową, wymienioną w § 1 ust. 1.

- Projektant zobowiązuje się ponadto, że twórcy Dokumentacji Projektowej nie będą wykonywać i podnosić roszczeń wobec Zmawiającego związanych z następującymi, przysługującymi im autorskimi prawami osobistymi do Dokumentacji Projektowej wymienionej w § 1 ust. 1:

- prawem do integralności – Zamawiający będzie miał swobodę do dokonywania wszelkich zmian     Dokumentacji projektowej,

- prawem do nadzoru nad sposobem korzystania z Dokumentacji projektowej – Zamawiający będzie miał swobodę w korzystaniu z Dokumentacji projektowej .

- Przy Projektancie pozostaje prawo do umieszczenia i prezentowania Dokumentacji Projektowej w swoim portfolio dla celów promocji własnej.

- W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem                          o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Projektanta, Zamawiający zawiadomi Projektanta o tym fakcie. Wówczas Projektant zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Projektant zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ust. 9.

§ 7

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto _____________ PLN (słownie złotych: ______________________/100), wraz z podatkiem ___ % VAT. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstaw do wysuwania roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianom.

§ 8

- Projektant wystawi fakturę końcową, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony protokół, o którym mowa w § 3 ust. 4.

- Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Projektanta w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na Powiat Olkuski, 32 – 300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 637-202-46-78. Przez prawidłowe wystawienie faktury strony rozumieją w szczególności wskazanie w jej treści rachunku bankowego Projektanta, będącego płatnikiem podatku od towarów i usług, jaki jest ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (Biała Lista podatników VAT).

- W przypadku wystawienia faktury w sposób nieprawidłowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Projektanta. Brak prawidłowego wystawienia faktury skutkuje ponownym rozpoczęciem biegu 30–dniowego terminu płatności, który jest liczony od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Odbiorcą i płatnikiem faktury jest: Zarząd Drogowy w Olkuszu, al. 1000-lecia 1A, 32-300 Olkusz.

- Fakturę należy wystawić na: Powiat Olkuski
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
NIP 6372024678

- Przyjęcie przez Zamawiającego faktury Projektanta określającej termin zapłaty odmienny niż w ust. 3, nie powoduje zmiany umówionego terminu zapłaty faktury.

9. Wynagrodzenie płatne z planu finansowego wydatków Zarządu Drogowego w Olkuszu z działu _______, rozdział ________, § ________.

10. Obowiązek sporządzenia aneksu nie zachodzi w przypadku zmiany klasyfikacji budżetowej poniesionego wydatku.

§ 9

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego oraz jeżeli:

- Projektant nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy pomimo pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności jego realizacji,

- Projektant realizuje usługi przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z jej brzmieniem lub wskazaniami Zamawiającego, w szczególności gdy powoduje to zagrożenie dla pieszych i ruchu pojazdów,

- Wydane zostanie orzeczenie sądu administracyjnego wstrzymujące wykonanie decyzji środowiskowej lub uchylające, albo unieważniające decyzję środowiskową

- Projektant opóźnia się w realizacją Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy

- Projektant opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Dokumentacji Projektowej, wymienionej w § 1 ust 1 tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w  terminie 30 dniowym od stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Projektant może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 11

- Strony ustalają, że Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- Zwłokę w realizację obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zachodzących po stronie Projektanta, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), kary umowne stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

- Projektant wyraża zgodę na dokonanie potrąceń z należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2.

- Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekraczać będzie wysokość kar umownych.

§ 12

      - Projektant nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecać wykonania części lub całości przedmiotu umowy innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 4 ust 1 Umowy.

      - Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może być dokonana tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 13

- Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w  art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia,

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy,

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,

d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia,

e) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Projektanta,

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji                           z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z wykonawcą innych prac wykonywanych na tym samym terenie,

f) wystąpieniem niezależnych od Projektanta przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,

g) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

h) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Projektanta, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,

i) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia,

j) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia  w terminie (np. pomiary, badania)

k) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

l) wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów,

m) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną,

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac);

- zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,

- niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Projektanta i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Projektanta uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);

- zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;

- zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Projektant wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Projektant wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Projektant nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia do osobistego wykonania przez Projektanta, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Projektant wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Projektantowi niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Projektanta okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;

- zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

- koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

- koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

- wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

- zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

- koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu                            i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń między stronami) wynikającą z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,

- zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,

- zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

- pod warunkiem, że zakres przedmiotowy zamówienia nie zmniejszy się o więcej, niż 50% w stosunku do pierwotnej wartości.

- porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:

- zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy,

- zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);

- zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Projektanta zamówienia, jeżeli po stronie Projektanta występują podmioty działające wspólnie, (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Projektanta umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

- zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji. Ograniczenia zakresu zamówienia lub obniżenie wartości wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wartości określonej w pierwotnej umowie;

- rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowań projektowych oraz udzieleniem gwarancji i rękojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Projektanta, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Projektanta, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego;

§ 14

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Obowiązek sporządzenia aneksu nie zachodzi w przypadku zmiany klasyfikacji budżetowej poniesionego wydatku określonej w § 8 ust. 9 oraz osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia, określonych w § 2 ust. 1.

§ 15

Zamawiający, jako administrator danych osobowych powierza Projektantowi w trybie art. 28  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie danych na zasadach określonych w odrębnej umowie o przetwarzaniu danych, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 17

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Załączniki do umowy:

1/ Harmonogram rzeczowo-finansowy

2/ Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

WYKONAWCA:                                 	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy

(wzór)

| Harmonogram rzeczowo – finansowy |
| --- |
| Elementy składowe dokumentacji | Koszt | Data |
| Opracowanie map do celów projektowych |  |  |
| Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych |  |  |
| Uzyskanie uzgodnień branżowych |  |  |
| Wykonanie operatu wodno-prawnego -jeżeli dotyczy i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego |  |  |
| Złożenie wnioski o wydanie decyzji środowiskowej - jeżeli dotyczy |  |  |
| Uzyskanie decyzji środowiskowej- jeżeli dotyczy |  |  |
| Projekt budowlany |  |  |
| Projekt wykonawczy |  |  |