**Wzór umowy**

w dniu …………………………………..r. w Raszkowie pomiędzy:

Gminą i Miastem Raszków ul. Rynek 32, 63-440 Raszków NIP 622-269-55-43

Zakładem Gospodarki Komunalnej ul. Jarocińska 19a,63-440 Raszków

zwanym w umowie Zamawiającym w imieniu którego działają:

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

z up. Nasiadek Jacek - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

**a**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisanym do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod nr KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lub wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zwanego dalej „postępowaniem”) prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022, poz. 1710 ze zm.),

Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

**ZASADY WYKONYWANIA UMOWY**

**1.** Strony w dobrej wierze będą współpracować przy realizacji umowy, na każdym jej etapie, podejmując wszelkie możliwe działania i starania dla należytego zrealizowania przedmiotu umowy w terminach w niej przewidzianych, z uwzględnieniem podstawowego celu umowy, jakim jest wyposażenie Zamawiającego w należycie wykonaną instalację fotowoltaiczną na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy od 49 do 50 kW.

**2.** Wykonawca będzie wykonywać umowę z dochowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

**3.** Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu, na każdym jej etapie, informacji związanych z wykonywaniem umowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w zależności od wyboru Zamawiającego.

**4.** Niezależnie od obowiązku z ust. 3 powyżej, przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej informacje mogące w sposób istotny zagrozić należytej realizacji przedmiotu umowy.

**5.** Dokumentacja dotycząca lub związana z realizacją umowy oraz korespondencja pomiędzy Stronami

będzie sporządzana w języku polskim.

**6.** Korespondencja związana z realizacją umowy, będzie przekazywana na adres mailowy Wykonawcy:

………………………………………………………………....

**7.** Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ………………………………….., tel.

………………………………., email: …………………………………………………………

**8.** Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Jacek Nasiadek, tel. (62) 734 35 15, email: [biuro@zgkraszkow.pl](mailto:biuro@zgkraszkow.pl) .

**9.** Zmiana danych, o których mowa w ust. 6-8 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. Wystarczające jest przekazanie drugiej Stronie informacji o aktualnych danych kontaktowych.

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY, OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON**

**1.** Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej na terenie stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy od 49 do 50 kW, wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „**Instalacja fotowoltaiczna**” lub „**Przedmiot umowy**”).

**2.** Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

**3.** Szczegółowy opis przedmiotu został zawarty w specyfikacji warunków zamówienia.

**4.** Koszty materiałów i urządzeń w całości obciążają Wykonawcę.

**5.** Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty, etc., oraz spełniających odpowiednie normy, wymagane przepisami prawa.

**6.** W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

**1)** wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej,

**2)** wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, jak też zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego,

**3)** przeszkolenia Zamawiającego z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń.

**4)** przeprowadzenia wszelkich niezbędnych procedur dotyczących podłączenia Instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej, w tym przygotowanie prawidłowego, kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, wymaganych przez właściwy zakład energetyczny, jak również dokonanie niezbędnych zawiadomień właściwych organów (np. organów Państwowej Straży Pożarnej)

lub uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń lub decyzji, jeżeli okażą się konieczne, zezwalających Zamawiającemu na odbiór i korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz,

**5)** wykonania wszystkich innych prac i obowiązków niezbędnych do właściwego, bezpiecznego i zgodnego z celem umowy i obowiązującymi przepisami, zakończenia i oddania do użytku Przedmiotu

umowy,

**6)** zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one użyte do wykonania Przedmiotu umowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego,

**7)** czasowego składowania materiałów i urządzeń w obrębie terenu Zamawiającego, w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego,

**8)** używania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia lub ewentualnie takich, których szkodliwość występuje tylko w czasie wykonywania robót, a po ich zakończeniu zanika (np. materiały pylaste) oraz pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych,

**9)** zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie,

**10)** prowadzenia wszelkich prac związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy w sposób nienaruszający normalnego funkcjonowania Zamawiającego,

**11)** zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych w miejscu wykonywania Przedmiotu umowy, w tym usuwania z miejsca wykonywania robót wszelkich zbędnych urządzeń i materiałów oraz odpadów,

**12)** przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

**13)** utrzymywania porządku w miejscu wykonywania robót oraz w udostępnionych mu przez Zamawiającego pomieszczeniach,

**14)** doprowadzenia do należytego stanu i porządku miejsca wykonywania robót po jego zakończeniu, w tym usunięcia wszelkich szkód, jeżeli powstaną,

**15)** zagospodarowania na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich przetworzenia, przedłożenia Zamawiającemu wydruku elektronicznej karty przekazania odpadów lub potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów wygenerowanego z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a także do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wytwarzania odpadów i gospodarowania

odpadami, jako wytwarzający odpady,

**16)** pisemnego zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbioru końcowego, wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu umowy (np. certyfikatów, protokołów z prób, badań i pomiarów, świadectw i aprobat technicznych, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń) użytych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy,

**17)** przekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt 16 najpóźniej w dniu odbioru Instalacji fotowoltaicznej,

**18)** zapewnienia wykonywania Przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, w tym uprawnienia do pracy na wysokości. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi uprawnienia osób skierowanych do wykonywania Przedmiotu

umowy,

**19)** współpracy z Zamawiającym, uzgadniania rozwiązań dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w tym w zakresie konstrukcji, okablowania, miejsc instalacji Inwertera lub innych urządzeń, jak również do udziału w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wyznaczy taką naradę,

**20)** terminowego wykonania Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich wymagań wynikających z właściwych przepisów prawa,

**21)** Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad

prawnych oraz odpowiadają parametrom technicznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia,

**22)** dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestawów fotowoltaicznych, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru,

**23)** dokonania niezbędnego zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji w lokalnych Zakładzie Energetyki.

**7.** Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje oraz odpowiednio doświadczony i wykwalifikowany personel, potencjał ekonomiczny i organizacyjny, niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy.

**8.** Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

**1)** osoby lub podmioty, za pomocą których wykonuje Przedmiot umowy,

**2)** stan i przestrzeganie bezpieczeństwa, przepisów bhp, ochrony ppoż. i dozór swojego mienia na terenie wykonywania Przedmiotu Umowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac, w

tym w pomieszczeniach lub miejscach, w których będą wykonywane,

**3)** szkody oraz następstwa wypadków swoich pracowników powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów lub prowadzonymi dostawami;

**4)** szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w związku z realizacją Przedmiotu umowy, z winy Wykonawcy lub osób / podmiotów, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Przedmiotu umowy.

**9.** Zamawiający zobowiązuje się do odpłatnego udostępnienia Wykonawcy możliwości poboru energii

elektrycznej oraz wody w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.

**10.** W miarę możliwości Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie na magazyn materiałów i

urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku udostępnienia pomieszczenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam mienie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pozostawionego mienia we własnym zakresie w sposób uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku udostępnienia pomieszczania, Wykonawca zwróci je po zakończeniu Przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym.

**§ 3**

**TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM PRAC**

**1.** Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w terminie **1 miesiąca** od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem ust. 2-7.

**2.** Przez termin wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją wykonanie Przedmiotu umowy w całości, włącznie z przyłączeniem Instalacji fotowoltaicznej do sieci.

**3.** W **terminie 3 dni roboczych** od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji **Harmonogram prac**, przedstawiający terminy wykonania poszczególnych prac w sposób pozwalający na dochowanie terminu, o którym mowa w ust. 1. Harmonogram prac będzie w szczególności zawierał:

**1)** planowany termin rozpoczęcia dostaw i montażu Instalacji fotowoltaicznej,

**2)** planowany termin zakończenia montażu Instalacji fotowoltaicznej i złożenia dokumentów w celu uzyskania przyłączenia Instalacji fotowoltaicznej do sieci.

**4.** W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji, Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić, chyba że wykaże, że zastrzeżenia Zamawiającego nie znajdują podstaw

prawnych lub nie są zasadne z punktu celu realizacji umowy, w tym wymagań technicznych.

**5.** W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Dokumentacji przez inne podmioty (np. rzeczoznawcę ppoż)

Wykonawca obowiązany jest poprawić Dokumentację w sposób pozwalający na terminową realizację

Przedmiotu umowy.

**6.** Zmiana Harmonogramu przez Strony nie stanowi zmiany Umowy, o ile nie zmienia terminu, o którym mowa w ust. 1.

**7.** Dla sprawnej realizacji umowy Zamawiający może zwoływać narady konsultacyjne. Wykonawca obowiązany jest brać udział w naradach konsultacyjnych. Narady konsultacyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. O terminie narady konsultacyjnej Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem [poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, przed wyznaczonym terminem narady.

**8.** Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu całego zakresu zamówienia wynikającego z postanowień umowy – o ile zostanie podpisany protokół odbioru.

**9.** W przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) przedmiotu umowy, w tym

do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów związanych z dokończeniem przedmiotu umowy. W celu dokończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie przekazać Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego Wykonawcy (Wykonawcy zastępczemu) plac budowy oraz wszelką dokumentację niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy.

**§ 4**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

**1)** zapewnienie bieżącego nadzoru;

**2)** dokonanie odbioru wykonanych prac;

**3)** terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

**4)** współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu

umowy.

**§ 5**

**KONTROLA I ODBIÓR**

**1.** Zamawiającemu przysługuje, za pośrednictwem jego upoważnionych przedstawicieli, prawo do kontroli należytej realizacji umowy. W celu sprawowania kontroli Zamawiający może ustanowić Inspektora nadzoru.

**2.** Zamawiający przystąpi do odbioru Instalacji fotowoltaicznej w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia montażu Instalacji fotowoltaicznej i gotowości do jej odbioru.

**3.** Przed zgłoszeniem Instalacji fotowoltaicznej do odbioru Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wykonanie montażu Instalacji fotowoltaicznej przed jej zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru - zarówno pod względem jego jakości i kompletności, jak również przygotować wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości jej wykonania, w tym także dokumentację geodezyjno – powykonawczą – jeżeli jest wymagana.

**4.** Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Instalacji fotowoltaicznej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, stanowi

podstawę do odmowy odbioru. W takiej sytuacji Zamawiający zażąda przedłożenia ww. dokumentacji przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odpowiedniej dokumentacji, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych, zgodnie z § 8.

**5.** W terminach wykonania zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

**1)** pomiar rezystancji uziemienia instalacji fotowoltaicznej,

**2)** inne protokoły badań i sprawdzeń, które zostaną zalecone przez Zamawiającego;

**3)** deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;

**4)** protokoły odbioru wykonanych instalacji, oddzielenie dla każdej lokalizacji, zawierające informację o przeszkoleniu każdego z Użytkowników w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej i przekazaniu instrukcji użytkowania;

**5)** instrukcję użytkowania zestawu fotowoltaicznego napisaną językiem nietechnicznym dla każdego z użytkowników;

**6)** dokumentację wykonanego systemu zarządzania energią oraz licencje na jego użytkowanie;

**7)** potwierdzenie faktu zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci energetycznej od lokalnego Operatora Energetycznego.

**6.** Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz dostarczenie Zamawiającemu faktu zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji do sieci energetycznej od lokalnego Operatora Energetycznego.

**7.** Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości zamówienia.

**8.** Nie przewiduje się odbiorów częściowych.

**9.** Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego zamówienia objętego umową.

**10.** Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

**11.** W momencie odbioru Wykonawca przekaże zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt zgodną z wzorem stanowiącym **załącznik Nr 3 do umowy**.

**12.** Z odbioru Instalacji fotowoltaicznej zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego (zwany dalej: „**Protokołem odbioru końcowego**”) podpisany przez Strony, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W

protokole odbioru należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na

przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność Instalacji fotowoltaicznej, w tym, co do:

**1)** zgodności wykonanych prac z Dokumentacją,

**2)** rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń,

**3)** technologii wykonania prac.

**13.** Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady Instalacji fotowoltaicznej, w Protokole odbioru instalacji zostanie określony powód nieodebrania Instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem poniższych zasad:

**1)** jeżeli wady są nieistotne i kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad i ponownego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych, zgodnie z § 8. Dodatkowo, w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia występujących wad innemu podmiotowi. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie potrącony z wierzytelności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Postanowienia ust. 5-6 stosuje się odpowiednio.

**2)** jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie Instalacji fotowoltaicznej

zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, jakościowej lub estetycznej.

**3)** jeżeli wady są istotne i nie kwalifikują się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie Instalacji fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu odbioru instalacji i żądać ponownego wykonania Instalacji fotowoltaicznej w wyznaczonym terminie lub odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ponownie Instalacji fotowoltaicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych, zgodnie z § 8. W przypadku braku ponownego wykonania Instalacji fotowoltaicznej Zamawiający nie będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy żadnego wynagrodzenia. Koszty demontażu Instalacji fotowoltaicznej i przywrócenia stanu pierwotnego obciążają Wykonawcę. W przypadku uchylania się od obowiązku przywrócenia stanu pierwotnego Zamawiający może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**14.** Za wadę istotną uznaje się w szczególności niemożność uzyskania parametrów (ilości lub jakości)

produktu i zawodność działania.

**15.** Z chwilą podpisania Protokołu odbioru Instalacji na Zamawiającego przechodzi własność oraz korzyści i ciężary związane z Przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

**16.** Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, podpisany przez Strony umowy, stanowi podstawę do

wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie Przedmiotu umowy.

**§ 6**

**WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI**

**1.** Za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

**2.** Zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wyniesie:

…………………….………………….zł brutto

w tym obowiązująca stawka podatek od towarów i usług (VAT) ……%; …………………………………………zł netto

**3.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania Przedmiotu umowy.

**4.** Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z wszystkimi warunkami i uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które były niezbędne do skalkulowania ceny oferty i wykonania Przedmiotu umowy.

**5.** Faktura będzie płatna na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze w terminie do 30 dni

od daty jej otrzymania.

**6.** Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 7**

**GWARANCJA I RĘKOJMIA**

**1.** Wykonawca udziela Zamawiającemu **…………. letniej gwarancji i rękojmi** na montaż instalacji.

**2.** Wykonawca udziela gwarancji wskazując jej zakres i czas trwania w karcie gwarancyjnej na panele fotowoltaiczne oraz falowniki PV zgodnie z ofertą:

**1)** gwarancja i rękojmia dla wad ukrytych modułów fotowoltaicznych – 20 lat,

**2)** gwarancja i rękojmia dla gwarancji 80,00% katalogowej mocy nominalnej dla modułów fotowoltaicznych - 20 lat,

**3)** gwarancja i rękojmia dla wad ukrytych falowników - 12 lat,

**3.** Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji rocznych przeglądów gwarancyjnych na własny koszt;

**4.** Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich usunięcie) zostaną podpisane przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru.

**5.** Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady wykonanej już usługi, dotyczące przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgłoszenia.

**6.** Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanej już roboty dotyczących przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgłoszenia chyba, że z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na zaistniałe okoliczności, termin usunięcia zgłoszonych wad.

**7.** Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

**8.** Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność i stwierdzonych przez nadzór w

trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji.

**9.** Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 5, to Zamawiający uprawniony

jest usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, potrącając kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.

**10.** Strony dopuszczają dokonanie Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 faksem lub drogą elektroniczną.

**11.** Wykonawca w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie wg zasad określonych w **karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy – zał. nr 3 do umowy.**

**12.** Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wykonywanie praw wynikających z rękojmi nie pozbawia Zamawiającego uprawnień

wynikających z gwarancji.

**13.** Wszelkie koszty dotyczące gwarancji lub rękojmi ponosi Wykonawca, w tym koszty transportu.

**14.** Autoryzowany serwis na terenie polski znajduje się w …………………….. (adres) kontakt tel.

……………….. email ……………………………..

**§ 8**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I KARY UMOWNE**

**1.** Niezależnie od innych postanowień umowy, Wykonawca odpowiada za szkody w mieniu i osobowe wyrządzone przez osoby, przez co należy rozumieć także zaniechanie, którymi wykonuje umowę, nawet jeżeli nastąpiło to z winy nieumyślnej tych osób.

**2.** W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać zapłaty następujących kar umownych:

**1)** w przypadku zawinionego przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki,

**2)** w przypadku zawinionego przekroczenia terminu na dostarczenie dokumentacji, zawinionego przekroczenia terminu na usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów, zawinionego przekroczenia

terminu wykonania obowiązków w ramach rękojmi lub gwarancji – 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki,

**3)** za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2,

**4)** w przypadku nienależytego wykonywania umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, pod warunkiem wcześniejszego bezskutecznego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonywania umowy, zawierającego określenie przyczyn wezwania oraz wskazującego termin na usunięcie uchybień, za każdy dzień zwłoki w usunięciu uchybień.

**3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

**4.** Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do jej zapłaty. W przypadku braku dobrowolnej zapłaty kary umownej Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy.

**5.** Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych jednocześnie z kilku tytułów. Limit kar umownych, jakie Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2.

**6.** Zapłata kary umownej nie zwalania Wykonawcy z obowiązku zrealizowania umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

**§ 9**

**PRAWO ODSTĄPIENIA**

**1.** Niezależnie od podstaw przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

**1)** w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

**2)** jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

**3)** jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

**4)** w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

**5)** jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie pomimo pisemnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego

wykonania umowy w wyznaczonym, odpowiednim do okoliczności, terminie,

**6)** dokonania cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.

**7)** w przypadkach przewidzianych w innych postanowieniach umowy.

**2.** Umowne prawo odstąpienia może być realizowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uprawniającej go do skorzystania z prawa odstąpienia.

**3.** Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

**4.** Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty kar umownych określonych w umowie.

**§ 10**

**DANE OSOBOWE**

W przypadku, gdyby przy realizacji Umowy miało dojść do powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub Zamawiającemu przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający lub Wykonawca, Strony, przed powierzeniem danych do przetwarzania, zawrą odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podejmą inne działania, jeżeli będą one wymagane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w

tym z RODO.

**§ 11**

**CESJA I PRZEJĘCIE DŁUGU**

**1.** Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

**2.** Zamawiający może przenieść przysługujące mu względem Wykonawcy prawa i roszczenia na dowolną osobę trzecią, bez zgody Wykonawcy. O takim przeniesieniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

**§ 12**

**ZMIANA UMOWY**

**1.** Niezależnie od przypadków wynikających wprost z przepisów ustawy, zmiana umowy może nastąpić w przypadku:

**1)** okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

**a)** o charakterze niezależnym od stron,

**b)** którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

**c)** którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.),

**d)** którego nie można przypisać drugiej stronie.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień z powodu siły wyższej Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

**2)** w zakresie terminu realizacji umowy, w przypadku przedłużenia się postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku zmian wprowadzonych do SWZ lub w wyniku odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej – o czas wydłużenia terminu składania ofert lub czas trwania postępowania odwoławczego, lub w przypadku okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas trwania tej przeszkody, przy czym warunkiem dokonania zmiany, w przypadku okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, jest wykazanie Zamawiającemu tych okoliczności oraz ich wpływu na termin realizacji umowy,

**3)** w przypadku okoliczności związanych z COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zaistnienia tych okoliczności oraz ich wpływu na realizację umowy. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia nie może być wyższa niż o 50% wynagrodzenia wskazanego w umowie,

**4)** w zakresie terminu wykonania umowy z powodu zmiany przepisów mających wpływ na sposób wykonania Przedmiotu umowy, których pominięcie może skutkować wykonaniem Przedmiotu umowy

z naruszeniem przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej. W przypadku, gdy zmiana sposobu realizacji będzie skutkować zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany

będzie wykazać to Zamawiającemu.

**5)** w zakresie terminu wykonania umowy z powodu przewlekłości postępowań przed organami i instytucjami związanymi z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, etc., jeżeli nie wystąpiły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**6)** w zakresie terminu wykonania umowy z powodu wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zagrażających bezpieczeństwu osób zaangażowanych w realizację Przedmiotu

umowy.

**7)** w zakresie terminu i sposobu wykonania umowy z powodu konieczności zmiany wymagań technicznych, w tym parametrów przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli okaże się, że

jest to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy lub uzasadnione zasadami wiedzy technicznej, dla osiągnięcia podstawowego celu umowy, jakim jest wyposażenie Zamawiającego w należycie wykonaną i bezpieczną Instalację fotowoltaiczną i korzystanie przez Zamawiającego z tej instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku, gdy zmiana sposobu realizacji będzie skutkować zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać to Zamawiającemu.

**2.** Zamawiający przewiduje następujące zasady przeprowadzenia procedury zmiany umowy:

**1)** Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia drugiej Stronie wniosek, wraz z podaniem zakresu zmiany oraz uzasadnienia potrzeby zmiany, w tym z załączeniem dowodów na okoliczność wykazania zaistnienia przesłanki do zmiany umowy. Wniosek powinien być złożony bez zbędnej zwłoki,

**2)** w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 1) Strona ustosunkowuje się do żądania zmiany umowy, w razie potrzeby przedstawiając inną propozycję, co do treści zmiany umowy,

**3)** najpóźniej w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1), Strony zawrą aneks

do umowy – w przypadku uzgodnienia treści zmiany umowy, bądź – zakończą umowną procedurę aneksowania umowy – w przypadku uznania, że nie zachodzą przesłanki do zmiany umowy, bądź w przypadku braku uzgodnienia treści zmiany umowy.

**§ 13**

**PODWYKONAWCY**

**1.** Wykonawca powierza podwykonawcy ……………………………………………….

wykonanie przedmiotu umowy w następującym zakresie (zgodnie z oświadczeniem wskazanym w

ofercie).

**2.** Wykonawca odpowiada za działania / zaniechania podwykonawcy, jak za działania / zaniechania własne.

**3.** Przekazanie realizacji zakresu zamówienia podwykonawcy w trakcie umowy, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy, lecz przekazania aktualnych informacji w zakresie określonym w ust. 1.

**§ 14**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**1.** Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Zamawiającego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

**2.** W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

**3.** Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**4.** Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej umowy.

**5.** Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**Wykonawca: Zamawiający:**

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna

**Załącznik nr 3 do umowy**

**KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości)**

dotyczy realizacji dostawy i montażu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi dla zamówienia pn:

**„ ………………………”**

**WYKONAWCA**:

……………………………………

………………………………….…..

**ZAMAWIAJĄCY**

……………………………………

………………………………….…..

zwany dalej Zamawiającym.

**1. Przedmiot i termin gwarancji.**

**1)** Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na **wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW.**

**2)** Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

**3)** Termin gwarancji, o którym mowa w **§ 7** Umowy, **zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: a)** dla wad ukrytych modułów fotowoltaicznych - …...lat,

**b)** dla gwarancji 84,6% katalogowej mocy nominalnej dla modułów fotowoltaicznych - ……. lat,

**c)** dla wad ukrytych falowników - …… lat,

**d)** na montaż instalacji - 5 lat,

- okablowanie strony AC i DC z gwarancją min 20 lat

- złącza MC4 z gwarancja 5 lat

- zabezpieczenia AC i DC z gwarancja 5 lat

- ograniczniki przepięć z gwarancja 5 lat

- konfiguracja inwertera

- dokumentacja techniczna

- dostawa urządzeń

- opinia rzeczoznawcy p.poż.

- zgłoszenie instalacji do PSP

- konstrukcja dedykowana z gwarancja 10 lat

**po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.**

**2. Obowiązki i uprawnienia stron**

**1)** W przypadku wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj.

**2)** W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach np. z przyczyn technologicznych.

**3)** Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.

**4)** Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi.

Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

**5)** Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac

z usuwania wad.

**6)** Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

**7)** W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę.

**3. Przeglądy gwarancyjne.**

**1)** Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

**2)** Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie lub telefonicznie.

**3)** W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 1 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę.

**4)** Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

**5)** Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

**4. Komunikacja**

**1)** Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy.

**2)** Wszelkie pisma należy wysyłać na adres WYKONAWCY.

**3)** Wszelkie pisma należy wysyłać na adres: ZAMAWIAJĄCEGO.

**4)** O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

**5)** Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

**5. Postanowienia końcowe.**

**1)** W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych.

**2)** W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

**3)** Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.

**4)** Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**