UMOWA NR ……. / 2024

Dnia …………...2024 r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław reprezentowaną przez:

Pana Marcina Nazarewicza - Burmistrza Miasta Jarosławia przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta - Pani Katarzyny Czuba zwaną dalej „Zamawiającym”, a:

……………………………………………….. z siedzibą ………………………………, który reprezentuje ……………………….. zwanego dalej „Wykonawcą”, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania 
i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek w Jarosławiu finansowanego 
ze środków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „ Aktywny Maluch” 2022 -2029”.

- Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, oraz z punktu widzenia celu, któremu służyć ma  przedmiot umowy, na warunkach określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej w skrócie OPZ, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Zamówienie obejmuje wykonanie:

- projektu budowlano – wykonawczego niezbędnego do uzyskania pozwolenia 
na budowę wraz z niezbędnymi dokumentami takimi jak: mapa do celów projektowych, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów, decyzja o warunkach zabudowy itp. - 4 egz. + wersja elektroniczna,

- inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej -  4 egz. + wersja elektroniczna,

- projektu zagospodarowania terenu - 4 egz. + wersja elektroniczna,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych- 3 egz. + wersja elektroniczna edytowalna,

- przedmiaru robót - 3 egz. + wersja elektroniczna edytowalna,

- kosztorysu inwestorskiego -  3 egz. + wersja elektroniczna edytowalna,

- kosztorysu ofertowego -  3 egz. + wersja elektroniczna edytowalna,

- wersja elektroniczna całego przedmiotu umowy – 1 nośnik elektroniczny  
w wersji PDF, jeden w wersji umożliwiającej Zamawiającemu jego edycję 
(.doc., txt., dwg., ath),

- wniosek pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi do tego dokumentami w celu uzyskania skutecznego pozwolenia,

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych objętych projektem budowlano-wykonawczym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z określonym    zakresem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

    - Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje 
się je  wykonać z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

- W rozwiązaniach projektowych stosowane będą materiały i urządzenia dopuszczone 
do obrotu, zgodne z obowiązującymi normami i standardami, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Przekazana dokumentacja, będąca przedmiotem zamówienia będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu  ma służyć. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia (w tym z gestorami sieci), zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy i obowiązujących przepisów.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest zapoznać 
się z uwagami Zamawiającego, dotyczącymi sposobu jego wykonania. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w okresie realizacji umowy.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uzupełniania projektu o elementy, które wynikną w trakcie postępowania w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dokumentacji projektowej.

- Wszystkie materiały i dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów inwestorskich opracowanych w ramach niniejszej umowy w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ramach kwoty ustalonej w niniejszej umowie i nie będzie żądał dodatkowej zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 
do współdziałania z Zamawiającym w przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień 
na zapytania oferentów dotyczące zastosowanych rozwiązań projektowych w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót opisanych w dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na etapie postępowania przetargowego do wydania opinii w przypadku złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w zakresie  materiałów lub urządzeń o parametrach równoważnych(tj. nie gorszych niż przedstawione 
w opracowanej dokumentacji projektowej), w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 5 niniejszej umowy.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny”. Wykonawca wskaże kryteria w oparciu o które ustalana będzie równoważność rozwiązań proponowanych przez wykonawców.

§ 3

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia w ilości wskazanej w § 1 niniejszej umowy.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej o której mowa w § 1, jest protokół odbioru ustalający zakres i ilość przekazanych egzemplarzy.

- Odbiór końcowy przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej nastąpi w jego siedzibie po uzyskaniu przez Wykonawcę na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia robót budowlanych(jeśli jest to wymagane). Do przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o zgodności wykonanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami i kompletności 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

- W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej podczas odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wad dokumentacji projektowej lub jej części stwierdzonych przez    właściwy organ architektoniczno-budowlany, Wykonawca zobowiązany jest poprawić dokumentację projektową lub jej część w terminie wskazanym przez 
ten organ, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 5

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie wynagrodzenie ryczałtowe ……………………..… zł brutto, w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych, w tym między innymi:

- pozyskaniem wszystkich niezbędnych do wykonania zamówienia dokumentów i map (wypisy  z  rejestru gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów, i.t.p.),

- wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejącego dla potrzeb projektowych,

- uzyskaniem technicznych badań podłoża gruntowego (geologia), sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej dla realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonanej zgodnie z obowiązującym prawem i zakwalifikowaniem inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz zasadami wiedzy inżynierskiej dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań projektowych- jeżeli zachodzi taka potrzeba,

- przygotowaniem materiałów do decyzji i uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli zachodzi taka potrzeba,

- pozyskaniem warunków technicznych gestorów mediów (w przypadku kolizji 
oraz będących w bliskiej odległości od projektowanej inwestycji),

- uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym 
do wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy 
za pośrednictwem metody MPP (Split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz 
z kompletem niezbędnych dokumentów.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo – odbiorczy, o który mowa § 2 umowy.

- Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

- Minimalną wartość przedmiotu umowy przy ograniczeniu jego zakresu ustala 
się na poziomie 20% kwoty o której mowa w ust. 1.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 5 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, 
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego jest nieważna.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem,
 iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Umowa podlega unieważnieniu w trybie art. 457 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej.

- Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności: strony umowy, przedmiot umowy, termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w SWZ, warunki dotyczące odbioru robót budowlanych, regulacje dotyczące rozliczenia 
za wykonane roboty budowlane, odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana płatność), warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia), obowiązki wykonawcy 
i podwykonawcy, kary umowne, odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości, warunki zmian umowy, warunki odstąpienia od umowy, regulacje dotyczące zawierania umów 
z dalszymi podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego o mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) wykonawcy za tą część zamówienia publicznego.

- Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość robót (wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy).

- Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać dyspozycje zawarte w art. 464 b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie 
z którymi termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Wykonawca zobowiązany  jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawstwo i jej zmiany. Zamawiający 
w terminie 14 dni od przedłożenia ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo i do jej zmiany. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczenia za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od zawarcia w tym umów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów, 
o których mowa w art. 464 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady określone w ust. 1-7 niniejszego §.

- Strony ustalają, że niżej wymieniony zakres wykonany będą przez:

Wykonawcę: /nazwa wykonawcy/ w zakresie:

…………………………………………………………………..

Podwykonawcę: /nazwa podwykonawcy/ w zakresie:

…………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest z fakturą przedłożyć oświadczenia wszystkich podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Brak oświadczenia skutkować będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania rozliczeń z Podwykonawcami.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie osoby które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy opisane w SWZ których realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę.

- Wykaz pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób o których mowa w ust. 2 poprzez przedłożenie oświadczeń w/w zatrudnionych, potwierdzających iż zatrudnieni są oni na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób 
o których mowa w ust. 2. W przypadku nie przedstawienia w terminach o których mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu i sposobu zatrudnienia oraz oświadczeń Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł. (słownie: tysiąc złotych).

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych o których mowa w ust. 4  z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

      - Przedmiot umowy jest utworem w rozumieniu ustawy o prawach autorskich 
i pokrewnych.

      - Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do przedmiotu umowy.

      - W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający nabywa od Wykonawcy nieograniczone w zakresie czasowym 
i terytorialnym, co do liczby nośników i egzemplarzy autorskie prawa majątkowe, 
a także prawa zależne do korzystania i rozporządzania z przedmiotu umowy, wykonanego bezpośrednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców, działających 
na jego zlecenie, na polach eksploatacji  określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym:

- wykorzystania w celu złożenia jako dokumentów o dofinansowanie projektu;

- wykorzystanie w celu realizacji projektu;

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką 
i w dowolnej ilości egzemplarzy,  w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego oraz techniką cyfrową, w pamięci komputerowej, sieci komputerowej wewnętrznej i zewnętrznej Zamawiającego;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa oryginałów lub egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania i udostępniania – kopiowanie, kserowanie, sporządzanie dodruków, remitowanie, a także publiczne wykonanie, udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnianie wykonawcom, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez  siebie wybranym, w tym również w Internecie;

- wprowadzania dowolnych zmian w tym zlecanie wprowadzania zmian osobom trzecim w tym: przystosowanie, sporządzanie wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji.

      - Przekazanie praw autorskich i majątkowych dotyczy również udostępniania dokumentacji wszelkim instytucjom zgodnie z odpowiednimi, odrębnymi przepisami. Wykonawca udziela na rzecz Zamawiającego upoważnienia z prawem do udzielania dalszych upoważnień do wykonywania praw osobistych Wykonawcy w tym decydowania czy, kiedy oraz w jakim zakresie rozpowszechniać przedmiot umowy, 
a także dokumentowanie jego zmian oraz modyfikacji, łącznie z innymi utworami lub materiałami w tym wskazywanie, że całość praw do przedmiotu umowy przysługuje na rzecz Zamawiającego.

      - W przypadku zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, 
że korzystanie z utworów uzyskanych na podstawie umowy przez Gminę narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom Gmina poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. 
W przypadku wytoczenia w związku z powyższym powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania.

§11

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej przedstawionym zakresie:

- Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów,

- wystąpienia zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają wykonanie przedmiotu umowy,

2)	W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami                     prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany     umowy. Zmiany wysokości podatku VAT.

3)	Zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 
 w przypadku:

a)	konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem opracowania przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

b)	wystąpienia warunków terenu odbiegających od przyjętych w opracowaniu 
w szczególności błędnie zinwentaryzowanych urządzeń czy sieci,

c)	konieczność zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, czy warunków technicznych.

2.	Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający      może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej 
 dla uzyskania żądanej zmiany.

4.	Wniosek w sprawach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca winien przekazać                                Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych od dnia, 
w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5.	W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa 
 w ust.6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy 
 i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 12

- Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie, Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, jej  wykorzystania wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy wiadomości, które są publicznie dostępne bez naruszenia niniejszego zobowiązania lub znane były Stronom przed przyjęciem zobowiązania do zachowania poufności, albo zostały ujawnione drugiej Stronie przez osobę trzecią w późniejszym czasie, w sposób zgodny z prawem oraz wiadomości, które muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony 
w związku z zawarciem i realizacja Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanej dalej „RODO”.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  dla osób wskazanych przez wykonawcę zamówienia.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:

- Administratorem (ADO) danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób wskazanych przez Państwa, jako osoby do kontaktu/realizacji 
i reprezentacji  jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław. Kontakt z Administratorem za pomocą e-mail: sekretariat@um.jarosław.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Administrator przetwarza dane osobowe:

- osób reprezentujących Wykonawcę, które będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego 
z przepisów prawa określających umocowani do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy,

- osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, nr telefonu i miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane zostały podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania;

- Państwa dane osobowe Administrator pozyskał od Wykonawcy zamówienia, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do reprezentowania/ kontaktu  
w związku z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy / prowadzonego postępowania;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Dane będą przechowywane w celu archiwalnym nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- odbiorcami  Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione 
na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne współpracujące z Administratorem;

- w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym 
z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji;

- podanie danych osobowych jest niezbędne do  zawarcia (w przypadku osób
reprezentujących wykonawcę)  i jej wykonania (w przypadku osób wskazanych 
do realizacji). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;

- Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 3.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych od których dane osobowe zostały bezpośrednio lub pośrednio pozyskane w celu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.

§ 13

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1.

Zamawiający:	Wykonawca: