Załącznik Nr 12 do SIWZ

**A K T U M O W Y Nr …………………………. (Wzór Umowy)**

zawarta w Słupsku w dniu ................................. pomiędzy:

**Miastem Słupsk**, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w imieniu i na rzecz którego działa **Zarząd Infrastruktury Miejskiej** w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………………………………………….……………………...,

a

……………………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………,

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”.

**§ 1.**

**Podstawa zawarcia niniejszej Umowy.**

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), w trybie przetargu nieograniczonego **na zaprojektowanie i wykonanie w ramach Projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” robót budowlanych pn. „Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2 Transport miejski. Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 z dnia 12 września 2017r.**

**§ 2.**

**Definicje.**

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

1. **Cenie** – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178);
2. **Ustawie -** należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.);
3. **Akcie Umowy** - należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wraz z załącznikami;
4. **SIWZ** - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
    w przetargu, o którym mowa w § 1 Umowy;
5. **Projekcie** - należy przez to rozumieć Projekt pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2 Transport miejski pn. **„Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”**  - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 z dnia 12 września 2017r.;
6. **Wytycznych** - należy przez to rozumieć aktualne na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją Umowy Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
7. **Dokumentacji** - należy przez to rozumieć dokumentację projektową na budowę integracyjnego węzła transportowego miasta Słupska, realizowaną na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2 Transport miejski pn. **„Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”**  - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 z dnia 12 września 2017r.:
8. którą należy opracować na podstawie:

* Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy,
* postanowień Umowy,
* Wytycznych stanowiących załącznik Nr 10 do Umowy,
* rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129 – tekst jednolity ustawy z późn. zm.) oraz;

1. która musi zawierać opracowania i oświadczenia wskazane w Programie funkcjonalno-użytkowym, w tym m.in. Dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz Przedmiar Robót ,
2. **Dokumentacji powykonawczej** - należy przez to rozumieć tak nazwaną dokumentację, opisaną Programie funkcjonalno-użytkowym;
3. **Nadzorze autorskim** - należy przez to rozumieć czynności sprawowane przez autora Dokumentacji, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Ustawą;
4. **RODO** - należy przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
5. Pozostałe wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszego § 2.

2. Na Umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część   
i będą interpretowane w następującej kolejności:

1. Niniejsza Umowa;
2. Warunki Szczególne Kontraktu;
3. Warunki Ogólne Kontraktu;
4. Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami;
5. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami:
6. Wypełniony Wykaz Płatności;
7. Wypełniony Formularz „Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”;
8. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;
9. Wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia;
10. Gwarancja Jakości;
11. Wypełnione Dane Kontraktowe wraz z załącznikami;
12. Dowody w odniesieniu do wszystkich zasobów, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby;
13. SIWZ.
14. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane   
    i  interpretowane w powyższej kolejności i łącznie z dokumentami, których dotyczą.

**§ 3.**

**Przedmiot Umowy.**

1. Przedmiotem Umowy jest **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”, realizowanego w ramach Projektu.** Wykonawca obowiązany jestwykonywać sukcesywnie, częściami przedmiot Umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwanym dalej „PFU”, oraz w Akcie Umowy. Obszar objęty głównym zamówieniem zawarty jest na Mapie miasta Słupska stanowiącej załącznik Nr 9 do Umowy.
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia celu Projektu tj. wybudowanie efektywnie funkcjonującego, w skali regionu, transportowego węzła integrującego publiczny transport zbiorowy.
   1. Zamówienie obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z Dokumentacją, obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. oraz sztuką budowlaną, robót budowlanych opisanych w PFU, obejmujące także niżej wymienione elementy, lecz bez ograniczania się wyłącznie do nich:
   2. opracowanie mapy do celów projektowych;
   3. uzyskanie wszelkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym właściwych opinii (w tym w szczególności ze spółkami kolejowymi), ewentualnych badań geotechnicznych gruntu, uzgodnień rzeczoznawców, ekspertyz, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji (w szczególności konserwatorskich), dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie, w tym aktualnej mapy do celów projektowych we wskazanych skalach w postaci cyfrowej (wektorowej w formacie kompatybilnym z \*.dwg lub \*.dgn) i analogowej wraz z kosztami ich uzyskania/przygotowania;
   4. występowanie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie koniecznych warunków technicznych, ekspertyz, uzgodnień, oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, pozwoleń i zaświadczeń po zakończeniu robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia od właściwego organu o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych), wraz z kosztami ich uzyskania/przygotowania;
   5. Sporządzenie Dokumentacji Projektowej niezbędnej do realizacji robót zgodnie z wymaganiami i w ilości określonej w PFU;
   6. przeprowadzenie prac przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających;
   7. zabezpieczenie placu budowy;
   8. zorganizowanie zaplecza oraz biura budowy;
   9. przeprowadzenie prac rozbiórkowych;
   10. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg;
   11. zapewnienie bieżącej stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne;
   12. założenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz dokumentującej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robót budowlanych;
   13. przeprowadzenie wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbioru robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania;
   14. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót w tym wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
   15. dokonanie sprawdzenia i rozruchu urządzeń oraz poprawności działania systemu;
   16. przedłożenie, **pod rygorem odmowy montażu instalacji, urządzeń lub innych podzespołów lub ich zdemontowania,** przed montażem urządzeń lub innych podzespołów następujących dokumentów:

* deklaracji własności użytkowych pozwalających na umieszczenie przez producenta znaku CE lub równoważnego, tj. nadanego przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej i potwierdzających wykonanie zgodnie z normami,
* kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych producenta, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w SIWZ, PFU i Dokumentacji; Wykonawca winien potwierdzić autentyczność dostarczanych dokumentów poprzez zapis na każdej stronie dokumentów: „Za zgodność z oryginałem”.

1. wykonanie oraz zamontowanie 1 tablicy informacyjnej i 4 tablic pamiątkowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Załącznik Nr 10 do Umowy), aktualnymi na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją Umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na montaż tablic i ich ekspozycję;
2. przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do wykonanej Dokumentacji;
3. zapewnienie obsługi konserwatorskiej, geodezyjnej, geotechnicznej i archeologicznej;
4. wykonanie dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbędnymi protokółami z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami;
5. przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń;
6. wykonanie przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych wytworzonych w ramach zamówienia budynków, instalacji i urządzeń przez okres obowiązywania gwarancji i serwisu IT.
7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 Ustawy Zamawiający wymaga adekwatnie do przedmiotu Umowy, dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.
8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy, w przypadku odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Dokumentacja będzie podlegała uzgodnieniom z Inżynierem Kontraktu na etapie jej opracowywania. Zakres i formę Dokumentacji określa PFU.
10. Zamawiający przekaże Wykonawcy:
11. stosowne upoważnienia do występowania w urzędach i instytucjach w imieniu Zamawiającego,
12. informację jaka adnotacja winna widnieć na fakturach – w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu jst w ramach RPO WP na lata 2014 -2020.
13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy w wysokości do 5% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w przetargu, o którym mowa w § 1 Umowy. Powyższe zamówienia mogą być udzielone, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, jeżeli zaistnieją okoliczności uzasadniające udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, które są zgodne z przedmiotem Umowy.
14. Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonywaniu Umowy w celu terminowego i najlepszego wykonania przedmiotu Umowy.
15. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z PFU, postanowieniami SIWZ, Ustawą, Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa Budowlanego i sztuką budowlaną.

**§ 4.**

**Zatrudnienie osoby lub osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.**

1. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.). osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności dot. prac:
   1. wykonywania wykopów liniowych i koryta pod nawierzchnie placu manewrowego;
   2. zasypywania wykopów, równanie terenu;
   3. wykonywania warstw konstrukcyjnych placu manewrowego;
   4. wykonywania nawierzchni bitumicznych placu manewrowego;
   5. wykonywania nawierzchni betonowych placu manewrowego;
   6. wykonywania robót brukarskich;
   7. wykonywania i zabezpieczenia istniejących sieci i instalacji elektrycznych;
   8. wykonywania i zabezpieczenia sieci i instalacji wodociągowych;
   9. wykonywania i zabezpieczenia sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej;
   10. wykonywania i zabezpieczenia sieci i instalacji kanalizacji deszczowej;
   11. wykonywania i zabezpieczenia sieci i instalacji teletechnicznej;
   12. wykonywania i zabezpieczenia sieci i instalacji teleinformatycznej;
   13. wykonywania i zabezpieczenia sieci ciepłociągowej;
   14. wykonywania robót fundamentowych;
   15. wykonywania robót zbrojarskich;
   16. betonowania posadzek;
   17. montażu konstrukcji stalowych;
   18. wykonywania prac murarskich;
   19. wykonywania prac tynkarskich;
   20. wykonywania stropów;
   21. wykonywania prac ciesielskich;
   22. wykonywania prac dekarskich;
   23. wykonywania prac stolarskich;
   24. wykonywania prac szklarskich;
   25. wykonywania instalacji monitoringu;
   26. wykonywania instalacji alarmowej;
   27. wykonywania instalacji kontroli dostępu;
   28. wykonywania instalacji ppoż.;
   29. wykonywania instalacji centralnego ogrzewania;
   30. wykonywania instalacji wentylacji i klimatyzacji;
   31. wykonywania prac malarskich;
   32. układania glazury;
   33. wykonywania ścianek g-k, zabudowy g-k, sufitów podwieszanych;
   34. wykonywania innych prac wykończeniowych nie wymienionych wyżej**.**
2. W toku realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
   1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
   2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
   3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie zamówienia:
4. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 5.**

**Termin wykonania.**

* + - 1. Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą.
      2. Wymagany termin Umowy **27 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem zapisów punktu 5 Formularza oferty złożonego przez Wykonawcę.**
      3. Data podpisania ~~bezusterkowego~~ protokołu odbioru końcowego, a w przypadku wystąpienia wad data ich usunięcia, jest datą zakończenia realizacji robót objętych Umową.
      4. Przez **~~bezusterkowe~~ wykonanie Umowy** należy rozumieć zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z oddaniem do użytkowania, przeszkoleniem przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń.
      5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 2 niniejszego § 5, termin ten może ulec przedłużeniu zgodnie z Umową.

**§ 6.**

**Siła wyższa**

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Akcie Umowy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni łącznie, że:

1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli,

2) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków,

3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków.

2**.** Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”.

**§ 7.**

**Dokumentacja**

Wykonawca niniejszym zobowiązuje się sporządzić Dokumenty Wykonawcy zdefiniowane w Subklauzuli 1.1.6.1 Warunków Kontraktu, wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć wszystkie Wady i dotrzymać warunków Gwarancji Jakości, w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy Cenę Kontraktową według postanowień Klauzuli 14 Warunków Kontraktu.

**§ 8.**

**Prawa autorskie**

1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja wskazana w przedmiocie Umowy będzie stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja będzie jego oryginalnym utworem, wolnym od wad prawnych oraz nieobciążonym prawami osób trzecich. Nadto Wykonawca gwarantuje, że przed przekazaniem Dokumentacji Zamawiającemu nie była ona publikowana, rozpowszechniana ani w żaden sposób udostępniana osobom trzecim.
3. Wszelkie zapisy dotyczące praw autorskich powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.

**§ 9.**

**Materiały i podwykonawcy**

* + - 1. Wszelkie zapisy dotyczące materiałów i podwykonawców powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.

**§ 10.**

**Przekazanie Placu budowy**

1. Zamawiający dopuszcza etapową realizację przedmiotu zamówienia.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych dla poszczególnych etapów nastąpi po zatwierdzeniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji administracyjnej, ZRID lub innej decyzji upoważniającej do prowadzenia robót lub niewniesieniu przez organ administracyjny sprzeciwu do zgłaszanych robót.
3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy lub jakiejkolwiek jego części zostanie potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w formie protokołu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. Przekazanie Placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy dokonane będzie z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania Placu budowy.
4. Wykonawca nie może odmówić przejęcia Placu budowy pod rygorem rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wraz z obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wszelkie zapisy dotyczące Placu budowy powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umow

**§ 11.**

**Wykonanie robót budowlanych**

* + - 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót, a w razie jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
      2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, Prawem Budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi realizacji robót będących przedmiotem Umowy z najwyższą starannością i w terminach umownych.
      3. Wykonawca dostarczy urządzenia, instalacje i wyposażenie, które będzie spełniało następujące warunki:

1. będzie nowe, nie używane wcześniej, wysokiej jakości, wolne od wad materiałowych i prawnych oraz bezpieczne w użytkowaniu;
2. będzie posiadało świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu lub dostawcę;
3. będzie posiadało stosowny pakiet usług gwarancyjnych, wsparcie techniczno - serwisowe kierowane do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
   * + 1. Wszelkie zapisy dotyczące Robót budowlanych powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.

**§ 12.**

**Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu Umowy**

1. Wszelkie zapisy dotyczące Personelu Wykonawcy powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.
2. Osoby spośród Personelu Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób, skierowanych do realizacji zamówienia wg Załącznika Nr 2 do Umowy, dołączonym do Oferty Wykonawcy, będą realizowały Przedmiot Umowy. Osoby te winny:
   * 1. posiadać uprawnienia i doświadczenie wymagane w przetargu, o którym mowa w § 1 ust.1 Umowy;
     2. być członkami właściwej izby inżynierów budownictwa i posiadać aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Personelu Wykonawcy wskazanego w Wykazie osób, skierowanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, iż nowe osoby będą posiadały co najmniej takie same uprawnienia i doświadczenie jak wymagane w przetargu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
4. Umowa będzie realizowana przy udziale Inżyniera, który będzie posiadał pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem zawartym w Subklauzuli 3.1 Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.

**§ 13.**

**Wynagrodzenie umowne, sposób płatności, zaliczka i jej zabezpieczenie.**

1. Wszelkie zapisy dotyczące wynagrodzenia umownego, sposobu płatności zaliczki i jej zabezpieczenia, powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.
2. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa (ZKK) zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: netto [………] <PLN>, (słownie: [………] <PLN>) plus ……….. % podatek VAT [………] <PLN>, (słownie […….…] <PLN>), co łącznie stanowi Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto [………] <PLN> (słownie [………] <PLN>) i została obliczona na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę w Wykazie płatności, ryczałtowej ceny jednostkowej netto za zaprojektowanie i wykonanie poszczególnych elementów węzła.
3. Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 103,5 % kwoty brutto podanej w ust. 2 niniejszego § 13, co stanowi […….…] <PLN>, (słownie [……….] <PLN>).
4. W przypadku gdyby Cena Kontraktowa miała przekroczyć kwotę Maksymalnej Wartości Zobowiązania, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze Aneksu do niniejszej Umowy.
5. Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
6. Strony oświadczają, że płatność wynikająca z niniejszej umowy będzie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Ponadto Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze VAT rachunek należy do Wykonawcy Umowy i służy do prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury w formie papierowej lub drogą elektroniczną   
   z adresu e-mail: ………….. na adres e-mail właściwy do przesyłania faktur, tj. [faktura@zimslupsk.com](mailto:faktura@zimslupsk.com)
8. Wykonawca może złożyć fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania. W przypadku takiej formy złożenia faktury Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie na adres e-mail: [a.duda@zimslupsk.com](mailto:a.duda@zimslupsk.com).
9. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Zmiany zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zostaną wprowadzone do Kontraktu na zasadach określonych w Subklauzuli 13.7 Warunków Kontraktu.
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót w oparciu o ryczałtową cenę, wskazane w ust.2 niniejszego paragrafu.
12. Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia :
13. w 2020 r. – maksymalnie 10% wartości brutto Umowy (w tym zaliczki zgodnie z Subkaluzulą 14.2 W.K.);
14. w 2021 r. - maksymalnie 40% wartości brutto Umowy (w tym zaliczki zgodnie z Subkaluzulą 14.2 W.K.);
15. w 2022r.- maksymalnie 50% wartości brutto Umowy;
16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury częściowej należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
17. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie Umowy określona zgodnie z art. 143a ust. 3 Ustawy, nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

Nabywca: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk, NIP 839-10-05-507,

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk.

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczki na poczet wykonania zamówienia zgodnie z zapisami Subklauzuli 14.2 Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy

**§ 14.**

**Odbiór Robót**

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy lub jego części, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu jego wykonania zgodnego z Umową. Przed zgłoszeniem odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub w Akcie Umowy prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy lub jego części oraz dołączenia niezbędnych atestów, certyfikatów itp.
2. Wszelkie zapisy dotyczące odbioru robót, powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.

**§ 15.**

**Warunki gwarancji i rękojmi**

1. Wszelkie zapisy dotyczące warunków gwarancji i rękojmi, powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.
2. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, zgodnie z zapisami Subklauzuli 11.12 Warunków Kontraktu.
3. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany przedmiot Umowy zgodnie z zapisami Subklauzuli 11.13 Warunków Kontraktu.
4. **Przez cały okres obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie sprawował czynności serwisowe polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji zgodnie z dokumentacją producenta dostarczoną przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej.**
5. Zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawca sprawował będzie przez okres ……. miesięcy czynności z zakresu serwisu IT (jedno z kryteriów oceny ofert), polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji IT.
6. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem czynności serwisowych w tym koszty materiałów eksploatacyjnych i elementów podlegających okresowej wymianie obciążają Wykonawcę.
7. Wszystkie wykonywane czynności serwisowe Wykonawca będzie odnotowywał w książce kontroli urządzeń znajdującej się u Zamawiającego. Wpis dokonany przez Wykonawcę i potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego będzie potwierdzeniem wykonania czynności serwisowych w ramach niniejszej Umowy.
8. W razie niewykonania czynności serwisowych w wyznaczonym w terminie, Zamawiający może wykonać je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonanie czynności Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości gwarancji i rękojmi oraz serwisu urządzeń w przypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w trakcie obowiązywania gwarancji.
10. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
11. W zakresie nieuregulowanym do gwarancji lub rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 16.**

**Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wszelkie zapisy dotyczące Kar umownych, powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.
3. Kary, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. Brak szkody nie wyłącza prawa Stron do żądania zapłaty kar umownych.

**§ 17.**

**Ubezpieczenia**

1. Wszelkie zapisy dotyczące Ubezpieczeń, powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.
2. Suma ubezpieczenia:

Dla robót budowlanych objętych niniejszą Umową suma ubezpieczenia obejmuje:

1. pełną wartość odtworzeniową robót z uwzględnieniem limitu na pokrycie kosztów rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w wysokości 5 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. pełną wartość materiałów, robocizny, frachtu, cła i innych opłat i kosztów, które należy ponieść w celu terminowego zakończenia budowy w tym materiałów i sprzętu przekazanego przez Zamawiającego.
3. Zakres ubezpieczenia:

Umowy ubezpieczenia zawarte przez Wykonawcę winny chronić realizowane roboty objęte Umową od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń (All Risks). Ubezpieczenie to obejmować powinno szkody rzeczowe polegające na nagłej przypadkowej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia i wykonanych robót, powstałe na skutek jakichkolwiek przyczyn oraz szkody mogące powstać u osób trzecich.

1. Okres trwania umowy ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na okres od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy do dnia **~~bezusterkowego~~ wykonania Umowy**. Wykonawca dokona cesji zawartych polis ubezpieczeniowych wszystkich ryzyk budowlano - montażowych (CAR/EAR) na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w ciągu 3 dni po dacie wymagalności płatności składki.

**§ 18.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Wszelkie zapisy dotyczące Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.

**§ 19.**

**Rozwiązanie, odstąpienie od umowy**

1. Wszelkie zapisy dotyczące Rozwiązania i odstąpienia od umowy, powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca na dzień odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy zwróci jednorazowo kwotę zaliczki, która na ten dzień pozostała do rozliczenia.

**§ 20.**

**Zmiana Umowy**

1. Wszelkie zapisy dotyczące Zmian Umowy, powinny być odczytywane i interpretowane zgodnie z treścią Subklauzul Warunków Kontraktu, wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) § 2 niniejszej Umowy.
2. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.

**§ 21.**

**Regulacje RODO**

1. W wyniku w postępowania, o którym mowa w § 1 Umowy, zwanego dalej „Postępowaniem” są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył w ww. procedurze celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca).
2. Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie do Umowy oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z postępowaniem.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zmawiający informuje, że:
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;

* Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73;
* Numer telefonu: +48 59 841 00 91;
* Numer faksu: +48 59 848 37 35;
* Adres e-mail: [zamowienia@zimslupsk.com](mailto:zamowienia@zimslupsk.com);
* Adres strony internetowej: http://www.zimslupsk.com;

1. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w instytucji Zamawiającego: Edyta Zubka adres e-mail ido@zimslupsk.com, telefon 59 841 00 91; kom. 662 078 280
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu:
3. związanym z postępowaniem, w tym dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem postępowania;
4. wykonywania Umowy;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie:
6. dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
7. Umowa w oparciu o art. 139 Ustawy;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza cztery lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres obowiązywania przepisów odnośnie przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu wynikający z umowy nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-00;
9. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
10. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11. na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
12. na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
13. na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
14. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych;
16. w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych;
17. na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
18. Obowiązek informacyjny wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu ma także zastosowanie w toku realizacji Umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. w przypadku zmiany osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostały wskazane w postępowaniu jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.
19. Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z osób wskazanych w ust.4 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku.
20. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcy, jeżeli pozyskuje dane osobowe osób trzecich, innych niż wskazane w postępowaniu, w celu przekazania ich Zamawiającemu w toku realizacji Umowy. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy wymagane jest Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, sporządzonego wg Załącznika nr 11 do Umowy.

**§ 22.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn.zm), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), przepisy powołane w treści SIWZ, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze Umowy dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
4. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób, którymi posługiwać się będzie w celu realizacji Umowy na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych na potrzeby jej realizacji.
6. Wszystkie załączniki przywołane w Umowie stanowią jej integralną część.

**§ 23.**

**Załączniki do Umowy**

Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – kopia OFERTY Wykonawcy wraz z załącznikami,
2. Załącznik Nr 2 – kopia Wykazu osób, skierowanych do realizacji zamówienia, dołączony do Oferty Wykonawcy,
3. Załącznik Nr 3 – Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami,
4. Załącznik Nr 4 – Dane Kontraktowe,
5. Załącznik Nr 5 – Załącznik do Danych Kontraktowych,
6. Załącznik Nr 6 – Szczególne Warunki Kontraktu,
7. Załącznik Nr 7 – Ogólne Warunki Kontraktu,
8. Załącznik Nr 8 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
9. Załącznik Nr 9 – Mapa miasta Słupsk,
10. Załącznik Nr 10 – Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO 2014-2020,
11. Załącznik Nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich,
12. Załącznik Nr 12 – Gwarancja Jakości,
13. Załącznik Nr 13 – Specyfikacje techniczne na projektowanie.

*\* Niepotrzebne skreślić*

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**