OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWNE

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy.

- Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Inwestora Zastępczego na rzecz Zamawiającego usług polegających na:

- pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych,

- zarządzaniu inwestycją,

- przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,

- pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych,

dla zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej”.

- Inwestor Zastępczy będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających            z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

- Inwestor Zastępczy będzie działał na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną z uwzględnieniem wymagań określonych w SWZ.

- Inwestor Zastępczy będzie działał zgodnie z zamówieniem, opracowanym na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą:  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej” z jego ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do bieżącego i stałego dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robót budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorów nadzoru Personelu Kluczowego Inwestora Zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 
w sposób zapewniający prawidłowe i bieżące prowadzenie robót budowlanych.  
W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zastępstwa nieobecnego Inwestora Zastępczego, Personelu Kluczowego przez innego inspektora, jednakże pod warunkiem, że spełnia on wymagania przedstawione w SWZ. Inwestor Zastępczy ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o fakcie zastępstwa najpóźniej w dniu podjęcia obowiązków, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, wskazując okres zastępstwa oraz osobę zastępującą i zastępowaną. Do zgłoszenia, o którym mowa powyżej należy także dołączyć dokumenty wskazane w SWZ potwierdzające, że osoba zastępująca spełnia wymagania Zamawiającego w tym względzie. W przypadku, gdy doświadczenie zastępowanej osoby było oceniane w ramach kryterium oceny ofert w ww. postępowaniu, osoba zastępująca musi posiadać takie doświadczenie, które pozwoliłoby uzyskać co najmniej taka samą ilość punktów w ww. postępowaniu.

- Szczegółowy zakres prac Inwestora Zastępczego został określony w dokumentach zamówienia.

§ 2

Termin realizacji.

- Rozpoczęcie realizacji usług, o których mowa w § 1 nastąpi w dniu zawarciu umowy.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się świadczyć usług w terminie uwzględniającym:

- okres projektowania, który trwa od daty rozpoczęcia realizacji usługi Inwestora Zastępczego do dnia uzyskania przez Jednostkę Projektowania ostatecznych decyzji
uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych zadania inwestycyjnego

- okres wykonywania robót budowlanych, który trwa od daty zawarcia umowy na roboty budowlane zadania inwestycyjnego do daty podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego

- okres gwarancji i rękojmi, który trwa od daty podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego przez okres 60 miesięcy.

- Termin zakończenia pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego upływa 30 dnia licząc od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych.

§ 3

Wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się na równowartość kwoty netto:

- ....................… zł (słownie: ...........................................................................…........... zł), powiększoną o podatek VAT w wysokości: ...........................…......zł  
(słownie: ..................................................................................................................... zł)
co daje kwotę brutto w wysokości: ............… zł (słownie: ….......................................zł).

- Stawka wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy i zostanie podzielona na 15 równych miesięcznych rat i będzie wypłacana w miesięcznych transzach do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Ryczałt jest należny za każdy rozpoczęty miesiąc rozliczeniowy. Z zastrzeżeniem, że wcześniejsze zakończenie realizacji inwestycji spowoduje również skrócenie umowy z Inwestorem zastępczym co nie będzie wywoływało roszczeń po stronie Wykonawcy oraz nie wpłynie na obowiązki Wykonawcy w zakresie jego uczestnictwa w przeglądach okresowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, obejmuje wszystkie koszty i wydatki ponoszone przez Inwestora Zastępczego w związku z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy i jej załączników, nadzorowania wszystkich robót realizowanych dla tego zadania i uwzględniają wszystkie prace niezbędne do jego prawidłowego wykonania.

- Inwestorowi Zastępczemu, z zastrzeżeniem §11 ust. 2 pkt 3), nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:

- nadzorowanie wykonania ewentualnych robót dodatkowych,

- nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego,

- czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych, z przyczyn, o których mowa w treści §9 ust. 2.

- Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedłużenia się terminu zakończenia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego.

- Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Inwestorowi Zastępczemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Wynagrodzenie należne Inwestorowi Zastępczemu zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego,                    z zastrzeżeniem ust. 15.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inwestora Zastępczego, każda ze Stron, w celu dokonania zmiany wynagrodzenia, może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony umowy.

- Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 8 należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne                    i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne.

- Lista, o której mowa w ust. 9 musi zawierać szczegółowe dane każdej osoby zaangażowanej w realizację przedmiotu umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- Inwestor Zastępczy każdorazowo na pisemne wezwanie, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym w wezwaniu.

- Zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 8 uznana będzie za zaakceptowaną przez Stronę, jeżeli w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga ze Stron nie przekaże jej pisemnych zastrzeżeń w tym zakresie.

- Każda ze Stron uprawniona jest do zgłoszenia, w terminie opisanym w treści ust. 12, pisemnych zastrzeżeń do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 8 nie mają wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Inwestora Zastępczego, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.

- Zmiana wynagrodzenia należnego Inwestora Zastępczego na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 8 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Inwestora Zastępczego.

- Zmiana wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 7, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 8 wymaga formy aneksu pod rygorem nieważności. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 7 i 8 Inwestor Zastępczy, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT, do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego                                z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia,  Inwestor Zastępczy wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego jego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, Inwestor Zastępczy wystawi fakturę stosując obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego, stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.

- Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian               w budżecie  albo wieloletniej prognozie finansowej, aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ/podmiot.

- W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 8, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Inwestora Zastępczego ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego  w terminie 14 dni licząc od dnia wezwania Inwestora Zastępczego do zwrotu.

- Zasady, o których mowa w ust. 8-17 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Inwestora Zastępczego w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.

§ 4

Tryb fakturowania i warunki zapłaty.

- Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych 
i faktury końcowej.

- Strony ustalają następujące podstawy wystawienia faktur:

- podstawą wystawienia faktur częściowych dotyczących pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcznych), będą dostarczone Zamawiającemu sprawozdania z czynności wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

- podstawą wystawienia faktury końcowej za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego będzie zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie końcowe z realizacji usługi, wykonane zgodnie z warunkami, o których mowa w SWZ.

- Ostatnia z płatności miesięcznych zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie do ostatniego dnia roboczego 2023 r.  t.j. piątku 29.12.2023 r. Faktura związana z tą płatnością musi zostać wystawiona i dostarczona Zamawiającemu nie później niż 21 dni przed terminem płatności. Wskazanie przedmiotowego terminu wynika ze sposobu realizacji podlegającej nadzorowi inwestycji w szczególności z przewidywanego terminu jej ukończenia wskazanego w umowie zawartej z Wykonawcą projektu oraz robót budowlanych.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Inwestora Zastępczego w banku … o numerze rachunku bankowego: …	w terminie do 21 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 3, liczony będzie od dnia dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.:

- faktury Inwestora Zastępczego z naliczonym podatkiem VAT,

- zaakceptowanego przez Zamawiającego sprawozdania z realizacji usługi.

- Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury, zarówno częściowej, jak                      i końcowej, oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo:

- informację, czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazującą ilość dni tego opóźnienia,

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Inwestora Zastępczego żadnych roszczeń z tytułu  tych umów.

6. W przypadku, gdy Inwestor Zastępczy realizuje umowę bez udziału podwykonawców -  warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Inwestora Zastępczego o następującej treści: „Oświadczam, że przedmiot umów objęty fakturą nr .., został wykonany siłami własnymi bez udziału podwykonawców".

- Faktury należy wystawiać na: …, NIP: ….

- Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z treści postanowień niniejszej umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych np.: fakturach, rachunkach, notach odsetkowych a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

- *** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony                  z wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu.

- *** w przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, z tytułu zawartej umowy, Inwestor Zastępczy przedłoży, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Inwestora Zastępczego. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 5

Podwykonawcy.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy usługi wynikający ze złożonej oferty.

- Następujące usługi zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada

Inwestor Zastępczy:.................................................................................................................

- Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania wykazu wszystkich podwykonawców usług oraz zakresu tych usług ze wskazaniem, który  z podwykonawców będzie je wykonywał.

- Inwestor Zastępczy, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, firmy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, o których mowa w ust. 3, jak również osób wskazanych do kontaktu z nimi, o ile są już znane.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 4.

- Inwestor Zastępczy ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Inwestor Zastępczy przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z zakresem usług podlegających zleceniu i uzyska zgodę Zamawiającego na jej zawarcie, a przed zmianą umowy projekt zmiany i także uzyska zgodę Zamawiającego na zmianę tej umowy.

- Zamawiający zakreśla 7 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i do jej zmian.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, niespełnienie których spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, winny obejmować postanowienia:

- że umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia, w tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z Inwestorem Zastępczym, w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz kar umownych,

- że umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 11.

- Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni licząc od dnia doręczenia Inwestorowi Zastępczemu, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % wartości brutto umowy, stanowiące równowartość kwoty: ……………….. zł (słownie: .......................................................................................................................).

- Zabezpieczenie zostało wniesione z wymogami P.Z.P.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ratach:

- 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany, tj.: dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru robót budowlanych,

- 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora Zastępczego.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie, wniesione w innej formie niż pieniądz zostaną zwrócone osobie/osobom upoważnionym do reprezentowania Inwestora Zastępczego lub, zgodnie z jego wolą, wyrażoną na piśmie, przesłane listem poleconym na wskazany adres.

§ 7

Nadzór nad realizacją umowy.

1.  Ze strony Inwestora Zastępczego przedmiot umowy będzie realizowany przez Personel 
     Kluczowy w składzie:

- Kierownik Zespołu- ...................................................................................................

- Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej w osobie:

- Inspektor nadzoru w branży drogowej w osobie:

- Inspektor nadzoru w branży sanitarnej w osobie:

- Inspektor nadzoru w branży elektrycznej w osobie:

- Inspektor nadzoru w branży teletechnicznej w osobie:

- Inspektor do spraw rozliczeń:

- Weryfikacja dokumentacji projektowej zadania będzie przeprowadzana przez Zespół Projektowy Inwestora Zastępczego w składzie:

- Projektanta w branży architektonicznej w osobie:

- Projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej w osobie:

- Projektanta w branży drogowej w osobie:

- Projektanta w branży sanitarnej w osobie:

- Projektanta w branży elektrycznej w osobie:

- Projektanta w branży teletechnicznej w osobie:

- Specjalistę do sporządzania dokumentacji kosztorysowej:

- Inwestor Zastępczy zapewnia na własny koszt pozostały Personel Pomocniczy w składzie, co najmniej:

- specjalista ds. nadzoru geotechnicznego,

- geodeta,

- archeolog,

- specjalista ds. ochrony środowiska,

- specjalista ds. sprawozdawczości,

- specjalista ds. roszczeń,

- specjalista ds. gospodarki zielenią,

- prawnik.

4. Szczegółowe dane w zakresie, o którym mowa w ust. 3, Inwestor Zastępczy przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

5. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest:

………………………………………………………………

6. Inwestor Zastępczy w terminie 7 dni licząc od dnia daty zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe tj.: nr telefonu i adres e-mail personelu wskazanego w ust. 1, 2 i 3.

7. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1 do 5 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Inwestora Zastępczego i Zamawiającego.

§ 8

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy.

- Poza przypadkami wymienionymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 i ust. 3.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych - w takim przypadku Inwestor Zastępczy może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Inwestora Zastępczego - w terminie              7 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o tym fakcie,

- zajęcia składników majątkowych Inwestora Zastępczego mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 7 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o tym fakcie,

- gdy Inwestor Zastępczy nie rozpoczął, bez uzasadnionych przyczyn, w umówionym terminie, realizacji przedmiotu umowy oraz nie podjął jej pomimo złożonego przez Zamawiającego na piśmie wezwania i po wyznaczeniu dodatkowego terminu w tym zakresie - w terminie 7 dni od licząc od dnia upływu wspomnianego terminu,

- gdy Inwestor Zastępczy przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy          i przerwa ta trwa łącznie dłużej niż 7 dni

- gdy Inwestor Zastępczy, mimo dodatkowego wezwania do usunięcia w określonym terminie stanu niezgodnego z umową, opóźnia się w realizacji przedmiotu umowy -          w terminie 7 dni od licząc od dnia upływu wspomnianego terminu;

- gdy Inwestor Zastępczy, mimo dodatkowego wezwania do usunięcia w określonym terminie stanu niezgodnego z umową, wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty - w terminie 7 dni licząc od dnia upływu wspomnianego terminu.

- Inwestorowi Zastępczemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionych przyczyn, zaakceptowania sprawozdań, z przeprowadzonych czynności, po wyznaczeniu dodatkowego terminu do odbioru tych sprawozdań - w terminie 14 dni licząc od dnia upływu wspomnianego terminu,

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo wyznaczenia dodatkowego 30 dniowego terminu do zapłaty należności - w terminie 14 dni licząc od dnia upływu wspomnianego terminu,

- Zamawiający zawiadomi Inwestora Zastępczego, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inwestora Zastępczego - w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.

- W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2) - 7) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 9

Inne uprawnienia i obowiązki Stron.

- Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji postanowień niniejszej umowy, możliwość przeprowadzenia kontroli działalności Inwestora Zastępczego w zakresie objętym jej przedmiotem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji przedmiotu umowy na czas wystąpienia i trwania przeszkody w przypadku:

- przedłużającej się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania,

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

- rozwiązania lub odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót,

- innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego np.: wystąpienia odkrycia archeologicznego,

- w przypadku braku możliwości wykonywania czynności przez Inwestora Zastępczego   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót.

§ 10

Kary i odszkodowania

      - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

      - Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn za które Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto) za tę część usług, od których wykonania odstąpiono.

      - Za opóźnienie w czynnościach Inwestora Zastępczego w odniesieniu do terminów wskazanych w niniejszej umowie i jej załącznikach, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podjęcia/zakończenia tych czynności, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

      - Za niewykonanie czynności, o których mowa w  „Szczegółowym zakresie prac Inwestora Zastępczego”, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego.

      - Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy.

      - Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego	brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności.

      - Z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł.

      - Z tytułu nie przedłożenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 poświadczonej za zgodność     z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł.

      - W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.

      - Łączna wysokość kar umownych, o których mowa powyżej, nie przekroczy 50 % wynagrodzenia za realizację usługi dla całego zadania wskazanego w § 3 ust. 1.

      - Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

      - Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Stronom przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w tym paragrafie nie pokrywają ich szkód.

      - Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac Inwestor Zastępczy będzie odpowiadać wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

14. Inwestor Zastępczy nie odpowiada za szkody wynikłe z działania Wykonawcy robót, 
na które nie miał wpływu.

15. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Inwestora Zastępczego, które są skutkiem działań wykonawcy robót lub Inwestora Zastępczego oraz innych, niezawinionych przez Zamawiającego sytuacji, w szczególności sytuacji o których mowa w § 3 ust. 4.

16. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Inwestora Zastępczego, które są skutkiem zawieszenia przez Zamawiającego realizacji umowy na czas trwania przeszkody,  o której mowa w § 9 ust 2.

§ 11

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inwestora Zastępczego, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego usługi Inwestora Zastępczego, bez zmiany wynagrodzenia, z powodu:

- działania siły wyższej, przez co rozumie się zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy siły wyższej Strony uznają                             w szczególności:

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne

wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,

- wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet  oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustąpienie wody                   z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót – wczesne nadejście okresu zimowego, nadmierne opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wydania decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych, takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), itp.,

- wystąpienia zamówień dodatkowych dla robót budowlanych lub usługi Inwestora Zastępczego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wystąpienia braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

- wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego,

- wystąpienia zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,

- przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych,

- przedłużenia się terminu pozyskania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i ostatecznych decyzji uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych zadania inwestycyjnego wynikających z:

- opóźnienia Jednostki Projektowania,

- przedłużających się procedur administracyjnych, których terminy wynikają 
z przepisów prawa,

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia

na czas trwania przeszkody, o której mowa w § 9 ust 2,

- rezygnacji z wykonania części usługi - ograniczenia zakresu usługi wynikające                z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,

- konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 6 miesięcy w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót. Zwiększenie wynagrodzenia zostanie ustalone na podstawie średniej arytmetycznej miesięcznej kwoty dotychczasowego wypłaconego Inwestorowi Zastępczemu w okresie realizacji robót budowlanych wynagrodzenia za każdy dodatkowy miesiąc wykonywania usług,

- zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, bez zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

- zmiany osób Personelu Kluczowego i Zespołu Projektowego Inwestora Zastępczego w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób posiadających odpowiednie uprawnienia oraz przedłożenia przez Inwestora Zastępczego dokumentów dla potwierdzenia, że osoby spełniają wymagania. Inwestor Zastępczy będzie zobowiązany, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy którego dokonana zostanie zmiana zapisów dotyczących osób biorących udział               w realizacji zamówienia, przedstawić Zamawiającemu:

- kopie uprawnień budowlanych nowych osób wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646, z 2022 r. poz. 1616);

- dokument lub oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie nowych osób,

- zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,

- zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresów usługi przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestor Zastępczy nie przewidział zakresu usług, których wykonanie powierzy podwykonawcy,

- zmiany, na wniosek Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, zakresu usługi, które Inwestor Zastępczy powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,

- skrócenia, na wniosek Zamawiającego, terminu płatności wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu, bez zmiany wynagrodzenia,

- zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inwestora Zastępczego.

- powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych,                 z których umowa na usługę Inwestora Zastępczego lub umowa na roboty budowlane będzie finansowana, bez zmiany wynagrodzenia.

- Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Inwestor Zastępczy winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.

- Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§ 12

Prawa autorskie

- Jeżeli podczas realizacji niniejszej umowy Inwestor Zastępczy wytworzy utwory                         w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655), wówczas zastosowanie mają uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie. Inwestor Zastępczy oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów objętych przedmiotem umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu - prawa te będą mu przysługiwały. Inwestor Zastępczy zapewnia i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych, ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Inwestor Zastępczy zapewnia i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655), natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Inwestora Zastępczego.

- Inwestor Zastępczy oświadcza, że zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

- Inwestor Zastępczy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych przedmiotem umowy, o ile takie występują, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

- prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju           i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

- prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;

- prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

- prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

- prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;

- prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych;

- prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy;

- prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu);

- prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką

egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

- prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu),

- prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania go jednostkom organizacyjnym PSP;

- prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców.

- Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności do egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono przekazanych Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych o których mowa w ust. 3, prawo do wykonywania praw zależnych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy to utworów, które powstaną w związku ze świadczeniem przez Inwestora Zastępczego usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, jest ujęte w kwocie wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Inwestorowi Zastępczemu dodatkowe wynagrodzenie.

- Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Inwestor Zastępczy jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego          z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.

- Inwestor Zastępczy udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie                    i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa                   w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.

- Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 7 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego.

- Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia Inwestora Zastępczego do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do nie wykonywania przysługujących mu praw autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do nie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa           o treści jak w ust. 7.

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez Inwestora Zastępczego w ramach umowy.

§ 13

Poufność.

1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz treść dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru.

2. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego w sposób naruszający jego dobre imię, renomę oraz interes.

3. Strony zgodnie przyjmują, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu.

§ 14

Klauzula salwatoryjna.

Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się obecnie lub w przyszłości nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy zgodnie postanawiają, że zastąpią postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przewidując lub przyjmując takie uregulowanie, które najlepiej odpowiada celowi gospodarczemu, jakiemu służyć miało postanowienie nieskuteczne lub nieważne.

§ 15

Kontaktowanie się Stron.

- Wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej oraz odpowiednio wpisu do dziennika budowy.

- W prowadzonej korespondencji Strony winny powoływać się na tytuł umowy oraz jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają odpowiednio: dzień ich wpływu do adresata lub dzień przekazania pocztą elektroniczną, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej.

- Strona otrzymująca korespondencję, na żądanie drugiej, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie tej korespondencji za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną

- Korespondencję należy kierować na adres:

- Zamawiający: …,e- mail:…,

- Inwestor Zastępczy: …,e – mail:…..

- Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy są:

- po stronie Zamawiającego: ……………………………..,

tel.: ……….e – mail: ………

- po stronie Inwestora Zastępczego: …………………………………

tel: ………e – mail: ………

§ 16

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę

Specyfika przedmiotu zamówienia powoduje, że osoby zaangażowane w jego realizację mają wysoką pozycję na rynku pracy. Co do zasady sami mogą dyktować warunki w zakresie korzystnej dla nich formy zatrudnienia. Wobec powyższego Zamawiający odstępuje od obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

§ 17

Klauzula informacyjna względem Wykonawcy będącego osoba fizyczną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej 10, Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl; tel.: +48 47 851 51 80.

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem pisemnie lub e-mailowo na adres wymieniony w punkcie 1;

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

- Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych i art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami);

- Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wszystkim zainteresowanym w ramach dostępu do informacji publicznej, a także podmiotom współpracującym z Zamawiającym w zakresie świadczonych na rzecz Zamawiającego usług (np. podwykonawcy, dostawcy usług i mediów) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Zamawiającego (w zakresie obsługi administracyjnej, prawnej, księgowej i bankowej); dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Zamawiającego, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Zamawiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

§ 25

Klauzula informacyjna względem osoby wskazanej przez Wykonawcę

Zamawiający jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania oraz osób wskazanych przez Wykonawcę w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w tym danych osób wskazanych do kontaktu. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wskazanym wyżej osobom informacji, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), o poniższej treści:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, 41 – 710 Ruda Śląska, ul. Strażacka 10,

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel.: +48 47 851 51 80; e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl lub adres wskazany w pkt 1) powyżej;

- Pani/Pana dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych oraz danych kontaktowych przekazane zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem i realizacją umowy w trybie przewidzianym prawem zamówień publicznych (dalej: Umowa);

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: współpracujące z Zamawiającym w zakresie świadczonych na rzecz Zamawiającego usług (np. podwykonawcy, dostawcy usług i mediów) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Zamawiającego (w zakresie obsługi administracyjnej, prawnej, księgowej i bankowej); dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Zamawiającego, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Zamawiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy nakładają obowiązek dłuższej archiwizacji dokumentacji na beneficjentów dotacji;

- Wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

- Posiada Pani/Pan również prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 26

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień́ publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny, jednakże, gdy okaże się to niemożliwe poddadzą ewentualny spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają̨ dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Umowę̨ sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJAJĄCY:                                                   	 INWESTOR ZASTĘPCZY:

*** 	dotyczy umów na świadczenie usług zawartych z kontrahentem zagranicznym.