        Załącznik nr 1.1 do umowy
Zakres robót

Zakres robót dla zamówienia :
     „Wykonanie przyłączy do istniejących studni kanalizacji deszczowej dla dwóch lokalizacji:
1. na działce nr 68/1 z obrębu 1054 położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie ;
2. na działce nr 4/43 z obrębu 2254 położonej przy ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie.”

  1. Zakres robót dla dz. nr 68/1 z obrębu 1054 w związku z likwidacją zalewiska przy
      ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie :

1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym;
2. rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych;
3. wykonanie wykopów wąsko przestrzennych nieumocnionych ;
4. demontaż istniejącego rurociągu instalacji deszczowej w wykopie;
5. ułożenie kanałów rurowych w wykopie wraz z wykonaniem podłoża z materiałów sypkich;
6. próba wodna szczelności;
7. zasypanie wykopów ziemią z ukopów;
8. opróżnienie zbiornika;
9. demontaż pokrywy nad studzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym;
10. wywiezienie spryzmowanego gruzu i pozostałych odpadów budowalnych;
11. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur kamionkowych ;
12. wykonanie płyty betonowej w studni (wykonanie kinety w studni);
13. przebicie otworów w kręgach studziennych;
14. zabetonowanie otworów w stropach i ścianach;
15. odbudowa zdemontowanej nawierzchni z kostki betonowej .
  1. Zakres robót dla dz. nr 4/43 z obrębu 2254 w związku z likwidacją zalewiska przy
Ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie :
1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym;
2. rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych;
3. wykonanie wykopów jamistych dla trasy instalacji kanalizacji deszczowej i dla studni ;
4. montaż studni kanalizacji deszczowej (studzienki kanalizacyjne systemowe, studzienki ściekowe uliczne );
5. ułożenie kanałów rurowych wraz z wykonaniem podłoża z materiałów sypkich;
6. próba wodna szczelności;
7. zasypanie wykopów ziemią z ukopów;
8. demontaż pokrywy nad studzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym;
9. wywiezienie spryzmowanego gruzu i pozostałych odpadów budowalnych;
10. odbudowa zdemontowanej nawierzchni z kostki betonowej .

Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem zakresu robót i prac objętych przedmiotowym zamówieniem ( w obu lokalizacjach) – płatne jednorazowo.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością , aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w pełnym zakresie w oparciu o dokumenty : wzór umowy, STWiOR, przedmiary robót , dokonane oględziny i wizję w terenie oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego .