# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY EZP.271[…]2022.ZP

# Zawarta w dniu …………….. 2022 r. pomiędzy:

# Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, Polska, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043, BDO: 000004834, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# a oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – […], zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”,

# zwana dalej „Umową” o następującej treści:

# Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) (zwanej dalej „Ustawą”).

# § 1

# PRZEDMIOT UMOWY

# Przedmiotem Umowy jest dostawa stanowisk pomiarowych do badań właściwości mechanicznych metali 
(w zależności od kontekstu dalej jako „Przedmiot Umowy”, „Urządzenie” lub „Urządzenia”).

# Szczegółową specyfikację Przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy.

# Dostarczone Urządzenie musi być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia i wolne od jakichkolwiek wad i dopuszczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

# Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do oferowania i sprzedaży każdego Urządzenia i udostępnienia dokumentacji dostarczanej wraz z każdym Urządzeniem, nie będąc w tym zakresie ograniczonym przez prawa osób trzecich oraz że jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy.

# Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy obejmuje/nie obejmuje towary i usługi wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawą VAT”) (jeśli dotyczy).

# § 2

# WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

# Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie do 28 tygodni od daty zawarcia Umowy.

# Przedmiotu Umowy zostanie dostarczony i zainstalowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (adres siedziby wskazany w komparycji Umowy).

# Wykonawca dostarczy wraz z Urządzeniami następujące dokumenty:

- Dokumentację techniczną powykonawczą zainstalowanych stanowisk pomiarowych (maszyny z akcesoriami)

- Instrukcje obsługi wszystkich komponentów wraz z oprogramowaniem w języku polskim lub angielskim w formie papierowej oraz elektronicznej (CD/pendrive)

- Komplet świadectw wzorcowania (zgodnie z OPZ, rozdział VII).

# Wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

# Wykonawca zobowiązuje się wykonać Urządzenia w oparciu o aktualny stan wiedzy i możliwości techniczne oraz z zachowaniem należytej staranności określonej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

# Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie umożliwiającym mu pełne i prawidłowe wykonanie każdego Urządzenia. W szczególności, Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich wskazówek oraz pozostawania z nim w stałej komunikacji.

# Wykonawca zobowiązuje się do udzielania zdalnej pomocy przy zaistniałych problemach z integracją Urządzenia.

# Osoby odpowiedziane za realizację Umowy:

# Ze strony Zamawiającego ………………tel…………, e-mail……….………….

# Ze strony Wykonawcy: ………………………, tel…………, e-mail……….………….

# Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania własne.

# Za transport na miejsce docelowe niezbędnych do prac remontowych komponentów odpowiada Wykonawca – również na terenie NCBJ. Transport na terenie NCBJ musi być uzgodniony z przedstawicielem Wykonawcy na min. 2 dni robocze przed planowaną wizytą.

# Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia min. dwóch szkoleń z zakresu obsługi i konserwacji zainstalowanych systemów pomiarowych – jedno po zakończeniu instalacji, natomiast drugie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń w terminie uzgodnionym przez obie Strony. Liczba uczestników od strony Zamawiającego – 3 osoby. Podczas szkolenia na zakończenie instalacji zostaną szczegółowo omówione aspekty obsługi maszyn, jak i oprogramowania, przeprowadzenie przykładowych testów podstawowych, jak i testów odbiorowych (patrz punkt VIII.7.B OPZ). Oczekiwana liczba dni na każde szkolenie z zakresu obsługi jednego stanowiska – 2 dni (tzn. sumarycznie min. 4 dni na oba systemy jako szkolenie poinstalacyjne oraz 4 dni na oba systemy w uzgodnionym terminie późniejszym). Drugie szkolenie (zorganizowane w ciągu 12 miesięcy po instalacji) po uzgodnieniu przez obie Strony, może być rozdzielone na pojedyncze dni.

# § 3

# WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

# Protokół odbioru Przedmiotu Umowy ma być spisany zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej i podpisany przez Strony lub przez Zamawiającego i przesłany Wykonawcy.

# Protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy powinien zawierać w szczególności:

# numer Umowy,

# dane Zamawiającego i Wykonawcy,

# przedmiot odbioru oraz datę jego wykonania,

# sprawdzenie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego,

# informację dotyczącą dostarczenia wymaganych dokumentów na dostarczone Urządzenia.

# Za datę wykonania Umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

# Zamawiający upoważnia osobę wskazaną w § 2 ust. 8 lit a) do podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy w jego imieniu.

# Podczas odbiorów zostaną przeprowadzone testy potwierdzające spełnienie dodatkowej funkcjonalności, o której mowa w Tom I SWZ, Rozdział 1, ust. 21.1.3 lit. a, b, c (próbki do weryfikacji przygotuje Zamawiający) – warunkiem podpisania Protokołu odbioru końcowego są pozytywne wyniki ww. testów.

# § 4

# GWARANCJA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY

# Wykonawca udziela Zamawiającemu na wszelkie dostarczone w ramach Umowy Urządzenia, gwarancji na okres .............miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3.

# W przypadku konieczność realizacji naprawy poza miejscem użytkowania, koszty transportu ponosi Wykonawca.

# Zgłoszenie wady odbywać się będzie telefonicznie, pisemnie lub za pomocą e-maila.

# W razie wystąpienia usterki lub stwierdzenia nieprawidłowej pracy Urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się do zareagowania na zgłoszenie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace naprawcze w ciągu maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia prawidłowej pracy Urządzeń maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu zdiagnozowania źródła usterki. Termin rozpoczęcia naprawy może być wydłużony powyżej 7 kolejnych dni roboczych tylko w przypadku, jeśli naprawa wymagałaby importu/produkcji części zamiennych i tylko za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.

# W okresie gwarancji czas jej trwania będzie automatycznie przedłużany o czas usuwania zgłoszonych awarii, objętych gwarancją lub czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi.

- Wykonawca zapewnia, że serwis Urządzenia będzie się znajdował na terenie Polski lub będzie zlokalizowany tak, by pozwalał na dotarcie do miejsca użytkowania urządzenia w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej dostępności części zamiennych elementów Urządzeń przez okres minimum 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

- Na 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompleksowy, bezpłatny przegląd serwisowy Urządzeń oraz ich wzorcowanie (w zakresie analogicznym do wskazanego przy instalacji). Koszt przeglądu oraz wzorcowania ponosi Wykonawca.

# § 5

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

# Strony ustalają, że za wykonywanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości …………………. PLN, plus podatek VAT 23% (jeżeli dotyczy) tj. razem brutto ………………..PLN (słownie: ………………….........................…………………. złotych), zwane dalej „Wynagrodzeniem”.

# Wynagrodzenie brutto wskazane w ust. 1 obejmuje:

# Stanowisko do prowadzenie badań statycznych - cena netto:………….VAT: …………….cena brutto:……………..

# Stanowisko do prowadzenie badań dynamicznych - cena netto:………VAT:…………cena brutto:……………..

# Płatność będzie realizowana w następujący sposób:

# 30% wartości Wynagrodzenia brutto po podpisaniu Umowy,

# 30% wartości Wynagrodzenia brutto po dostawie do Zamawiającego,

# 40% Wynagrodzenia brutto (płatność końcowa) po podpisaniu protokołu odbiorowego, zgodnie z § 3 ust. 3.

# Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, w ramach mechanizmu podzielonej płatności (zwanego dalej „Mechanizmem Split Payment”) przewidzianego w przepisach Ustawy VAT (jeśli dotyczy).

# Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy:

# - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment (jeśli dotyczy)

# - jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (zwanego dalej „Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT (jeśli dotyczy).

# W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniać warunków określonych w ust. 5, opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty (jeśli dotyczy).

# Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 532-010-01-25. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących.

# Oryginał faktury należy przesłać elektronicznie na adres ............................., a w przypadku faktury w formie papierowej dostarczyć do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (kancelaria).

# Wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania Umowy, a w szczególności m.in.: cenę Przedmiotu Umowy, koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji.

# Należności pieniężne wynikające z niniejszej Umowy podlegają zapłacie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy o numerze [……………..].

# § 6

# ZMIANY UMOWY

# Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

# zmiana obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, w tym zmiana wysokości Wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT,

# zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach

# - przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Umowy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;

# - innych przerw w realizacji Umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;

# c) 	zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby Umowy Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; Strony dopuszczają m.in. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z występowaniem Covid -19 i wprowadzeniem Lockdownu lub wojną na Ukrainie.

# 2. Powyższe postanowienia ust. 1 lit. b i c stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

# § 7

# KARY UMOWNE

# Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

# a) 	za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy,

# Zamawiający dopuszcza zwolnienie Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty kar umownych opisanych w niniejszej lit. a) pod warunkiem podpisania przez Strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego usterkowego w terminie wykonania Przedmiotu Umowy oraz dostarczenia brakujących elementów Przedmiotu Umowy maksymalnie 30 dni po terminie wykonania Przedmiotu Umowy.

# b)  	w przypadku zwłoki w dostarczeniu brakujących elementów Przedmiotu Umowy, w dodatkowym terminie o którym mowa w ust. 1 lit. a) - w wysokości 0,06% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

# c)  	za zwłokę w realizacji świadczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,05% ceny brutto, wskazanej 
w § 5 ust. 2 odpowiednio lit. a lub b dla każdego z Urządzeń odrębnie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania tych świadczeń,

# d) 	z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto.

# e) 	za brak przeprowadzenia, bądź uchylanie się od przeprowadzenia szkolenia o którym mowa w §2 ust. 11 w wysokości 20 000,00 zł brutto, za każdy przypadek braku przeprowadzenia, bądź uchylania się od przeprowadzenia szkolenia.

# g) 	za brak zapewnienia dostępności części zamiennych elementów maszyn w okresie wskazanym w §4 ust. 8 w wysokości 50 000,00 zł brutto za każdy przypadek braku dostępności.

# f) 	za zwłokę w przeprowadzeniu przeglądu serwisowego w terminie wskazanym w §4 ust. 9 w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki.

# g)	za zwłokę w rozpoczęciu prac naprawczych, o których mowa w §4 ust. 4 w wysokości 1 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

# h) 	za zwłokę w przywróceniu prawidłowej pracy aparatury, o której mowa w §4 ust. 4 w wysokości 1 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki

# i) 	za zwłokę w reakcji na zgłoszenie wystąpienia usterki lub stwierdzenia nieprawidłowej pracy aparatury, o której mowa w §4 ust. 4 w wysokości 1 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

# 2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z Wynagrodzenia (obniżenia Wynagrodzenia) kwoty naliczonych kar umownych.

# 3.  Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

# 4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

# 5. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnione płatności wynagrodzenia.

# § 8

# Zabezpieczenie wykonania Umowy

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy złożył bezwarunkowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie […] w wysokości 3 % Wynagrodzenia, tj. w kwocie […] zł (słownie: […] złotych), na okres realizacji Przedmiotu Umowy i okres gwarancji, wskazany w § 4 ust. 1 (zwane dalej Zabezpieczeniem).

- Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń Zamawiającego przysługujących mu z tytułu gwarancji lub rękojmi (w szczególności m.in. wynikających z konieczności usunięcia wad Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w ramach wykonania zastępczego) oraz roszczeń z tytułu kar umownych.

- Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający.

- Koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby Zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy i w okresie gwarancji, wskazany w § 4 ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z Zabezpieczenia.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 30% kwoty Zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W okresie wykonywania Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji Zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z kwotą odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania Umowy, Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia.

# § 9

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

# Strony oświadczają, iż dane osobowe wskazane w Umowie przetwarzane będą z należytą starannością na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Strony.

# W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny.

# Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) zastrzeżonej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że zmiana danych wskazanych § 2 ust. 8 nie wymaga aneksu.

# Spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA					            			ZAMAWIAJĄCY