Załącznik nr 1.2 do SWZ

UMOWA NR ……………….

Zawarta w dniu  ………….. roku pomiędzy Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, REGON: 000640136, NIP: 754-24-80-425, BDO: 000076622 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005533

reprezentowanym przez:  ……………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a: ……………………………..

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  ………………….. /prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą: …………………………………….. REGON: ….………, NIP: …….………

reprezentowanym przez:  ……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DZP.26.2.19.2021

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji pracowni RTG poprzez dostawę i wdrożenie systemu do prowadzenia konsultacji oraz udostępniania badań pacjentom wraz
z integracją z obecnie posiadanym systemem PACS i RIS zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem 
na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum w obliczu COVID-19.

§ 2

            - W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzgodniony 
z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wdrożenia.

            - Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest ściśle współpracować z przedstawicielami działającymi w imieniu Zamawiającego.

            - Przedstawicielami Zamawiającego są:

- Kierownik Działu Informatyki lub osoba go zastępująca,

- wyznaczeni pracownicy Zamawiającego.

            - Przedstawicielem/-ami Wykonawcy będzie/-ą: ………………………………..

            - Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy, zarówno w trakcie trwania, jak i po jej wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu.

            - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich czynności niezbędnych 
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

            - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

            - Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby nie zakłócić pracy Zamawiającego. Wykonawca realizować będzie prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500. Za zgodą i wiedzą Zamawiającego, prace wykonywać można w innych dniach i godzinach. Konieczność wykonania prac w poszczególnych komórkach organizacyjnych Zamawiającego należy zgłaszać Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni roboczych przed podjęciem tych prac do godziny 1000. Należy podać charakter planowanych prac, obszar oraz przewidywany czas ich trwania. Przerwa w dostępie do sieci i zasobów sieciowych nie może być dłuższa niż 2 godziny i nie może obejmować godzin pracy, tj. od godz. 06:00 do 16:00. Niezależnie od sytuacji Zamawiający ma być poinformowany o godzinach przerwy w dostępie do sieci najpóźniej 24 godziny przed odłączeniem. Należy podać charakter planowanych robót, obszar oraz przewidywany czas ich trwania. Wszelkie prace muszą być wykonane w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza tzw. „połączeń/prac zdalnych”.

            - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację prac zgodnie z przepisami bhp i p.poż. przez wszystkie osoby ze strony Wykonawcy uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu umowy, a także ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynikłe szkody wobec osób trzecich z tytułu prowadzonych prac.

            - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie Zamawiającego oraz ewentualne szkody w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie do ….. dni licząc od dnia zawarcia umowy tj. do ………. r.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 – pisemnie lub drogą elektroniczną do Kierownika Działu Informatyki - z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, a Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności odbiorowych w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy określony w § 1 nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia wszystkich prac wynikających z zakresu przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru.

- Jeżeli przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, wówczas Zamawiający dokona odbioru w obustronnie umówionym terminie, sporządzi protokół odbioru, który będzie stanowić podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych, a Wykonawca wykona pozostałe prace na warunkach obustronnie uzgodnionych.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony uznają dzień, w którym potwierdzą wykonanie przedmiotu umowy w formie podpisanego obustronnie protokołu odbioru. Wskazana 
w obustronnie podpisanym protokole odbioru data wykonania przedmiotu umowy jest jednocześnie datą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i rozpoczęcia biegu terminu okresu wsparcia producenta.

- W okresie wsparcia producenta zgłaszania usterek Zamawiający będzie dokonywał pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail ………………………. lub za pośrednictwem centralnego helpdesku Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest potwierdzić pisemnie lub drogą elektroniczną fakt otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w okresie wsparcia producenta powstałych na skutek wykonawstwa lub wad ukrytych, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usuwania:

- do 2 dni od dnia poinformowania Wykonawcy (na piśmie lub drogą elektroniczną) przez Zamawiającego o ich stwierdzeniu,

- w przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez Strony umowy na piśmie lub drogą elektroniczną, jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia poinformowania Wykonawcy (na piśmie lub drogą elektroniczną) przez Zamawiającego o ich stwierdzeniu.

§ 4

- Łączna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wynosi ………………… zł brutto (słownie: ………………….. złotych …/100).

- Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym także wsparcie producenta oraz koszty szkolenia i dojazdów do siedziby Zamawiającego.

§ 5

- Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma 
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół odbioru potwierdzający kompletność oraz prawidłowość wykonania tegoż przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.

§ 6

1.	Strony umowy postanawiają, że formą odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie wzajemnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu, w którym przedmiot umowy powinien być wykonany, 
tj. od dnia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie wsparcia producenta - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy,

  - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w ust. 7.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w ust. 7.

- Kary, o których mowa w ust. 1, Strony umowy zapłacą na wskazany przez nie rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia im żądania zapłaty takiej kary umownej.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z należności związanej z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Kary umowne mogą być dochodzone z każdego wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu tytułu odrębnie i podlegają odpowiednio kumulacji.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

- Istnieje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach zamieszczonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ginekologia.opole.pl;

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA