- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych - remontowych dla zadań

- „Budowa hali garażowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” link do ogłoszonego zadania https://platformazakupowa.pl/transakcja/971340

Grupa inspektorów winna posiadać uprawniania w specjalności:

Dla zadania:

- „Budowa hali garażowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

- konstrukcyjno-budowlanej - (koordynator);

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Usługa Nadzoru Inwestorskiego obejmuje m.in:

- koordynację realizacji procesu budowlanego;

- nadzór nad prawidłową realizacją zadania;

- kompleksowe doradztwo dla Zamawiającego o charakterze technicznym, organizacyjnym (w tym formalno-prawnym) w zakresie poprawnej (w założonym terminie, budżecie i jakości) realizacji zadania;

- nadzór robót budowlanych, dostaw realizowanych przez wykonawcę zadania, w tym weryfikacja i opiniowanie opracowanej przez niego dokumentacji;

- rozliczanie budowy

- Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Zamawiająca powierzy Inspektorom zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania, w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych, wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, wykonania obiektu zgodnie z zakresem zadania.

- Zamawiająca przekaże Inspektorom, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- umowę z wykonawcą prowadzącym roboty budowlane

- posiadane przez Zamawiającą dokumentacje tj. posiadany program funkcjonalno-użytkowy, dokumentację projektową, oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy;

Inspektor może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa powyżej pod warunkiem, że nie będzie używał ich do celów nie związanych z niniejszą umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającej

- Zakres usług

- W zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego do obowiązków Inspektorów należy:

- obecność inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (koordynator) na budowie minimum 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającej

- obecność inspektora nadzoru w branży sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na budowie w dniach realizacji robót z zakresu wod-kan oraz na każde wezwanie Zamawiającej

- obecność inspektora nadzoru w branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na budowie w dniach realizacji robót z zakresu robót elektrycznych oraz na każde wezwanie Zamawiającej

- wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami),

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Projektem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane tj.:

-wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

-żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

-reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

-sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,

-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania.

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem oraz pozostałymi dokumentami związanymi z realizowaną inwestycją oraz z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej,

- zapoznanie się z treścią umowy łączących Zamawiającego z wykonawcami realizującymi zadanie, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów,

- podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu
z Zamawiającym,

- rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót ,

- egzekwowanie od wykonawcy robót prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu robót,
w przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie byłby zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych, do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało poinformowanie Zamawiającej o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z zadania.

- informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji pracy itp.,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych,

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Państwowy Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,

- wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu robót budowlanych,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach  i odbiorach technicznych,

- sprawdzenia wykonanych robót budowlanych i powiadomienie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- kontrola wpisów w dzienniku budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- organizowanie i prowadzenie narad koordynujących z udziałem Zamawiającej i wykonawcy robót budowlanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającą,

- bieżąca współpraca z Zamawiającym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,

- sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz dokonanie odbioru robót na każdym etapie realizacji,

- dokonanie w imieniu Zamawiającego odbioru: robót zanikających, częściowego, końcowego,

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót,

- kontrola dokumentów  przedstawianych przez wykonawcę pod względem merytorycznym,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót w szczególności zakrytych i zanikających oraz przekazywanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

- przyjęcie od wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,

- nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót,

- potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi,

- w przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

- uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zmawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,

- koordynacja czynności wykonywanego nadzoru konstrukcyjno-budowlanego z nadzorem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- sprawdzenia czy personel wykonawcy robót budowlanych (kierownik budowy, kierownicy robót, geodeci, itp.) posiadają wymagane uprawnienia, szczególnie w sytuacji, gdy wykonawca robót budowlanych chce dokonać zmiany w składzie personelu

- Inspektor będzie decydować o:

- dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót

- dopuszczeniu do pracy sprzętu i środków transportu wykonawcy robót budowlanych

- zatwierdzeniu technologii prowadzonych prac przez wykonawcę robót budowlanych

- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodny z wymaganiami postępowania

- W okresie gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane do zadań Inspektora będzie należało:

- nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad lub usterek

- odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad lub usterek

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów wraz
z rozpatrywaniem roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich

- sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów

- Współpraca z Zamawiającym.

- Na każdym etapie realizacji zadania Inspektor zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc
w zakresie zarządzania realizacją umowy

- Wszystkie dokumenty sporządzone, zaopiniowane i/lub zatwierdzone przez Inspektorów winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej

- Prawa autorskie dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi.

- Wszelkie dokumenty, w tym w szczególności: raporty, projekty, mapy, wykresy, rysunki, obliczenia, kalkulacje, stworzone w trakcie realizacji umowy podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z roku 2022 Dz. U. poz. 2509), w takim zakresie, w jakim stanowią utwór w rozumieniu tej ustawy (zwane dalej „utworami”)

- Z chwilą faktycznego przekazania danego dokumentu i w ramach wynagrodzenia brutto na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie pól eksploatacji, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony umowy.

Wymaga się aby każdy z inspektorów podsiadał uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe minimum 5 lat.