PROJEKT

UMOWA ZDiZ/…../2023/MK

zawarta w dniu ……………

Umowa zawarta pomiędzy:

Gminą Kosakowo z siedzibą w Kosakowie ul. Żeromskiego 69, NIP 587-15-69-970, reprezentowaną przez:

Marcin Majek – Wójt Gminy

w dalszej części umowy zwanym ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………… ………………………………………

………………………………………

………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ

§ 1

1. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.                   – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późń. zm.), z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze sztuką, przedmiot zamówienia tj. „Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatem ażurowym na odcinku  ok 80 mb przy ul. Plażowej w Rewie.”

3. W zakres umowy wchodzi:

  - Mechaniczne lub ręczne koszenie skarp rowów;

  - Mechaniczne usunięcie namułu z dna oraz roślinności korzeniącej się w dnie wraz                           z jej bryłą korzeniową (konieczność wywiezienia urobku z całości wyczyszczonego rowu);

  - Oczyszczenie terenu robót z wydobytych śmieci.

  - Przygotowanie podłoża – zagęszczenie i ułożenie podsypki cementowo-piaskowej

  - Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu betonowym prefabrykatem ażurowym 60x45x8 cm na długości ok. 80 mb

  - Wypełnienie spoin pomiędzy płytami zaprawą cementowo-piaskową

  - Uprzątnięcie terenu po zakończonych pracach

§ 2

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na ryczałtową kwotę                             …………….. zł netto plus podatek VAT 23%, tj. ………………. zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100)

- Ustala się następujący termin realizacji przedmiotu zamówienia 30.11.2023 r.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac wskazanych w ust.1 powyżej obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania prac w wymaganej jakości i terminie, włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z wykonaniem prac w tym: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności Wykonawcy za wszelkie prace wykonane w ramach Umowy oraz prace i czynności niezbędne do wykonania Umowy przysługuje tylko i wyłącznie wynagrodzenie ryczałtowe opisane w ust.1 powyżej.

§ 3

- Podstawą żądania przez Wykonawcę zapłaty jest wykonany i komisyjnie odebrany przedmiot umowy rozliczony protokółem odbioru wykonania robót.

- Wykonawca wystawia fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust.1, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po dostarczeniu jej do Zamawiającego, nastąpi w terminie 14 dniowym przelewem z konta Zamawiającego po sprawdzeniu pod względem merytorycznym, technicznym i rachunkowym na konto Wykonawcy.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Płatnikiem jest: Gmina Kosakowo, 81 – 198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69,                                      NIP 587-15-69-970.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy: przekazanie Wykonawcy placu robót.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Przejęcie placu robót i podjęcie obowiązków kierownika,

  - Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót,

  - Zabezpieczenie bezpośredniego nadzoru wykonawczego,

  - Zabezpieczenie placu robót przed niepowołanym dostępem osób trzecich,

  - Dostarczenie materiałów, urządzeń i sprzętu sukcesywnie w okresie realizacji umowy,

  - Przygotowanie do odbioru i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,

  - Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych                          i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 6

Zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Zamawiający przeprowadzi komisyjny odbiór w ciągu 7-dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w czasie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru.

- W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru w ustalonym terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru, zawiadamiając                       o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Termin usunięcia wad ustalają Strony.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

§ 7

1.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych                 w związku z realizacją niniejszej umowy należy do Wykonawcy i jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                 o podatku od towarów i usług.

2. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień

zlecenia przelewu w wykazie o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów                      i usług. Zamawiający będzie realizował płatność wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze, o którym mowa w zadaniu poprzednim.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego                          w § 2 ust.2;

- za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,                              o którym mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej straty, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z kwoty wynagrodzenia                              za wykonanie niniejszej umowy.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) wykonywania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej postanowieniami. W takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni na prawidłowe wykonanie umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym,

c) w takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej umowy,

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić na piśmie.

§ 10

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody następstwa niewłaściwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne                         z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowy (polisy) ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich pozostających w związku z realizacją umowy.

§ 11

Klauzula informacyjna RODO.

Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z zawartą umową, Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

- odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie świadczenia obsługi prawnej i usług informatycznych, ale wyłącznie w celu realizacji zawartej z Państwem umowy bądź realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora, w tym osoby występujące z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzące postępowanie kontrolne.

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania ustawowych obowiązków nałożonych na Administratora.

- posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

- posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

- podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.

§ 12

- Zaistniałe wątpliwości powstałe w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie może wykorzystywać na niekorzyść Zamawiającego, lecz musi dążyć do ich wyjaśnienia                          i uzgodnienia z Zamawiającym.

- W sprawach nieunormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściwym do rozpatrzenia sporów jest Sąd Rejonowy, odpowiedni ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy                                dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy                                      i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							       WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika