# Zał. Nr 3 do SIWZ – wzór projektu umowy

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 013 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl

Oznaczenie sprawy: GPIR.271.4.1.2019

# UMOWA PROJEKT NA WYKONYWANIE USŁUGI

zawarta w dniu: .......................................... 2019 r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn,  z siedzibą:  38-242 Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław Kręcisz –Wójt Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM , a:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

(dane rejestrowe – wpis do ewidencji, odpis z rejestru)

reprezentowanym przez:

....................................................................................................

....................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Podstawa prawna

§ 1

- Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) - zwana dalej „Ustawą”.

2.    Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1)  Oferta Wykonawcy z dn. ................... .

2) 	 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot Umowy

§ 2

1.	Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skołyszyn w okresie I-VIII 2020 r.”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze)  
i zagospodarowanie odebranych odpadów, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, na uprawnionych instalacjach przetwarzających odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości                   i porządku w gminach.

- Szczegółowy zakres zamówienia w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów:

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów segregowanych (zbieranych 
w sposób selektywny), tj. odzysk lub unieszkodliwienie, na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019  r. poz. 2010 z późn.zm.), z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.).

- Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji do instalacji uprawnionej do zagospodarowania 
i unieszkodliwiania odpadów zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w/w planie do instalacji zastępczych.

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, popiołu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych do instalacji uprawnionej do zagospodarowania w/w odpadów.

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstające na terenach cmentarnych  oraz innych odpadów nie ulegających biodegradacji na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnymi z wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 
z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji do uprawnionej instalacji wskazanej do przetwarzania odpadów komunalnych z Gminy Skołyszyn, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach lub w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprawniające do przekazania tych odpadów do instalacji zastępczej.

- Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania  
w okresie trwania umowy wyniesie około 1154 Mg (ton) odpadów komunalnych, z czego:

- 700 Mg (ton)  - to niesegregowane zmieszane odpady komunalne i pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (kod 200301);

- 350 Mg (ton) – to selektywnie zebrane odpady komunalne typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne/metal/, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;

- 30 Mg (ton) – to odpady powstające na terenach cmentarnych oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 200203);

- 40 Mg (ton) – to odpady wielkogabarytowe; (kod 200307) ,

- 15 Mg (ton) – to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (kod 200136, 200135, 160103);

- 5 Mg (ton) – to odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (kod 200201);

- 5 Mg (ton) – to popiół paleniskowy (kod ex 200199),

- 5 Mg (ton) – to odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 170107),

- 1 Mg (tona) – to odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia.

- Podane ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Skołyszyn 
w ust. 4 w okresie trwania zamówienia są ilością szacunkową,  przy czym Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w tej ilości. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości odbieranych odpadów komunalnych do 50% każdego rodzaju odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu, na jaki zawarta będzie umowa z Wykonawcą, w przypadku przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy na nowy okres świadczenia usługi, nie dłużej jednak jak do 31 grudnia 2020 r.

- Wykonawca musi również zabezpieczyć własne pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, wyszczególnione w dalszej części umowy i ustawienie ich 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z:

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019  r. poz. 2010 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;

- Uchwałą Nr XVII/111/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn (Dz.U. Woj.Podkarpackiego z 2016 r., poz. 2184) oraz Uchwałą Nr XXIX/190/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. – zmieniającą uchwałę Nr XVII/111/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Skołyszyn;

- Uchwałą Nr IV/23/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz.U. Woj.Podkarpackiego 
z 12 marca 2019 r., poz. 1516);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 934);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2016 r. poz. 2167);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi (Dz. U. 
z 2009 r. nr 104 poz. 868);

- Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwały Nr XXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego z późn. zm.;

- przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

- zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

8.   Częstotliwość wywozu odbieranych odpadów:

- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz pojemnikach i kontenerach przez okres trwania umowy, 
w szacunkowej ilości ogółem 700 Mg.

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach 
i pojemnikach – nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

- z kontenerów (KP-7) oraz pojemnikach stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym cmentarzy – sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, na zgłoszenie telefoniczne, w terminie do 24 godz. od zgłoszenia;

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z posesji oraz 
w kontenerach i pojemnikach oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do instalacji uprawnionej do zagospodarowania odpadów 
w dniu ich zbiorki celem zagospodarowania odpadów.

- Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 200201 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej 
i zagrodowej oraz z pojemników i kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 5 Mg.

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach 
i pojemnikach – w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.  – nie rzadziej niż co 2 tygodnie, w pozostałym okresie – co najmniej 1 raz w miesiącu;

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z  posesji oraz w kontenerach i zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do instalacji uprawnionej do zagospodarowania odpadów.

3) Odpady powstające na terenach cmentarnych o kodzie 200203 oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji w szacunkowej ilości 30 Mg. Odpady gromadzone są na następujących cmentarzach:

- Cmentarz parafialny w Skołyszynie – pojemnik KP-7 – 1 szt.;

- Cmentarz parafialny w Lisowie – pojemnik 1100 l – 1 szt.;

- Cmentarz parafialny Bączalu Dolnym – pojemnik KP-7 – 3 szt.;

- Cmentarz parafialny w Jabłonicy – pojemnik KP-7 – 1 szt.;

- Cmentarz parafialny w Harklowej – pojemnik KP-7 – 1 szt.;

- Cmentarz parafialny w Sławęcinie – pojemnik KP-7 – 2 szt.; pojemnik 1100 l – 1 szt.;

- Cmentarz parafialny w Święcanach – pojemnik KP-7 – 1 szt.; pojemnik 1100 l – 2 szt.

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z kontenerów (KP-7) stojących na terenach cmentarnych – sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, na zgłoszenie telefoniczne, w terminie do 24 godz. od zgłoszenia;

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych przy cmentarzach oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady.

4)	Popiół paleniskowy (kod ex 200199) z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników i kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 
5 Mg.

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach 
i pojemnikach – w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. - nie rzadziej niż co 2 tygodnie, w pozostałym okresie co najmniej jeden raz 
w miesiącu;

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z posesji oraz 
w kontenerach i zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne.

5)	Segregowane odpady komunalne gromadzone w odpowiednio oznakowanych workach 
i wystawione przed nieruchomościami w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej 
i zagrodowej oraz zgromadzone w pojemnikach i kontenerach, tj.: opakowania z papieru 
i tektury (150101), papier i tektura (200101), zmieszane odpady opakowaniowe (150106), opakowania ze szkła (150107),  szkło (200102),  opakowania z tworzyw sztucznych (150102), tworzywa sztuczne (200139), opakowania z metali (150104),  metal (200140), opakowania wielomateriałowe (150105), opakowania z tekstyliów (150109), odzież (200110),  tekstylia (200111)  - w szacunkowej ilości ogółem 350 Mg.

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach, 
pojemnikach oraz luzem – nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

- z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego – sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z posesji oraz 
w pojemnikach i zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów.

6) Odpady wielkogabarytowe (200307) – w szacunkowej ilości ogółem 40 Mg.

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej wystawione przed posesjami: 1 raz w okresie trwania umowy, w terminie określonym w harmonogramie.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady.

7) Zużyte opony (160103), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 200136, 200135) – 
w szacunkowej ilości ogółem 15 Mg.

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej wystawione przed posesjami – 1 raz w okresie trwania umowy, w terminie określonym w harmonogramie.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady.

- Odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 170101) – w szacunkowej ilości ogółem 8 Mg,

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach, 
pojemnikach oraz luzem (w ilości nie większej niż 1 m3 z gospodarstwa) – 1 raz 
w okresie trwania umowy, w terminie określonym w harmonogramie;

- odpady w ilości powyżej 1 m3 z gospodarstwa, na indywidualne zgłoszenie przez właścicieli nieruchomości, jednak  za dodatkową opłatą na koszt właściciela nieruchomości, na zgłoszenie telefoniczne – w terminie do 48 godzin od zgłoszenia (Wykonawca w razie potrzeby będzie również zobowiązany do podstawienia własnego kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Skołyszyn);

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z posesji oraz w kontenerach oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady.

- Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, zużyte baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty o kodach: 200131,  200132, 200121, 200133, 200113, 200114, 200115, 200119, 200127, 200129, 150110, w szacunkowej ilości ogółem 1 Mg.

Częstotliwość wywozu odpadów:

- z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach 
i pojemnikach – nie rzadziej niż co 2 tygodnie;

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady.

9.  Szczegółowe terminy wywozu poszczególnych frakcji odpadów zawiera harmonogram wywozu odpadów, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.

10.  Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- W przypadku pisemnej odmowy przyjęcia odpadów przez instalację wskazaną w ofercie Wykonawcy, istnieje możliwość odbioru odpadów przez inne instalacje, z zachowaniem zasady bliskości.

- Na terenie Gminy Skołyszyn Zamawiający posiada przy budynkach użyteczności publicznej (szkoły, domy ludowe, ośrodki zdrowia) rozstawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (32 szt. pojemników o pojemności 1,5 m3 dla szkła mieszanego i dla papieru oraz 18 szt. pojemników o pojemności 2,5 m3 dla tworzyw sztucznych i metali). Pojemniki są przystosowane do opróżniania przy pomocy dźwigu HDS. Zamawiający posiada również rozstawione 10 szt. pojemników ocynkowanych z pokrywą 1100 l; 21 szt. pojemników z tworzywa z pokrywą 1100 l, 7 szt. kontenerów KP-7, 3 szt. kontenerów KP-10.

- Pojemniki na odpady komunalne:

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych przez niego miejscach na terenie Gminy Skołyszyn,w każdej miejscowości ustawić dodatkowo własne pojemniki na odpady komunalne:

- dla tworzyw sztucznych i metali, w ilości ok: 10 szt.;

- dla szkła, w ilości ok.: 10 szt.;

- pojemniki o pojemności 1100 l przeznaczone na odpady niesegregowane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, w ilości ok.:  10 szt.;

- kontenery o pojemności 6 000 – 7000 l  przeznaczone na odpady niesegregowane, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w łącznej ilości: ok. 5 szt.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- Informowania wszystkich mieszkańców Gminy Skołyszyn o terminach odbioru  odpadów.

- Przestrzegania ustalonego harmonogramu i tras przejazdu przy odbiorze stałych odpadów komunalnych.

- Odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich uzgodnionych wzajemnie, zgodnie 
z harmonogramem miejsc zbiórki, ustawionych kontenerów (posiadanych przez Zamawiającego oraz ustawionych przez Wykonawcę.

- Kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn oraz w zadeklarowany sposób (zbierane selektywnie bądź jako odpady zmieszane), a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn, także braku naklejek z kodem identyfikującym właściciela nieruchomości na workach wystawionych na terenie gminy. Wykonawca jest również zobowiązany do wyrywkowej kontroli właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego.

- Utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc każdorazowo po zabraniu odpadów, mycie i dezynfekcja pojemników nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu).

- Wyposażenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Zamawiający zapewnia wyposażenie mieszkańców w worki z materiału polipropylenowego 
o pojemności 60 - 120 litrów do gromadzenia odpadów komunalnych o następujących  kolorach i nadrukach:

- Kolor niebieski – przeznaczony dla odpadów z papieru, odpadów z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – PAPIER”;

- Kolor zielony – przeznaczony na odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła 
z nadrukiem: „GMINA SKOŁYSZYN – SZKŁO”;

- Kolor żółty – przeznaczony na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe z nadrukiem: „GMINA SKOŁYSZYN – „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;

- Kolor brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY BIO”;

- Kolor szary – przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – GRUZ/POPIÓŁ”;

- Kolor czarny – przeznaczony na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY ZMIESZANE”;

- Kolor bezbarwny, przezroczysty – przeznaczony na pozostałe niebezpieczne odpady selektywnie odbierane (przeterminowane leki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, chemikalia, farby) z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać się zgodnie 
z harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik do umowy. Ostateczna wersja harmonogramu wywozu odpadów powinna być przyjęta nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić harmonogram przez cały okres trwania umowy na swojej stronie internetowej.

- Wykonawca oświadcza, że:

1) 	Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019  r. poz. 2010             z późn.zm.),  prowadzonego przez Wójta Gminy Skołyszyn.

2)   Posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych niniejszą umową, wydane przez właściwy organ.

3) 	Posiada ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów komunalnych segregowanych (szkło, makulatura, plastik, złom) z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych ewentualnie z podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem lub przetwarzaniem surowców wtórnych na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 701,  z późn.zm.), przy spełnieniu wymagań określonych 
w art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – lub prowadzi regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych.

4)  Pojazdy służące do świadczenia usługi są sprawne technicznie, ubezpieczone oraz spełniają wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego i wymagania określone  
w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 122).

5) 	Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ...............................PLN.

Terminy realizacji usługi

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia: ………. stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

- Częstotliwość oraz terminy wywozu poszczególnych rodzajów odpadów określono w § 2 ust. 8 umowy.

Organizacja wywozu, sprawozdania

§ 4

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wymienionych ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikowania i kontroli pojazdów przeznaczonych do zbiórki odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).

- Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2000. Dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Skołyszyn oraz w zadeklarowany sposób (zbierane selektywnie bądź jako odpady zmieszane), a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn, także braku naklejek z kodem identyfikującym właściciela nieruchomości na workach wystawionych na terenie gminy, Wykonawca winien odebrać odpady jako zmieszane powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego, podając dane adresowe nieruchomości (miejscowość, ulica, numer domu) dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie (notatka, dokumentacja fotograficzna). Notatka powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są niezgodnie z wymaganiami regulaminu (deklaracją), rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów. Notatka powinna być podpisana przez dwóch pracowników odbierających odpady. Wykonawca jest również zobowiązany do wyrywkowej kontroli właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych zbiórką odpadów komunalnych wraz z informacją o zadeklarowanej formie segregacji odpadów (selektywnie bądź odpady zmieszane).

- Jeżeli nastąpią okoliczności uniemożliwiające  prawidłowe wykonywanie usługi leżące po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego 
o zaistniałej sytuacji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w innym dniu, powiadamiając mieszkańców o innym terminie odbioru odpadów. W przypadku nie wykonania usługi w terminie 
7 dni od terminu ustalonego w harmonogramie, Zamawiający zleci wykonanie tej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli nastąpią okoliczności przeszkadzające prawidłowemu wykonaniu usługi niezależne od Wykonawcy np. brak przejezdności dróg, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę po ustąpieniu w/w okoliczności w innym dniu uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku nie wykonania usługi w terminie 7 dni od ustalonego terminu. Zamawiający zleci wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, a za udokumentowane szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego wykonywania przez niego obowiązków ponosi wyłączną odpowiedzialność.

- Jeżeli w związku z niewłaściwym wykonywaniem usługi, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności   prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, w taki sposób, aby stan naprawionej własności nie był gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania oznaczania worków przez właścicieli nieruchomości, na której powstały odpady oraz wyrywkowej kontroli rzetelności segregacji odpadów. Wykonawca jest również zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu adresów nieruchomości, przy których zostały wystawione worki bez naklejki z kodem identyfikującym właściciela nieruchomości, nadanym przez gminę. O każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić pisemnie Zamawiającego z podaniem danych adresowych nieruchomości i udokumentowaniem zaistniałego naruszenia, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi w przypadku ich zajścia.

- Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu półroczne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbieranych odpadów. Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

- Wykonawca obowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania ważenia odebranych odpadów na legalizowanej wadze zlokalizowanej na terenie Gminy Skołyszyn, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy, 
w terminie nie krótszym niż 3 dni od planowanego terminu zbierania odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany w takim przypadku do ważenia odpadów przy udziale przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów na własnej lub uprawnionej instalacji do przetwarzania odpadów (wg załącznika nr 6 do SIWZ).  Oświadczenie w szczególności powinno zawierać:

- ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów na podstawie kart przekazania odpadów) odebranych z terenu Gminy Skołyszyn;

- ilość odebranych odpadów budowlanych na wezwanie przez mieszkańców i na ich koszt;

- stwierdzone nieprawidłowości dotyczące sposobu segregacji przez właścicieli nieruchomości 
w sposób opisany w pkt 5 i 11.

- W terminie do 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia karty przekazania odpadów za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Ponadto Wykonawca, na każde pisemnie żądanie Zamawiającego udostępni niezwłocznie (w ciągu 3 dni roboczych) wszelkie dane lub inne informacje  związane z realizacją zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu półroczne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbieranych odpadów. Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

- Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacją zamówienia. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia.

- Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów muszą posiadać system  pozycjonowania satelitarnego umożliwiający sprawdzenie aktualnej lokalizacji pojazdów.

- Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy.

- Zamawiającemu na każdym etapie realizacji usługi przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 21 ze stanem faktycznym.

- Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy winien:

- przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi;

- zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia;

- umożliwić na żądanie przez Zamawiającego przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo – transportowej, w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego.

Podwykonawcy

§ 5

- [Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]* [Następujące elementy usługi Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:*

.....................................................................................................................................................

/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych prac/

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia lub jego części podwykonawcom, pod warunkiem, że podwykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia (zezwolenia) do wykonywania powierzonej części zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy 
o podwykonawstwo przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy. Obowiązek przedłożenia umowy nie dotyczy zawartych umów o podwykonawstwo, 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo.

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,  Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części usługi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w umowie.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych).

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

      - Z tytułu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  w wynagrodzenie:

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) zgromadzonych w workach, pojemnikach, kontenerach  oraz luzem - w instalacji uprawnionej do przetwarzania odpadów -  Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność 
w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………........................................................…)

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (kod 200201) gromadzonych w workach, pojemnikach, kontenerach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów - w instalacji uprawnionej do przetwarzania odpadów -  Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………............................................................)

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów selektywnie segregowanych, gromadzonych w workach, pojemnikach, kontenerach - na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady - Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………............................................................)

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów wielkogabarytowych, gromadzonych w pojemnikach, kontenerach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów – na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady -Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………............................................................)

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego gromadzonych w pojemnikach, kontenerach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów – na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady -Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………............................................................)

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg popiołu paleniskowego z gospodarstw domowych (kod ex 200199) gromadzonego w workach, pojemnikach, kontenerach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów - na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady - Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………............................................................)

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kod 170101) gromadzonych w workach, pojemnikach, kontenerach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów - na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady - Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………............................................................)

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów niebezpiecznych gromadzonych 
w workach, pojemnikach w miejscach zbierania odpadów - na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady - Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………............................................................)

- Za zebranie, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych powstających na terenach cmentarnych (kod 200203) oraz innych odpadów nie ulegających biodegradacji gromadzonych w, pojemnikach, kontenerach oraz luzem na cmentarzach wymienionych w SIWZ - - na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady - Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości:

- ………………………….…zł netto;

- ..............................................zł podatek VAT .........%;

- ..............................................zł brutto - za każdy 1 Mg odpadów

- (słownie:………………………....………………………............................................................)

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 7

- Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie w okresach miesięcznych, według podanych cen jednostkowych podanych w § 6, przemnożonych przez ilość wywiezionych odpadów, raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca za który wystawiana jest faktura.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosił będzie ………………………. dni (nie mniejszy niż 14 dni), licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dowodami potwierdzającymi poddanie odpadów zagospodarowaniu na uprawnionej instalacji do przetwarzania odpadów, wymienionych w ust. 4.

- Ilość odbieranych odpadów winna być udokumentowana kartami przekazania odpadów.

- Wykonawca przed złożeniem faktury jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:

- Karty przekazania odpadów wystawioną przez Wykonawcę i potwierdzoną przez uprawnioną instalację do przetwarzania odpadów.

- Oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów (wg załącznika nr 6 do SIWZ).

- Sprawozdanie, o którym mowa w § 4 ust. 13.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania ważenia odebranych odpadów na legalizowanej wadze zlokalizowanej na terenie Gminy Skołyszyn, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni od planowanego terminu zbierania odpadów

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzania prawidłowości ważenia odpadów. Faktura bez dołączonych dokumentów z ważenia odpadów lub sprawozdania zostanie zwrócona Wykonawcy do uzupełnienia.

- Nie dołączenie do faktury kart przekazania odpadów oraz oświadczenia o zagospodarowaniu -  uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych, w szczególności skutków opóźnienia w zapłacie.

5.   Faktury za zrealizowane usługi wywozu odpadów komunalnych należy wystawiać na: Gminę Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12, NIP: 685-16-51-203.

6. Wykonawca oświadcza, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy u Zamawiającego 
        powstaje /  nie powstaje* obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od 
        towarów i usług.

- Jeżeli ilość wykazanych przez Wykonawcę odpadów odbiega znacząco od ilości odpadów zważonych podczas odbioru odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na zasadach określonych w § 4 ust. 14 umowy), Zamawiający zwraca fakturę oraz dokumenty rozliczeniowe z żądaniem złożenia wyjaśnień lub korekty faktury.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

2.   	Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywanie usługi będzie  Pan/i/

…………….....................................…………… - ………….......................………………. tel. sł. …………………………….

3.	Sprawującym nadzór nad świadczeniem usługi ze strony Zamawiającego będzie ..........................................................................Pan:............................................................................., tel. .........................................

Kary umowne

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Strony umowy na potrzeby określenia wysokości kar umownych określonych w § 9 ustalają nominalną wartość zamówienia za cały okres wykonywania przedmiotu umowy na kwotę stanowiącą równowartość 1/8 wartości oferty brutto Wykonawcy, tj . ……………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Podwykonawcy – w wysokości 40% nominalnej wartości zamówienia.

- Opóźnienie w wykonaniu odbioru odpadów w terminach określonych w harmonogramie lub 
w terminach wskazanych przez Zamawiającego – w wysokości 3% wartości nominalnej za każdy dzień opóźnienia.

- Zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów w dniu odbioru, lub zanieczyszczenie trasy przejazdu w wysokości 2% miesięcznej wartości nominalnej.

- Zmieszanie ze sobą różnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach o poj. 120 l, 
i 1100 l podczas odbioru od właścicieli nieruchomości – w wysokości 2% miesięcznej wartości nominalnej.

- Zmieszanie ze sobą różnych frakcji odpadów takich jak niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady zielone oraz selektywnie zebrane odpady (typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne / metal / opakowania wielomateriałowe) podczas odbioru od właścicieli nieruchomości – w wysokości 3% miesięcznej wartości nominalnej.

- Nie wykonanie umycia i dezynfekcji pojemników, o których mowa w § 2 ust. 15, co najmniej 1 raz w miesiącu - w wysokości 500 zł za każdy nieumyty pojemnik.

- Nie uprzątnięcie podczas odbioru odpadów miejsc ustawienia pojemników – w wysokości 500 zł za każde nieuprzątnięte miejsce.

- Nieuzasadnione pozostawienie nieodebranych worków, pojemników wystawionych przed posesjami, miejscami zbierania odpadów, w ustalonym terminie zbierania odpadów - 
w wysokości 500 zł za każdy punkt, miejsce zbierania odpadów.

- Opóźnienie w przekazywaniu Zamawiającemu dokumentów, tj.:

- kart przekazania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 16  ,

- oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 15;

- półrocznego sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-6 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  -

w wysokości 2% wartości nominalnej za każdy dzień opóźnienia.

- Odbiór odpadów poza godzinami określonymi w § 4 ust. 4 (bez zgody Zamawiającego) - 
w wysokości 1% wartości nominalnej za każdą rozpoczętą godzinę.

- Nie przekazanie szczegółowego wykazu sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi, zgodnie z § 4 ust. 23 – w wysokości 
1 % wartości nominalnej za każdy dzień zwłoki;

- Nie zainstalowanie, zgodnie z § 4 ust. 23, na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie 
i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia  - w wysokości 1 % wartości nominalnej za każdy dzień zwłoki;

- Nie umożliwienie na żądanie przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 23, przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo – transportowej, w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego  - w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek.

- Nie dokonanie zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie z Podwykonawcą  dłuższego niż 30 dni na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 7 umowy – w wysokości 2% wartości nominalnej za każdy dzień zwłoki w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty od Wykonawcy kwoty kar po zakończeniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy, które zostaną nałożone na gminę w związku z:

- Nieosiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Nieosiągnięciem wymaganego ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., o którym mowa w art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały okres świadczenia usług objętych niniejszą umową, na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych bezpośrednio przy odbiorze odpadów z nieruchomości tj. kierowców samochodów odbierających odpady oraz pracowników zajmujących się odbieraniem odpadów - w podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę;

- O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając wysokość kary, termin jej uiszczenia oraz formę uregulowania należności.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30 % nominalnej wartości zamówienia.

- Z tytułu zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy  odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki (nie dotyczy to złożonych faktur bez wymaganych potwierdzeniem zagospodarowania odpadów).

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego m-ca licząc od daty powzięcia  wiadomości     o powyższych okolicznościach.

Zmiana umowy

§ 10

- Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących:

  - Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

  - Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy.

  - Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego.

  - Zmiany ilości, zmniejszenie lub zwiększenie (do 50%) ilości odpadów (każdej frakcji) objętych umową. Zamawiający nie gwarantuje zapewnienia minimalnych ilości odpadów objętych umową.

Ceny jednostkowe zagospodarowania poszczególnych odpadów nie mogą ulec zmianie.

- Zmiany (wydłużenie) okresu obowiązywania umowy,  w przypadku przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy na nowy okres świadczenia usługi, nie dłuzej jednak niż do 31 grudnia 
2020 r.

3. 	Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

- Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

3)  Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;

- wartość zmiany nie przekracza wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

4)  Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt 1;

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile mowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

5)  Zmiany, niezależnie od ich wartości, uznaje się za istotne jeżeli:

- zmienia się ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

- nie zmienia się ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-  zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

- 	zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

- 	zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 
z umowy;

- 	polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ppkt 4.

6)  Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia, określonej pierwotnie 
                     w umowie.

Odstąpienie od Umowy

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:

a) 	Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                      o powyższych okolicznościach.

b) 	Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

-  zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
    wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach  
     określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
    z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.)

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu usługi dłuższej niż 30 dni lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w ppkt 2 w następującym trybie:

a) 	W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy lub przerwie 
w wykonywaniu usługi w terminie określonym w ppkt 2 Zamawiający wysyła do Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania robót.

b) 	Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania usługi             w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a)  Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1.

c)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej   w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- Zamawiający może również rozwiązać umowę na każdym etapie postępowania, jeżeli uzna że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 
z obowiązków wymienionych w umowie,  Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację prac zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia niezakończonych prac oraz osadu, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

- Odstąpienie od umowy, czy też rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. 	Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. 	Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1)  Harmonogram wywozu odpadów.

2)  Wykaz pracowników usługi.

WYKONAWCA:						                                    ZAMAWIAJĄCY:

* - niepotrzebne skreślić