        Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT

II. CEL
III. OPIS
IV. ZAKRES I WYMAGANIA
V. TERMINY
VI. PARAMETRY DRZWI
VII. KRYTERIA
VIII. WIZJA LOKALNA

I. PRZEDMIOT

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno–Kupieckich przy ul. Nowowiejskiego 4 w Płocku – etap II”

II. CEL

Celem wykonania niniejszych robót jest wymiana wyeksploatowanych drzwi wejściowych do sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych, które nie spełniają wymagań bezpiecznego ich użytkowania oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki wewnątrz obiektu.

III. OPIS
Budowlane roboty remontowe będą polegały na wymianie drzwi wewnętrznych, w tym:
  - demontażu istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem ościeży,
  - dostosowaniu otworów do montażu nowych drzwi,
  - montażu nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
  - wykończeniu ościeży i glifów z dostosowaniem kolorystyki do otoczenia w uzgodnieniu z Użytkownikiem

IV. ZAKRES I WYMAGANIA
Ilość drzwi przeznaczonych do wymiany:
- parter: 18 kompletów (w tym 8 sztuk wyposażonych w bulaje z matowym przeszkleniem)
- I piętro: 12 kompletów
- II piętro: 4 komplety

V. TERMINY

- podpisanie umowy niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie później niż do dnia 22.07.2024
- okres realizacji: 29.07.2024 – 23.08.2024 zgodnie z ustalonym etapowaniem prac
- przekazanie terenu prac: do 5 dni od podpisania umowy
- godziny pracy: 06:00 – 20.00 od poniedziałku do piątku
- w przypadku zamiaru prowadzenia prac w godzinach 16:00 do 20:00 Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić taki zamiar Użytkownikowi min. 2 dni wcześniej
VI. PARAMETRY DRZWI
- drzwi do obiektów użyteczności publicznej
- skrzydła z płyty wiórowej w okleinie CPL
- kolor – popiel
- odporność na uderzenia – nie dotyczy
- odporność na obciążenia statyczne pionowe – Klasa 1
- odporność na skręcanie statyczne – Klasa 1
- odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Klasa 1
- odporność na uderzenie ciałem twardym – Klasa 1
- reakcja na ogień – NPD
- trwałość mechaniczna – Klasa 3 – 20.000 cykli
- klasa wytrzymałości mechanicznej – Klasa 1
- ościeżnice w okleinie CPL, ramowe
- okucia: klamka i zamek na klucz zwykły – kolor srebrny–satyna

Inne parametry należy uzgodnić z Użytkownikiem i Zamawiającym przed zamówieniem drzwi (w razie konieczności)
Drzwi muszą posiadać atest higieniczny oraz być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Wizja lokalna zalecana

VII. KRYTERIA

Cena – 100%

VIII. WIZJA LOKALNA

 1. Z ramienia UM Płock: Krzysztof Pawlak – Inspektor – WIR–III
        tel.: (0–24) 367–17–77; mobile: (+48) 505 970–068
        e–mail: krzysztof.pawlak@plock.eu

2. Z ramienia Użytkownika: Elżbieta Stefaniak
        tel.: (+48) 512 033–171 – Kierownik Gospodarczy – ZSE–S w Płocku
        e–mail: e.stefaniak@op.pl

3. Wstęp na teren obiektu lub zamiar przeprowadzenia wizji tylko za zgodą Użytkownika

Sporządził: Krzysztof Pawlak – Inspektor – WIR–III