## ZMIANA

## COZL/ZPZ/AW/3411/PN-56/21                                                                Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

## Umowa PN /56 /2021

zawarta w dniu …………….. 2021 roku w Lublinie pomiędzy:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z siedzibą 20-090 Lublin,  ul. Dr K. Jaczewskiego 7, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000013477 , Regon  431219360, NIP 712-21-35-822, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………

a

.................................. z siedzibą ................................ wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ..................  ..........................  ………......... reprezentowaną/ym przez:

...............................................

lub

Panem….........................................,NIP…….…............................,REGON…............................,  prowadzącym działalność gospodarczą, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej, w ramach firmy ….................................................., z siedzibą ….......................................................................................

zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.:

” Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 2019) w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest dostawa Aparatu HDR dla Brachyterapii w  ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.:” Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

2.Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych – swz oraz treścią oferty Wykonawcy.

3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

  - demontażu zużytego Aparatu HDR

  - dostarczenia aparatury medycznej stanowiącej przedmiot umowy wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami do siedziby Zamawiającego,

  - przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących pomieszczeń i instalacji w obrębie Zakładu Brachyterapii w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych prac.

  - sporządzenia wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcami właściwymi dla poszczególnych branż i uzyskania jej akceptacji u Zamawiającego.

  - wykonanie adaptacji pomieszczeń w obrębie Zakładu Brachyterapii (Wykonawca zapewni Zamawiającemu ciągłość pracy w sposób nie kolidujący z jego obowiązkami)

  - wykonanie projektu ochrony radiologicznej, wykonanie osłon stałych wynikających z projektu ochrony radiologicznej

  - montażu aparatury medycznej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

  - instalacja pierwszego źródła promieniotwórczego Ir-192 po uruchomieniu aparatu,

  - przeprowadzenia instruktażu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji  dostarczonej aparatury medycznej,

  - dostarczenia wraz z aparaturą medyczną instrukcji obsługi w języku polskim, paszportów technicznych, kart gwarancyjnych, dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowej eksploatacji aparatury,  wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy,

  - wymiana źródła promieniotwórczego Ir-192 co 3 miesiące przez przez 24 miesiące od oddania do użytkowania.

  - Wykonania modernizacji pomieszczeń w STWiOR.

  - Wykonania modernizacji instalacji elektrycznych, LAN w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń i dostosowanie do nowych funkcji pomieszczeń.

  - Wymiany opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z ułożeniem nowej linii monitorującej zabudowane oprawy w standardzie istniejącym w budynkach 1,2,3 i 5.

  - Wykonania modernizacji części instalacji i urządzeń sanitarnych w przebudowanych pomieszczeniach.

  - Wykonania pomiarów i prób instalacji oraz sporządzenie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji powykonawczej.

  - realizacji pozostałych warunków określonych w SWZ.

4.Wykonawca oświadcza, że:

- dostarczona aparatura medyczna jest fabrycznie nowa

- aparatura medyczna jest kompletna, posiada  wszystkie podzespoły, części i materiały niezbędne do uruchomienia i prawidłowego zgodnego z SWZ użytkowania,

- aparatura medyczna  spełnia wymogi Zamawiającego, określone w SWZ wraz z załącznikami.

- aparatura medyczna została  wprowadzona do obrotu i używania jak również oznaczona znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2020  poz.186).

- jest w dobrej sytuacji finansowej umożliwiającej terminowa realizację powierzonych robót.

- posiada wiedzę i wykwalifikowaną kadrę i sprzęt niezbędny do prawidłowej i terminowej realizacji robót.

§ 2

Warunki dostawy

- Dostawa i odbiór aparatury medycznej wymienionej w § 1 z wyłączeniem źródła promieniotwórczego Ir nastąpi nie później niż do dnia 1 października 2021r.

- Strony uzgadniają, że Wykonawca dostarczy aparaturę medyczną stanowiącą przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek poinformować przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Działu Aparatury Medycznej COZL oraz Kierownika Działu Techniczno Eksploatacyjnego o planowanym terminie dostawy na co najmniej 3 dni robocze przed terminem dostawy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy i spełnia wszystkie warunki określone w SWZ.

- Dostawa i odbiór aparatury medycznej stanowiącej przedmiot umowy zostanie potwierdzona przez obie strony protokołem odbioru dostawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

- W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z przedstawionym w ofercie (tj. nieodpowiedniej klasy i jakości), Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu aparatury w całości lub w części w celu jego wymiany przez Wykonawcę na wolny od wad lub zgodny z Załącznikiem Nr 1, na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad, zgodnie z umową.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z zawiadomieniem o terminie dostawy, dostarczyć Zamawiającemu:

- Wzór karty gwarancyjnej urządzenia wraz z informacja o warunkach udzielonej gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz sposobie postepowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej przed producentem,

- Instrukcję obsługi (użytkowania) sporządzoną w języku polskim i angielskim (co najmniej w 2 egzemplarzach w każdej z wersji językowych oraz po 1 w wersji elektronicznej), paszportu

- Dokumentację techniczną dostarczonego przedmiotu umowy niezbędną do prawidłowej eksploatacji

- Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy

- Pozostałych dokumentów przewidzianych prawem

- Wykonawca zobowiązany jest, wykonać wszelkie niezbędne prace służące prawidłowemu zrealizowaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności:

a) dostarczyć urządzenie do siedziby Zamawiającego do miejsca montażu na własny koszt i ryzyko aparat HDR

b) wykonać adaptacje pomieszczeń określonych w dokumentacji przetargowej Załącznik nr 8 do SWZ oraz zapisami w § 1 Umowy.

c) wykonać projekt ochrony radiologicznej oraz montaż osłon stałych wynikających z projektu ochrony radiologicznej

c) dokonać instalacji i uruchomienia aparatu HDR

d) odebrać zużyte źródło promieniotwórcze oraz je zutylizować

e) instalacja pierwszego źródła promieniotwórczego po uruchomieniu aparatu HDR

9.       Wymienione w ust. 8  czynności winny odbywać się w następujących terminach:

a) termin dostawy i odbioru aparatu HDR do dnia 1.10.2021r.

b) termin adaptacji pomieszczenia (wraz z osłonami stałymi wynikającymi z projektu ochrony radiologicznej): do dnia 11.03.2022

c) termin wykonania wielobranżowego projektu wykonawczego, w tym projektu ochrony radiologicznej do 31.12.2021

d) termin instalacji oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia do 31.05.2022 (instalacja pierwszego źródła promieniotwórczego Ir-192 po uruchomieniu aparatu)

e) szkolenie dot. Właściwego użytkowania przedmiotu zamówienia do dnia 30.06.2022

10.      Montaż, uruchomienie urządzenia i przekazanie do eksploatacji wraz z dokumentami o których mowa w  §  1 ust. 3 ), oraz instruktaż personelu zostanie wykonane w terminie do dnia 30.06.2022 r., z czynności tych zostanie sporządzony stosowny protokół uruchomienia i przekazania do eksploatacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

11.   Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego wszelkich czynności podejmowanych w ramach realizacji niniejszej umowy .

12.    W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą do kontaktu:

- Ze strony Zamawiającego jest: Kierownik Działu Elektroniki i Aparatury Medycznej lub osoba przez Niego wyznaczona, która upoważniona jest do dokonania odbioru aparatury medycznej tel. 81-454-17-80, e-mail: elektronik@cozl.pl oraz Kierownik Działu Techniczno Eksploatacyjnego lub osoba przez Niego wyznaczona, która upoważniona jest do nadzoru nad prowadzeniem przez Wykonawcę prac adaptacyjnych oraz za odbiór pomieszczeń po zakończeniu prac adaptacyjnych tel. 81-454-17-31 lub 81-454-17-13, e-mail: dte@cozl.pl

- ze strony Wykonawcy wyznacza się:  Pana/Panią  …….………………………………………

tel………………………………………………… e-mail: ………………………………

13.       Strony zobowiązują się do bieżącej aktualizacji powyższych danych.

14.       Aktualizacja danych wskazanych w ust. 12 nie wymaga dla swej ważności formy aneksu do

umowy, a jedynie pisemnego oświadczenia i skutecznego doręczenia drugiej stronie.

§ 3

Wynagrodzenie

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całościowego przedmiotu umowy wynosi ………….. brutto ( słownie ………………………………..…złotych i …../100  brutto) w tym podatek VAT w stawce ……%

  - Wartość brutto aparatu HDR ………………….zł

  - Wartość brutto za wykonanie prac adaptacyjnych, dezinstalacja posiadanego aparatu HDR……………………………….

  - Wartość brutto montażu, zainstalowanie aparatu HDR (instalacja pierwszego źródła promieniotwórczego Ir-192 po uruchomieniu aparatu), serwisowanie aparatu HDR, szkolenie w zakresie obsługi oraz wartość brutto kosztów dostawy i wszelkie inne koszty………………...

  - Wartość brutto za projekt ochrony radiologicznej oraz wykonanie projektu osłon stałych wynikających z projektu ochrony radiologicznej……………………………….

§ 4
Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy uregulowana zostanie w terminie:

a) z tytułu części wynagrodzenia, o której mowa w § 3 pkt 1)  do 31.12.2021 r. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

b) z tytułu części wynagrodzenia, o której mowa w § 3 pkt 2) do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo Wystawionej faktury.

c) z tytułu części wynagrodzenia, o której mowa w § 3 pkt 3) do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo Wystawionej faktury.

d) z tytułu części wynagrodzenia, o której mowa w § 3 pkt 4) do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo Wystawionej faktury.

- Faktury muszą być wystawione w języku polskim.

- Podstawą do wystawienia faktur za zakup aparatu HDR, będzie protokół  dostawy (załącznik nr 3 do umowy) przedmiotu zamówienia,  podpisany przez osoby upoważnione przez strony.

- Z uwagi na konieczność przedstawienia faktury za zakup aparatu HDR w terminie do 10.10.2021 r. w Ministerstwie Zdrowia celem uzyskania środków  na sfinansowanie w ramach zadania  Narodowej Strategii Onkologicznej pn.:” Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022, Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na poczet części wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 3 pkt 1) do dnia 01.10.2021 roku.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace adaptacyjne i deinstalacyjne posiadanego aparatu HDR będzie protokół zakończenia prac adaptacyjnych – według wzoru Wykonawcy, uwzględniając zasady odbioru określone przez Zamawiającego w SWZ.

- Podstawa do wystawienia faktury za montaż, uruchomienie, wykonanie projektu osłony radiologicznej i przekazanie do eksploatacji będzie protokół uruchomienia i przekazania do eksploatacji (załącznik nr 4 do umowy).

- Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Odbiorcy (w rozumieniu art. 9211-921 5 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia, której przedmiotem jest zapłata przez osobę trzecią długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, powstałego w związku z realizacją niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC).

§ 5

Gwarancja, serwis i rękojmia

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

      - Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (zarówno na urządzenia jak i na części zamienne użyte podczas napraw gwarancyjnych) wynosi ….... miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania urządzeń do eksploatacji (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

      - Gwarancja obejmuje w ramach wynagrodzenia usuwanie wszystkich wykrytych podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterek i wad oraz uszkodzeń powstałych w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.

      - Wykonawcza zapewnia w ramach wynagrodzenia wykonywanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym z częstotliwością wymaganą przez producenta.

      - Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny.

      - Siedziba autoryzowanego serwisu mieści się: …………  osoba do kontaktów:…………………..….

      - Powiadomienie przez Zamawiającego Wykonawcy o awarii nastąpi na nr faksu …………………………  lub adres e-maila ……….….. z obowiązkiem zwrotnego potwierdzenia zgłoszenia awarii na nr faksu ……….…….. lub

e-maila ……….….. .

      - Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii - niezwłocznie po otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o awarii, nie później niż w terminie 24  godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku

( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

      - Maksymalny czas usunięcia awarii i wykonania napraw wynosi 6 dni roboczych od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy), od dnia zgłoszenia.

      - W przypadku naprawy awarii trwającej dłużej niż 6 dni roboczych od poniedziałku do piątku

( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Wykonawca przedłuża okres gwarancji o czas niesprawności urządzenia.

      - Wykonawca gwarantuje min. 10 letni okres dostępności części zamiennych i wyposażenia liczony od daty podpisania protokołu stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

      - Wykonawca zapewni Zamawiającemu wykonanie przeglądów gwarancyjnych, okresowych, technicznych łącznie z (zgodnie z zaleceniami producenta) wszystkimi niezbędnymi podzespołami,  które wliczone są w cenę oferty Wykonawcy (wynagrodzenie o którym mowa w § 3 umowy). Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym również związanych z dojazdem Wykonawcy.

      - Zakres obowiązków i uprawnień stron z tytułu udzielonej gwarancji określa również dokument gwarancyjny wystawiony w momencie przekazania protokołu końcowego.

      - O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przedmiotu umowy Zamawiający pisemnie powiadomi serwis Wykonawcy. Za pisemne powiadomienie Strony uznają zgłoszenie do Zamawiającego dokonane poczta elektroniczną na adres mail: ……………………

      - Ostatni przegląd techniczny wykonany zostanie wraz z wymianą ostatniego źródła Ir-192. Zamawiający zostanie o tym powiadomiony przez Wykonawcę.

      - Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi za wady nie może być krótszy niż okres gwarancyjny.

      - Rękojmia za wady fizyczne i prawne obejmuje w szczególności:

a) Odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, ofercie Wykonawcy, oraz niniejszej umowie.

b) Odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady prawne dostarczonego przedmiotu umowy, w

tym w szczególności ze ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na

znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe.

§ 6

Kary umowne

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 9 lit. a) umowy za każdy dzień zwłoki w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 .

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 9 lit. b) umowy za każdy dzień zwłoki w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 2).

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 9 lit. c) umowy za każdy dzień zwłoki w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt.4).

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 9 lit. d) umowy za każdy dzień zwłoki w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 3).

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania w terminach, o których mowa w § 5 ust. 8, za każde 24 godziny zwłoki oraz w § 5 ust. 9, za każdy dzień zwłoki  1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3  umowy.

      - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w tym odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w przypadku niezrealizowania dostawy przez Wykonawcę.

      - Kary umowne mogą się sumować, lecz nie mogą przekraczać 30% kwoty brutto, o której mowa w § 3.

      - Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

      - Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić  po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową w terminie nie później niż 4 tygodnie od skierowania bezskutecznego wezwania.

§ 7

Rozwiązanie umowy

Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie w przypadku gdy Wykonawca:

- zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

- narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu

- nie posiada ważnych, aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe aparatury medycznej opisane w § 1 ust. 3 lit. j)  umowy.

§ 8

Inne postanowienia Umowy

- Strony uzgadniają, że do  rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą mieć przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” oraz kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                                        Zamawiający:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Kosztorys  ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Protokół dostawy sprzętu i aparatury

Załącznik nr 4 – Protokół uruchomieni i przekazania do eksploatacji

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ DOSTAWY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Data dostawy: ……………………………….

Dotyczy postępowania przetargowego nr  …….

Nazwa sprzętu/aparatury medycznej ………………………………………………………………………………………………………

Pracownik Zamawiającego dokonujący odbioru:

……………………………………………………………………...................

(Nazwisko i imię )

Przedstawiciel Wykonawcy dostarczający sprzęt / aparaturę medyczną do COZL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nazwisko i imię )

Firma : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

Oświadczają, że aparatura medyczna dostarczona do COZL, zgodnie z  postępowaniem przetargowym nr  …………..  jest kompletna i zgodna z zawartą umową i złożoną ofertą.

Kompletna dostawa składa się z: ……………… szt. ……………............................................................................

( np. paczek, palet bądź inne jednostki miary)

Kompletność dostawy zgodna z załączonym listem przewozowym.

Dołączone dokumenty:………………………….

…………………………..

…………………………..

Rozpakowanie dostarczonego sprzętu / aparatury medycznej może nastąpić jedynie w obecności pracownika Wykonawcy realizującego umowę.

………………………………………..		……………………….…………………………..

Data podpis i pieczęć przedstawiciela                            	Data podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy Zamawiającego

| Załącznik nr 4 do umowy PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI |  |
| --- | --- |
| Data odbioru: | Miejsce odbioru: Siedziba Zamawiającego ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin |
| Zamawiający: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin | Wykonawca: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Przedstawiciel Zamawiającego dokonujący odbioru (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko/funkcja): …………………………………………………………………………………………………………… Przedstawiciel Wykonawcy uczestniczący w odbiorze (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko/funkcja): …………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zgodnie z umową nr …….…. z dn. …….…zawartą w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – ……..……., Przedstawiciele Zamawiającego potwierdzają odbiór, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji aparatury medycznej stanowiącego przedmiot umowy tj.: Nazwa sprzętu / aparatury medycznej:………………………………………………………………………………………………. Ilość sztuk: …………………………………………………… Nr/Nr-y seryjne: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Gwarancja rozpoczyna bieg z dniem podpisania niniejszego protokołu. Data uruchomienia sprzętu / aparatury medycznej w …………………………… : ……………………………………………………………….. Data instruktażu stanowiskowego (lista osób biorących udział w szkolenia w załączeniu): …………………………………………………………………………………………………… |  |
| Za Zamawiającego: Data: | Za Wykonawcę: Data: |